re

isión

| 4 | 3 | 2 | 1 | –– N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| General | General | General | Específico | Clase |  |
| Interno/ Externo | Interno / Externo | Interno / Externo | Interno/Externo | Fuente |  |
| Ejecución | Ejecución | Ejecución | Planeación/Selección/ | Etapa |  |
| Operacional | Social o Político | Operacional | Económico | Tipo |  |
| Los elementos suministrados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada | Afectación en el desarrollo del contrato a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de cualquier situación que por fuerza mayor o caso fortuito impida la entrega de los elementos del | Entrega tardía de los elementos del contrato | Estimación inadecuada de los precios | Descripción |  |
| Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato | Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato | Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato | Genera sobre costos en los servicios contratados, posible incumplimiento del contrato. | Consecuencia de la ocurrencia del evento |  |
| 4 | 3 | 3 | 2 | Probabilidad |  |
| 5 | 5 | 5 | 3 | Impacto |  |
| 3 | 5 | 5 | 5 | Valoración |  |
| Alta | Alta | Alta | Medio | Categoría |  |
| Contratista | Contratista | Contratista | [Entidad Estatal/Contratista] | ¿A quién se le asigna? |  |
| Ejercicio constante de las actividades de supervisión. La correcta verificación de calidad de cada uno de los elementos que el contratista va a suministrar | Coordinación y establecimiento con el contratista para definir un plan de contingencia o emergencia para que no se vea afectada la debida entrega de los elementos. | Atención prioritaria de los requerimientos impuestos y reclamación que puedan surtir de terceros en la ejecución del contrato. | Un buen estudio económico, una debida revisión de las ofertas de acuerdo a los precios actuales del mercado. Obtener información adicional sobre los precios del mercado. Obtener información adicional sobre los precios del mercado | Tratamiento/Control a ser implementado |  |
| 3 | 3 | 3 | 1 | Probabilidad | Impacto después v del tratamient |
| 4 | 2 | 4 | 4 | Impact |  |
| 3 | 3 | 3 | 5 | Valoración |  |
| Medio | Medio | Medio | Medio | Categoría |  |
| Si | Si | Si | Sí | ¿Afecta la ejecución del |  |

| Entidad Estatal | Entidad Estatal | [Entidad Estatal/Contratista] | [Entidad Estatal/Contratista] | Responsable por implementar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DICIEMBRE 2025 | DICIEMBRE 2025 | DICIEMBRE 2025 | DICIEMBRE 2025 | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |  |
| DICIEMBRE 2025 | DICIEMBRE 2025 | DICIEMBRE 2025 | DICIEMBRE 2025 | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |  |
| Se deberá realizar la supervisión en el correcto funcionamiento y calidad de los elementos. | Se deberá realizar el debido seguimiento para el cumplimiento de la entrega de los elementos. | Seguimiento y verificación de los elementos. | Se realizarán los estudios económicos ajustados y comparados con los precios reales del mercado, | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Monitoreo y |
| Supervisión Constante | Supervisión Constante | Supervisión constante | Supervisión Constante | Periodicidad |  |