|  | R3DkODE-39 |
| --- | --- |
| R4D1C4D0_1 R4D1C4D0_2 R4D1C4D0_3 R4D1C4D0_4 R4D1C4D0_5 |  |

Bogotá D.C., 12 de noviembre de 2025

Señores

ACINCO INGENIERIA SAS – BIC -

Atn. Jhuliana Andrea Sarmiento García

Representante Legal

Contacto: info@aciproyectos.com

Referencia 1: 	Contrato de No. 23001089 H4 de 2023 cuyo objeto es, “CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE RODAJE, MEJORAMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD INCLUYE CANALES Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DELETICIA, AMAZONAS (VF)”

Referencia 2: 	Contrato de No. 23001211 H3 de 2023 cuyo objeto es, “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL CONST CALLE RODAJE, MEJOR DE FRANJAS DE SEGURIDAD INCLUYE CANALES Y EL SUMIN E INSTA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SIS DE AYUDAS VISUALES DEL ATO ALFREDO VASQUEZ COBO DE LETICIA, AMAZONAS(VF)”

Asunto: 	Solicitud de ajuste y actualización del Formato 67 – Informe de Presunto Incumplimiento

Respetados señores,

En ejercicio  de las funciones asignadas a la Supervisión del Contrato de Interventoría No. 23001211 H3 de 2023, y con ocasión del seguimiento realizado  al trámite sancionatorio iniciado por ACINCO INGENIERÍA S.A.S. – BIC, en su calidad de Interventoría, mediante oficio SAL-25-010977 del 17 de julio de 2025, complementado con el Formato 67 – Informe de Presunto Incumplimiento actualizado el 20 de octubre de 2025, me permito solicitar la actualización del proceso sancionatorio derivado del Contrato de Obra No. 23001091 H4 de 2023, teniendo en cuenta que las actuaciones adelantadas con posterioridad a dicha fecha, así como  otras comunicaciones que resultan pertinentes para integrar debidamente  dentro del expediente administrativo.

1. Antecedentes

- El 17 de julio de 2025: La interventoría ACINCO Ingeniería S.A.S. – BIC radicó ante la Entidad el oficio SAL-25-010977, mediante el cual presentó la solicitud de inicio de la actuación administrativa por presunto incumplimiento parcial del contrato de obra, anexando para tal efecto el Formato 67 – Informe de Presunto Incumplimiento con corte a abril de 2025.

- El 31 de julio de 2025: La Supervisión remitió el oficio Radicado 2025262020035416, en el que se formularon observaciones técnicas y jurídicas al documento presentado por la interventoría, solicitando su actualización con información y soportes recientes.

- El 23 de agosto de 2025: La interventoría radicó el oficio SAL-25-011874, reiterando la solicitud de inicio de actuación administrativa, posteriormente el 10 de septiembre de 2025 presentó una versión actualizada a través de oficio SAL-25-012834, la cual fue complementada con nuevos anexos técnicos y contractuales.

- El 14 de octubre de 2025: La Supervisión emitió el oficio Radicado 2025262020049023, mediante el cual se efectuó un análisis técnico y jurídico de la solicitud elevada por la interventoría, señalando la necesidad de fortalecer los soportes probatorios, precisar la metodología de cálculo del atraso y sustentar la imputabilidad de los hechos reportados.

- El 20 de octubre de 2025: La interventoría remitió el oficio SAL-25-014849, atendiendo las observaciones de la Entidad y allegando el Formato 67 debidamente actualizado junto con los soportes técnicos y jurídicos correspondientes.

2. Actuaciones

De conformidad  con la trazabilidad de las comunicaciones emitidas por la Interventoría ACINCO INGENIERÍA S.A.S. – BIC, con copia a la Entidad, en el marco  del Contrato de Obra No. 23001091 H4 de 2023, a continuación se relacionan las actuaciones que resultan pertinentes para efectos de la actualización del proceso sancionatorio:

| Fecha | Radicado | Asunto |
| --- | --- | --- |
| 22/10/2025 | SAL-25-015041 | Requerimiento de presentación de Actas Parciales No. 9 y 10, y advertencia de posible incumplimiento contractual. |
| 22/10/2025 | SAL-25-015058 | Incumplimiento del cronograma del box culvert de la calle de bomberos. |
| 23/10/2025 | SAL-25-015101 | Respuesta a Radicado 2025262020049210 – Reiteración de requerimiento sobre cumplimiento de obligaciones contractuales y avance de actas parciales. |
| 23/10/2025 | SAL-25-015116 | Posible incumplimiento del cronograma contractual general. |
| 31/10/2025 | SAL-25-015521 | Apremio por no entrega del Informe Semanal No. 47 (17–24 oct. 2025). |
| 31/10/2025 | SAL-25-015538 | Requerimiento de limpieza de canales del lado aire. |
| 31/10/2025 | SAL-25-015539 | Llamado de atención por no reposición de la valla informativa del contrato. |
| 6/11/2025 | SAL-25-015707 | Segundo apremio por no entrega y radicación del Acta Parcial No. 10. |
| 7/11/2025 | SAL-25-015754 | Apremio N.º 1 – Incumplimiento en ejecución del Ítem 5.5 Cobertura Vegetal. |
| 8/11/2025 | SAL-25-015823 | Tercer apremio – Persistencia en la no entrega del Acta Parcial No. 10. |
| 8/11/2025 | SAL-25-015826 | Segundo apremio – Incumplimiento del Ítem 5.5 Cobertura Vegetal y no remisión de fichas técnicas ni plan de acción. |

3. Consideraciones

Las actuaciones descritas permiten evidencian la persistencia y reiteración de presuntos incumplimientos contractuales, especialmente en aspectos técnicos, ambientales y de seguridad industrial, los cuales ya habían sido  advertidos en el Formato 67 actualizado el 20 de octubre de 2025.

Asi mismo, dichas comunicaciones adquieren relevancia dentro del proceso sancionatorio, en la medida en que estos sucesos amplían el contexto fáctico y probatorio de los hechos reportados y aportan nuevos elementos de juicio que deben ser valorados por la Entidad en el marco del debido proceso administrativo.

En consideración a lo anterior, se estima procedente requerir la actualización formal del expediente sancionatorio, incorporando los documentos y actuaciones complementarias aquí referidas, con el fin de asegurar la integridad, trazabilidad y transparencia del procedimiento, conforme a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, la Ley 1437 de 2011 (CPACA) y el Manual de Contratación adoptado mediante Resolución 2059 de 2024.

4. Requerimiento

- Remitir la actualización del Formato 67 – Informe de Presunto Incumplimiento, incorporando las actuaciones descritas y cualquier otro hecho posterior relacionado con los presuntos incumplimientos del Contrato de Obra No. 23001091 H4 de 2023.

- Anexar los soportes documentales y probatorios (oficios, fotografías, actas, registros y demás evidencia pertinentes) que respalden los requerimientos advertencias y apremios previamente  señalados .

- Precisar si, a juicio de la Interventoría, los hechos adicionales constituyen nuevos incumplimientos o reiteraciones de los ya informados,  e indicar si considera necesario ampliar, modificar o mantener la recomendación de apertura de actuación administrativa.

En merito de lo expuesto, se solicita dar trámite a los requerimientos antes planteados, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles contados a partir de la recepción del presente oficio, con el fin de consolidar la trazabilidad del proceso y permitir la evaluación correspondiente por parte de la Entidad.

Cordial saludo,

MARÍA CONSUELO DURÁN CARO
Supervisora del Contrato de Interventoría No. 23001211 H3 de 2023
Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Proyectó:

CAROLINA HERRERA HOYOS

Apoyo a la Supervisión

Contrato de Interventoría No. 23001211 H3 de 2023

Revisó:

JHON MAURICIO CONTRERAS DIAZ

Contratista

Secretaría de Servicios Aeroportuarios