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	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
	

	
	Formato acta de reunión
	

	
	CÓDIGO:  PA01-PR01-F02
	Versión 1.0
	

	

	

	 TEMA:  
	Comité de seguimiento a la Interventoría; Contrato 2018-356 

	 FECHA :  15 de mayo de 32018
	 HORA : 10:00
	 LUGAR SDM  Paloquemao 

	

	1.  ASISTENTES

	NOMBRE
	ENTIDAD/DEPENDENCIA

	Lista de asistencia 
	

	

	2.  ORDEN DEL DÍA

	1. Presentación de equipo de trabajo de la interventoría 

2. Formatos y protocolos de seguimiento al contrato de obra

3. Varios 

	

	3.  DESARROLLO DE LA REUNIÓN

	1. Por parte de la interventoría no asisten a la reunión : 
a) El Ingeniero residente:                                          Oscar Javier Rodríguez Martínez
b) Contador:                                                              Jose Darío Curieux 

c) Abogada :                                                              Marcela María Guerrero

d) Inspector de obra e izaje                                       Giovanni alexander diaz

e) Técnico en georreferenciación                             Sonia Jeaneth Lara 

f) Conductores                                                         Diego Alejandro Oquendo pastrana y __________
                                                                               ___________  

2. La SDM solicita que se presente un directorio con la ubicación de la oficina, su correo electrónico, teléfonos de contacto y toda la información del equipo de trabajo de la interventoria para la entrega de documentación y conocimiento de la entidad.
La SDM solicita el cambio del conductor, ya que se presento en el otro contrato y su dedicación es del 100 % en este contrato, la interventoria tomara la decisión del cambio durante el transcurso de la semana.

3. La interventoria expresa su inconformidad por la forma de pago que se tiene en el contrato, ya que se ve muy afectado económicamente en los primeros meses de ejecución, la SDM propone presentar una solicitud formar a la entidad para revisar con la parte legal ese tema.

4. La secretaria solicita a la interventoria la entrega de la documentación contractual, como es el Cronograma, las Hojas de vida del contratista, el PMT general, entre otros documentos, pero la intervnetoria responde que estos documentos ya fueron recibidos, pero se han devuelto al contratista porque se le hicieron algunas observaciones las cuales tienene que subsanar.

5. Por otro lado la SDM le recomienda a la interventoria iniciar con los acercamientos  a los talleres donde se fabricaran las señales a instalar, con el fin de revisar y supervisar minusiosamente las actividades que realiza el contratista, Tambien recomienta tener dos Bitacoras, una en obra y la otra en el taller, con el fin de dejar las anotaciones inmediatamente se necesiten, con fecha, hora y Clima.
6. La interventoría no presenta en la reunión los formatos ni protocolos a seguir para el seguimiento del contrato objeto de interventoría  
7. Para el día 16-05-2018 se presentará el informe del Ingeniero estructural respecto de las modificaciones en los tableros y su incidencia en la estructura 
8. Por parte de Supervision del contrato se recuerda  de la importancia de conocer los documentos precontractuales de los cuales se derivo el contrato de obra, a fin de hacer claridad y precisión respecto de las supuestas  “omisiones” expresadas por el contratista de obra, como es galvanizado de los elementos metálicos de las estructuras, a lo que se le remitió al anexo técnico  


	3.1  COMPROMISOS
	3.2  RESPONSABLES
	3.3  FECHAS

	1. Entregar los formatos y protocolos antes de iniciar recorridos
2. Entregar concepto del comportamiento estructural por tableros de mayor dimensión por señal tipo 
3. Programar reunión para presentación del equipo de interventoría
4. Cambio de conductor por presentar disponibilidad en otro proyecto con la SDM y dedicación de 100%
	Jasen consultores
Ing. Juan Carlos Cortes-Jasen consultores  

Jasen Consultores
Jasen Consultores

	16-05-2018
16-05-2018

17/05/2018
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