	
[image: image1.png]



 

 

 

 

 

 
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	[image: image2.emf]

	
	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
	

	
	Formato acta de reunión
	

	
	CÓDIGO:  PA01-PR01-F02
	Versión 1.0
	

	

	

	 TEMA:
	COMITE TECNICO SEGUIMIENTO OBRA # 2

	 FECHA: 15--Mayo-2018
	 HORA: 8:00 Am
	 LUGAR: Sede Paloquemado

	

	1.  ASISTENTES

	NOMBRE
	ENTIDAD/DEPENDENCIA

	· Juan Carlos Cortés Cortés.

· Miguel Ángel Castillo.

· Rodolfo López Hernández.

· Darío Enrique Flórez T.

· Luis Hernando Alonso.


	· Jasen Consultores s.a.s

· Jasen Consultores s.a.s

· Jasen Consultores s.a.s

· Jasen Consultores s.a.s

· PCV.
· 

	

	2.  ORDEN DEL DÍA

	1. Toma lista de Asistencia.

2. Cumplimiento compromisos.
3. Estado de Avances.

4. Otros.

	

	3.  DESARROLLO DE LA REUNIÓN

	En primer lugar la SDM reitera la importancia de iniciar los recorridos, ya que con esta actividad iniciamos con la etapa de pre-construcción, con la cual se puede caracterizar el terreno, verificar e identificar las cajas de inspección de servicios públicos, la existencia de y localización de redes aéreas y subterráneas tanto de empresas públicas como privadas.

Por otro lado, el contratista se siente inconforme por algunos precios unitarios, los cuales serán revisados por la secretaria, también se propone presentar la cotización de los ítems que no están conformes, para poder revisar; También se le propone al contratista realizar una solicitud sobre las inquietudes y aclaraciones de ítems de pagos y APUs.

La interventoría reitera al contratista que subsane las observaciones realizadas a las Hojas de Vida presentadas por ellos, También se solicita al contratista corregir el plan de calidad, ya que la interventoría realizo algunas observaciones de este, por último se solicita que se entreguen el PMT (Plan de Manejo de Transito) general para revisión y aprobación de la interventoría.
El contratista solicita que se revise si se puede separar en un ítem el PMT, ya que al pagarse por separado esta actividad puede realizarse con mayor eficiencia y de mejor forma.

También se programan los recorridos de obra para el día jueves en la mañana, de igual manera el contratista se compromete en enviar una programación para poder organizar estratégicamente las visitas.

La SDM Solicita tanto como para la interventoría y para el contratista presentar un Directorio en el cual se presente todo el equipo de trabajo, con sus Números telefónicos y Correos, para poder tener contacto con ellos, también solicita presentación de la Oficina donde se están ubicando, y los equipos que se van a utilizar en el transcurso del contrato (Vehículo y Equipo).
Por último la secretaria solicita al Especialista estructural de la interventoría revisar los diseños entregados por ellos y emitir un concepto técnico, también  se le solicita al especialista de tránsito y transporte revisar el texto presentado por la SDM.


	3.1  COMPROMISOS
	3.2  RESPONSABLES
	3.3  FECHAS

	· Entrega de hojas de vida, sub-sanación de documentación entregada.
· Realizar la revisión y aprobación de documentación entregada por el contratista (Hojas de Vida, Plan de Calidad y PMT).
· Entrega de concepto del especialista de estructuras.
· Entrega de concepto de especialista de tránsito y transporte.

· Entrega de información de directorio a la SDM.

	· Contratista

· Interventoría
· Interventoría

· Interventoría

· Interventoría y contratista
	16-05-2018
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