| PROCESO |  |  |
| --- | --- | --- |
| MÓDULO |  |  |
| NOMBRE DEL FORMATO |  |  |
| INFORME DE ACTIVIDADES SEMANALES |  |  |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  |  |
| Pública | X Pública Clasificada | Pública Reservada |

PROYECTO ZAJUNA SENA

SEMANA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Presentado por:

LUIS ANDRÉS RÍOS NOREÑA

Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial

SENA Risaralda

Dosquebradas

2025

ENTREGABLES:

El equipo de desarrollo realizó la transición del entorno Ubuntu a Windows con el fin de optimizar la ejecución y administración de los contenedores utilizados en el proyecto.

En Windows, la capa de virtualización integrada mediante Hyper-V y el Virtual Switch facilita la creación y manejo automático de redes internas para Docker, lo que permite exponer las APIs de los contenedores de manera inmediata y sin configuraciones adicionales.

En contraste, en Ubuntu era necesario realizar ajustes manuales en la red interna, incluyendo la asignación explícita de interfaces y la configuración manual del binding a 0.0.0.0 para asegurar la correcta exposición de los servicios. Este proceso incrementaba la complejidad operativa y prolongaba los tiempos de puesta en marcha.

Gracias al cambio hacia Windows, el flujo de desarrollo se volvió más ágil, estable y predecible, reduciendo la fricción técnica y facilitando la integración continua del backend y los servicios auxiliares del ecosistema ZAJUNA .

Características destacadas del proyecto Zajuna-Backend-Go dentro de un entorno de contenedores

El proyecto Zajuna-Backend-Go ha sido diseñado para ejecutarse de forma óptima dentro de un ecosistema de contenedores Docker, aprovechando al máximo la ligereza y eficiencia del stack tecnológico.

Gracias al uso de Go Fiber, el backend ofrece tiempos de arranque extremadamente rápidos y un consumo de recursos mínimo, lo que lo convierte en un servicio ideal para ambientes contenedorizados donde la escalabilidad horizontal y la replicación son fundamentales.

El stack incluye servicios complementarios como PostgreSQL, Redis y los microservicios de IA, todos ejecutándose en contenedores aislados y comunicándose mediante redes internas gestionadas automáticamente por Docker.

Esto garantiza entornos limpios, replicables y fáciles de desplegar, evitando dependencias del sistema operativo y reduciendo significativamente los problemas de compatibilidad.

Además, la estructura basada en Docker simplifica la orquestación y el mantenimiento del proyecto, permitiendo que cada servicio se actualice, reinicie o escale de manera independiente.

Esta arquitectura facilita la integración continua, acelera las pruebas, mejora la estabilidad del entorno de desarrollo y asegura una transición fluida hacia entornos de producción en la nube o servidores locales.

## Características destacadas del proyecto Zajuna-Speech dentro de un entorno de contenedores

El proyecto Zajuna-Speech, compuesto por su backend de procesamiento de audio y su frontend de interfaz de usuario, ha sido diseñado para ejecutarse de manera eficiente dentro de un entorno completamente contenedorizado.

Este enfoque permite que cada componente del sistema funcione de manera aislada, estable y reproducible, garantizando un despliegue homogéneo en cualquier infraestructura.

### 1. Backend optimizado para contenedores

El backend de Zajuna-Speech, encargado del manejo de archivos de audio, comunicación con los modelos de transcripción y orquestación interna, se ejecuta sobre una imagen ligera que incluye únicamente las dependencias esenciales. Al estar contenedorizado:

- Evita conflictos con librerías del sistema operativo.

- Permite actualizaciones independientes sin afectar al frontend.

- Asegura tiempos de despliegue rápidos gracias a capas mínimas de imagen.

- Facilita la integración de modelos de IA locales o remotos sin modificar el entorno host.

Su diseño modular permite interactuar con otros servicios del ecosistema ZAJUNA (como Zajuna-Backend-Go), manteniendo siempre un rendimiento constante con baja latencia.

### 2. Frontend desacoplado y portable

El frontend de Zajuna-Speech, desarrollado para ofrecer una experiencia clara y accesible al usuario final, se empaqueta como un contenedor independiente capaz de servir la aplicación web con rapidez y estabilidad.

Dentro del contenedor:

- El servidor estático es ligero y de alta eficiencia.

- No requiere instalaciones adicionales en el host (Node, frameworks, librerías).

- Garantiza que las versiones de la UI sean consistentes sin importar el entorno.

- Facilita despliegue directo en producción, servidores locales o nube.

Este aislamiento simplifica enormemente el mantenimiento y evita errores tradicionales generados por diferencias de versiones o paquetes entre equipos.

### 3. Comunicación interna mediante redes Docker

Tanto el backend como el frontend se integran mediante redes internas generadas automáticamente por Docker. Esto ofrece ventajas clave:

- Comunicación segura sin exponer puertos innecesarios.

- Configuración automática del DNS interno entre contenedores.

- Menor riesgo de fallos derivados de configuraciones manuales de red.

- Portabilidad total del proyecto entre distintos entornos.

Esta arquitectura permite que el frontend llame directamente a las APIs del backend sin depender de configuraciones locales extras.

### 4. Entorno unificado, escalable y fácil de desplegar.

El uso de docker-compose para coordinar ambos servicios facilita:

- Levantar toda la plataforma con un solo comando.

- Escalar horizontalmente el backend si la demanda de transcripción aumenta.

- Reiniciar servicios de forma independiente sin afectar al resto del sistema.

- Reproducir entornos idénticos en desarrollo, pruebas y producción.

La contenedorización también reduce la complejidad operativa al evitar instalaciones manuales, rutas de paquetes, dependencias del sistema o configuraciones locales extensas.

### Conclusión

La implementación de Zajuna-Speech bajo una arquitectura completamente contenedorizada representa un avance significativo en la eficiencia, estabilidad y escalabilidad del proyecto.

Tanto el backend de procesamiento de audio como el frontend de interacción con el usuario se benefician de un entorno aislado, reproducible y altamente portable, eliminando las dependencias y variaciones propias de instalaciones tradicionales en el sistema operativo.

El uso de contenedores Docker permite gestionar cada componente de manera independiente, optimizar los tiempos de despliegue, asegurar la consistencia en todos los entornos y simplificar la comunicación interna mediante redes virtuales automáticas.

Esto se traduce en un desarrollo más ágil, menor carga operativa y una base sólida para futuras ampliaciones del sistema.

En conjunto, el enfoque adoptado fortalece la robustez técnica de Zajuna-Speech, garantiza un funcionamiento predecible y facilita su integración dentro del ecosistema ZAJUNA, permitiendo que la solución evolucione con mayor rapidez y estabilidad conforme aumenten los requerimientos del proyecto.