Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: xxxxxxxxxxxxxxx

| Pública |  |  | Pública Reservada |  |  | Pública Clasificada |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bogotá D.C, xxxxxxxx

Ingeniero

ELBER  RAMIRO  AGUIRRE  ORTIZ

INGEABAL S.A.S. - BIC - PRINCIPAL

Representante Legal

ingeabalsasbic@gmail.com

Transversal 19a no. 98 – 28 oficina 502

BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA

REFERENCIA: 	Contrato Interadministrativo No. 224014. Contrato de Interventoría No. 2250163, cuyo objeto es: "Grupo 4: Contratar la interventoría integral para el seguimiento, supervisión y control técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a la Etapa 1 y a la Ejecución de obras de construcción, mantenimiento y/o reparación de infraestructuras según las necesidades de cada una de las sedes a intervenir del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) incluidas en el grupo 4".

ASUNTO: 	Recibo a Satisfacción de productos de la Etapa 1: Diagnóstico técnico y jurídico - Sede CZ CENTRO.

Respetado Ingeniero Aguirre:

En virtud de la entrega de los productos de la Etapa 1: Diagnóstico técnico y jurídico del contrato de interventoría No. 2250163, correspondiente a la Sede CZ CENTRO, presentado con oportunidad por la interventoría INGEABAL S.A.S. para revisión de la supervisión designada, mediante correo electrónico del 29/10/2025 y comunicado con radicado ENTerritorio No. 202551010022522 del 27/11/2025, nos permitimos informar que el supervisor Ing. Sergio Andrés Vesga, designado mediante oficio No. 202531010026181 del 15/10/2025, realizó la verificación de los productos constatando su existencia y contenido.

En tal sentido, se comunica que, tras la verificación del cumplimiento a las observaciones realizadas por ENTerritorio S.A. mediante el radicado No. 202531010027571 del 24/10/2025, se RECIBE A SATISFACCIÓN el 19 de noviembre de 2025 la totalidad de los productos entregables correspondientes a la Etapa 1 para la Sede Regional Valle del Cauca.

Esto fundamentado en la completitud técnica, jurídica y financiera de los documentos, así como en la confirmación de la socialización del alcance realizada el 30 de octubre de 2025 entre contratista de obra, interventoría, ENTerritorio S.A. y el ICBF para la Sede Regional, cumpliendo con lo estipulado en el Documento de caracterización de la Necesidad (F-PR-26) y el Manual de Supervisión e Interventoría (M-GG-02 V03).

A continuación, se detalla el estado final de los entregables aprobados:

SEDE: ADM-3 - CZ CENTRO (Cali)

| No. | ENTREGABLE | CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DIAGNÓSTICO JURÍDICO |  |  |
| 1.1 | Visita de reconocimiento realizada | X | Se verificaron las actas de visita. |
| 1.2 | Informe de viabilidad jurídica | X | Ajustado según requerimientos. |
| 1.2.1 | Estudio situación normativa urbanística y legal | X |  |
| 1.2.2 | Áreas, linderos, afectaciones, aislamientos, cesiones y servidumbres | X |  |
| 1.2.3 | Información catastral | X |  |
| 1.2.4 | Servicios públicos domiciliarios | X |  |
| 1.2.5 | Antecedentes: estado de legalización de edificaciones | X | Se cuenta con la documentación de respaldo suficiente que valida los diagnósticos. |
| 1.2.6 | Compilación y análisis de información entidades pertinentes | X |  |
| 1.2.7 | Cesión: volumen de ocupación con relación al POT vigente | X |  |
| 1.2.8 | Conclusión de viabilidad jurídica de la intervención | X | Concepto favorable emitido. |
| 2. | DIAGNÓSTICO TÉCNICO |  |  |
| 2.1 | Visita de reconocimiento técnico | X |  |
| 2.2 | Informe de diagnóstico técnico | X | Unificado y completo. |
| 2.2.1 | Información general del inmueble | X |  |
| 2.2.2 | Localización y replanteo de la infraestructura | X |  |
| 2.2.3 | Registro fotográfico completo y fechado | X |  |
| 2.2.4 | Estado general de la infraestructura | X |  |
| 2.2.5 | Estado de los servicios públicos domiciliarios | X |  |
| 2.2.6 | Estado de la estructura y el suelo | X |  |
| 2.2.7 | Estado de las redes eléctricas e hidrosanitarias | X |  |
| 2.2.8 | Estado de cubiertas | X |  |
| 2.2.9 | Estado de pisos y enchapes | X |  |
| 2.2.10 | Estado de baterías sanitarias | X |  |
| 2.2.11 | Descripción de actividades, unidades y cantidades a ejecutar | X | Coherente con presupuesto. |
| 2.2.12 | Cronograma estimado de intervención | X |  |
| 2.2.13 | Presupuesto estimado | X |  |
| 2.2.14 | Identificación y respuesta de riesgos | X |  |
| 2.2.15 | Actas de vecindad (si aplica) | X |  |
| 2.2.16 | Concepto técnico de los especialistas | X | Avalado por profesionales idóneos. |
| 2.2.17 | Observaciones y recomendaciones | X | Incluye actas de socialización del 30 de octubre de 2025. |
| 3. | BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES |  |  |
| 3.1 | APUs ítems canasta entidad (de componentes aprobados) | X |  |
| 3.2 | APUs No Previstos (incluye cotizaciones, justificación técnica) | X | Debidamente soportados. |
| 3.3 | Especificaciones técnicas de ítems no previstos (Ficha técnica) | X |  |
| 3.4 | Solicitud formal de inclusión de ítems no previstos a ENTerritorio | X |  |
| 3.5 | Balance detallado de mayores y menores cantidades | X |  |
| 3.6 | Memorias de cantidades | X |  |

Para efectos de trazabilidad y control, la totalidad de la documentación técnica, jurídica y financiera subsanada que soporta la presente aprobación, incluyendo los informes diagnósticos finales y los soportes de socialización, se encuentra disponible para su consulta y descarga en el siguiente enlace del repositorio del proyecto:

https://fonade-my.sharepoint.com/personal/svesga_enterritorio_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsvesga%5Fenterritorio%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F02%5FProceso%5FCI%5F224014%2F02%5FContratos%5FDerivados%2FGrupo%204%2F02%5FContractual%2F10%5FProductos%20preliminares%2Fv2%2F2%2E%20CZ%20CALI%20CENTRO&ga=1

En consecuencia, se solicita:

- Proceder con la radicación del Acta de Cierre y Recibo a Satisfacción de la Etapa 1 para la Sede CZ CENTRO.

- Cargar la documentación aprobada correspondiente al contrato de obra y las actas suscritas en la plataforma SECOP II y en el repositorio documental del proyecto, conforme a los procedimientos de gestión documental de ENTerritorio.

Quedamos atentos a la remisión de las actas legalizadas para el trámite correspondiente.

De manera atenta,

NOMBRE REMITENTE Cargo Remitente

Proyectó: SERGIO ANDRES VESGA BARRERA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1

Elaboró: SERGIO ANDRES VESGA BARRERA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1