# Matriz de Riesgos

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuen cia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Con trol a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |  | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Ca tegoría |  |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Incumplimient o del contratista en cuanto a las obligaciones, calidad y ejecución oportuna del objeto a contratar | - Inestabilida d en el avance del contrato. - Demoras en la ejecución contrato. - Incumplimie nto total o parcial del contrato | Posible | Moderado | 3 | Alto | Contratista | - Seguimiento por parte del Supervisor - Celebración de audiencias de verificación - Imposición de multas y sanciones | Raro | moderado | 3 | M o derado | SI | Supervi sor | Fecha en la cual se materializa el riesgo - Desde la firma del contrato |  | Antes dela finalizació n del contrato | Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor | Semana l |
| 2 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Modificacione s de las Condiciones (cantidades- Especificacion es técnicas) inicialmente contempladas en el contrato | Demoras en la ejecución e implementa ción del objeto contractual | Raro | Insignific ante | 2 | Bajo | Contratante | Elaboración del proyecto y estudios previos donde se identifique adecuadamente la necesidad y la forma como se debe satisfacer | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | No | Supervi sor | Fecha En que se radica el proyecto en Departame nto administrat ivo de planeación |  | Antes dela finalizació n del contrato | Seguimiento a la Ejecución del contrato Simultáneo al proyecto que los soporta | Semana l |

| 3 | General | Interna/Externa | Ejecución | Regulatorio | Establecimien to de nuevos tributos, tasa o contribuciones | Inestabilida d en el avance del contrato. - Suspension es y Demoras prolongadas . - Liquidación Unilateral. | Pro bable | Mayor | 8 | Extremo | Contratista y Contratante | Siendo responsabilidad del contratista, éste se compromete a pagar los impuestos por ser su obligación legal, como es externo la entidad no cuenta con elementos para controlar el riesgo / Cuando es interna la entidad debe analizar las consecuencias y prever soluciones para evitar desequilibrio económico | Probable | Menor | 6 | Alto | No | Contrati sta cuando es Externo/ Dpto. Interno | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes dela finalizació n del contrato | Externo: Al momento de radicar Las cuentas Mediante la verificación del pago de impuestos o la realización de los descuentos correspondie ntes por parte de la entidad/ Cuando es Interno en la Revisión de Ordenanzas que reglamenten impuestos | Semana l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Cuando los servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas, ni sanitarias, obligaciones y con la funcionalidad, presentación definidas en los estudios previos | Inestabilida d en el avance del contrato. - Demoras en la ejecución del Contrato. - Incumplimie nto total o parcial del Contrato. | Improbable | Mayor | 6 | 6 Alto | Contratista | Seguimiento por parte del Supervisor y/o interventor Celebración de audiencias de verificación y/o incumplimiento | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | No | Supervi sor | Fecha en la cual se Materializa el riesgo | Antes de la finalizació n del contrato, en el recibo y liquidació n | Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de supervisión y/o interventoría | Semana l |

| 5 | General | Externo | Ejecución | Sociales y políticos | Riesgos que radican Principalment e en fenómenos del orden social, económico o político, como son: los paros cívicos o laborales, la perturbación del orden público o la guerra exterior, que no son previsibles al momento de la celebración del contrato | Inestabilida d en el avance del contrato. - Demoras en la ejecución del Contrato. - Suspension es Prolongada s en el plazo. | Improbable | Mayor | 6 | 6 Alto | Contratante | El estado mediante los Estamentos correspondiente s en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales procederá a garantizar la Continuidad de la ejecución del contrato. En caso de no superarse los hechos causantes del riesgo, la entidad procederá a suspender el contrato por causas de fuerza mayor y caso fortuito | posible | I Insignificante | 2 | Bajo | No | Supervi sor | Fecha en la cual se Materializa el riesgo | Antes de la finalizació n del Contrato | Mediante la entrega Del informe por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor | Semana l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Naturales | Eventos de fuerza mayor | Inestabilida d en el avance del contrato. - Demoras en la ejecución del Contrato. - mayores costos de la labor - Suspension es prolongadas en la labor. - terminación unilateral del contrato | Improbable | Mayor | 6 | 6 Alto | Contratante/Contratista | El contratista por encontrarse en la mejor posición para mitigarlo; previa autorización de la entidad, esto es, supervisor/orden ador del gasto | Posible | Mayor | 7 | Alto | No | Contrati sta / supervis or | Fecha en la cual se Materializa el riesgo | Antes de la finalizació n del contrato | Informe de supervisión | Semana l |

| 7 | General | Interno | Ejecuc ión | Operacional | Efectos derivados del incremento o disminución en las obligaciones contractuales | Inestabilida d en el avance del contrato. - Demoras en la ejecución del Contrato | Probable | Menor | 6 | Alto | Contratante | - Elaboración de proyecto y estudios previos donde se identifique adecuadamente la necesidad y la forma como se debe satisfacer. -En caso de encontrar en la ejecución del contrato la necesidad de adicionar obligaciones (ratificados mediante adicional al contrato), el contratista, supervisor debe realizar las gestiones correspondiente s para obtener los respaldos presupuestales mediante registro presupuestal de compromisos, previo a ejecución de dichas actas | Posible | Menor | 6 | Alto | No | supervis or | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalizació n del contrato, en el recibo y liquidació n | Actas – otro si - actas de recibo y liquidación | Al moment o de radicar actas con el soporte de la sabana para pago |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Errores cometidos por los contratistas en actas y/o cuentas o en diversos Documentos allegados que ocasionan demoras en su radicación tramite | - Suspension es y demoras prolongadas . - Pérdida de información. | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratista | El contratista debe evitar las Deficiencias respecto a la organización administrativa y operacional del contrato. | Probable | Menor | 6 | Alto | No | Contrati sta | Fecha en la cual se Materializa el riesgo | Antes de la Finalizaci ón del contrato, y liquidació n | Con las actas, Sabana de ejecución, Cuentas y sus Soportes para pago | Al moment o de radicar las actas con los soporte |
| 9 | General | Interno | Ejecución | Tecnológico | Cambios en los sistemas de información, comunicación, datos y elementos tecnológicos de la Entidad | Suspension es y demoras prolongadas . - Pérdida de información. | Pro bable | Mayor | 8 | Extremo | Contratista | Actualizar los sistemas de información por parte de la Entidad y elementos tecnológicos por parte del contratista | Po s ible | Menor | 5 | Medio | Si | Contrati sta | Fecha en la cual se Materializa el riesgo | Antes de la Finalizaci ón del contrato | Base de datos de la Mesa de Ayuda / Informe de supervisión | Quincen al- Mensual |
| 10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | el contratista incumpla con los requisitos necesarios para el perfeccionami ento y ejecución del contrato | Demoras en el Inicio del contrato. Incumplimie nto del contrato | Pro bable | Mayor | 6 | Alto | Contratista | El contratista debe evitar las Deficiencias respecto a la organización administrativa del contrato - Celebración de Audiencias incumplimiento. | Posible | Insignificante | 2 | Bajo | Si | Direcció n de Contrat ación | Fecha en la cual se Materializa el riesgo | Cuando se suscribe acta de inicio | Radicación del acta de inicio | Una vez se legalice el con trato |
| 11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Cambios en la Normatividad durante la ejecución del proyecto. | Inestabilida d en el avance del contrato. Suspension es y demoras prolongadas . Liquidación unilateral. | Probable | Menor | 6 | Alto | Contratista | El contratista debe Prever este riesgo actualizarse en el tema y ejecutar las actividades de acuerdo a la nueva normatividad | Posible | Mayor | 7 | Alto | No | Contrati sta / supervis or | Fecha en la cual se Materializa el riesgo | Antes de la finalizació n del contrato | Informe de supervisión | Semana l |
| 12 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el equipo no pueda ser instalado en la infraestructura designada por la ESE | Inestabilida d en el avance del contrato. Suspension es y demoras prolongadas . Liquidación unilateral. | Probable | Menor | 6 | Alto | Contratista | El contratista debe Prever este riesgo y realizar visita a las instalaciones de la ESE, revisar los planos eléctricos y arquitectónicos suministrados | Posible | Mayor | 7 | Alto | No | Contrati sta / supervis or | Fecha en la cual se Materializa el riesgo | Antes de la finalización n del contrato | Informe de supervisión | Semana l |