MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta | Problemas de costos y/o cumplimiento de los plazos en la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato | 2 | 1 | 3 | bajo | si | Municipio/contratista | En la fecha De adjudicación y firma del contrato | El supervisor y contratista revisar cada uno de los documentos de la oferta presentada | Una vez antes del inicio del contrato |
| 2 | General | Interno | Planeación | financiero | Que la estimación del presupuesto no sea concordante con los ítems a ejecutar en el contrato | Inexactitud en el presupuesto | 4 | 3 | 7 | Alto | Municipio | Examen de la necesidad con las diferentes áreas de la Entidad y pluralidad de cotizaciones en la etapa de Estudio de Mercado. | 2 | 1 | 3 | bajo | no | Municipio | En la fecha de adjudicación y firma del contrato | Monitoreo de las etapas precontractuales | Cronograma de Contratación |
| 3 | General | Interno | Planeación | Operacional | seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal | 5 | 2 | 7 | Alto | Municipio/contratista | Capacitación del personal evaluador | 3 | 1 | 4 | bajo | si | Grupo evaluador Municipio | En la fecha de adjudicación y firma del contrato | Evaluación a luz de la Invitación y/o Adendas si las hubiere | Cronograma de Contratación |
| 4 | General | Externo | Contratación | Operacional | Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía. | No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). | 1 | 1 | 2 | bajo | no | Municipio/contratista | Una vez se suscriba el acta de inicio. | Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista. | Cada dos días. |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, impuestos jornales, salarios, materiales, asesorías. | Incremento en los costos de los bienes a suministrar, en la materia prima, método constructivo y/o mano de obra. Afecta el presupuesto de ejecución de la obra | 4 | 2 | 6 | Alto | Municipio/Contratista | el contratista debe prever planes de contingencia para evitar este tipo de riesgo, por ser la parte con conocimiento del mercado | 2 | 1 | 3 | bajo | si | Municipio/contratista | Una vez finalice el contrato. | Supervisión de la Entidad e informes y reuniones periódicas con el supervisor y el Contratista, para verificar la inversión | Plazo De Ejecución |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades de obra y/o obras adicionales no previstas en la Invitación ni del contrato | Aumento del Presupuesto destinado para la ejecución del contrato- Desequilibrio Económico | 4 | 3 | 7 | Alto | municipio | Calculo real de las cantidades confrontadas en sitio de obras. | 3 | 2 | 5 | medio | Si | municipio | Fecha de Finalización del Contrato | Supervisión del LA ENTIDAD e informes y reuniones periódicas con el supervisor y el Contratista | Plazo De Ejecución |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el Programa de Trabajo | Demoras en la ejecución oportuna de las obras | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento al cronograma de laborales y al programa de trabajo propuesto por el contratista | 3 | 2 | 5 | medio | Si | municipio | Fecha de Finalización del Contrato | El supervisor visitando la obra, solicitando informes periódicos | Permanente |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Invierno U Otros Eventos Naturales Que Impida La Normal Ejecución Del Contrato | Demora o imposibilidad en la Consecución del Objeto a Contratar. | 4 | 3 | 7 | Alto | municipio | elaboración de un plan de contingencia en estos eventos teniendo en cuenta el histórico de ocurrencia de este tipo de hechos en la ciudad. | 3 | 2 | 5 | medio | Si | municipio | Fecha de Finalización del Contrato | supervisión del contratista, consultando periódicamente fuentes de información de alertas y desastres | Plazo De Ejecución |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista no presenta pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la norma. | Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista/contratista | Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | municipio | Fecha de Finalización del Contrato | A través de notificaciones oficiales | Conforme a La periodicidad descrita en el contrato |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Daños causados por terceros, o deterioro, en obras ejecutadas y aun no recibidas | daño en bienes muebles o inmuebles de la obra, que aún no han sido recibidos por la supervisoría, o por falta de calidad de la misma. | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Realizar seguimiento constante a la ejecución de la obra, itemes, material utilizado, toma de medidas, control de licencias. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | municipio | Fecha de Finalización del Contrato | Visitas semanales a la obra, e informes de supervisión | Semanal |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista no cumpla con los materiales y especificaciones técnicas de la obra. | Mala calidad de la obra, deterioro rápido de las vías entregadas | 5 | 3 | 8 | Alto | Contratista | Realizar por medio de la interventoría y supervisor de la administración el seguimiento mensual a la obra. | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Contratista/contratista | Fecha de Finalización del Contrato | Visitas semanales a la obra, e informes de supervisión | Semanal |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista deberá cumplir y garantizar los protocolos de bioseguridad para mitigar la propagación del Covid 19 descritos en la normatividad vigente para ello | Si no se realiza el respectivo protocolo de bioseguridad se pueden generar contagios de covid 19 en la obra | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | El supervisor deberá velar porque el contratista tramite el protocolo de bioseguridad antes de iniciar y cumpla con la implementación de el | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | municipio | Fecha de Finalización del Contrato | El supervisor deberá antes de firmar el acta de inicio verificar el cumplimiento de todas las condiciones. | Diaria |