| - TIPO DE INFORME |  |  |
| --- | --- | --- |
| X X INFORME PARCIAL INFORME FINAL Cuota Número 01 |  |  |
| - ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN |  |  |
| Contrato No. 4162.010.26.1.4482 de 2025 |  |  |
| Nombre completo del contratista: OSCAR HUMBERTO OCAMPO SALCEDO |  |  |
| Documento de identificación: 94384822 |  |  |
| Nombre del supervisor: KRYSTHIAN DAVID RAMIREZ MUNEVAR. |  |  |
| Organismo: SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION |  |  |
| Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales en la Secretaría del Deporte y la Recreación del proyecto denominado Conservación de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali BP - 26005399. |  |  |
| - INFORME JURÍDICO |  |  |
| Fecha de Inicio 07/nov/2025 |  | Fecha terminación 31/dic/2025 |
| Modificación(es) al contrato: N/A |  |  |
| Suspensión: N/A |  |  |
| Reanudación: N/A |  |  |
| Cesión: N/A |  |  |
| Terminación anticipada: N/A |  |  |
| - INFORME CONTABLE Y FINANCIERO |  |  |
| Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCOPESOS M/CTE ($ 16.335.000) |  |  |
| Adición: N/A |  |  |
| Prórroga: N/A |  |  |
| Información para Retención en la fuente: |  |  |
| Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:; SI; NO. - Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.; X. - Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.; X. |
| Información: Valor Total del Contrato; Valor Cuota a cancelar; Valor Acumulado Cancelado; Saldo por Cancelar. $ 16.335.000; $ 5.445.000; $ 0; $ 10.890.000. |
| Información del pago de seguridad social: |  |  |
| Obligación | Datos Certificación o Planilla de Pago |  |
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | No. Planilla: 90869823 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1918071703 Operador: MI PLANILLA Fecha de Pago: 10/11/2025 Periodo de pago de la seguridad social: octubre/2025 |  |
| El contratista adjunta seguridad social del mes de octubre de 2025, para el pago de esta cuenta, según decreto 1273 de 23/07/2018 que permite efectuar la cancelación mes vencido de la seguridad social. Se compromete a pagar seguridad social correspondiente. El contratista aporta el certificado de ARL Positiva con riesgo 4, cuyo valor lo asume el contratante. |  |  |
| - INFORME TÉCNICO |  |  |
| Concepto Supervisor: Durante el desarrollo del contrato de prestación de servicios No. 4162.010.26.1.4482- 2025 se pudo verificar que el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones y objeto contractual: - Realizar la recepción y recibo de los bienes utilizados para el desarrollo de los programas y las actividades asociadas al mantenimiento de los escenarios deportivos en Santiago de Cali, verificando la calidad, cantidad, forma de entrega, embalaje documentos que soportan la entrega del proveedor. Durante el periodo evaluado el contratista realizó la recepción de los bienes requeridos para la ejecución de los programas y las actividades de mantenimiento de los escenarios deportivos del Distrito de Santiago de Cali. En este proceso se efectuó una verificación cuantitativa, confirmando que el 98–100% de los productos entregados coincidieran con las cantidades establecidas en las órdenes de suministro, así como la revisión de la conformidad de referencias, unidades y especificaciones técnicas. De manera complementaria, el contratista desarrolló una evaluación cualitativa, verificando el estado físico de los bienes, la calidad de los materiales, el tipo de embalaje utilizado, las condiciones de transporte y la forma de entrega. Asimismo, el contratista revisó la totalidad de los documentos soporte proporcionados por los proveedores (facturas, remisiones, certificados y garantías), asegurando la trazabilidad del proceso y el cumplimiento de los requisitos contractuales. Como resultado, el contratista garantizó que los insumos recibidos fueran adecuados, oportunos y pertinentes para el desarrollo de las actividades programadas en los escenarios deportivos, contribuyendo a la continuidad operativa y al fortalecimiento de la gestión institucional. MEDIO DE VERIFICACION Las evidencias de lo relacionado se encuentran en el siguiente link. https://drive.google.com/drive/folders/1czDP2I1owU5ZyNS-odb14B10t4anPAAO |  |  |
| Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A |  |  |
| Constancia de Paz y Salvo: N/A |  |  |
| Observaciones al informe técnico: N/A |  |  |
| - RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA |  |  |
| No se reporta recomendaciones para el presente período |  |  |
| - FIRMAS RESPONSABLES |  |  |
| _________________________________ KRYSTHIAN DAVID RAMIREZ MUNEVAR. Nombre y firma del Interventor / Supervisor __________________________________________ Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique) |  |  |
| Fecha de suscripción del informe de supervisión: Distrito de Santiago De Cali 14/nov/2025 |  |  |