### INFORME DE GESTIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN – UNIDAD DE APOYO A LA GESTION (UAG) |  |  |
| --- | --- | --- |
| # DATOS BÁSICOS CONTRATO |  | OBJETO DEL CONTRATO:. Prestación de servicios como profesional especializado en la Secretaría del Deporte y la Recreación del proyecto denominado Conservación de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali BP - 26005399 |
| No. Contrato | 4162.010.26.1.4483-2025 |  |
| Supervisor del Contrato | KRYSTHIAN DAVID RAMIREZ MUNEVAR |  |
| Nombre del prestador del servicio | EMERSON VELA LONDOÑO |  |
| Cedula | 93.407.531 |  |
| Valor del contrato: | $6.007.000 |  |
| Fecha inicio | 05/NOV/2025 |  |
| Fecha finalización | 31/DIC/2025 |  |
| # SEGURIDAD SOCIAL |  | SEGURIDAD SOCIAL: Certifico que me encuentro al día en el pago de la seguridad social integral, incluyendo aportes al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales, conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios. Forma de pago: (X) Vencida ( ) Anticipada ( ) Extemporánea |
| IBC (ingreso básico de cotización) | $ 2.402.800 |  |
| No. Planilla | 9493059703 |  |
| No. PIN, Autorización, Referencia, Pago | 1897793965 |  |
| Operador: | Aportes en línea |  |
| Fecha de Pago | 04 de noviembre 2025 |  |
| Periodo de pago de la seguridad social: | Octubre de 2025 |  |
| CUOTA NÚMERO (1) De acuerdo con las obligaciones específicas contenidas en el complemento al contrato electrónico, ejecuté a cabalidad las siguientes actividades dentro del plazo contractual establecido así: |  |  |
| OBLIGACIÓN CONTRACTUAL |  | ACTIVIDADES REALIZADAS |
| CUOTA 1. - Gestionar con DATIC el cambio de equipos activos de red e integración de los tres nodos de la subsecretaría de infraestructura y la secretaria del Deporte y la Recreación, incluyendo definición de fases, tiempos estimados, dependencias y recursos requeridos. |  | CUOTA 1. - Gestione con DATIC para el cambio de equipos activos de red, se realizaron reuniones de coordinación y visitas técnicas para analizar las condiciones actuales de los nodos y levantar información precisa sobre los espacios, infraestructuras existentes y requerimientos para la instalación y configuración de los nuevos dispositivos en la Subsecretaría de Infraestructura y la Secretaría del Deporte y la Recreación.​ Como parte de la actualización tecnológica, se implementarán cambios en los switches de capa 3 y puntos de acceso WiFi versión 7, que permitirán optimizar el rendimiento, maximizar la cobertura y seguridad, y habilitar nuevas funcionalidades de segmentación y enruting de red. Esta evolución técnica facilitará la interoperabilidad y el tráfico eficiente entre los nodos, asegurando la continuidad de los servicios y la integración avanzada en la infraestructura municipal.​​ Adicionalmente, el área REMI —adscrita administrativamente a DATIC— ha asignado previamente las direcciones IP fijas de administración para estos nuevos equipos, lo que garantiza su correcta identificación, acceso y gestión remota. Este paso estratégico forma parte del cronograma detallado que incluye fases de preparación, instalación física, configuración, pruebas y puesta en marcha, con tiempos, dependencias y asignación de recursos para asegurar la transición ordenada y el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Cronograma del Proyecto de Actualización de Equipos de Red. Con base en el diagnóstico, DATIC presentó una propuesta técnica de soluciones orientada a la mejora integral de la operación, contemplando la migración a switches capa 3 y la instalación de access points WiFi versión 7. Estas tecnologías ofrecen mayor capacidad de segmentación, optimizan el enruting, mejoran la cobertura y seguridad de la red, y habilitan funcionalidades avanzadas para la administración centralizada y escalabilidad. Puntos a detallar en el cronograma - Solicitud de estudios de operación de la red - Visitas técnicas DATIC y TIC SDR - Socialización de deficiencias y alcances - Propuesta técnica de soluciones - Planificación y definición de fases - Asignación de IPs fijas por REMI - Instalación y configuración de equipos (switches capa 3, WiFi v7) - Pruebas, puesta en marcha y cierre. Al final del proceso se espera una infraestructura de red renovada, segura y eficiente, alineada con los objetivos estratégicos institucionales y las necesidades operativas de las áreas involucradas. La gestión conjunta, la documentación de avances y la supervisión técnica asegurarán una transición sin contratiempos y la entrega conforme a los requerimientos establecidos por la organización. Asignación de IPs fijas por REMI |
| MEDIO DE VERIFICACIÓN: |  | Las evidencias de lo relacionado se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1zTtsbsay-HlhIDYQAFkzp-XSRK0ltauI |
| OBSERVACIONES: |  | N/A |
| FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO: |  |  |
| FECHA DE TRANSACCIÓN: |  | 18/Nov/2025 |