INFORME DE GESTION (PERIODO MENSUAL, TRIMESTRAL, ANUAL)

PLAN DE DESARROLLO SOACHA 2024-2028.

ALCALDIA DE SOACHA.

| PLAN DE DESARROLLO | ¡EL DESARROLLO ES EL PLAN! 2024-2027 |
| --- | --- |
| EJE ESTRATÉGICO | 5.1. Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la política de la seguridad. |
| PROGRAMA | Modernización del plan estratégico de tecnologías de la información (PETI) de la alcaldía de Soacha. |
| NUMERO DE LA META | SG – 06 |
| META PRODUCTO | Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Política de seguridad. |

Este informe ejecutivo es fuente de información para rendir ante la secretaria de Planeación y Ordenamiento territorial como instrumento de seguimiento al desarrollo de las acciones realizadas por parte de la Dirección de Gestión Tecnológica   en cumplimiento a la meta asignada denominada SG- 06 indicadas en el Plan de Desarrollo de Soacha 2024-2027 ¡El Desarrollo es el Plan!, acordes a la programación realizada para el periodo mensual dentro del plan Indicativo de la entidad.

El orden del informe se encuentra articulado de conformidad con el eje estratégico asociado a las condiciones habilitantes de desarrollo en especial con los principios de gobierno promoviendo la orientación a resultados, para ello se presenta la información de los programas así:

DESCRIPCION CUMPLIMIENTO DE LA META:

OBJETIVO DE LA META: Garantizar la correcta operación de la infraestructura tecnológica mediante el fortalecimiento y la conectividad para brindar seguridad en la trasmisión de datos para la Alcaldía Municipal de Soacha.

NOMBRE DEL BANCO DE PROYECTO: Modernización del plan estratégico de tecnologías de la información (PETI) de la alcaldía de Soacha.

No. de BANCO DE PROYECTO: 2024257540003

INDICADOR DE PRODUCTO: Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología.

- Acciones realizadas durante el periodo a rendir:

Actividad 2: Fortalecimiento y modernización de la infraestructura tecnológica del Municipio de Soacha

- Adecuaciones de cableado estructurado oficina del parque automotor. – secretaria general.

- Adecuaciones físicas de cableado sede Zapan – secretaria de Infraestructura.

Actividad 7: Adquisición y soporte del licenciamiento por suscripción de los servicios correo electrónico, herramientas de colaboración, mensajería instantánea y ofimática.

Consorcio IAD Dinámico Softwareone_145537_Licencias Microsoft adquisición y soporte del licenciamiento por suscripción de los servicios correo electrónico, herramientas de colaboración, mensajería instantánea y ofimática,

- Logros Alcanzados

- Garantizar la correcta operación y rendimiento de los equipos de cómputo mediante el mantenimiento preventivo realizado.

- Generar charlas de sensibilización de la seguridad y privacidad de la para los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Soacha.

- verificación del cumplimiento de las actividades realizadas en las OPS.

- Personas Impactas O Atendidas

Con el impacto y la ejecución de la meta No. 6 busca fortalecer y generar una mayor y mejor estabilidad a la infraestructura general de la Alcaldía Municipal de Soacha en cada una de sus diferentes secretarias, Direcciones u oficinas, las cuales requieren herramientas para el almacenamiento , ejecución , operatividad y gestión de la información, procesos y procedimientos; así como el desarrollo de cada uno de los procesos existentes para la ejecución de los tramites que demanda la población del municipio de Soacha; como lo son aplicativo ControlDoc en funcionamiento 432 licencias las cuales permiten gestionar los tramites y procesos entre las diferentes dependencias. En cuanto al licenciamiento se han impactado 393 usuarios con aplicativos ofimáticos, 135 usuarios de Exchange online y 588 usuarios con licencia office 365 E1 plus; aproximadamente 893 usuarios con equipos de computo para realizar diferentes labores y dar cumplimiento a cada una de las acciones, procesos y tramites requeridas por los usuarios.

- Avance de cumplimiento a la meta para el periodo rendido

| SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FISICA |  | DATO |
| --- | --- | --- |
| EFICACIA | PROGRAMACIÓN DE LA META | 0.075 |
|  | EJECUCIÓN FÍSICA DE LA META | 0.025 |
|  | AVANCE | 83.0% |

- Evidencia de Cumplimiento enlace:

META 06

7. Dificultades en el desarrollo de la meta:

- Falta de presupuesto para la ejecución de proyectos

- Falta de personal capacitado para el desarrollo de actividades técnicas y especificas

NOTA: EL CARGUE DEL PRESENTE INFORME VA DENTRO DE LAS EVIDENCIAS DE GESTION ACOMPAÑADA DE OTROS DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS, PLANILLAS, ACTAS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE CONSIDEREN RELEVANTES INCORPORAR COMO SOPORTE) AL SIGUIENTE ENLACE

Actividad 2: Fortalecimiento y modernización de la infraestructura tecnológica del Municipio de Soacha

Adecuaciones de cableado estructurado oficina del parque automotor. – secretaria general.

Adecuaciones físicas de cableado sede Zapan – secretaria de Infraestructura.

Actividad 7: Adquisición y soporte del licenciamiento por suscripción de los servicios correo electrónico, herramientas de colaboración, mensajería instantánea y ofimática.

En constancia se firma a los veinte (25) días del mes de octubre del año 2025

Responsable:

Nombre: Carlos Albeiro Garzón

Cargo: director (E)

Correo electrónico: carlos.garzonr@alcaldiasoacha.gov.co

Elaboró:

Nombre del encargado: Mauricio Cañas Lopez

Cargo: Contratista

Correo electrónico: mauricio.canas@alcaldiasoacha.gov.co