INFORME DE TERCER TRIMESTRE 2024

PLAN DE DESARROLLO SOACHA 2024-2028.

ALCALDIA DE SOACHA.

| PLAN DE DESARROLLO | ¡EL DESARROLLO ES EL PLAN! 2024-2027 |
| --- | --- |
| EJE ESTRATÉGICO | Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la política de la seguridad. |
| PROGRAMA | Modernización del plan estratégico de tecnologías de la información (PETI) de la alcaldía de Soacha. |
| NUMERO DE LA META | SG – 07 |
| META PRODUCTO | Implementar 10 herramientas y/o soluciones tecnológicas que soporten y optimicen la prestación de servicios a la ciudadanía, funcionarios y/o colaboradores. |

Este informe ejecutivo es fuente de información para rendir ante la Secretaria de Planeación y Ordenamiento territorial como instrumento de seguimiento al desarrollo de las acciones realizadas por parte de la Dirección de Gestión Tecnológica   en cumplimiento a la meta asignada denominada SG- 07  indicadas en el Plan de Desarrollo de Soacha 2024-2027 ¡El Desarrollo es el Plan!, acordes a la programación realizada para el periodo ( trimestre, mensual, anual) dentro del plan Indicativo de la entidad.

El orden del informe se encuentra articulado de conformidad con el eje estratégico asociado a las condiciones habilitantes de desarrollo en especial con los principios de gobierno promoviendo la orientación a resultados, para ello se presenta la información de los programas así:

DESCRIPCION CUMPLIMIENTO DE LA META:

OBJETIVO DE LA META: Implementar la gestión y operación de los trámites en línea de la Alcaldía Municipal de Soacha brindando soluciones tecnológicas a los usuarios en cuanto a tiempos y desplazamientos facilitando y apoyando la generación de procesos en diferentes secretarias y direcciones

NOMBRE DEL BANCO DE PROYECTO: Modernización del plan estratégico de tecnologías de la información (PETI) de la alcaldía de Soacha.

No. de BANCO DE PROYECTO:  2024257540003

INDICADOR DE PRODUCTO: Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología.

Diseñar las herramientas que permitan la óptima prestación de los servicios a la ciudadanía. Trámites y certificaciones recurrentes de los ciudadanos, funcionarios y colaboradores.

- Logros Alcanzados

Mediante la gestión de las actividades realizadas a través de la operación de los tramites en línea se busca la implementación tecnológica para los procesos y procedimientos los cuales permite agilizar trámites para el desarrollo de sus actividades, descongestionar oficinas; y para el ciudadano le facilita la gestión de cada una de las solicitudes de una forma mucho más sencilla y en un menor tiempo.

- Personas Impactas O Atendidas

El impacto generado con la ejecución de esta meta es de 46249 usuarios; distribuidos de la siguiente manera: para bomberos se han realizado un total de 3162 solicitudes; De la Secretaria de Salud Pública dimensión de salud ambiental hay 258 solicitudes; de la Secretaria de Cultura se han realizado un total de 1477 solicitudes; de la Secretaria de Infraestructura se han realizado un total de 26386 solicitudes; de la Secretaria de Planeación se han realizado un total de 188 solicitudes y de la Secretaria de Salud un total de 28 solicitudes.

- Fotografías o imágenes relevantes

- Avance de cumplimiento a la meta para el periodo rendido

| SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FISICA |  | DATO |
| --- | --- | --- |
| EFICACIA | PROGRAMACIÓN DE LA META | 0.075 |
|  | EJECUCIÓN FÍSICA DE LA META | 0.045 |
|  | AVANCE | 60% |

- Evidencia de Cumplimiento enlace:  META 07

En constancia se firma a los veinte (25) días del mes de octubre del año 2025

Responsable:

Nombre: Luis Miguel Rojas Bogotá

Cargo: Director

Correo electrónico: Luis.rojas@alcaldiasoacha.gov.co

Elaboró:

Nombre del encargado: Mauricio Cañas Lopez

Cargo: Contratista

Correo electrónico: mauricio.canas@alcaldiasoacha.gov.co