INFORME EJECUTIVO UNIVERSIDADES EJE CAFETERO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4 PROYECTOS PRESENTADOS EN 1: RPTE LEGAL DE LA COPORACION DE RED DE UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL EJE CAFETERO ¨SU EJE¨: COMO GERENTE Y OPERADOR

DEL PROYECTO FOTOVOLTAICO HASTA 1MW POR TERRITORIO EN DPTOS RISARALDA-CALDAS-QUINDIO-TOLIMA

VALOR PROYECTO SEGÚN LEVANTAMEINTO INF CONSULTORIA: $23.013.148.813

1.COMPONENTE LEGAL: CHECK LIST UNIVERSIDADES

CORPORACION UNIVERSITARIA: RED DE UNIVERSIDADES SU EJE: Cumple experiencia para ser operador y gerente del contrato MACRO Interadministrativo de las 4 Universidades. Cumple con componentes No. 1, No. 2, deberá realizar contratación derivada a través de un proceso de selección. de los componentes No. 3, y No. 4. (inclusive la interventoría)

UTP: Cumple para cualquier componente. No. 1, No. 2, No. 3, y No. 4.

TOLIMA: Cumple para el componente No.1, No.2, No, 3 y No.4.

CALDAS: Cumple para dos de los componentes. No. 1 y No. 2.

QUINDO: Cumple para el componente No.1 y No.2.

2. COMPONENTE TECNICO: ANEXOS TÉCNICOS

Formulario de información técnica de comunidades energéticas, para la proyección de anexo técnico: remitido por:

LA UNIVERSIDAD DE CALDAS

LA UNIVERSIDAD DE QUINDIO

LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

2.1. Reunión con técnico Wilder, remitió el anexo de levantamiento de información para que las universidades diligencien el formulario de información técnica, y de esta forma una vez diligenciado el área técnica procederá a proyectar el anexo.

2.2. Una vez definido y concluido el anexo técnico, se procederá a remitir a la SUEJE Corporación de Universidades Públicas del eje cafetero para la verificación y/o generación de observaciones.

3. COMPONENTE JURIDICO CONTRACTUAL: Con Sonia Rosmira para revisar la tipología contractual, si era viable un contrato tipo marco o interadministrativo por componentes, sin embargo, se nos hicieron observaciones que aún estamos analizando con base en la documentación para sustentar la tipología y capacidad del contratista.

3.1. Estudios previos: Se solicitó información de fuentes oficiales de información de la pobreza energética en el eje cafetero, especialmente en los departamentos de Quindío, Risaralda, Tolima y Caldas, con el fin de fortalecer la sustentación de la necesidad de implementación del proyecto en los documentos precontractuales.

4. COMPONENTE PREDIAL: En primera revisión diligenciada en los formularios de CE por las Univ., para anexos técnicos manifiestan que los predios son a título propio del cual incorporan matricula inmobiliaria para revisión del historial traslaticio de dominio. Se realizará reunión con la abogada Francy y Andrés; abogados de MME 20 agosto para inicio revisión predial.

5. COMPONENTE ECONOMICO:  Se asistió a dos reuniones con el Doctor Garay, quien nos brindó orientación para la publicación del evento de cotización y la generación de un anexo para el sondeo de estudio de mercado, se debe validar financieramente los componentes de APU, en el mercado hay varios contratistas que pueden efectuar dicho contrato, por ende, hay que justificarlo desde el índice de precios, índice financiero y estudio de mercado. Se hizo énfasis en la importancia de contar con un anexo técnico de manera prioritaria, previo a realizar dichas etapas. En ese sentido, quedamos atentos a la remisión del Doctor Felipe Hernández de FENOGE sobre los estudios de mercado de las comunidades energéticas del Eje Cafetero (Risaralda, Caldas, Quindío y Tolima) y los precios de referencia que se tienen desde FENOGE.

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA REALIZAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO 2025

- Revisar certificados de subsanación experiencia de la SUEJE, Universidad de Caldas y la Universidad de Quindío.

-  Realizar el seguimiento y reiteración de documentación pendientes.

- Diligenciar el cuadro de experiencia e idoneidad de cada una de las universidades.

- Hacer una reunión con los abogados del equipo predial.

- Responder a las observaciones realizadas por el área de contratación, sobre la capacidad jurídica y la naturaleza de la SUEJE para la suscripción del contrato interadministrativo para el desarrollo de componentes 3 y 4.

- Verificar con el Doctor Gámez para la constitución y registro de las comunidades energéticas de las universidades y de los potenciales beneficiarios de las áreas colindantes de las universidades, de ser así, habría que adelantar el registro de manera prioritaria.