# INFORME TÉCNICO GERENCIA GUAJIRA – OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

- Introducción

La transición energética justa constituye uno de los pilares estratégicos del Gobierno Nacional para el periodo 2022–2026. En este marco, el Ministerio de Minas y Energía ha impulsado la incorporación masiva de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), buscando garantizar la sostenibilidad ambiental, la diversificación de la matriz energética y el fortalecimiento del desarrollo territorial en zonas priorizadas.

La Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales (OAAS), como dependencia responsable del relacionamiento institucional, comunitario y ambiental del sector, cumple un papel central en garantizar que la transición energética se ejecute en condiciones de legitimidad social, armonización con los territorios y cumplimiento normativo. La OAAS coordina diariamente la relación entre empresas, comunidades étnicas, autoridades ambientales y entidades del orden nacional y territorial, asegurando que los proyectos de energía avancen de manera coordinada, eficiente y socialmente responsable.

La presente Asistencia Técnica se formula para fortalecer la capacidad institucional de la OAAS y su presencia territorial en La Guajira, en articulación con el Ministerio del Interior, con el fin de dar continuidad y robustez a los procesos sociales, ambientales y étnicos que viabilizan la entrada en operación de los proyectos FNCER estratégicos del país, especialmente aquellos comprendidos en la Estrategia 6GW del Ministerio de Minas y Energía.

- Justificación de la necesidad

  - Contexto nacional y estratégico

Colombia enfrenta un momento definitorio en su transición energética. El país se fijó la meta de incorporar seis gigavatios (6GW) de nueva capacidad renovable, principalmente eólica y solar, en el periodo 2023–2026. Esta meta responde a la urgencia de descarbonizar la matriz eléctrica, reducir la dependencia de combustibles fósiles, garantizar la seguridad energética y avanzar en los compromisos climáticos internacionales.

Para cumplirla, no basta con desarrollar infraestructura energética: se requiere asegurar condiciones sociales, ambientales, institucionales y territoriales que permitan que los proyectos FNCER avancen sin interrupciones, litigios, conflictividades o retrasos asociados a trámites y relacionamiento con comunidades étnicas.

Los territorios donde se desarrollan estos proyectos  (especialmente La Guajira) presentan altas complejidades en materia de gobernanza, conflictividad histórica, dispersión poblacional, presencia de autoridades tradicionales múltiples, tensiones inter-claniles y dificultades estructurales en el acceso a oportunidades, servicios públicos y representación formal.

Estos elementos convierten el componente social y ambiental en un cuello de botella decisivo para el avance de la transición energética. La experiencia reciente demuestra que los proyectos no se retrasan por la infraestructura, sino por la ausencia de condiciones habilitantes en consulta previa, confianza institucional, manejo de conflictividades y articulación interinstitucional.

El papel de la OAAS es, por lo tanto, estratégico: constituye la instancia del Ministerio de Minas y Energía encargada de la interacción con los territorios, de coordinar el relacionamiento comunitario, de apoyar la gestión de los trámites ambientales y de garantizar que los proyectos avancen de manera armónica con las comunidades y autoridades étnicas.

  - Necesidad de fortalecer la gobernanza territorial

La Guajira concentra la mayor parte de la capacidad eólica del país. Allí se encuentran decenas de proyectos de parques eólicos, líneas de transmisión y obras asociadas, que involucran a cientos de comunidades indígenas Wayuu. Esta realidad exige una presencia estatal sólida, constante y técnicamente preparada, capaz de:

- Facilitar el diálogo entre empresas, comunidades y entidades públicas.

- Resolver oportunamente situaciones críticas relacionadas con representatividad, autoridades, límites ancestrales, expectativas frente a los beneficios del proyecto y tensiones intracomunitarias.

- Garantizar que los compromisos adquiridos por las empresas en los procesos de consulta se cumplan de manera clara, verificable y respetuosa de los usos y costumbres Wayuu.

- Coordinar a las entidades del Gobierno Nacional para dar respuestas coherentes frente a problemáticas estructurales del territorio.

Sin un equipo técnico especializado, la gobernanza territorial se debilita, aumentando el riesgo de escalamiento de conflictividades y retrasos en proyectos estratégicos para el país.

  - Necesidad de fortalecer la gestión social y el relacionamiento comunitario

Los proyectos FNCER han generado procesos de interacción constante entre empresas y comunidades, que requieren acompañamiento técnico, presencia institucional, mecanismos de mediación culturalmente pertinente y canales de comunicación que eviten la desinformación y la ruptura del diálogo.

La OAAS es la entidad del Gobierno Nacional que dispone del mandato para este relacionamiento social y técnico. No obstante, el volumen y la complejidad de los proyectos en territorio superan actualmente su capacidad operativa, lo que hace necesaria la vinculación de personal técnico capacitado para:

- Acompañar sesiones de diálogo y espacios comunitarios.

- Monitorear el cumplimiento de acuerdos.

- Atender situaciones críticas y prevenir conflictos.

- Proveer soporte técnico en relación con la interacción entre los proyectos y el territorio.

- Facilitar procesos de participación efectiva y comunicación intercultural.

Sin este acompañamiento territorial permanente, los proyectos se exponen a interrupciones, cierres de vías, paros comunitarios y pérdida de legitimidad institucional.

  - Necesidad de fortalecer la gestión ambiental y los trámites asociados a POA

Los proyectos FNCER requieren trámites ambientales complejos, que incluyen licencias, modificaciones, seguimientos y articulación con autoridades ambientales. Las entidades territoriales y las comunidades requieren orientación técnica, claridad sobre los instrumentos ambientales y apoyo en el seguimiento a los compromisos derivados de las licencias ambientales.

La OAAS, como enlace del Ministerio de Minas ante ANLA, las empresas y el territorio, debe asegurar que:

- Los proyectos avancen acorde con los requerimientos ambientales.

- Las comunidades comprendan el alcance de las medidas ambientales adoptadas.

- Exista articulación efectiva para resolver cuellos de botella en trámites y requerimientos.

- Se garantice que el cumplimiento ambiental se traduzca en protección del territorio y en confianza comunitaria.

Este componente requiere un equipo técnico robusto, capaz de acompañar procesos ambientales, atender requerimientos y fortalecer el relacionamiento con autoridades y comunidades.

  - Necesidad de personal especializado para garantizar la continuidad de la gestión

La magnitud de los proyectos, el número de comunidades participantes y el carácter estratégico de la transición energética requieren un equipo interdisciplinario que apoye de manera permanente las labores de la OAAS. La Asistencia Técnica permitirá:

- Incorporar profesionales en gestión social, medio ambiente, gobernanza étnica, derecho, resolución de conflictos y relacionamiento comunitario.

- Mantener presencia territorial constante en La Guajira.

- Responder rápidamente ante coyunturas críticas.

- Brindar soporte técnico a la Gerencia Guajira.

- Sostener los avances logrados en años anteriores en consulta previa y gobernanza.

Sin esta vinculación, la OAAS no cuenta con la capacidad operativa para atender la magnitud de los proyectos ni garantizar la entrada en operación de los mismos dentro de los tiempos establecidos.

- Descripción del proyecto

La Asistencia Técnica fortalecerá la presencia, capacidad y efectividad de la OAAS en la gestión social, ambiental y territorial asociada a los proyectos FNCER. El equipo apoyará:

- Procesos de relacionamiento comunitario e intercultural.

- Acompañamiento social y territorial en La Guajira.

- Gestión ambiental y soporte técnico en trámites de POA.

- Manejo de conflictos y situaciones críticas.

- Seguimiento a acuerdos de consulta previa en articulación con el Ministerio del Interior.

- Acciones de diálogo y coordinación con empresas, comunidades y entidades públicas.

El proyecto se convertirá en la principal herramienta operativa para garantizar que la transición energética avance con legitimidad social, cumplimiento ambiental y articulación interinstitucional.

- Resultados esperados

Para 2026, la Asistencia Técnica permitirá:

- Fortalecer la gobernanza territorial en áreas prioritarias para la transición energética.

- Consolidar el rol de la OAAS como instancia articuladora entre Estado, empresas y comunidades.

- Establecer mecanismos de seguimiento y trazabilidad de acuerdos.

- Mejorar la capacidad de respuesta ante conflictividades.

- Asegurar la continuidad de los proyectos FNCER mediante acompañamiento social, ambiental y territorial.

- Reducir riesgos de retrasos por conflictividades o trámites pendientes.

- Promover un relacionamiento intercultural más sólido y respetuoso con las comunidades Wayuu.

Este proyecto representa un instrumento fundamental para el cumplimiento de la meta nacional de 6GW y para garantizar una transición energética justa, participativa y territorialmente responsable.

- Informe de Gestión Gerencia Guajira – Línea Fortalecimiento de la Gobernanza Etnica

Con la llegada del actual Gobierno Nacional, se viene impulsando la política de la transición energética justa (TEJ), la cual busca: 1. La adaptación de los sistemas energéticos por las consecuencias adversas del cambio climático, 2. El tránsito de una economía extractivista a una economía productiva, y, 3. La instauración de la justica social y ecológica, en la que la energía se erige como derecho universal. A través de esta política se busca fomentar la equidad energética (accesibilidad y asequibilidad a la energía), en especial, en aquellas zonas afectadas por la explotación minera, potenciando nuevos procesos de relacionamiento y participación en beneficios que contribuirá en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades territoriales y étnicas.

En este contexto el Ministerio de Minas y Energía ha venido trabajando de manera articulada en la gestión de las relaciones con las autoridades étnicas del área de afectación directa de los proyectos Fuentes No Convencionales de Energías Renovables (FNCER) y las Líneas de Transmisión (LT), las empresas promotoras de los proyectos y las entidades con competencia en la transición energética justa a nivel nacional y territorial, con el propósito de garantizar una gobernanza étnica y territorial para la transición energética en la Guajira, buscando la promoción y firma de un Pacto por la Transición energética Justa en La Guajira: “un territorio posible para todas y todos, La Guajira 2050”, este hito marcó una nueva ruta para el relacionamiento social, económico, cultural y ambiental entre los actores estratégicos o stakeholders.

El pacto, cuya firma se logró en el mes de junio de 2023, liderado por el Presidente Gustavo Petro, tiene un carácter dinámico de acuerdo con las realidades del territorio, y pretende avanzar en: justicia ambiental, social y económica para alcanzar la paz total. Podrán adherirse a este pacto los nuevos actores que reconozcan este instrumento para el fortalecimiento del relacionamiento social y ambiental, y la construcción de visiones compartidas sobre el desarrollo de la región.

Para materializar los 9 puntos del Pacto por la TEJ, el Ministerio de Minas y Energías elaboró un plan estratégico para operativizar los acuerdos de voluntades propuestos por las de 380 autoridades del área de influencia de los proyectos de energías renovables, los promotores de los proyectos, los gremios y asociaciones, las entidades de orden nacional y territorial con competencia en las regulaciones, trámites y procesos para la puesta en marcha de los proyectos de energía renovables y las comunidades energéticas como una respuesta de justicia social para la región.

Dicho plan estratégico, busca que, de manera tripartita, los actores puedan construir una hoja de ruta que contenga acciones, estrategias, responsables y temporalidad que den respuesta a los siguientes interrogantes en caminados a la búsqueda de la gobernabilidad étnicas y territorial para la TEJ; ¿Cuál debe ser las acciones urgentes y necesarias que permitan hablar de una transición energética justa en el Departamento de la Guajira?, y en ¿especial en el territorio del pueblo Wayúu?, ¿Cuáles deberían ser los determinantes o habilitadores sociales, culturales, económicos, ambientales y regulatorios que garanticen un debido proceso de participación de las autoridades étnicas y territoriales en la toma de decisiones informadas sobre la planificación energética del territorio?, ¿Cómo deben actuar las entidades competentes en las regulaciones ambientales y sociales al momento de habilitar o inhabilitar los proyectos de energías renovables en el territorio?, y, ¿Cómo deben adoptarse los estándares de la debida diligencia de las empresas promotoras y desarrolladoras de los proyectos de energías renovables?, generando de esta manera una respuesta institucional y comunitaria que posibilite la sostenibilidad de la TEJ en la Guajira.

En 2024 la OAAS adelantó la conformación de las Instancias de Diálogo y Seguimiento Comunitario y la Instancia de Diálogo y Seguimiento Territorial como estrategia para el fortalecimiento de la gobernanza de las comunidades wayuu y el diálogo con entidades y empresas.

Para el 2025, y con el camino recorrido previamente, se estableció una ruta en el marco del fortalecimiento de la gobernanza étnica y territorial que buscó el fortalecimiento en el relacionamiento con las comunidades wayuu que permitiera, de un lado el fortalecimiento de su gobernanza y, por otro lado, buscar el avance de los proyectos FNCER y LT.

A continuación, se presenta el avance en los hitos planteados para la línea estratégica de Gobernanza étnica y la línea estratégica de Gobernanza Territorial.

  - Hito 1.1 Fortalecimiento de la gobernanza étnica de las comunidades del área de influencia de los proyectos FNCER y LT (Isagen, Epm, Isa Intercolombia, GEB, EDPR, AES) a través de la realización de once (11) espacios de diálogos comunitarios.

En el proceso de fortalecimiento de la gobernanza étnica se realizaron diálogos con 380 autoridades y líderes wayuu con el fin de construir el Plan Operativo del Pacto por la Transición Energética Justa, la elección de delegados wayuu y el fortalecimiento de la gobernanza étnica, que a su vez conlleve a un mejor relacionamiento entre las comunidades y las empresas de los proyectos FNCER y LT y se optimice.

Resultado de ello fue la conformación de la Instancia de Diálogo y Seguimiento Territorial con 46 delegados wayuu quienes en este espacio técnico y de gestión promueven el cumplimiento del Plan Operativo del Pacto por la TEJ, participan en espacios con gobierno nacional, local y empresas y tienen la responsabilidad de devolver toda la información a las autoridades y comunidades que los eligieron delegados.

En este proceso que compone diferentes escalas pero que representa una sola gobernanza wayuu, razón por la cual se determinó la importancia de hacer la devolución de información por parte de los delegados a las autoridades y comunidades en un ejercicio informativo frente a las acciones del Plan Operativo del Pacto por la TEJ y una actividad de diálogo social para la legitmidad y reconocimiento de los delegados wayuu.

Para la devolución de información se realizaron 11 talleres que abarcaron los municipios de Uribia, Maicao y Albania, con los siguientes resultados:

| PROYECTO |  | ASISTENTES | PENDIENTES | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISAGEN |  | 3 | 0 | 3 |
| EDPR - URIBIA |  | 14 | 12 | 26 |
| EPM |  | 12 | 0 | 12 |
| EDP/ALBANIA |  | 8 | 4 | 12 |
| AES (JK1 JK2, JK4 y LT) |  | 21 | 11 | 32 |
| GEB - ALBANIA |  | 3 | 11 | 14 |
| EDPR - MAICAO |  | 36 | 15 | 51 |
| AES LT |  | 33 | 13 | 46 |
| ISA INTERCOLOMBIA |  | 14 | 3 | 17 |
| GEB - MAICAO |  | 22 | 43 | 65 |
| GEB - URIBIA |  | 32 | 17 | 49 |
| WINPESHI |  | 21 | 28 | 49 |
|  | TOTAL | 219 | 157 | 376 |

En las reuniones se expusieron las siguientes temáticas:

- Recuento del Pacto por la TEJ

- Responsabilidades de la Gerencia Guajira del Ministerio de Minas y Energía

- Plan Operativo del Pacto por la TEJ

- Compromisos adquiridos en el Comité Tripartito

- Legitimidad de la Delegatura wayuu

- Explicación del ABC de la Instancia de Diálogo Territorial

- Insumos para la elaboración del Lineamiento Social

Con las actividades realizadas se buscó consolidar el cumplimiento del Pacto por la Transición Energética Justa y otorgar un espacio de diálogo que pueda redundar en una mayor presencia institucional del ministerio de minas y energía en el territorio y, que a su vez, conlleve a la garantía de la construcción de los proyectos FNCER y LT.

En este sentido, la actividad se vuelve estratégica en cuando se requiere consolidar el proceso de gobernanza multiescalar del pueblo wayuu. Adicionalmente, es importante formular estrategias metodológicas para llegar a las comunidades que no participaron en los espacios de diálogo. Para el 2025 se cumplió el 100% del hito propuesto.

Al ser una actividad cíclica que garantiza el modelo de gobernanza multiescalar, la devolución de información y la consolidación de los delegados desde la legitimidad territorial se presentan como hitos para 2026 que desde la OAAS Gerencia Guajira debe implementarse.

  - Hito 1.2 Fortalecimiento de la instancia de diálogo & seguimiento a la TEJ en La Guajira, mediante cuatro (4) espacios de trabajo.

La Instancia de Diálogo y Seguimiento Territorial como espacio de delegatura técnico del modelo de gobernanza wayuu es un espacio fundamental en el cual se reflexiona desde una perspectiva regional y territorial sobre la Transición Energética Justa. Por ello desde la OAAS Gerencia Guajira se cumplió con una estrategia de fortalecimiento de la instancia en la cual se tiene en cuenta desde la planeación estratégica hasta el desarrollo de temas de gran importancia para las comunidades wayuu. A continuación, se relacionan las reuniones y temas realizados en el marco de este hito:

| FECHA | TEMAS | ASISTENCIA DELEGADOS |
| --- | --- | --- |
| 15/03/2025 | Definición de las rutas para la ejecución del plan operativo, cronograma de trabajo, productos esperados y establecer los temas estratégicos claves a ser posicionados en la mesa de gobernanza étnica y el comité triparto, para el año 2025. | 29 – Delegados |
| 16/05/2025 | Definición de las rutas para la ejecución del plan operativo, cronograma de trabajo, productos esperados y establecer los temas estratégicos claves a ser posicionados en la mesa de gobernanza étnica y el comité triparto, para el año 2025. Fortalecimiento del diálogo social entre las autoridades étnicas del área de influencia de los proyectos FNCER y LT y las autoridades ambientales: ANLA y Corpoguajira. | 25 – Delegados |
|  | Taller de DDHH | 23 – Delegados |
| 18/06/2025 | Construcción de mensajes estratégicos, previos al Comité Tripartito | 29 Delegados |
| 9/09/2025 | Presentación de programación, logística y metodología para la realización de “Convención de Comunidades Wayuu por la TEJ” | 27 – Delegados |
| 10/09/2025 | Dialogar sobre la seguridad en La Guajira en el marco de la Transición Energética Justa.. | 30 – Delegados |
| 15/10/2025 | reconstrucción de confianza | 30 – Delegados |
| 22/10/2025 | Encuentro de Buenas Practicas | 31 – Delegados |
| 1,2,3/12/2025 | Atunkawa – PNUD | Pendiente |

La continuidad en el fortalecimiento de la Instancia de Diálogo y Seguimiento Territorial como eslabón clave en el modelo de gobernanza wayuu requiere de una planeación a futuro en la cual se vislumbran temáticas importantes como justicia indígena, formulación de proyectos y fortalecimiento interno de la instancia de diálogo. En este sentido, el fortalecimiento de la instancia de diálogo territorial es una actividad clave que se propone continúe en el 2026 toda vez que la existencia de dicho espacio de participación conlleva a la mitigación de conflictividades que pueden afectar el cronograma de los proyectos, da legitimidad a la presencia institucional del Ministerio de Minas y Energía en el territorio wayuu y articula con actores clave la implementación de la Transición Energética Justa y su Pacto.

  - Hito 1.3 Conformación de las instancias comunitarias de los proyectos P.E. de AES (JK1 JK2, JK4) a través de la realización de cuatro (4) espacios de diálogos comunitarios.

En el modelo de relacionamiento social y fortalecimiento de la gobernanza wayuu propuesto por la OAAS Gerencia Guajira se busca que cada uno de los proyectos priorizados en la Transición Energética Justa logren organizar su esquema de gobernanza de forma tal que se reduzcan las conflictividades y se genere una posibilidad de diálogo mediante delegados de comunidades. Al respecto, para el 2025 se propuso la meta de conformar las Instancias de Diálogo Comunitarias para los proyectos priorizados por la empresa AES Colombia, y con ello lograr que delegados wayuu de esos proyectos fortalezcan la Instancia de Diálogo y Seguimiento Territorial y tengan la posibilidad de participar en el Comité Tripartito.

A continuación, se relacionan las comunidades con las cuales se realizó el ejercicio de conformación de las instancias de diálogo:

| Comunidad | Asistencia | Fecha de reunión |
| --- | --- | --- |
| Alamachon | Asiste | 26 de agosto de 2025 |
| Amaiceo | Asiste | 26 de agosto de 2025 |
| Ashulamana | Asiste | 26 de agosto de 2025 |
| Casa Eléctrica | Asiste | 26 de agosto de 2025 |
| Cubamana | Asiste | 26 de agosto de 2025 |
| Hapuachi | Asiste | 26 de agosto de 2025 |
| Ichichon | Asiste | 26 de agosto de 2025 |
| Ichipa | Asiste | 26 de agosto de 2025 |
| Iperrain | No Asiste | Pendiente |
| Isaschika | No Asiste | Pendiente |
| Ishamana | Asiste | 26 de agosto de 2025 |
| Jamushenu | No Asiste | Pendiente |
| Jeyutshe | No Asiste | Pendiente |
| Jotomana | Asiste | 26 de agosto de 2025 |
| Jullaransen | No Asiste | Pendiente |
| Kasia | No Asiste | Pendiente |
| Kasuchi | Asiste | 26 de agosto de 2025 |
| Kasushi | No Asiste | Pendiente |
| Miechi | No Asiste | Pendiente |
| Mochomana | Asiste | 26 de agosto de 2025 |
| Morrenaka | Asiste | 26 de agosto de 2025 |
| Mulujuipa | Asiste | 26 de agosto de 2025 |
| Parisheru | Asiste | 26 de agosto de 2025 |
| Pushecherrapui | Asiste | 26 de agosto de 2025 |
| Sholomana | Asiste | 26 de agosto de 2025 |
| Shurimana | No Asiste | Pendiente |
| Suhuna | Asiste | 26 de agosto de 2025 |
| Uleule | No Asiste | Pendiente |
| Ullarancen | No Asiste | Pendiente |
| Walerrushi | Asiste | 26 de agosto de 2025 |
| Rutkamaria | Asiste | 26 de agosto de 2025 |
| Antulerruchi | Asiste | 26 de agosto de 2025 |

| Comunidad | Asistencia | Fecha de reunión |
| --- | --- | --- |
| Alullain, | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |
| Arruwacho, | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |
| Atachonkat, | No Asiste | Pendiente |
| Atutchon, | No Asiste | Pendiente |
| carrizal via, | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |
| Choloisirra, | No Asiste | Pendiente |
| Iguanaule, | No Asiste | Pendiente |
| Itchitchoun, | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |
| Jaipalechi, | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |
| Jamushechi aranamana, | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |
| Jasakat, | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |
| Jichimalu, | No Asiste | Pendiente |
| Jurujurumana, | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |
| Kevirralimana, | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |
| Koomana-Puhy, | No Asiste | Pendiente |
| La Trampa – Japuralao, | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |
| Makulantirra, | No Asiste | Pendiente |
| Malairratu, | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |
| Maramaralen, | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |
| Mashalerrain, | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |
| Moispa, | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |
| Namunashitou, | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |
| Orechon, | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |
| Palen Palen, | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |
| Paramana (Paraíso), | No Asiste | Pendiente |
| Perrisou, | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |
| Pesuapa, | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |
| Puhy, | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |
| Pushoulia, | No Asiste | Pendiente |
| San Martín, | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |
| Satsapa, | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |
| Sketput, | No Asiste | Pendiente |
| Suimana, | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |
| Thaloulamana, | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |
| UleUle 2, | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |
| Uraulia, | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |
| Waletsirra, | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |
| Wararat, | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |
| Wayulapchon, | No Asiste | Pendiente |
| Witkat, | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |
| Woranca, | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |
| Xayusirapa, | No Asiste | Pendiente |
| Yolumouchon, | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |
| Youren | No Asiste | Pendiente |
| Alamachon | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |
| Morrenkat | Asiste | 12 de septiembre de 2025 |

El resultado fue la elección de 7 nuevos delegados wayuu a partir de la conformación clanil de los territorios que se encuentran en área de afectación directa de los proyectos a cargo de AES Colombia.

  - Hito 1.4 Acompañamiento a la estrategia de relacionamiento social de Ecopetrol en su línea de negocio de proyectos FNCER y LT.

La incorporación de Ecopetrol en la Transición Energética Justa requiere de una estrategia de acompañamiento orientada a la materialización de los proyectos FNCER y LT. En este sentido se hizo un acompañamiento detallado a las diferentes líneas de relacionamiento que estableció la empresa, como son la socialización inicial, los seguimientos de consulta previa y las reuniones con las comunidades de la vía de acceso. En la siguiente tabla se relacionan algunas de las reuniones que contaron con el acompañamiento de la OAAS Gerencia Guajira:

| FECHA 1 VISITA | F. SEGUIM ACUERDO CP | F. REUN INFORMAT | MUNICIPIO | COMUNIDAD | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24/07/2025 |  |  | Maicao | JULA´APA | PARQUE Y LT |
| 24/07/2025 | 23/09/2025 |  | MAICAO | ROMANA | PARQUE Y LÍNEA |
| 24/07/2025 |  |  | URIBIA | WUINPESHI | PARQUE Y LÍNEA |
| 24/07/2025 |  |  | MAICAO | KAMUSHIPA | PARQUE Y LÍNEA |
| 24/07/2025 |  |  | URIBIA | FLOR DE LA FRONTERA | PARQUE Y LÍNEA |
| 25/07/2025 | 9/10/2025 |  | URIBIA | MASHUMANA WANE | PARQUE Y LÍNEA |
| 25/97/2925 | 7/10/2025 |  | URIBIA | MASHUMANA | PARQUE Y LÍNEA |
| 25/97/2925 |  |  | URIBIA | UTKAP | PARQUE Y LÍNEA |
| 25/97/2925 | 21/11/2025 | 15/10/2025 | URIBIA | KIJOTCHON | LÍNEA Y VÍA DE ACCESO |
| 28/07/2025 |  |  | MAICAO | SIWOLUU | LÍNEA |
| 28/07/2025 |  |  | MAICAO | SABANA LARGA | LÍNEA |
| 28/07/2025 |  |  | MAICAO | PIOREKAT | LÍNEA |
| 29/07/2025 |  |  | MAICAO | SAN LUIS | LÍNEA |
| 29/07/2025 | 20/11/2025 |  | MAICAO | CHULUITA | LÍNEA |
| 29/07/2025 |  |  | MAICAO | URRAICHIPA | LÍNEA |
| 29/07/2025 | 19/11/2025 | 3/10/2025 | MAICAO | GUADALAJARA | LÍNEA |
| 29/07/2025 |  |  | MAICAO | SANTA LUCÍA | LÍNEA |
| 30/07/2025 |  |  | MAICAO | SIRUMA | LÍNEA |
| 30/07/2025 |  |  | MAICAO | CORRALITO | LÍNEA |
| 16/09/2025 | 21/10/2025 |  | URIBIA | KALINCHON | PARQUE |
| 17/09/2025 | 23/10/2025 |  | URIBIA | PALIYAWAIN | PARQUE |
| 18/09/2025 |  |  | URIBIA | MANNAJUYAII | PARQUE |
| 19/09/2025 |  |  | URIBIA | JAMUCHERRU | PARQUE |
| 20/09/2025 |  | 29/10/2025 | URIBIA | JAIKA KALINCHON | PARQUE |
|  | 24/10/2025 |  | URIBIA | MATAJUNA | PARQUE |
|  |  | 27/10/2025 | MAICAO | WARRALAIN | VÍA DE ACCESO |
|  |  | 27/10/2025 | MAICAO | PATARRIAL | VÍA DE ACCESO |
|  |  | 27/10/2025 | MAICAO | KALATAINS | VÍA DE ACCESO |
|  |  | 27/10/2025 | MAICAO | GUANAPAIMANA | VÍA DE ACCESO |
|  |  | 28/10/2025 | URIBIA | GUALAKALI 2 | VÍA DE ACCESO |
|  |  | 30/10/2025 | URIBIA | MANZANITA | VÍA DE ACCESO |
|  |  | 30/10/2025 | URIBIA | TEWOU | VÍA DE ACCESO |
|  |  | 31/10/2025 | URIBIA | KACHIRIN | VÍA DE ACCESO |
|  |  | 31/10/2025 | URIBIA | WALALAOU/WARARAO | VÍA DE ACCESO |
|  |  | 11/11/2025 | URIBIA | YAKATCHI | VÍA DE ACCESO |
|  |  | 11/11/2025 | URIBIA | JURULA / PARAÍSO | VÍA DE ACCESO |
|  |  | 12/11/2025 | URIBIA | JAGUO | VÍA DE ACCESO |
|  |  | 12/11/2025 | URIBIA | JEMECHI | VÍA DE ACCESO |
|  |  | 13/11/2025 | URIBIA | MANNAPAZ | VÍA DE ACCESO |
|  |  | 13/11/2025 | URIBIA | MANNTAPA | VÍA DE ACCESO |
|  | 28/11/2025 | 28/11/2025 | MAICAO | JAIPACHON | LÍNEA |

Para el 2026 se tiene previsto la implementación del modelo de gobernanza étnica con los proyectos FNCER y LT a cargo de Ecopetrol en La Guajira y de esta forma vincular a las comunidades en el Pacto por la Transición Energética Justa.

  - Hito 1.5 Construcción del lineamiento social para la construcción y operación de los proyectos FNCER y LT -PINES, mediante una ruta optimizada (realización de 7 espacios de trabajo técnicos y 3 círculos de la palabra con los 7 expertos de la instancia de diálogo & seguimiento).

La construcción de un lineamiento social o decreto que garantice el espacio de diálogo con las comunidades wayuu y sus delegados es una de las principales metas que se ha trazado la OAAS Gerencia Guajira. El proceso de elaboración concertada del instrumento normativo ha requerido de la garantía de espacios de diálogo entre la entidad y los delegados wayuu, al igual que espacios autónomos de trabajo de la Instancia de Diálogo Territorial que permitiera un acercamiento en el texto del decreto:

| FECHA | TEMAS | ASISTENCIA DELEGADOS |
| --- | --- | --- |
| 26/09/2025 | Socialización y construcción conjunta del borrador de Decreto por medio del cual se pretende acoger la Arquitectura de la Gerencia Guajira, la ruta de Fortalecimiento de la Gobernanza Étnica, el proceso de conformación de la Instancia de Diálogo y Seguimiento Territorial y el Comité Tripartito. | 33 - Delegados |
| 27/09/2025 | revisión borrador de decreto - Instancia Comunitaria | 35 - Delegados |
| 9/10/2025 | revisión borrador de decreto - Instancia territorial | 36 - Delegados |
| 16/10/2025 | sesión autónoma para revisión y construcción del decreto | 30 - Delegados |
| 17/10/2025 | sesión autónoma para revisión y construcción del decreto | 31- Delegados |
| 18/10/2025 | sesión autónoma para revisión y construcción del decreto | 32 - Delegados |
| 19/10/2025 | sesión autónoma para revisión y construcción del decreto | 32 - Delegados |
| 21/10/2025 | sesión autónoma para revisión y construcción del decreto | 27 - Delegados |
| 10/11/2025 | • Desarrollar espacio de diálogo y construcción conjunta del documento preliminar del Instrumento Normativo de conformidad a la ruta concertada entre el MME y los delegados Wayuu de la Instancia de Dialogo y Seguimiento Territorial, logrando: • Apropiar por parte de los delegados Wayuu la ruta jurídica para expedición del instrumento normativo. • Ajustar conjuntamente la versión preliminar del Instrumento Normativo. • Definir conjuntamente cronograma de los pasos a seguir. | 35 - Delegados |
| 11/11/2025 | • Desarrollar espacio de diálogo y construcción conjunta del documento preliminar del Instrumento Normativo de conformidad a la ruta concertada entre el MME y los delegados Wayuu de la Instancia de Dialogo y Seguimiento Territorial, logrando: • Apropiar por parte de los delegados Wayuu la ruta jurídica para expedición del instrumento normativo. • Ajustar conjuntamente la versión preliminar del Instrumento Normativo. • Definir conjuntamente cronograma de los pasos a seguir. | 36 - Delegados |
| 25/11/2025 | Desarrollar espacio de diálogo de apropiación por parte de la Instancia de Dialogo y Seguimiento Territorial del documento preliminar del Instrumento Normativo - Decreto | 33 - Delegados |
| 27/11/2025 | Elaboración del borrador del Decreto con abogado de la OAAS |  |
| 5/11/2025 | Elaboración del borrador del Decreto con abogado de la OAAS |  |

Actualmente se tiene un texto concertado y aceptado de alrededor del 95% del articulado propuesto. Para el 2026 se hace necesario seguir con la ruta de validación tripartita que inicialmente fue acordada con la Instancia de Diálogo Territorial de forma tal que el decreto sea conocido por empresas y entidades, además de acercarse a las comunidades y autoridades para lograr el proceso de validación social.

  - Hito 1.6 Realización de la primera convención de autoridades étnicas de las comunidades del área de influencia de los proyectos FNCER y LT en La Guajira para el acuerdo social del lineamiento social para la construcción y operación de los proyectos de energía renovables.

El hito relacionado con la convención wayuu está pendiente para desarrollarse en el 2026 en consideración que este espacio se vincula directamente con el instrumento normativo que se trabajó en el hito 1.5.

Por tanto, como espacio de deliberación colectivo es fundamental para consolidar el trabajo realizado entre la OAAS Gerencia Guajira y la Instancia de Diálogo y Seguimiento Territorial.

  - Hito 1.7 Implementación del régimen de transición del Decreto 1540 de 2024, con las comunidades del área de influencia del P.E. Guajira 1 y Jouktai- operado por Isagen a través de cuatro (4) mesas técnicas.

El Decreto 1540 de 2024 representa el cumplimiento de una promesa del gobierno nacional con las comunidades wayuu en cuyos territorios se desarrollan proyectos FNCER (eólicos y/ solares) en la búsqueda de justicia ambiental y social.

Para el cumplimiento de este hito se desarrollaron 4 espacios de trabajo con las comunidades Taruasaru, Mushalerain y Lanshalia en las cuales se examinó a detalle las modificaciones impuestas por este decreto y las posibles salidas a dudas o desacuerdos que sobre él se tienen.

Actualmente, se está en un ejercicio interno por parte de la entidad para buscar claridades jurídicas frente a la implementación del decreto. En este sentido, para el 2026 es necesario continuar con el fortalecimiento de la gobernanza étnica alrededor de las transferencias del sector eléctrico y por tanto generar rutas claras para lograr el avance de la implementación del decreto en clave de la garantía de los derechos de las comunidades.

- Informe de Gestión Gerencia Guajira – Línea Fortalecimiento de la Gobernanza Territorial

La gobernanza territorial implica la gestión sostenible e inclusiva de los territorios mediante la participación activa de diversos actores, como gobiernos locales, comunidades, organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Este modelo busca equilibrar el desarrollo económico con la conservación de los recursos naturales y el respeto por las comunidades locales. En Colombia, esta forma de gobernanza es esencial para abordar problemas como la fragmentación territorial, el manejo inadecuado de los recursos y las desigualdades sociales. Sin embargo, la gobernanza territorial enfrenta múltiples desafíos en el contexto colombiano. La explotación de recursos naturales, las actividades extractivistas y la presencia de actores armados en zonas rurales dificultan la implementación de un modelo inclusivo. Además, la falta de articulación entre las políticas nacionales y las necesidades locales genera tensiones que limitan la eficacia de las iniciativas de gobernanza territorial.

Por lo anterior, la línea de gobernanza territorial está relacionada con la estrategia tripartita y de relacionamiento institucional que desde la OAAS Gerencia Guajira se ha trazado para establecer relacionamientos de confianza con los diferentes actores sociales inmersos en la transición energética justa.

Para el 2025 esta línea desarrolló las siguientes actividades:

- Comité Tripartito XIV en el que se reactivó el relacionamiento con los actores estratégicos y se establecieron rutas, resultados esperados y compromisos para el trabajo en las 4 mesas temáticas y el Plan Operativo del Pacto por la TEJ.

- 8 reuniones de mesas para la reactivación del Plan Operativo del Pacto por la TEJ.

- Estrategias de comunicación de las acciones realizadas a partir del modelo de relacionamiento tripartito, que incluyen carruseles de información, video, audio wayuunaiki-español e infografías.

En este sentido, para el 2026 es necesario continuar con el relacionamiento estratégico institucional y empresarial, mediante la realización de un nuevo comité tripartito, el trabajo en mesas temáticas y la puesta en marcha del Plan Operativo del Pacto por la TEJ a partir de una mirada de sostenibilidad, innovación y prospectiva.

El liderazgo desde la OAAS Gerencia Guajira es palpable y la articulación institucional e internamente en el Ministerio de Minas y Energía se vuelven un factor determinante para atender la globalidad del Pacto por la TEJ y lograr mayor justicia ambiental y social para las comunidades wayuu.

- Informe de Gestión Gerencia Guajira – Línea Gestión Social de las Conflictividades

Durante el año 2025, la Gerencia Guajira fortaleció de manera notable su capacidad operativa e institucional para la gestión social y territorial de conflictividades asociadas a los proyectos de energías renovables y líneas de transmisión en La Guajira. Este proceso se desarrolló en el marco de la implementación del Pacto por la Transición Energética Justa y la necesidad de garantizar condiciones de viabilidad social para la ejecución de obras estratégicas del sector minero-energético.

El año estuvo marcado por una alta demanda de acompañamiento institucional debido a la compleja dinámica social del territorio, donde convergen tensiones históricas entre clanes, disputas por autoridad tradicional, reclamos sobre territorialidad ancestral y exigencias de compensación ligadas al desarrollo de proyectos energéticos. En este contexto, la Gerencia Guajira consolidó una estrategia de seguimiento, priorización y respuesta, basada en información territorial, articulación multinivel y presencia constante en campo.

  - Panorama general de la gestión 2025

La gestión de conflictividades desarrollada por la Gerencia Guajira durante el 2025 responde a una metodología estructurada por hitos, diseñada para atender las problemáticas críticas del proyecto Colectora, prevenir nuevos conflictos en zonas con alta concentración de proyectos FNCER y consolidar condiciones de confianza territorial que permitan el avance de las obras de Enlaza–GEB, AES Colombia, Celsia, EDPR y Ecopetrol.

Esta metodología permitió ordenar, medir y guiar la intervención territorial a través de seis hitos operativos, que agrupan los casos según su nivel de complejidad, empresa ejecutora y tipo de conflictividad. Los resultados presentados en este informe corresponden al avance progresivo de estas rutas estratégicas, que integran acciones de diálogo, mediación, verificación territorial, articulación institucional y acompañamiento social continuo.

### Hito 3.1 – Ruta 1: Casos críticos Colectora (GEB–Enlaza)

Corresponde a los conflictos de mayor complejidad, con afectación directa al proyecto LT Colectora. Su orientación estuvo en: habilitar institucionalidad, estabilizar territorios con cierres de vía, habilitar tránsito técnico y asegurar acuerdos verificables. Incluye comunidades como Wairramana, Siwolou 3, Mashalesirra, Paraiso–Tankamana, Nou Nou, Palentsu, entre otras.

### Hito 3.2 – Ruta 2: Mitigación y generación de confianza (GEB–Enlaza)

Dirigida a conflictos recurrentes, pero menos críticos, en donde se buscó restaurar diálogo, prevenir vías de hecho, reforzar socializaciones y consolidar la continuidad de obra. Aquí se ubican la mayoría de casos superados del proyecto Colectora, como Jasalén, La Tigrera–Los Indios, Olooapa, Puav, Jawain, entre otros.

### Hito 3.3 – Ruta 3: Proyectos Alpha y Beta (EDPR)

Ruta diseñada para garantizar la habilitación territorial de EDPR, fortaleciendo comunicación con liderazgos y resolviendo diferencias comunitarias. Esta ruta alcanzó 100% de avance, convirtiéndose en la más consolidada del año.

### Hito 3.4 – Ruta 4: Articulación institucional (SAI, DANCP y entidades del Estado)

Focalizada en atender conflictos donde la representatividad, legitimidad de autoridades y situaciones de seguridad exigen decisiones del Estado. Este hito permitió alinear criterios entre SAI municipales, departamentales y DANCP, reduciendo contradicciones institucionales.

### Hito 3.5 – Ruta 5: AES Colombia, Celsia y Ecopetrol

Agrupa conflictos asociados a compensaciones, expectativas económicas, gobernanza interna y territorialidad. Presenta el avance más bajo (27%), principalmente por la alta complejidad interna de las comunidades y la insuficiencia de equipos sociales permanentes en algunas empresas.

### Hito 3.6 – Ruta 6: Enfoque del Sistema Normativo Wayuu (SNW)

Incorpora el uso de mecanismos tradicionales de resolución de disputas, genealogías, legitimidades y participación de palabreros. Este hito permitió fortalecer el carácter intercultural de la gestión, aumentando su avance al 100%, debido al uso constante del SNW en rutas de cierre.

## Consolidado general 2025

Durante el año se priorizaron 47 conflictividades, asociadas a los principales proyectos eólicos y de transmisión en La Guajira.

- 47 conflictividades priorizadas (100%)

- 26 casos superados (55%)

- 21 casos en gestión (45%)

- 0 casos estancados dentro de la priorización 2025

- Los casos NP (no priorizados) no se incluyen en el cálculo del avance total

Este avance del 55% constituye un resultado significativo, considerando la profundidad de las tensiones, la complejidad de las disputas territoriales y el número de actores requeridos para su resolución (SAI, DANCP, Procuraduría, Defensoría, alcaldías, gobernación, empresas y la propia OAAS).

  - Desempeño por empresa

La gestión 2025 muestra una distribución desigual de conflictividades según el ejecutor, coherente con el tamaño territorial y la fase de avance de cada proyecto.

### Casos superados (26 total)

- Enlaza – GEB: 16 casos (62% del total de casos superados)

- EDPR: 5 casos

- AES Colombia: 2 casos

- Ecopetrol: 1 caso

- Celsia: 1 caso

### Casos en gestión (21 total)

- Enlaza – GEB: 10 casos

- AES Colombia: 7 casos

- Ecopetrol: 3 casos

- Celsia: 1 caso

### Interpretación

- Enlaza concentra la mayor carga de conflictividades del departamento, especialmente por el proyecto Colectora y las tensiones territoriales asociadas a su despliegue.

- AES presenta un alto volumen de casos en gestión, asociado principalmente a disputas de representatividad y demandas sobre compensaciones.

- EDPR mantiene un comportamiento más estable, con un número alto de cierres en 2025 y pocos casos nuevos.

  - Avance operativo 2025 según hitos de la sistemática

A continuación se menciona el avance correspondiente a los hitos implementados, en el marco de la línea de gestión de conflictividades de la Gerencia Guajira:

- Ruta 1 – Casos críticos Colectora: 62%

- Ruta 2 – Mitigación y confianza (Enlaza): 64%

- Ruta 3 – EDP (Alpha – Beta): 100%

- Ruta 4 – Articulación institucional (SAI – DANCP): 100%

- Ruta 5 – Otras empresas (Celsia, AES, Ecopetrol): 27%

- Ruta 6 – Sistema Normativo Wayuu: 60%

### Lectura general

- Los proyectos Alpha y Beta lograron estabilizar su relacionamiento territorial.

- En Colectora se avanzó por encima del 60%, reduciendo bloqueos y ampliando las condiciones de entrada de los equipos técnicos.

- Las conflictividades asociadas a AES y Celsia requieren mayor atención en 2026 debido a la naturaleza interna de sus tensiones comunitarias.

- El componente SNW fue el menos desarrollado, confirmado como un gran reto para el próximo año.

  - Tipologías predominantes de conflictividades (2025)

Durante 2025 se identificaron cuatro categorías principales que agrupan más del 90% de las conflictividades:

- Representatividad

Conflictos originados por disputas en la elección, legitimidad o continuidad de la autoridad tradicional o de vocerías internas.
Ejemplos: Mashalesirra, Casa Eléctrica–Skeptu, Clan Jusayu, Polumou.

- Territorialidad y ancestralidad

Casos donde existen reclamos por límites territoriales, traslape de polígonos o cuestionamientos sobre quién debe participar en consulta previa.
Ejemplos: Paraiso–Tankamana, Yosuru–Puaimana, Cotoirra–Cholosirra.

- Vías de hecho

Acciones como bloqueos de vías, impedimento de acceso a torres o suspensión de actividades.
Ejemplos: Siwolu 3, Palentsu, Purresamana.

- Compensaciones e impactos

Desacuerdos por la valoración de daños, expectativas económicas no satisfechas o reinterpretación de acuerdos previos.
Ejemplos: Campo Florido, Poshoulia, Polumoutchon.

  - Patrones recurrentes identificados en 2025

El ejercicio territorial permitió identificar tendencias estructurales:

- Alta reincidencia: varias comunidades (Siwolu, Mashalesirra, Yosuru) muestran conflictos activos desde años anteriores.

- Ampliación de beneficios: sectores comunitarios intentan incorporarse a acuerdos ya protocolizados.

- Superposición entre empresas: territorios donde confluyen proyectos eólicos y líneas de transmisión tienden a presentar conflictividades cruzadas.

- Desalineación temporal: los tiempos comunitarios (duelo, renovación de autoridades, rituales) no coinciden con los cronogramas de obra.

- Equipos sociales insuficientes: algunas empresas no mantuvieron equipos permanentes, afectando la continuidad de las rutas.

  - Riesgos críticos para 2026

- Tensiones intensas en zonas con reincidencia histórica.

- Disputas territoriales no resueltas que pueden escalar a bloqueos.

- Sectores comunitarios con expectativas económicas altas y presión sobre empresas.

- Casos donde la representatividad continúa en discusión.

- Proyectos donde aún no se completan socializaciones técnicas clave.

  - Gráfica de avance consolidado

A partir de la priorización, se elaboró la gráfica tipo “ruta de avance”, donde:

- Los casos superados aparecen con avance 100%.

- Los casos en gestión se representan con avance 60%, al no contar con la distribución completa por prioridad de la sistemática.

Esto permite visualizar de manera homogénea y comparativa el estado de todas las conflictividades priorizadas del año.

  - Conclusiones

El 2025 cierra con un balance sólido para la Gerencia Guajira. La gestión permitió superar el 55% de los casos priorizados, consolidar la articulación con empresas, fortalecer rutas territoriales y afianzar la presencia institucional en zona. Las gráficas incorporadas en este informe demuestran avances significativos y construyen una base clara para la planificación del 2026, donde será indispensable profundizar la gestión de representatividad, la resolución de disputas territoriales y la articulación con entidades del orden nacional y territorial.

La Gerencia se posiciona como un actor determinante para la maduración de los proyectos FNCER y para la consolidación territorial del Pacto por la Transición Energética Justa.

- Informe de Gestión Gerencia Guajira – Línea Fortalecimiento de las Capacidades para la Gestión Ambiental

Respecto a la línea estratégica 4, L.4. Fortalecimiento de las capacidades en la gestión ambiental de las autoridades territoriales y étnicas, se alcanzaron los siguientes hitos:

  - Hito 4.1 Coordinar con las autoridades ambientales (ANLA y CORPOGUAJIRA), alternativas de solución a problemas de carácter ambiental que se presenten en el desarrollo de proyectos del sector energético.

| No. | Productos | Meta Proyectada (Indi_Cuantit) | Avance (%) | Retos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Una (1) Reactivación de la Mesa Nacional e Interinstitucional sobre la Colisión de Aves en proyectos eólicos. | 7 | 71,4% | - Contratación discontinua del personal a cargo, lo cual genera desarticulación de los procesos iniciados, pérdida de interés y confianza de los actores involucrados, entre otros. - Insuficiente número de profesionales para atender los requerimientos técnicos de las mesas que buscan soluciones a temas ambientales de estos proyectos. - Apoyo logístico para no perder la continuidad de los espacios de trabajo interculturales e interinstitucionales - Realizar la efectiva transferencia de información a las comunidades étnicas en sus territorios. |
| 2 | Un (1) Documento técnico formulado: Formulación de estrategia biótica y abiótica (atmosférico) regional de La Guajira. |  |  |  |
| 3 | Una (1) Mesa Técnica sobre Compensaciones Bióticas de proyectos FNCER en La Guajira |  |  |  |
| 4 | Un (1) Taller realizado sobre el nuevo Manual de Compensaciones Bióticas, dirigido a líderes y autoridades wayúu |  |  |  |
| 5 | Una (1) Mesa Técnica sobre el marco regulatorio para el uso de aguas marinas para consumo humano y uso industrial, con el fin de atender la demanda hídrica de comunidades y proyectos FNCER en la Alta Guajira. |  |  |  |

  - Hito 4.2 Fomento de las buenas prácticas ambientales en la  gestión ambiental de proyectos de Generación y Transmisión de competencia de CORPOGUAJIRA.

| No. | Productos | Meta Proyectada (Indi_Cuantit) | Avance (%) | Retos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Documento Insumo para la evaluación ambiental del Proyecto Eólico Sirius de Celsia, ubicado en San Juan del Cesar. | 3 | 33,3% | - Insuficiente número de personal para atender los requerimientos técnicos de las mesas que buscan soluciones a temas ambientales de estos proyectos. - Alta demanda de evaluaciones de solicitudes de licencias ambientales: - 5 proyectos eólicos (JK4 y JK5 de AES, 3 Mangas de EPM, Sirius de Celsia); - 3 líneas de transmisión eléctrica (LT Irraipa y modif. LT Casa eléctrica-SE Colectora de AES, LT Camelias-SE Cuestecitas de Celsia ); - 1 sustracción de área protegida (Cuenca Baja del Río Ranchería para LT larga de Celsia); - 40 renovación y/o permisos nuevos de medición viento en La Guajira. |

  - Hito 4.3 Fortalecer la información para la gestión ambiental de proyectos de Generación y Transmisión de competencia de CORPOGUAJIRA. Socializar las lecciones aprendidas.

| No. | Productos | Meta Proyectada (Indi_Cuantit) | Avance (%) | Retos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Un (1) evento: Segundo Encuentro de Lecciones Aprendidas en la Gestión socioambiental de la TEJ en La Guajira | 2 | 50% | - Insuficiente número de profesionales para realizar las actividades relacionadas. - Mayor apoyo logístico para lograr mayor cobertura e impacto en la transferencia de conocimientos y lecciones aprendidas. |

  - Hito 4.4 Impulsar la participación de las comunidades en los proyectos de energías renovables para que sean sostenibles y justos: apoyo a iniciativas de las comunidades, la participación en beneficios, fortalecimiento de capacidades, entre otros.

| No. | Productos | Meta Proyectada (Indi_Cuantit) | Avance (%) | Retos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Primer piloto de la Escuela de Gobernanza Ambiental y Étnica – EGAE en La Guajira. | 4 | 75% | - Insuficiente número de profesionales para realizar las actividades relacionadas. - Mayor apoyo logístico para lograr mayor cobertura e impacto en el desarrollo de la EGAE en territorios étnicos con diversidad de grupos etarios. |
| 2 | Un (1) Taller realizado sobre el nuevo Manual de Compensaciones Bióticas, dirigido a líderes y autoridades wayúu |  |  |  |
| 3 | Un (1) Taller sobre el licenciamiento ambiental y compensaciones bióticas a comunidades étnicas y en general del Sur de La Guajira |  |  |  |

  - Equipo Ambiental de la OAAS Gerencia Guajira

Implementación del Plan Operativo del Pacto por la TEJ en La Guajira

La Transición Energética Justa en La Guajira demanda una gran articulación y confluencia de esfuerzos multisectoriales, interdisciplinarios e interculturales para cerrar las brechas socioeconómicas y culturales históricas en este departamento. En lo concerniente a lo ambiental se han identificado temas claves para impulsar dicha transición, que van desde agilizar los trámites ambientales y formular estrategias interinstitucionales para atender impactos ambientales significativos, hasta el fortalecimiento de capacidades de las autoridades étnicas y demás actores estratégicos.

A continuación, se señalan las macroacciones del plan operativo del Pacto por la TEJ en La Guajira, cuya implementación requiere de un equipo ambiental idóneo que permita impulsar la TEJ desde la gestión y sostenibilidad ambiental de los proyectos de energías limpias y sus líneas de transmisión en La Guajira:

- Optimizar la evaluación de trámites ambiental de los proyectos FNCER en La Guajira.

- Consolidar la Mesa de Alto Nivel de Energía - MANE para la gestión ambiental de los proyectos FNCER.

- Asegurar la sostenibilidad y justicia ambiental de la TEJ en La Guajira.

- Fortalecimiento de capacidades y cualificación a comunidades y funcionarios en diferentes temas estratégicos.

Alta demanda de evaluación de trámites ambientales de proyectos FNCER ante CORPOGUAJIRA y ANLA

Cabe destacar que, la alta demanda actual de trámites ambientales relacionados con la TEJ en La Guajira les demanda mayor esfuerzo a las autoridades ambientales regionales en lo concerniente a las evaluaciones de solicitudes de licencias, permiso y/o autorizaciones ambientales, tal como se enuncia a continuación:

- Cinco (5) proyectos eólicos: JK4 y JK5 de AES; 3 Mangas de EPM, y, Sirius de Celsia.

- Tres (3) líneas de transmisión eléctrica: LT Irraipa  y modif. LT Casa eléctrica-SE Colectora de AES; LT Camelias-SE Cuestecitas de Celsia.

- Una (1) sustracción de área protegida (Cuenca Baja del Río Ranchería para LT larga de Celsia).

- Cuarenta (40) renovación y/o permisos nuevos de medición viento en La Guajira.

Así las cosas, se requiere contar con un equipo ambiental idóneo para apoyar las solicitudes de evaluación de licencias ambiental, permisos y/o autorizaciones ambientales de los proyectos de energías limpias en La Guajira, principalmente, en lo relacionado con:

- Apoyar el equipo técnico evaluador, y realizar la evaluación ambiental de las solicitudes de los peticionarios de los diferentes instrumentos de manejo (EIA, PMA), permisos ambientales, Diagnostico, Ambiental de Alternativas –DAA, información adicional, y otras autorizaciones ambientales realizadas ante Corpoguajira o la ANLA y priorizadas por Hoja de Ruta Transición Energética justa en el departamento de La Guajira.

- Apoyar la evaluación de solicitudes de permisos o renovaciones de permisos de medición de recursos naturales (viento o brillo solar) en el área jurisdiccional de CORPOGUAJIRA.

- Apoyar al equipo evaluador en la planeación, desarrollo y elaboración de informes de visitas a campo, como insumos para las diferentes evaluaciones de las solicitudes de los peticionarios con relación a los instrumentos de manejo ambiental, trámites, permisos y otros que se requieran, en lo correspondiente al componente abiótico y apoyo al componente social.

Apoyo técnico para la OAAS de Minenergía como cabeza del impulso de la TEJ en La Guajira.

- Apoyar la planeación, articulación y desarrollo de las estrategias encaminadas a desarrollar espacios de participación para el fortalecimiento de capacidades con los actores del sector, en la gestión de los trámites ambientales de proyectos FNCER, y otros relacionados con el Pacto por La Guajira y articulados con la gestión ambiental de Corpoguajira desde el componente abiótico y apoyo al componente social.

- Asistir, preparar documentos y presentaciones, y participar, de acuerdo con las instrucciones del Supervisor del Contrato, a las reuniones, comités, eventos y demás espacios que se requiera en cumplimiento del objeto del contrato, informando a la entidad y al equipo evaluador sobre los resultados y apoyando las actividades requeridas para el cumplimiento de los compromisos.

- Apoyar, planear y desarrollar en coordinación con Corpoguajira, así como las entidades adscritas al Ministerio y otras entidades del territorio, las diferentes estrategias para mejorar el relacionamiento en el sector energético de La Guajira en el marco del Pacto por la Guajira en relación con los proyectos estratégicos del sector en el departamento de La Guajira

- Liderar y apoyar la planeación, ejecución y desarrollo de la mesa ambiental del Pacto por La Guajira, llevar las actas de reunión, hacer el seguimiento a los compromisos y articular con la supervisión del contrato, las estrategias y demás gestiones para el cumplimiento de los compromisos adquiridos y el fortalecimiento de la gestión ambiental.