Mapa de trabajo: Proyecto de Diagnóstico Inteligente de la Malla Vial

Fase 1 – Diagnóstico inicial

- Captura de datos con sensores móviles

- Acelerómetros + GPS en recorridos urbanos.

- Procesamiento de señales y detección de anomalías (baches, vibraciones, irregularidades).

- Primer DataFrame de diagnóstico inicial.

Fase 2 – Observación por computador

- Extracción visual de la malla vial

- Registro de video en campo.

- Generación de fotogramas en formato JPG.

- Detección preliminar de daños con algoritmos de visión por computador.

Fase 3 – Sincronización temporal

- Cruce de señales

- Alineación del tiempo entre sensores y fotogramas.

- Generación de Dataset combinado: vibración vs. imagen.

Fase 4 – Evaluación del diagnóstico

- 4.1. Diagnóstico y fotografía positivos → Evidencia confirmada.

- 4.2. Diagnóstico positivo, pero fotografía negativa → Falso positivo.

- 4.3. Diagnóstico negativo, pero fotografía positiva → Evidencia omitida.

Esta fase permite cuantificar precisión, recall y falsos positivos/negativos.

Fase 5 – Construcción del Dataset de entrenamiento

- 5.1. Consolidación de imágenes positivas y sus metadatos.

- 5.2. Normalización y etiquetado.

- 5.3. Balanceo de clases para entrenamiento.

Fase 6 – Reentrenamiento del modelo

- 6.1. Ampliación de la red con los nuevos fotogramas.

- 6.2. Optimización hiperparámetros.

- 6.3. Validación cruzada.

Fase 7 – Testing en sectores no visitados

- 7.1. Aplicación del modelo sobre nuevos recorridos.

- 7.2. Comparación del desempeño con los tramos ya diagnosticados.

- 7.3. Validación en campo con muestreos aleatorios.

Fase 8 – Análisis espacial y construcción de tramos

- 8.1. Definición de tramos mediante intersección de líneas de vías (nodos).

- 8.2. Codificación nemotécnica de cada tramo.

- 8.3. Asociación con capas de planificación:

Vías de Cali, Barrios, Comunas

Fase 9 – Caracterización del daño por tramo

- 9.1. Identificación y tipología de anomalías.

- 9.2. Ponderación de daños → índice de deterioro por tramo.

- 9.3. Clasificación de prioridades de intervención.

Fase 10 – Seguimiento temporal e histórico

- 10.1. Relevamientos trimestrales de campo.

- 10.2. Construcción de series históricas (1 a 2 años).

- 10.3. Generación de modelo predictivo de deterioro vial.