Informe que Consolida la Gestión e Implementación de Acciones de MANTENIMIENTO 
a los Procesos de Restauración, Rehabilitación, Recuperación y Sistemas Sostenibles en el Parque Nacional Natural
 Farallones de Cali

Informe que consolida la gestión e implementación de acciones de mantenimiento a los procesos de restauración, rehabilitación, recuperación y sistemas sostenibles en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali

Autores del informe:

María Fernanda Parra Ospina
Profesional de Restauración - PNN Farallones de Cali

Apoyo en cartografía

Andrés Moreno Wiedman
Técnico UOT

Revisó y editó:

Erika Hernández-Aldana
Profesional Restauración Ecológica – DTPA

Apoyo en actividades:

Diciembre:
Zoraida Bermúdez

Rubiela Pechené

Angie Castañeda
Andrés Aricapa

Etien Aristizábal

José Bolaños

Samuel Barona

Viveristas Restauración

Elsy Alvear
Técnica Restauración

Equipo Profesional, Técnico y Operario 2025- Parque Nacional Natural Farallones de Cali

JAIME ALBERTO CELIS PERDOMO
Jefe (E) del PNN Farallones de Cali

diciembre 2025

Cali

Informe que consolida la gestión e implementación de acciones de mantenimiento a los procesos de restauración, rehabilitación, recuperación y sistemas sostenibles en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali

Profesional encargado del reporte:  Maria Fernanda Parra Ospina

Profesional restauración – Parque nacional Natural Farallones de Cali

mariaasistenteinvestigacion.mvz@gmail.com

Mes de reporte: diciembre de 2025

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	4

2.	LOCALIZACIÓN	10

3.	SEGUIMIENTO A LAS AREAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN.	13

3.1.	Acciones de mantenimiento	14

3.1.1.	Ecosistemas Terrestres	14

3.1.1.1.	Restauración Activa	15

3.1.1.1.1.	Control del helecho marranero (Pteridium arachnoideum), 	23

3.1.1.1.2.	Control de hormiga arriera.	23

3.1.1.1.3.	Podas de formación	23

3.1.1.1.4.	Plateo y aporcado.	23

3.1.1.1.5.	Fertilización.	23

3.1.1.1.6.	Visitas de seguimiento.	23

3.1.1.2.	Restauración Pasiva	42

4.	DIFICULTADES	58

5.	CONCLUSIONES	59

RECOMENDACIONES	60

BIBLIOGRAFIA.	61

1.	ANEXOS	64

# INTRODUCCIÓN

El Parque Nacional Natural Farallones de Cali, declarado mediante Resolución No. 092 de 1978, cuenta con una extensión de 196.952,2 hectáreas distribuidas en zonas de recuperación natural (26,3%) y de interés histórico-cultural (2,77%). Está ubicado en la Cordillera Occidental del Valle del Cauca, bajo jurisdicción de los municipios de Cali, Jamundí, Dagua y Buenaventura. Es la mayor área protegida continental del SIRAP Pacífico y cumple un papel estratégico en la provisión y regulación hídrica, además de ser hábitat de especies endémicas y amenazadas, con una cobertura boscosa cercana al 95%.

De acuerdo con los análisis de presiones realizados en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali en el año 2024, el 95% del área protegida se encuentra en buen estado de conservación, sin embargo, se identificaron 9.014,72 hectáreas bajo presión dentro del área protegida. Estas hectáreas se distribuyen entre los cuatro municipios con jurisdicción en el área, de la siguiente manera: Santiago de Cali con 1.471,87 ha, Jamundí con 1.864,60 ha, Dagua con 2.505,82 ha y Buenaventura con 3.172,43 ha. Entre las principales problemáticas identificadas se encuentran:

- Ocupación y presiones antrópicas por población flotante, colonos y campesinos, los tensionantes se asocian a ganadería extensiva, expansión agrícola, infraestructura, vertimientos y captaciones ilegales, lo que ha generado afectaciones a la funcionalidad ecosistémica en cuencas de los ríos Cali, Meléndez, Pance, Digüa, Anchicayá, Jamundí, Claro y Timba.

- Minería aurífera ilegal, que compromete ecosistemas de páramo, bosques altoandinos y recursos hídricos, especialmente en las cuencas de los ríos Cali, Meléndez, Pance y Anchicayá.

Para Parques Nacionales Naturales de Colombia, la restauración ecológica es una estrategia de gestión que apunta a mejorar el estado de las áreas protegidas. A través de ella, se ejecutan acciones destinadas a revertir los daños causados por diversos disturbios antrópicos, los cuales alteran el equilibrio en los atributos de los ecosistemas y, a su vez, impactan los servicios ecosistémicos y los Valores Objeto de Conservación (VOC) (Puentes et al., 2018)

Además de la recuperación de los atributos de los ecosistemas, se plantean otros objetivos que involucran las interacciones entre hombre y naturaleza: generar un cambio positivo en la relación entre los humanos y su entorno natural, resolución de conflictos entre los sistemas productivos y los sistemas naturales, y recuperación del capital natural (bienes naturales y servicios ecosistémicos).

Bajo este escenario, la restauración ecológica, toma un papel fundamental y casi obligatorio para la recuperación de los ecosistemas naturales en el país. Por lo tanto, desde el año 2019 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS-, ha generado diferentes proyectos de inversión para la sostenibilidad de las áreas protegidas en Colombia, para su restauración, rehabilitación y recuperación.  La restauración a nivel de paisaje no sólo tiene el potencial sustancial de mejorar los servicios ecosistémicos (secuestrar grandes volúmenes de carbono, mejorar las condiciones del recurso hídrico, mejorar y mantener la biodiversidad, entre otros), sino también de ayudar a la población a salir de la pobreza y reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas.

Una de las principales estrategias para enfrentar estas afectaciones es la implementación de acciones de restauración ecológica, orientadas al fortalecimiento de la Estructura Ecológica Principal de los ecosistemas presentes en el área protegida. Esta constituye la base ambiental de los municipios y aporta de manera significativa a las estrategias de adaptación al cambio climático, un reto que exige esfuerzos sostenidos y un trabajo interdisciplinar frente a las transformaciones globales.

Tabla 1. Consolidado de antecedentes de intervenciones de restauración ecológica 2020 – 2024

| AÑO | TOTAL, HA RE. PASIVA |  |  | TOTAL, KM |  | TOTAL, HA RE. ACTIVA |  | INDIVIDUOS PLANTADOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 542,95 |  |  | 18 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2021 | 473,76 |  |  | 1 |  | 63,1 |  | 36.654 |  |
| 2022 | 38,79 |  |  | 1,4 |  | 24,96 |  | 15.515 |  |
| 2023 | 150,11 |  |  | 1 |  | 49,88 |  | 5.000 |  |
| 2024 | 2311 |  |  | 10 |  | 8,48 |  | 15.000 |  |
| TOTAL | 3.516,61 |  |  | 31,4 |  | 146,42 |  | 72.169 |  |

Tabla 2. Consolidado acciones de restauración activa y actores 2021 – 2024

| ID | PREDIO | PROPIERARI | ÁRBOLES | ORGANIZACIÓN | AÑO | ACUERDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Madrigal | Claudia Duke | 4926 | ASDIMA | 2021 | Vencido |
| 2 | El carmen | Maria Eugenia | 100 | ASDIMA | 2021 | No |
| 3 | Yanaconas | Yanaconas | 11491 | COTELCO - AMATEA-PNN FAR | 2021-2024 | No |
| 4 | El danubio | Dagma | 282 | DAGMA - PNN FAR | 2021 | No |
| 5 | Los alemanes | Martha Cordoba | 3853 | ASDIMA | 2021 | Vigente |
| 6 | La esperanza | Familia Espitia / Maria Nelly Arias | 12226 | CDMA-WWF-PNN FAR-SEGUROS BOLIVAR-DAVIVIENDA | 2021-2024 | Vigente |
| 7 | La yolanda | Dagma | 484 | DAGMA - CDMA - PNN FAR | 2021-2023 | No |
| 8 | El arbolito | Dagma | 7602 | DAGMA - CDMA - PNN FAR | 2021-2024 | No |
| 9 | El robledal | Nestor Raul Trochez | 230 | CDMA - BIODIVERSA - PNN FAR | 2021 | Vigente |
| 10 | Los olivos | Hernando Bolaños | 5700 | CDMA - PNN FAR-WWF-PORVENIR | 2021-2024 | Vigente |
| 11 | El paraiso | Juan Paja / Milena Paja | 400 | CDMA - PNN FAR-FUNDACION EXPRESION LIBRE | 2021-2022 | Vigente |
| 12 | Los girasoles | Luis Octavio Salazar | 700 | CDMA - PNN FAR-FUNDACION EXPRESION LIBRE | 2021-2022 | Vencido |
| 13 | Verde plata | Oswaldo Suarez | 600 | CDMA - PNN FAR-FUNDACION EXPRESION LIBRE | 2021-2022 | Colectivo peñas blancas |
| 14 | La isabela | Rafael Plaza | 900 | CDMA - PNN FAR-FUNDACION EXPRESION LIBRE | 2021-2022 | Vigente |
| 15 | Miracali | Guillermo Vique | 1550 | CDMA - PNN FAR-FUNDACION EXPRESION LIBRE | 2021-2022 | Vencido |
| 16 | La selva | Jorge Enrique Cardona | 550 | CDMA - PNN FAR-FUNDACION EXPRESION LIBRE | 2021-2022 | No |
| 17 | El porvenir | Liduvina Bolaños | 2400 | CDMA - PNN FAR-FUNDACION EXPRESION LIBRE | 2021-2022 | Vigente |
| 18 | La esperanza | Renzon Arboleda | 5200 | FUNDACION EXPRESION LIBRE - PNN FAR | 2021-2022 | Vigente |
| 19 | Anahuac | Cesar Fernando | 80 | FUNDACION EXPRESION LIBRE - PNN FAR | 2022 | No |
| 20 | Las sendas | Cristina Balvin | 1595 | FUNDACION EXPRESION LIBRE - PNN FAR | 2022-2023 | Vigente |
| 21 | La sonora | Esteison Reyes | 1500 | FUNDACION EXPRESION LIBRE - PNN FAR | 2022-2023 | Vigente |
| 22 | Piedra grande | Rubiel Hurtado | 500 | CDMA - PNN FAR | 2023 | Colectivo pueblo nuevo |
| 23 | Jac pueblo nuevo | Jac Pueblo Nuevo | 500 | CDMA - PNN FAR | 2023 | Colectivo pueblo nuevo |
| 24 | La colina | Teresa Indigo | 500 | CDMA - PNN FAR | 2023 | Colectivo pueblo nuevo |
| 25 | El guadual | Blanca Argenis Noguera | 500 | CDMA - PNN FAR | 2023 | Vigente |
| 26 | Villa beatriz | Manuel Antonio Gonzalez | 500 | CDMA - PNN FAR | 2023 | Vigente |
| 27 | El socorro | John Lider Martinez | 500 | CDMA - PNN FAR | 2023 | Vigente |
| 28 | Predio la maria | Pnn Farallones | 600 | CDMA - PNN FAR | 2023 | No |
| 29 | La olga | Rafael Pardo | 650 | CDMA - PNN FAR | 2024 | Vigente |
| 30 | Las delicias | Adolfo Collazos | 650 | CDMA - PNN FAR | 2024 | Vigente |
| 31 | Valdomira | Jairo Ortiz | 1500 | CDMA - PNN FAR | 2024 | Vigente |
| 32 | El espinal | Helmer Higuita | 2000 | CDMA - PNN FAR | 2024 | No |
| 33 | El espinal 2 | Alvaro Higuita | 500 | CDMA - PNN FAR | 2024 | No |
| 34 | San julian | Anastasia Paja | 500 | CDMA - PNN FAR | 2024 | No |
| 35 |  | La palma |  | Humberto Molano |  | 400 |  | CDMA - PNN FAR |  | 2024 |  | Vigente |  |
| TOTAL, ARBOLES SEMBRADOS |  |  |  |  |  | 72169 |  |  |  |  |  |  |  |

# LOCALIZACIÓN

El Parque Nacional Natural Farallones de Cali, se encuentra ubicado sobre cuatro municipios, En Cali  sobre las cuencas de los ríos Cali, Meléndez y Pance, caracterizadas por tener sistemas productivos agrícolas de alta densidad como el cultivo de girasol, café, hierbas aromáticas, entre otros, que comprometen el equilibrio del ecosistema debido al uso indiscriminado de agro insumos y a la expansión de la frontera agrícola; En  Dagua, sobre las cuenca de los río Digüa y Anchicayá, donde se desarrollan sistemas productivos de ganadería tradicional extensiva, que conlleva a la contaminación de las fuentes hídricas, la erosión suelos y un aumento de la presión sobre las áreas de amortiguamiento debido a la deforestación;  En el  municipio de Jamundí, en las cuencas de los ríos Jamundí, Claro y Timba, donde se presentan cultivos ilícitos y corredores de rutas para el traslado de estupefacientes; y finalmente el  municipio de Buenaventura en las cuenca del río Naya y Yurumanguí.

Las cuencas Cali y Anchicayá, han sido objeto de tratamientos de restauración y concertación de acuerdos voluntarios para la conservación del ecosistema, el fortalecimiento de la gobernanza territorial, la eficiencia productiva y el óptimo desarrollo socioeconómico de las familias campesinas durante vigencias anteriores, con efectos favorables resultando en el afianzamiento de la relación entre la comunidad y el PNN Farallones de Cali; es importante dar continuidad a estos procesos, para que los actores que ocupan el parque apliquen en sus sistemas productivos prácticas sostenibles que finalmente tendrán repercusión en su ámbito social, económico y ecosistémico. Teniendo en cuenta lo anterior, se priorizaron acciones de mantenimiento a las áreas restauradas en los predios en los que se realizaron acciones de restauración durante las vigencias 2023 y 2024, a continuación, se relaciona una tabla con la información de dichos predios.

Tabla 3. Predios con acciones de restauración activa vigencias 2023-2024 seleccionados para realizar labores de mantenimiento.

| AÑO DE INICIO DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN | CUENCA | PREDIO | PROPIETARIO | HA, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | Cali | Aposento Alto | Teresa Indigo | 1,08 |
| 2023 | Dagua | El Guadual | Blanca Noguera | 3,75 |
| 2023 | Dagua | El Socorro | John líder Martínez | 7,49 |
| 2023 | Pance | Las Sendas | Ana Cristina Balvin | 3,18 |
| 2023 | Pance | Villa Beatriz | Manuel González | 1,99 |
| TOTAL |  |  |  | 17,51 |

Salida Gráfica 1. Predios con procesos de restauración activa, vigencias 2023 y 2024

# SEGUIMIENTO A LAS AREAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN.

Conforme a las actividades de mantenimiento y seguimiento programadas para cada zona a continuación, se relaciona el avance cuantitativo del indicador respecto a la meta programada para la vigencia 2025.

Tabla 5. Avance de las implementaciones en el PNN Farallones de Cali según fuente de financiación.

| META PGN 2025 | META FONAM 2025 | AVANCE META MENSUAL PGN 2025 | AVANCE META MENSUAL FONAM 2025 | AVANCE META ACUMULADA 2025 | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | Se realizan actividades de mantenimiento consistentes en seguimiento, manejo fitosanitario, retiro de hojas secas, plateado, aporcado, podas de formación, entre otros, en 14 predios que fueron intervenidos con acciones de restauración activa durante las vigencias 2023 y 2024. |

Fuente: PNN Farallones de Cali, 2025

## Acciones de mantenimiento

### Ecosistemas Terrestres

#### Restauración Activa

En el marco de las acciones de conservación y restauración ecológica programadas para la vigencia 2025, se han adelantado actividades de mantenimiento y seguimiento en 14 predios ubicados en las cuencas Pance, Melendez y Cali en el municipio de Cali y la cuenca del rio Anchicaya en el municipio de Dagua, las acciones se enfocaron en visitas de seguimiento y manejo fitosanitario, control de especies invasoras, podas de formación, control de arvenses y fertilización a las áreas en restauración. El mantenimiento en el área protegida se realizó a las acciones de restauración activa, rehabilitación y recuperación iniciadas en el año 2023 y 2024.

Las acciones de mantenimiento en la restauración activa están encaminadas a disminuir las tazas de mortalidad del material vegetal sembrado, mediante acciones de manejo fitosanitario, disminución de estrés hídrico, retiro de arvenses, enmiendas en el suelo, fertilización, podas y seguimiento a la sucesión. Durante la vigencia se realizaron actividades correspondientes a:

- Control del helecho marranero (Pteridium arachnoideum), con el fin de reducir la competencia por nutrientes y espacio.

- Control de hormiga arriera mediante el método de erradicación de la Reina.

- Podas de formación, orientadas a mejorar la arquitectura de los individuos y favorecer un crecimiento óptimo.

- Plateo y aporcado.

- Fertilización.

- Visitas de seguimiento.

A continuación, en la Tabla 4 se detallan las actividades realizadas por predio.

Tabla 4. Detalle de las actividades a desarrollar en cada predio

| CUENCA | PREDIO | PROPIETARIO | HECTÁREAS | DETALLE DE LAS ACTIVIDADES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MANTENIMIENTO | INDIVIDUOS PARA HACER MANTENIMIENTO |
| Pance | Las Sendas | Ana Balvin | 3,18 | Visita de seguimiento | 1095 |
| Pance | Villa Beatriz | Manuel González | 1,99 | Visita de seguimiento | 500 |
| Dagua | El Guadual | Blanca Noguera | 3,75 | Visita de seguimiento | 500 |
| Dagua | El Socorro | Jhon Lider Martínez | 7,49 | Visita de seguimiento | 500 |
| Cali | Aposento Alto | Teresa Índigo | 1,08 | Visita de seguimiento, restauración activa, Pasiva y tratamientos de rehabilitación. Mantenimiento fitosanitario | 500 |

##### Control del helecho marranero (Pteridium arachnoideum),

Se describen acciones ejecutadas en predios que, aunque no fueron priorizados para ser reportados dentro de la meta, y por ende no se incluyen los polígonos en la base de datos geoespacial (gdb), fueron esenciales para promover y garantizar el establecimiento exitoso de los individuos plantados en años anteriores. En este sentido, se realizó la eliminación del helecho marranero (Pteridium aquilinum) en los predios Yanaconas y El Arbolito, a través de control manual con azadón y guadaña. El material extraído fue cuidadosamente empacado en bultos y trasladado al vivero de Peñas Blancas para su aprovechamiento como sustrato. Esta actividad se llevó a cabo durante varias jornadas, tal como se detalla en la tabla adjunta. La importancia de adelantar estas actividades radica en que son fundamentales para asegurar la continuidad del proceso de restauración, contribuyendo al éxito de las intervenciones previas y a la estabilidad ecológica de las áreas.

Tabla 5. Predios con control de helecho marranero.

| PREDIO | FECHA DE INTERVENCIÓN |
| --- | --- |
| Yanaconas | 28-08-2025 |
|  | 04-09-2025 |
|  | 12-09-2025 |
|  | 24-09-2025 |
|  | 02-10-2025 |
|  | 06-11-2025 |
| Arbolito | 19-08-2025 |
|  | 25-08-2025 |

Foto 1. Control de helecho marranero, predio Yanaconas. Pichinde, Cali.

|

Foto 2. Control de helecho marranero, predio Arbolito. Pichindé, Cali.

##### Control de hormiga arriera.

Se realizó el control de hormiga arriera mediante la técnica de reubicación de la reina en predio el Arbolito. Para ello, se identificaron los hormigueros activos, se buscó la cámara real y se procedió a trasladar la reina a un punto estratégico fuera de las áreas en manejo. Esta actividad se ejecutó en varias jornadas, las cuales se detallan en la tabla correspondiente.

Tabla 6. Predios con control de hormiga arriera.

| PREDIO | FECHA DE INTERVENCIÓN |
| --- | --- |
| Arbolito | 09-10-2025 |
|  | 18-11-2025 |

Foto 3. Control de hormiga arriera, predio Arbolito. Pichinde. Cali

##### Podas de formación

Se realizaron actividades de poda de formación en las plántulas establecidas, orientadas a favorecer su desarrollo estructural y mejorar su proyección de crecimiento. Estas labores incluyeron la eliminación de ramas mal orientadas, débiles o con competencia directa, priorizando la conformación de un fuste recto y una arquitectura equilibrada. Las podas se ejecutaron en varias jornadas, de acuerdo con lo detallado en la tabla correspondiente.

Tabla 7. Predios donde se realizaron podas de formación.

| PREDIO | FECHA DE INTERVENCIÓN |
| --- | --- |
| Arbolito | 05-06-2025 |
|  | 11-08-2025 |
|  | 19-08-2025 |
|  | 25-08-2025 |
|  | 30-10-2025 |
|  | 06-11-2025 |
| Yanaconas | 23-05-2025 |
|  | 29-05-2025 |
|  | 05-06-2025 |
|  | 28-08-2025 |
|  | 04-09-2025 |
|  | 12-09-2025 |
|  | 14-09-2025 |
|  | 02-10-2025 |
| Teresa Índigo | 16-06-2025 |
|  | 16-06-2025 |
|  | 16-06-2025 |

Foto 4. Poda de formación, predio Arbolito. Cali

Foto 5. Poda de formación, predio Yanaconas. Cali

Foto 6. Poda de Formación, Aposento Alto  Quebrada Mula. Pueblo Nuevo, Cali.

##### Plateo y aporcado.

Se realizaron actividades de plateo y aporcado en las plántulas establecidas, con el fin de mejorar las condiciones del suelo y favorecer su adecuado desarrollo. El plateo se ejecutó mediante la limpieza del contorno inmediato de cada plántula para reducir la competencia por nutrientes y luz, mientras que el aporcado consistió en el realce de suelo alrededor del tallo para mejorar la estabilidad y favorecer la infiltración de agua. Estas labores se llevaron a cabo en varias jornadas, conforme se detalla en la tabla correspondiente.

Tabla 8. Predios donde se realizaron actividades de plateo y aporcado.

| PREDIO | FECHA DE INTERVENCIÓN |
| --- | --- |
| Arbolito | 05-06-2025 |
|  | 11-08-2025 |
|  | 19-08-2025 |
|  | 25-08-2025 |
|  | 30-10-2025 |
|  | 06-11-2025 |
| Yanaconas | 23-05-2025 |
|  | 29-05-2025 |
|  | 05-06-2025 |
|  | 28-08-2025 |
|  | 04-09-2025 |
|  | 12-09-2025 |
|  | 14-09-2025 |
|  | 02-10-2025 |
| Teresa Indigo | 16-06-2025 |
|  | 16-06-2025 |
|  | 16-06-2025 |

Foto 7. Plateo y aporcado, predio Arbolito. Pichinde, Cali

Foto 8. Plateo y aporcado, Aposento Alto. Pueblo nuevo

Foto 9. Plateado y aporcado, predio Yanaconas, Andes. Cali

##### Fertilización.

Se realizaron actividades de fertilización en las plántulas establecidas, con el propósito de fortalecer su desarrollo y mejorar sus condiciones.  La fertilización se efectuó mediante la aplicación localizada de abono granulado en la zona de raíz, siguiendo las dosis y recomendaciones técnicas definidas. Estas labores se desarrollaron en una jornada el día 22 de mayo en el predio Arbolito.

Foto 10. Fertilización, predio Arbolito. Cali

##### Visitas de seguimiento.

Se realizaron visitas de seguimiento con el propósito de verificar el estado de las acciones de restauración implementadas durante las vigencias anteriores. Durante estas jornadas se evidencio el avance de las labores ejecutadas, el desarrollo de las plántulas establecidas y las condiciones generales del área intervenida. Las visitas se llevaron a cabo en diferentes fechas, conforme se detalla en la tabla correspondiente.

Tabla 9. Predios donde se realizaron visitas de seguimiento.

| PREDIO | FECHA DE VISTIA |
| --- | --- |
| Villa Beatriz | 09-05-2025 |
| Aposento Alto | 11-04-2025 |
| Las Sendas | 07-06-2025 |
| La Sonora | 09-05-2025 |
| La Despensa | 08-04-2025 |
| La Gloria | 08-04-2025 |
| El Guadual | 22-05-2025 |
| El Socorro | 10-04-2025 |

Predio Villa Beatriz, ubicado en la vereda la Castellana de la cuenca Pance en el municipio de Cali. Se realizo seguimiento a la implementación de sistema fotovoltaico, aislamiento de protección a lo largo de la quebrada y siembra de material vegetal. Se evidencia funcionamiento y uso adecuado del sistema. El aislamiento se mantiene integro y ha aportado a evitar la intromisión de los ganados directamente a la fuente hídrica. En relación con el material vegetal, aproximadamente 200 plántulas fueron forrajeadas por ganados del predio vecino, sin embargo, don Manuel y su esposa han realizado rescate de plántulas de roble negro y han conseguido estacas de nacedero para realizar los reemplazos, además, las plántulas sobrevivientes se encuentran en condiciones óptimas de desarrollo, con aproximadamente 1120 cm de altura.

Figura 1. Beneficiario Manuel González, predio Villa Beatriz, vereda Pato Pance municipio Cali.

Acuerdo Colectivo, Aposento Alto y Piedra Grande, Visita siembra en el sector Quebrada Mula, se evidencias plantones de aproximadamente 130 cm, con excelente desarrollo y dirección, integrados al bosque de referencia donde fueron establecidos.

Figura 2. Beneficiario Rubiel Hurtado, predio Piedra Grande, vereda Pueblo nuevo, Municipio Cali

Figura 3. Aposento Alto, Quebrada la Mula, vereda Pueblo Nuevo, municipio Cali.

Las Sendas, ubicada en la cuenca del rio Pance, municipio de Cali; se realiza verificación del correcto uso y funcionamiento del sistema fotovoltaico y la ganadería regenerativa. Adicionalmente se hace seguimiento a los individuos plantados, se observan con buen desarrollo y alturas entre los 100 y 200 cm. Se evidencia transición de sistema de producción cafetera y potreros a sistemas agroforestales en donde se pretende asocial el cultivo de café con arboles como guamo, chachafruto y nogal cafetero.

Figura 5. Beneficiaria Ana Cristina Balvin, en la vereda Pance, predio Las Sendas.

La Sonora, ubicada en la cuenca del rio Pance, municipio de Cali; durante la visita se evidencio el avance en el desarrollo de las plántulas establecidas, se encuentra entre los 90 y 120 cm de altura, con buen desarrollo, el beneficiario ha realizado jornadas de mantenimiento, durante las cuales se han enfocado en el control mecánico de helecho marranero.

Figura 6. Beneficiario Esteison Reyes, en la vereda Pance, predio La Sonora.

La Despensa, ubicada en la cuenca del rio Cali, corregimiento de la Leonera. Se realiza seguimiento a los individuos plantados, los cuales se encuentran en buenas condiciones, con altura en promedio de 60 cm.

Figura 7. Beneficiario Gloria Gómez, en la vereda Pato Leonera, predio La Despensa

La Gloria, ubicada en la cuenca del rio Cali, Vereda Pato Leonera. Se realiza seguimiento a los individuos plantados, se encuentran en buen estado de desarrollo, con altura promedio de 60 cm.

Figura 8. Beneficiario Rafael Pardo, en la vereda Pance, predio La Gloria.

Figura 13. Beneficiario Blanca Argenis Noquera, corregimiento Queremal, predio El Guadual.

Figura 14. Beneficiario Jhon Líder Martines, corregimiento Queremal, predio El Socorro

#### Restauración Pasiva

El equipo de relacionamiento campesino y restauración ecológica del área protegida realizo visitas de seguimiento en los predios donde se establecieron aislamientos de protección durante las vigencias 2023 y 2024.

Tabla 10. Relación predios con aislamiento en seguimiento.

| CUENCA | PREDIO | PROPIETARIO | HA. |
| --- | --- | --- | --- |
| Pance | Las Sendas | Ana cristina Balvin | 23,25 |
| Dagua | El Guadual | Blanca Noguera | 7,94 |
| Cali | La Sonora | Esteison Reyes Gaona | 53,10 |
| Cali | La Despensa | Gloria Gómez | 9,35 |
| Cali | Valdomira | Jairo Ivan Ortíz | 6,98 |
| Cali | Truchilandia | Lucelly Pardo | 34,60 |
| Dagua | La Celestina | Carlos Morales | 45,05 |
| Cali | La Gloria | Rafael Pardo | 2,20 |
| TOTAL |  |  | 182,98 |

Figura 15. Beneficiario Rubiel Hurtado, predio Piedra Grande, Vereda Pueblo nuevo, Cali

Las Sendas, Se realizó una visita de seguimiento orientada a evaluar la integridad del aislamiento establecido y el avance del proceso de sucesión natural. Se verificó que el cercado mantiene su funcionalidad en todo el tramo colindante con la fuente hídrica Quebrada Mula, garantizando la exclusión efectiva de factores tensionantes. En cuanto a la dinámica sucesional, se registró un adecuado establecimiento y desarrollo de propágulos de especies propias del bosque húmedo, entre ellas palma cola de pescado, nacedero y cordoncillo, evidenciando una progresión favorable de la regeneración natural. Es importante mencionar que el propietario del predio ha disminuido paulatinamente sus áreas de uso permitiendo la propagación de especies de rápido crecimiento en dichas zonas.

Figura 16. Beneficiaria Ana Cristina Balvin, predio Las Sendas, corregimiento Pance, Cali.

Figura 17. Jairo Ortíz, predio Valdomira,  vereda Pato Leonera, Cali.

Figura 18. Aislamientos de protección de áreas en conservación en el predio La Sonora.

Figura 19. Beneficiario Carlos Morales, predio La Celestina, Cuenca Anchicayá

Figura 20. Beneficiario Blanca Argenis Noguera, perdió El Guadual, Cuenca Anchicayá

Figura 21. Beneficiaria Gloria Elena Gómez, predio La Despensa, vereda Pueblo Nuevo, Cali.

Figura 22. Beneficiaria Lucelly Pardo, predio Truchilandia, vereda Pueblo Nuevo, Cali.

Figura 23. Beneficiario Rafael Pardo, predio La Gloria, vereda Quebrada Honda, Cali.

Figura 10. Beneficiario COMFENALCO, corregimiento Los Andes, predio Yanaconas.

# DIFICULTADES

Durante el año se presentaron diversas dificultades que afectaron el desarrollo normal de las actividades en campo. En primer lugar, el invierno prolongado generó un deterioro significativo en las vías de acceso a las veredas, aumentando los riesgos asociados al desplazamiento del personal técnico y operativo. De igual forma, los senderos rurales se vieron comprometidos por la saturación del terreno, el cual adquirió características pantanosas que dificultaron el tránsito peatonal y el transporte de insumos. No obstante, se adoptaron medidas de mitigación mediante el uso de elementos de protección personal, entre ellos impermeables y botas pantaneras, lo que permitió dar continuidad, en la medida de las condiciones disponibles a las labores programadas.

Por otro lado, en la cuenca del río Cali se registraron situaciones de orden público derivadas de actuaciones judiciales adelantadas por la fiscalía general de la Nación, en las que se vieron involucrados miembros de la comunidad local. Estas circunstancias originaron amenazas contra la integridad del personal contratista del Parque Nacional Natural Farallones de Cali y contra los bienes de la institución. Ante este escenario, fue necesario suspender temporalmente el ingreso a la cuenca, lo que imposibilitó la ejecución de actividades clave como seguimiento, caracterización y procedimientos técnicos previamente programados.

Adicionalmente, la cuenca del río Anchicayá se vio afectada por alteraciones en las condiciones de seguridad debido a la presencia de grupos armados al margen de la ley, quienes han ejercido control territorial en determinados sectores. Esta situación limitó el acceso de los equipos técnicos y ocasionó retrasos en el desarrollo de las actividades previstas.

# CONCLUSIONES

- Durante la vigencia 2025 se consolidó la implementación de acciones de seguimiento y mantenimiento en 14 predios con procesos de restauración activa y pasiva, lo que permitió favorecer la supervivencia del material vegetal establecido y asegurar la continuidad de los procesos sucesionales y de recuperación ecológica en el área protegida.

- Las actividades de mantenimiento realizadas incluyendo manejo fitosanitario, plateo, aporcado, control de arvenses, fertilización y regulación de especies invasoras constituyeron un componente técnico fundamental para la reducción de mortalidad de plántulas y la mejora de las condiciones edáficas, contribuyendo a la consolidación de coberturas vegetales estables y resistentes.

- El fortalecimiento del relacionamiento comunitario y de la articulación institucional ha sido determinante para la sostenibilidad de las acciones, permitiendo afianzamiento de confianza, cooperación operativa, transferencias de conocimiento y corresponsabilidad entre comunidades locales y el Parque Nacional Natural Farallones de Cali.

- Las condiciones ambientales adversas derivadas del invierno prolongado y las dificultades de acceso en vías y senderos rurales representaron retos para la ejecución de las actividades; sin embargo, mediante medidas de mitigación y ajuste logístico fue posible dar continuidad a las labores en la mayoría de los sitios priorizados.

- Las situaciones de orden público registradas en la cuenca del río Cali evidencian la necesidad de mantener protocolos de seguridad y acompañamiento institucional, resguardando la integridad de los equipos técnicos y asegurando condiciones adecuadas para la continuidad de los procesos de restauración y monitoreo.

- La restauración ecológica en el PNN Farallones de Cali evidencia avances significativos en términos de conectividad ecológica, recuperación de suelos, control de procesos erosivos y protección de cuencas hídricas, contribuyendo de manera directa a los Valores Objeto de Conservación y a la resiliencia ecosistémica frente a presiones antropogénicas y cambios climáticos.

# RECOMENDACIONES

- Establecer un diseño de monitore, que permita garantizar el seguimiento continuo, teniendo en cuenta indicadores cuantificables de supervivencia, crecimiento, cobertura vegetal, presencia de invasoras y recuperación de atributos del ecosistema, que permita evaluar el desempeño de las acciones implementadas y ajustar las metodologías según los resultados obtenidos.

- Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades comunitarias mediante procesos formativos sobre restauración ecológica, suelos, manejo de plántulas nativas, control de invasoras y seguimiento participativo, que promuevan la apropiación del territorio y la autonomía local para garantizar la continuidad del proceso de conservación en los predios intervenidos.

- Priorizar acciones de gobernanza territorial y resolución colaborativa de conflictos, que permitan mitigar situaciones de riesgo social y de seguridad, especialmente en zonas con antecedentes de orden público, mediante articulación con autoridades competentes y mecanismos de mediación comunitaria.

- Consolidar un sistema de documentación fotográfica, georreferenciada y descriptiva de las intervenciones y mantenimientos realizados en cada predio, que permita contar con un registro histórico verificable y de soporte para la evaluación técnica, administrativa y científica del proceso.

- Fortalecer el intercambio de experiencias con otras áreas protegidas del SINAP que desarrollan procesos de restauración, promoviendo el aprendizaje colectivo, la transferencia metodológica y la validación de buenas prácticas replicables en diferentes ecosistemas.

# BIBLIOGRAFIA.

- Ávila, A. 2017. Una tragedia ambiental en Colombia. El País, febrero 6. http://internacional.elpais.com/internacional/2017/02/06/colombia/1486384363_280683.html

- DANE. 2005. «Censo General 2005 de población y vivienda. Formulario ampliado». https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1.

- DANE 2007. «Colombia una nación multicultural. Su diversidad étnica

- DANE 2015a. «Cuentas departamentales de Colombia

- Etter, A., C. McAlpine, y H. Possingham. 2008a. «Historical Patterns and Drivers of Landscape Change in Colombia Since 1500: A Regionalized Spatial Approach». Annals of the Association of American Geographers 98 (1): 2-23. doi:10.1080/00045600701733911

- Fedepalma. 2002. «La palma de aceite: un producto con historia». Palmicultor, octubre

- Fedepalma 2013. «Minianuario Estadístico 2013: principales cifras de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia». http://fedepalma.portalpalmero. com/bigdata/fedepalma/pdf/minianuario_estadistico_2013.pdf.

- Fedepalma 2015a. «Anuario estadístico 2015. La agroindustria de la palma de aceite en Colombia y en el mundo (2010-2014)». Fedepalma

- Fundación Paz & Reconciliación. 2018a. ¿Cómo va la paz? Pares-Fundación Paz & Reconciliación. La Iniciativa, Unión por la Paz. Bogotá, Colombia.

- Fundación Paz & Reconciliación. 2018b. ¿Cómo va la paz?: La reestructuración unilateral del Acuerdo de Paz. Pares-Fundación Paz & Reconciliación. Bogotá, Colombia

- GEIST, H. Y LAMBIN, E., 2001. What DrivesTropical Deforestation? A meta-analysis of proximate and underlying causesof deforestation based on subnational case study evidence, Disponible en: http://www.pik-potsdam.de/members/cramer/teaching/ 0607/Geist_2001_LUCC_Report.pdf [Accedido Mayo 28, 2010].

- GEIST, H. Y LAMBIN, E., 2002. Proximate Causes and Underlying Driving Forces of Tropical Deforestation. BioScience, 52(2), págs.143-150. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/1314248 [Accedido Mayo 4, 2010].

- Gobierno de Colombia, y UNODC.2016. «Explotación de oro de aluvión. Evidencias a partir de percepción remota».

- Gobierno de Colombia y UNODC. 2016 a. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2015

- González, Jose Julián, Andrés Etter, A. H. Sarmiento, Sergio Orrego, María Clemencia Ramírez, Edersson Cabrera, y M. F. Ordoñez. 2011. «Análisis de tendencias y patrones de deforestación en Colombia». IDEAM.

- González, J., M. Arias, A. Cubillos, P. Arévalo, y IDEAM. 2017. «Modelación espacial de la deforestación en el bioma Amazónico Colombiano». En Análisis y modelación de patrones y procesos de cambio. México D.F.: UNAM.

- González, J. Cubillos, A., Chadid, M., Cubillos, A., Arias, M., Zúñiga, E., Joubert, F. Pérez, I, Berrío, V. Caracterización de las principales causas y agentes de la deforestación a nivel nacional período 2005-2015. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM-. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Programa ONU-REDD Colombia. Bogotá, 2018.

- Grau, H. R, y M. Aide. 2008. «Globalization and land-use transitions in Latin America». Ecology and Society 13 (2): 16.

- IDEAM - SMByC. 2019. Estimación del ajuste por circunstancias nacionales para nivel de referencia de emisiones forestales 2018-2022

- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM-. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2022. Actualización de cifras de monitoreo de la superficie de bosque – Año 2021.

- Lindenmayer DB, Fischer J. Habitat fragmentation and landscape change. An ecological and conservation synthesis. Melbourne: CSIRO Publishing; 2006. p 1-11.

- MADS. 2017. Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques (EICDGB). Bogotá, Colombia

- MADS. 2017. Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques (EICDGB). Bogotá, Colombia

- Palacio, German (Ed.). 2001. La naturaleza en disputa: Ensayos de Historia ambiental de Colombia 1850–1995. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia.

- Society for Ecological Restoration International Science & Policy Working Group. 2004. The SER International Primer on ecological Restoration. www.ser.org & Tucson: Society for Ecological Restoration International

- Silva, L. 2006. «La silvicultura y el desarrollo socioeconómico». Colombia Forestal, Notas técnicas, 9 (19): 217-32.

## ANEXOS

Anexo 2. Shape ha en restauración con mantenimiento reporte año en vigencia PNNF Cali