SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OTSI

Respuesta propuesta

Cordial saludo, estimados xxx

Desde la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional – OAPII, de manera permanente se han emitido alertas, recomendaciones y acompañamiento técnico relacionadas con la ejecución presupuestal del Ministerio y, de manera particular, sobre la gestión y avance de los recursos a cargo de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información – OTSI.
En atención al requerimiento, a continuación, se relacionan las alertas generadas y sus respectivos soportes documentales:

1. Alertas remitidas por la OAPII a la OTSI

6 de septiembre de 2025
Se remitió a la OTSI el correo con asunto “Programación de ejecución recursos inversión OTSI – Septiembre”, en el que se solicitó información puntual sobre el plan de choque, riesgos y acciones para mitigar la posible no contratación y el impacto institucional de no ejecutar oportunamente los recursos asignados ($2.521.004.670).
Soporte:

- 20250906 - Correo OAPII - Alerta programación de ejecución recursos inversión OTSI

El 10 de septiembre, la OTSI remitió a la OAPII las respuestas a las inquietudes planteadas.
Soporte:

- 20250910 - Correo OTSI - Respuesta alerta programación de ejecución recursos inversión OTSI

2. Presentación de alertas en Comités Ministeriales

En el Comité Ministerial del 7 de septiembre de 2025, la OAPII presentó las principales alertas frente a la ejecución de la OTSI, destacando que los retrasos en la contratación estaban afectando la ejecución presupuestal y generando riesgos en futuros pagos contractuales.
Soporte:

- 20250907 - Presentación Presupuesto PGN Minciencias 2025–2026

Estas alertas continuaron siendo presentadas y reiteradas en los comités posteriores:
Soportes:

- 20250910 - Presentación Presupuesto PGN Minciencias 2025–2026

- 20250913 - Presentación Presupuesto PGN Minciencias 2025–2026

- 20250915 - Presentación Presupuesto PGN Minciencias 2025–2026

- 20250929 - Presentación Presupuesto PGN Minciencias 2025–2026

3. Reuniones de revisión y análisis presupuestal

El 12 de noviembre de 2025, la OAPII convocó y lideró una reunión con la OTSI, la DAF y SEGEL para revisar en detalle las actividades pendientes y el presupuesto por ejecutar, conforme a las alertas previamente emitidas.

En esta sesión se analizaron uno a uno los compromisos y se solicitó a la OTSI remitir la ejecución actualizada acorde con la programación del PAC. El 14 de noviembre, la OAPII reiteró la solicitud de proyección de ejecución y recibió el consolidado actualizado.
Soportes:

- 20251112 - Agenda revisión actividades OTSI para ejecutar PGN 2025

- 20251114 - Correo solicitud proyección de ejecución presupuestal actualizada – OTSI y respuesta

- 20251114 - PAC - Programación de ejecución recursos OTSI

4. Reuniones de seguimiento adelantadas por la OAPII

La OAPII ha realizado reuniones de seguimiento periódico enfocadas en la revisión de avances, riesgos y proyecciones de ejecución presupuestal:
Soportes:

- 20251003 - Agenda reunión revisión ejecución presupuestal 30 de septiembre

- 20251024 - Agenda reunión revisión avances ejecución presupuestal octubre

Conclusión

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que desde la OAPII se ha realizado un seguimiento permanente y detallado a la ejecución presupuestal de la OTSI, mediante la emisión oportuna de alertas, la presentación reiterada de riesgos en escenarios directivos, la articulación con las áreas misionales y administrativas, y la solicitud continua de información actualizada para la toma de decisiones.

Asimismo, las acciones adelantadas han tenido como propósito asegurar la oportuna programación y ejecución de los recursos, mitigar los riesgos identificados en materia de contratación, informática y operación institucional, y garantizar el cumplimiento de las responsabilidades presupuestales establecidas para la vigencia.

Quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera para el presente proceso.