ACTA DE RECIBO FINAL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°286 DE 2023

| CONTRATANTE: | Municipio de Puerto Berrío. |
| --- | --- |
| CONTRATISTA: | AGUAS DEL PUERTO S.A. E.S.P. |
| SUPERVISOR MUNICIPIO: | DIANA ARIAS BURITICA, secretario de Planeación. |
| SUPERVISOR AGUAS DEL PUERTO S.A. E.S.P: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| VALOR TOTAL CONTRATO: | CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS ($440.004.614) |
| FECHA DEL CONTRATO: | 27 DE JUNIO DE 2023 |
| PLAZO CONVENIO: | TRES (03) MESES |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 27 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA TERMINACION 1: | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| OTROSI No. 1 | 25 DE JULIO DE 2023 – DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS. |
| FECHA TERMINACION 2: | 11 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| FECHA PRESENTE ACTA: | XX DE XXXXXX DE XXXXX |

OBJETO: 	“AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO HIDRICO RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÌO, ANTIOQUIA”.

En el municipio de Puerto Berrío, XXXXXX (XX) días del mes de XXXXXX del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron: XXXXXXXXXXXXXXX, identificado con cedula de ciudadanía No XXXXXXXX de XXXXXXXXXX, Alcalde Municipal Encargado en su calidad de contratante, DIANA ARIAS BURITICA, identificada con cedula de ciudadanía No. XXXXXXXXX de XXXXXX, XXXXXX,; en su calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura, en su calidad de supervisor del Convenio interadministrativo, EDWARD JOVANNY CEBALLOS RAVE, 71.777.275, obrando como representante legal de la EMPRESA AGUAS DEL PUERTO S.A. E.S.P, identificado con NIT 811.012.043-0., con el objetivo de realizar el acta de recibo final del presente CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°286 de 2023; conforme al acta que se anexa denominada (CUADRO DE CORTE N°1Y FINAL).

PLAZO INICIAL: 			TRES (03) MESES.

PRORROGA: 	25 DE JULIO DE 2023 – DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS.

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: 	CINCO (5) meses y QUINCE (15) días.

PLAZO TOTAL EJECUTADO:	CINCO (5) meses y QUINCE (15) días

VALOR INICIAL CONVENIO: 	CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS ($440.004.614).

VALOR TOTAL CONTRATO: 	CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS ($440.004.614).

VALOR CONTRATO EJECUTADO:

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L ($345.006.244).

VALOR POR DESEMBOLSAR ACTA 1 DE RECIBO FINAL:

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L ($345.006.244).

Las partes declaran recibidas las cantidades de obra con respecto al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº286 de 2023.

En constancia de lo anterior se firma por los que intervinieron a los XXXX (XXX) días del mes de XXXXX de 2025.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		EDWARD JOVANNY CEBALLOS R. Alcalde municipal (e)					Representante Legal

Contratante	AGUAS DEL PUERTO S.A. E.S.P.

Contratista

DIANA ARIAS BURITICA

Supervisor del Convenio

Municipio de Puerto Berrío

| ELABORÓ | REVISÓ | VISTO BUENO. |
| --- | --- | --- |
| Yolany Diaz Hernandez Apoyo técnica Secretario de Planeación e Infraestructura | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alcalde Municipal (e) | Isabel Cristina Arboleda Londoño Coordinadora Contratación |