| Fecha: | XX | de | XXXXX | de | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATO | X | ## CONVENIO |  | ## X |
| Convenio número: | 286 | de | 2023 |  |
| Objeto del Convenio: | AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO HIDRICO RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÌO, ANTIOQUIA. |  |  |  |
| Tipo de Contrato: | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO |  |  |  |

| ASISTENTES A LA REUNIÓN |  |
| --- | --- |
| Supervisor del contrato: | SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL |
| Contratista: | EMPRESA AGUAS DEL PUERTO S.A. E.S.P |
| Contratista de obra (Contrato derivado): | FIBRASING |
| Lugar donde se realiza la reunión | Planeación Municipal, segundo piso palacio municipal Puerto Berrío, Antioquia |

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisar la ejecución final de las actividades derivadas del Convenio interadministrativo N°286 de 2023, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO HIDRICO RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÌO, ANTIOQUIA.

| VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO |  |
| --- | --- |
| Estado de avance de la actividad / Compromiso | El Convenio presenta un porcentaje de ejecución física del 100% de las actividades establecidas en este, por lo que se autoriza el desembolso del acta 2 y final; conforme al informe de supervisión, efectuado por parte de EMPRESA AGUAS DEL PUERTO S.A. E.S.P. |
|  | Para el desarrollo del presente Contrato, el ejecutor la EMPRESA AGUAS DEL PUERTO S.A. E.S.P. desarrolló un proceso de contratación de obra, el cual le fue adjudicado a la empresa FIBRASING., |
|  | N° Contrato: APCOB23-008 |
|  | ·Objeto del contrato: Construccion de 40 pozos sépticos (saneamiento hidrico) en las veredas bodegas, guasimal alicante, alto de buenos aires, san julian, el brasil del municipio de Puerto Berrìo, Antioquia. |
|  | ·Valor inicial: $440.004.614. |
|  | . Valor Acta de Obra No. 1 y final: $ 345.006.244 . Valor total ejecutado: $ 345.006.244 |
|  | ·Fecha de inicio: 25/08/2023. |
|  | ·Fecha de terminación 1: 12/12/2023. |
|  | El contrato derivado objeto de desarrollo del presente convenio interadministrativo cuenta con las pólizas de cumplimiento N°M-100237173 y de responsabilidad civil extracontractual N° M-100056344, ambas expedidas por parte de la aseguradora SEGUROS MUNDIAL. De las cuales el municipio de Puerto Berrio aparece como beneficiario, de acuerdo con lo establecido en la cláusula vigésima primera del convenio que nos enmarca, la cual establece “CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: PÓLIZAS. Este convenio no requiere por su naturaleza la exigencia de pólizas. |
|  | En los contratos que se celebren derivados del convenio interadministrativo, en el evento de exigir garantías deberá incluirse como beneficiario y asegurado al Municipio de Puerto Berrío.”. |
|  | Las actividades desarrolladas han sido recibidas a entera satisfacción por parte de la EMPRESA AGUAS DEL PUERTO S.A. E.S.P |

| VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO |  |
| --- | --- |
| Evaluación al proveedor o contratista | En el desarrollo de la ejecución del convenio se obtiene los siguientes resultados: |
|  | § Cumplimiento al objeto del convenio: satisfactorio. |
|  | § Calidad de las especificaciones del bien: satisfactorio. |
|  | § Cumplimiento de la entrega: satisfactorio. |
|  | § Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al conveniente ejecutor: se atienden de manera oportuna todos los requerimientos de la supervisión. |

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

| Compromiso |  |  |  |  | Fecha de entrega |  |  | Responsable |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramitar el desembolso del aporte del convenio por parte del municipio: |  |  |  |  | 09/07/2025 |  |  | Contratante |  |
| Desarrollar el convenio interadministrativo de cofinanciación que tiene por objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO HIDRICO RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÌO, ANTIOQUIA, conforme se establece en el plazo establecido contractualmente |  |  |  |  | 27/06/2023 – 11/12/2023 |  |  | Contratista |  |
| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Balance General del Contrato |  |  | Pagos realizados al contratista |  |  |  |  |  |  |
| Concepto | Valor |  | Concepto |  | Comprobante de Egreso | Fecha Comprobante de Egreso |  | Valor |  |
| Valor inicial del Contrato: | $440.004.614 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor adiciones: | $0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor total del contrato: | $440.004.614 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor desembolsado ejecutado: | $0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor ejecutado que no se ha desembolsado (OBRA): | $345.006.244 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor total ejecutado | $345.006.244 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor saldo a favor: | $94.998.370 |  | VALOR TOTAL DESEMBOLSADO |  |  |  |  | $ 0,00 |  |

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los XXXXX (XXX) días del mes de XXXXXX de 2025.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		EDWARD JOVANNY CEBALLOS R. Alcalde municipal (e)					Representante Legal

Contratante	AGUAS DEL PUERTO S.A. E.S.P.

Contratista

DIANA ARIAS BURITICA

Supervisor del Convenio

Municipio de Puerto Berrío

| ELABORÓ | REVISÓ | VISTO BUENO. |
| --- | --- | --- |
| Yolany Diaz Hernandez Apoyo técnica Secretario de Planeación e Infraestructura | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alcalde Municipal (e) | Isabel Cristina Arboleda Londoño Coordinadora Contratación |