ACTA DE CORTE DE OBRA N° 1 Y FINAL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°286 DE 2023

| CONTRATANTE: | Municipio de Puerto Berrío. |
| --- | --- |
| CONTRATISTA: | AGUAS DEL PUERTO S.A. E.S.P. |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO HIDRICO RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÌO, ANTIOQUIA |
| SUPERVISOR MUNICIPIO: | DIANA ARIAS BURITICA, secretaria de Planeación. |
| SUPERVISOR AGUAS DEL PUERTO S.A. E.S.P: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| VALOR TOTAL CONTRATO: | CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS ($440.004.614) |
| FECHA DEL CONTRATO: | 27 DE JUNIO DE 2023 |
| PLAZO CONVENIO: | TRES (03) MESES |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 27 DE JUNIO DE 2023 |
| FECHA TERMINACION 1: | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| OTROSI No. 1 | 25 DE JULIO DE 2023 – DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS. |
| FECHA TERMINACION 2: | 11 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| FECHA PRESENTE ACTA: | XX DE XXXXXX DE XXXXX |

En el municipio de Puerto Berrío, a los XXXXXX (XX) días del mes de XXXXXX del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron: XXXXXXXXXXXXXXX, identificado con cedula de ciudadanía No XXXXXXXX de XXXXXXXXXX, Alcalde Municipal Encargado en su calidad de contratante, DIANA ARIAS BURITICA, identificada con cedula de ciudadanía No. XXXXXXXXX de XXXXXX, XXXXXX, Secretaria de Planeación e Infraestructura, en su calidad de supervisor del Convenio interadministrativo, EDWARD JOVANNY CEBALLOS RAVE, identificado con cedula de ciudadanía No 71.777.275, obrando como representante legal de la EMPRESA AGUAS DEL PUERTO S.A. E.S.P, identificado con NIT 811.012.043-0, con el fin de hacer el corte de obra No. 1 y final al Convenio interadministrativo N°286 de 2023, y de acuerdo al acta que se anexa denominada ACTA DE CORTE DE OBRA N°1 Y FINAL de fecha 07/04/2025.

VALOR PRESENTE ACTA CORTE N° 1 Y FINAL: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L. ($345.006.244).

OBSERVACIONES:

- LAS CANTIDADES DE OBRA SON DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EJECUTOR DE LA OBRA Y LA SUPERVISION DE LA EMPRESA AGUAS DEL PUERTO S.A., AL IGUAL QUE LA APROBACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS OBRAS EXTRAS Y DE LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONVENIO.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		EDWARD JOVANNY CEBALLOS R. Alcalde municipal (e)					Representante Legal

Contratante	AGUAS DEL PUERTO S.A. E.S.P.

Contratista

DIANA ARIAS BURITICA

Supervisor del Convenio

Municipio de Puerto Berrío

| ELABORÓ | REVISÓ | VISTO BUENO. |
| --- | --- | --- |
| Yolany Diaz Hernandez Apoyo técnica Secretario de Planeación e Infraestructura | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alcalde Municipal (e) | Isabel Cristina Arboleda Londoño Coordinadora Contratación |