ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. C.M.C. 159 DE 2024

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO

CONTRATISTA:	INGESES S.A.S. (ZOMAC)

NIT.	901.146.050-

REPRESENTANTE LEGAL:	GILDARDO ARIAS VIDALES

OBJETO: 	CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTENCION EN EL BARRIO SAN MARTIN, EN ATENCION A LAS AFECTACIONES POR MOVIMIENTOS DE TIERRA CAUDADOS POR SUCESO INVERNAL EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 59 No. 11-24 INTERIOR 101, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA.

VALOR INICIAL CONTRATO: 	DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($17.754.706).

PLAZO INICIAL:	UN (1) MES.

PLAZO TOTAL:	VEINTIOCHO (28) DIAS

FECHA DEL CONTRATO	19/06/2024

FECHA DE INICIO:	04/07/2024

FECHA DE TERMINACIÓN:	31/07/2024

FECHA PRESENTE ACTA:	06/08/2025

VALOR TOTAL EJECUTADO: 	DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($17.706.645).

SUPERVISOR:	DIANA YALENY ARIAS BURITICA

Secretaria de Planeación e Infraestructura

En el Municipio de Puerto Berrío, Departamento de Antioquia, a los seis (06) días del mes de agosto de 2025, entre los suscritos, GUSTAVO ADOLFO PINEDA ROJAS Alcalde Municipal Encargado mediante Decreto No. 140 del 25 de julio de 2025 en su calidad de contratante y GILDARDO ARIAS VIDALES identificado con cedula de ciudadania No. 71.185.330 de Puerto Berrio, Representante legal  de INGESES S.A.S. ZOMAC) con NIT 901.146.050-  y con la asistencia de DIANA YALENY ARIAS BURITICA quien actúa en el presente contrato el calidad de supervisor, se reunieron a efectos de liquidar en forma bilateral y de mutuo acuerdo el presente Contrato No. 159 de 2024, con fundamento en el artículo artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la materia, previa las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

- El Municipio de Berrio y la Empresa INGESES S.A.S. ZOMAC) con NIT 901.146.050., suscribieron el día 19 de junio de 2024, el Contrato No. 159 de 2024, cuyo objeto es: “CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTENCION EN EL BARRIO SAN MARTIN, EN ATENCION A LAS AFECTACIONES POR MOVIMIENTOS DE TIERRA CAUDADOS POR SUCESO INVERNAL EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 59 No. 11-24 INTERIOR 101, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA”.

- El valor del Contrato fue establecido en DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($17.754.706). de los cuales -MUNICIPIO- aporta en recursos, respaldados presupuestalmente en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00000366 del 15/05/2024 y Registro presupuestal No. 00000466 del 07/06/2024.

- Para el contrato se estipuló un plazo inicial de un (1) mes, sin superar el 31 de diciembre de 2024, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual tuvo lugar el 04 de julio de 2024.

- A través de informe de supervisión elaborado por ingeniero LUIS ALFONSO HINESTROZA, Profesional universitario de la Secretaria de Planeación e Infraestructura, el cual hace parte integral de la presente liquidación, se manifiesta y concluye en diferentes partes del mismo, lo siguiente:

“Respecto a la ejecución del Contrato No. 159 de 2024, desde la supervisión se realizó́ el seguimiento al desarrollo de este en cuanto al expedientes y verificación de los informes que soporta, todos estos debidamente recibidos por la supervisión designada.

Después de hacer las validaciones y verificaciones de la documentación aportada por INGESES S.A.S. ZOMAC). para el proceso de liquidación del Contrato No. 159 de 2024, en mi calidad de supervisora y de conformidad con lo anterior me permito solicitar y dar concepto favorable para que la Coordinadora Jurídica del Municipio de Puerto Berrio, proceda con el trámite de dicha solicitud..”

- A continuación, se relaciona el cuadro de ejecución presupuestal Contrato No. 159 de 2024, donde se discriminan los pagos realizados, así́:

| ACTA | VALOR ACTAS | FACTURA No. FECHA Y VALOR | VALOR PAGADO | NUMERO COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA COMPROBANTE DE PAGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acta No. 1 y final | $17.706.645 | 208 del 09/09/2024 $17.706.645 | $17.706.645 | 1505 | 30/10/2024 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO EJECUTADO ($): |  |  | $17.706.645 |  |  |

- La supervisión verificó que la Empresa INGESES S.A.S. (ZOMAC). se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con la ley que lo regula, respecto de los montos y fechas de pago de los respectivos aportes.

- A la fecha el plazo del Contrato No. 159 de 2024 se encuentra terminado.

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

| DESCRIPCION | VALOR |
| --- | --- |
| VALOR DEL CONTRATO: | $ 17.754.706 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO: | $ 17.706.645 |
| PAGOS REALIZADOS (ACOMULADO): | $ 17.706.645 |
| PAGOS PENDIENTES POR PAGAR: | $ 0 |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: | $ 48.061 |
| PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA: | 100% |
| PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA: | 100% |

En atención a las anteriores consideraciones, las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: liquidar de mutuo acuerdo del Contrato No. 159 de 2024, cuyo objeto es: “CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTENCION EN EL BARRIO SAN MARTIN, EN ATENCION A LAS AFECTACIONES POR MOVIMIENTOS DE TIERRA CAUDADOS POR SUCESO INVERNAL EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 59 No. 11-24 INTERIOR 101, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA.”, en los términos antes enunciados.

SEGUNDO: El MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO- declara tener recibido el objeto del convenio correspondiente establecido contractualmente.

TERCERO: Las partes manifiestan estar conformes con las sumas a que se refiere la presente liquidación y se declaran a paz y salvo por todo concepto. MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, queda eximida de cualquier pago u obligación a partir de la suscripción de la presente acta.

CUARTO: En consecuencia, las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, el objeto del Contrato No. 159 de 2024, así́ como los pagos generados por los mismos. Por tanto, las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto y el contratista renuncia a instaurar cualquier demanda en contra del municipio de Puerto Berrío, Antioquia.

Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación, los siguientes documentos. a) Informe Final de Supervisión b) Acta de Terminación. Los documentos soporte de los datos registrados reposan en el expediente contractual y en SECOP.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los seis (06) del mes agosto de 2025

GUSTAVO ADOLFO PINEDA ROJAS.       	GILDARDO ARIAS VIDALES

Alcalde Municipal Encargado		      	R.L. INGESES S.A.S.

Contratante					      	Contratista.

DIANA YALENY ARIAS BURITICA		LUIS ALFONSO HINESTROZA

Secretaria de Planeación e Infraestructura 	Profesional Universitario

Supervisor

Elaboró: Arledys Yolany Diaz Hernández

Apoyo técnico y administrativo procesos poscontractual.