|  | INFORME DE COMISIÓN | Código: A1-FO-013 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versión: 1 |
|  |  | Vigente desde 19/12/2023 |

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: HAMILTON BARRIOS ORDÓÑEZ

Cédula: 80.773.573

Dependencia o Área Protegida: SAG – Grupo de Infraestructura

Cargo: Contratista

DATOS DE LA COMISIÓN

Fecha de Inicio: 15/12/2025

Fecha de Terminación: 16/12/2025

Ciudad: Parque Nacional Natural Puracé

Objeto:  Visita técnica al PNN Puracé para la socialización con los contratistas de obra y la interventoría del proyecto de construcción  de la Cabaña Operativa del Parques Nacional Natural Puracé, ubicada en la vereda Ullucos, municipio de Sotará, con el fin de dar inicio a las obras en el marco del Contrato KFW-CO 011 de 2025.

INFORME

El día 15 de diciembre se realiza el desplazamiento Bogotá –  Popayán, iniciando en el vuelo de las 05:20AM en las instalaciones de Parques Nacionales Naturales. A las 8:00AM se llega al punto de encuentro con los participantes de la comisión, que es en la sede actual del Área Protegida. En este punto se realizó el encuentro con el Jefe del Área Protegida, Isaac Bedoya, y representantes técnicos del contratista de Obr Mara LTDA y de la Interventoría INTERDI SAS. Este grupo sería quien realizaría el recorrido de reconocimiento al lote.

‘

Desplazamiento:

Desde este punto inicia el desplazamiento hacia la vereda Los Ullucos en el municipio de Sotará, en donde se encuentra el lote, propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, donde se iniciará la construcción. Este desplazamiento tarda aproximadamente 2 horas.

En el punto, se hace la socialización de las características generales del proyecto, se realizan observaciones con respecto a la provisión de los servicios públicos, a las condiciones particulares del diseño  y se hace la formulación del emplazamiento del proyecto.

Posteriormente, se realiza un proceso de gestión social con los vecinos y el presidente de la junta de acción comunal, con el fin de gestionar mano de obra local, así como pactar posibles puntos de hospedaje, alimentación y servicios para las cuadrillas que intervendrán en el proyecto.

Luego de esta gestión se realiza el regreso a la ciudad de Popayán, donde se ultiman gestiones con los equipos consultores y se elabora el Acta correspondiente del recorrido.

El día 16 de diciembre se dificulta realizar gestiones de campo, pues por cuestiones de orden público se recomienda no realizar desplazamientos terrestres, como consecuencia de la declaratoria del paro armado por parte del ELN. En este caso se adelantan gestiones con los equipos consultores y diseñadroes de aclaración sobre precisión de planos, ajustes en el proyecto hidrosanitario y protocolo para la conexión eléctrica con el Operador de Red. En este día, se realiza el regreso a la ciudad de Bogotá.

CONCLUSIONES

A partir de la visita realizada, fue posible socializar a los consultores, las condiciones técnicas, territoriales y logísticas para el desarrollo del proyecto así como acordar, con los equipos técnicos del Área Protegida, el acompañamiento necesario para llevar a cabo el inicio físico de las obras, en concordancia con el Acta de Inicio del contrato que se suscribió el día 10 de diciembre.

Se firma en (Bogotá) a los (17 días del mes de diciembre de 2025).

FIRMA DEL COMISIONADO

FORMATO CUMPLIDO DE COMISIÓN

BOGOTÁ-POPAYÁN

POPAYÁN-BOGOTÁ