|  | INFORME DE COMISIÓN | Código: A1-FO-013 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versión: 1 |
|  |  | Vigente desde dd/mm/aaaa: 19/12/2023 |

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: EMANUELE VIRZÍ

Cédula: CE 427735

Dependencia o Área Protegida: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

Cargo, Código, Grado:						Contratista: __X__

DATOS DE LA COMISIÓN

Fecha de Inicio: 07/11/2025

Fecha de Terminación: 07/11/2025

Lugar: PNN CHINGAZA

Objeto: Realizar visita técnica de inicio de actividades con el consultor encargado de la consultoría de estudios y diseños del proyecto de infraestructuras ecoturísticas Sendero Plantas del Camino, en el marco del convenio FONTUR No. FNTC-138-2025.

INFORME

El día 07/11/2025 se hace salida desde Bogotá hacia la Calera y desde aquí hasta el PNN Chingaza junto con representantes de PNN (GI yo AP), Fontur, Patrimonio Natural, Consultor el Interventoría de Estudio y Diseños con el fin de adelantar la visita y reconocimiento del recorrido del Sendero Plantas del camino en el sector la Paila.

Se inicia el recorrido revisando el proyecto a financiar dentro del Convenio de Cooperación No. FNTC-138-2025 (Fontur) / NC-CV-305-2025 (PNNC), FPN-001 -2025 (Patrimonio Natural), correspondiente a los ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ECOTURÍSTICA PARA SECTOR LA PAILA, SENDERO PLANTAS DEL CAMINO, UBICADO DENTRO DEL PNN CHINGAZA – CUNDINAMARCA, por lo cual se hace recorrido de los 2 km aproximados de sendero, identificando los tramos que podrían no requerir pasarela elevada, los tramos con fuerte anegamiento y los tramos que requieren escalonamientos. Así mismo se identifican los espacios y la respectiva topografía donde adelantar los estudios complementarios y la localización de las diferentes infraestructuras objeto del convenio como el mirador ovalado, la torre de avistamiento y la plataforma de meditación, lo anterior en concordancia con el proyecto aprobado. El equipo del AP sugiere unos ajustes de localización de las infraestructuras, en particular del mirador y la torre de avistamiento, relacionados principalmente a la zonificación del sector y a la experiencia ecoturísticas respecto al tema de avistamiento de aves y fauna silvestre. Estás sugerencias se llevarán a conocimiento al jefe de AP y al coordinador del GI con el fin de que se tome una decisión para la localización, necesarios para iniciar las actividades de campo dentro del marco de la etapa de estudios y diseños.

El mismo día se hace regreso a la ciudad de Bogotá.

Se firma en Bogotá a los 10 días de noviembre de 2025.

FIRMA DEL COMISIONADO