|  | INFORME DE COMISIÓN | Código: A1-FO-013 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versión: 1 |
|  |  | Vigente desde 19/12/2023 |

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: HAMILTON BARRIOS ORDÓÑEZ

Cédula: 80.773.573

Dependencia o Área Protegida: SAG – Grupo de Infraestructura

Cargo: Contratista

DATOS DE LA COMISIÓN

Fecha de Inicio: 07/11/2025

Fecha de Terminación: 07/11/2025

Ciudad: Parque Nacional Natural Chingaza

Objeto:  Realizar visita técnica de inicio de actividades con el consultor encargado de la consultoría de estudios y diseños del proyecto de infraestructuras ecoturísticas Sendero Plantas del Camino, en el marco del convenio FONTUR No. FNTC-138-2025.

INFORME

El día 26 de junio se realiza el desplazamiento Bogotá –  La Calera, iniciando a las 06:30AM en las instalaciones de Parques Nacionales Naturales. En el municipio de La Calera se hace la conexión con el vehículo oficial de Parques Nacionales, junto con representantes de PNN (Grupo de Infraestructura y Área Protegida), Fontur, Patrimonio Natural, Consultor el Interventoría de Estudio y Diseños, y se realizar el recorrido hasta el recorrido de Plantas del Camino en el Sector La Paila del Parque Nacional, a donde se llega a las 11:00AM.

Se inicia el recorrido revisando el proyecto a financiar dentro del Convenio de Cooperación No. FNTC-138-2025 (Fontur) / NC-CV-305-2025 (PNNC), FPN-001 -2025 (Patrimonio Natural), correspondiente a los ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ECOTURÍSTICA PARA SECTOR LA PAILA, SENDERO PLANTAS DEL CAMINO, UBICADO DENTRO DEL PNN CHINGAZA – CUNDINAMARCA, por lo cual se hace recorrido de los 2 km aproximados de sendero, identificando los tramos que podrían no requerir pasarela elevada, los tramos con fuerte anegamiento y los tramos que requieren escalonamientos.

Así mismo se identifican los espacios y la respectiva topografía donde adelantar los estudios complementarios y la localización de las diferentes infraestructuras objeto del convenio como el mirador ovalado, la torre de avistamiento y la plataforma de meditación, lo anterior en concordancia con el proyecto aprobado. El equipo del AP sugiere unos ajustes de localización de las infraestructuras, en particular del mirador y la torre de avistamiento, relacionados principalmente a la zonificación del sector y a la experiencia ecoturísticas respecto al tema de avistamiento de aves y fauna silvestre. Estas sugerencias se llevarán a conocimiento al jefe de AP y al coordinador del GI con el fin de que se tome una decisión para la localización, necesarios para iniciar las actividades de campo dentro del marco de la etapa de estudios y diseños.

A partir del recorrido realizado, fue posible evidenciar la pertinencia de relocalizar las infraestructuras con el fin de aprovechar de mejor manera el potencial de los atractivos ecoturísticos del sendero, concluyendo lo siguiente:

- Se formulan nuevos espacios posibles de implantación para la torre de avistamiento, ya que el lugar seleccionado previamente, no se encuentran dentro del área establecida por el Plan de Manejo como sendero ecoturístico. Se definen 2 nuevas opciones al interior del Área las cuales deben ser evaluadas por Parques Nacionales Naturales.

- Sector la Laguna: En este punto de confluencia del humedal con la laguna se ubicará únicamente la plataforma de meditación, aprovechando la visual hacia la laguna y hacia la Serranía de los Órganos de Fómeque.

- Sector Morrena: En este sector se debe localizar o el mirador o la torre de avistamiento, según lo que determine el estudio de suelo y el ajuste del levantamiento topográfico. La implantación no puede superar el límite establecido en el sendero.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Luego del levantamiento de información del sendero, se realiza el regreso en vehículo de Parques Nacionales al municipio de la Calera, y de allí el regreso, en vehículo particular a la ciudad de Bogotá.

OBSERVACIONES

A partir de la visita realizada, fue posible viabilizar las intervenciones a realizar por parte del equipo consultar, así como acordar, con los equipos técnicos del Área Protegida,  los espacios definitivos de intervención de acuerdo a las infraestructuras priorizadas en el contrato

Se firma en (Bogotá) a los (18 días de noviembre de 2025).

FIRMA DEL COMISIONADO

FORMATO CUMPLIDO DE COMISIÓN