| PROCESO |  |  |
| --- | --- | --- |
| SOPORTE ZAJUNA N2 |  |  |
| NOMBRE DEL FORMATO |  |  |
| INFORME DE ACTIVIDADES SEMANALES |  |  |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  |  |
| Pública | Pública Clasificada X | Pública Reservada |

PROYECTO ZAJUNA LMS SENA SEMANA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2025

Presentado por:

Sandra Milena Montealegre Largo

Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial

SENA Risaralda

Dosquebradas

2025

| N° Caso | Fecha | Estado recepción | Estado gestionado | Escalado N3 | Reabierto | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9822 | 09/12/2025 | En curso (asignada) | Resuelto | No | No | Evidencia no contaba con parametrización interna de retroalimentación. Se realizan los ajustes y se parametriza el ítem "Comentarios de retroalimentación" permitiendo de forma correcta la edición por parte del instructor(a). |
| 9840 | 12/12/2025 | En curso (asignada) | Resuelto | No | No | Se soluciona caso. Se reordena el contenido teniendo en cuenta semilla con inducción y se verifica que el error rosado ya no aparece. |

- Se relacionan los casos donde he sido apoyo para seguimiento, avance y solución. (aparezco en GLPI como observador).

| N° Caso | Fecha | Estado recepción | Estado gestionado | Escalado N3 | Reabierto | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9790 | 09/12/2025 | En espera (Escalado a FS) | En espera (Escalado a FS) | No | No | Se registra nota de seguimiento. |
| 6625 | 09/12/2025 | En espera (Escalado a FS) | En espera (Escalado a FS) | No | No | Se registra nota de seguimiento. |
| 9811 | 10/12/2025 | En curso (asignada) | Resuelto | Sí | No | Se valida y soluciona caso con evidencia de tipo de documento actualizado en Zajuna, según indicaciones de correo electrónico N3. |
| 9706 | 10/12/2025 | En espera (Escalado a FS) | En espera (Escalado a FS) | No | Sí | Se registra nota de seguimiento. |
| 9804 | 11/12/2025 | En espera (Escalado a FS) | En espera (Escalado a FS) | No | Sí | Se registra nota de seguimiento. |

| 9812 | 11/12/2025 | En espera (Escalado a usuario) | En espera (Escalado a usuario) | No | No | Se registra nota de seguimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9668 | 12/12/2025 | En espera (Escalado a FS) | En espera (Escalado a FS) | No | Sí | Se registra nota de seguimiento. |
| 9790 | 12/12/2025 | En espera (Escalado a FS) | En espera (Escalado a FS) | No | No | Se registra nota de seguimiento. |

- Se relacionan las actividades adicionales diferentes a la gestión de casos en GLPI.

| ACTIVIDADES ADICIONALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Actividad | Resumen | Estado |
| 09/12/2025 | Validación seguimiento fichas cambio de estado 09:00 a.m. | Se realiza seguimiento a fichas septiembre, octubre, noviembre, diciembre. | Finalizado. |
| 10/112025 | Validación seguimiento fichas cambio de estado 09:00 a.m. | Se realiza seguimiento a fichas septiembre, octubre, noviembre, diciembre. | Finalizado. |
| 11/12/2025 | Validación seguimiento fichas cambio de estado 09:00 a.m. | Se realiza seguimiento a fichas septiembre, octubre, noviembre, diciembre. | Finalizado. |

| 11/12/2025 | Reunión de seguimiento. | Se asiste a través de la herramienta TEAMS a reunión semanal de seguimiento del equipo de soporte Nivel 2. | Finalizado. |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/12/2025 | Validación seguimiento fichas cambio de estado 09:00 a.m. | Se realiza seguimiento a fichas septiembre, octubre, noviembre, diciembre. | Finalizado. |
| 12/12/2025 | Backups complementaria ABRIL - MAYO 2024 | Se finaliza revisión de backups abril y se inicia con el mes de mayo. | En proceso |

- se implementa buena práctica en modelo responsive y adecuación de los diseños según las reuniones.

- Se trabaja en la redacción y la respuesta oportuna para cada caso asignado en masa.

EVIDENCIAS DE LOS ENTREGABLES

A continuación, se puede observar las pruebas referentes a los entregables:

Casos gestionados en GLPI: capturas de pantalla de algunos casos resueltos en GLPI

Casos asignados (Aparezco como dueña en GLPI

Casos de apoyo (Aparezco como observador en GLPI)

Actividades adicionales

Validación de seguimiento / 09 al 12 de diciembre

Reunión 11 de diciembre.