Cronograma Etapas 1, 2 y 3

Reto de Ciudad 3: Ciudad Aeroportuaria

| Etapa | Actividades | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Etapa 1: Lanzamiento del Reto y Apertura de la Convocatoria | Publicación Convocatoria. | 22 de diciembre de 2025 |
|  | Sesión de aclaración de dudas sobre el documento TdR. | 15 de enero de 2026 |
|  | Plazo máximo para presentación de propuestas. | 26 de enero de 2026 hasta las 9:59 a.m. (hora Colombia) |
|  | Periodo de revisión de requisitos. | 26 y 27 de enero de 2026 |
|  | Publicación listado preliminar de verificación de requisitos habilitantes | 27 de enero de 2026 |
|  | Periodo de subsanación de requisitos. | 28 y 29 de enero de 2026 hasta 11:59 p.m. hora Colombia. |
|  | Publicación de propuestas habilitadas y cierre de convocatoria | 30 de enero de 2026 |
| Etapa 2: Sesiones de Prototipado | Sesiones de acompañamiento a los equipos habilitados. | 4 al 10 de febrero de 2026 |
|  | Entrega de propuesta final por parte de los proponentes habilitados. | Entrega: 17 de febrero de 2026 hasta las 11:59 p.m. hora Colombia |
|  | Retroalimentación previa a la presentación del Pitch. | 19 y 20 de febrero de 2026 |
|  | Presentación del pitch ante el panel de jurados expertos. | 23 de febrero de 2026 |
|  | Envío de resultados de la evaluación del panel de jurados expertos. | 23 de febrero de 2026 (Posterior a la última presentación de pitch) |
|  | Publicación de propuesta ganadora. | 23 de febrero de 2026 (Posterior a la última presentación de pitch) |
| Etapa 3: Implementación de la Solución Ganadora | Desarrollo de la solución a partir del prototipo funcional | Desde el 24 de febrero de 2026 hasta el 7 de abril de 2026 |
|  | Integración técnica y operativa | Desde el 8 al 24 de abril de 2026 |
|  | Implementación del panel de control (Dashboard). | Desde 20 de abril al 7 de mayo de 2026 |
|  | Pruebas con usuarios reales y funcionarios | Desde el 8 al 15 de mayo de 2026 |
|  | Capacitación y transferencia de conocimiento. | Desde el 18 al 29 de mayo de 202 |

Si tienes dudas escríbenos a labdc@sdp.gov.co y retosdeciudad@gemalab.co y nos contactaremos contigo.