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INFORME AL COMITÉ DE CONTRATACIÓN SOLICITANDO
	
          MODIFICACION ( x ) Y/O PRÓRROGA ( X ) Y/O ADICIÓN ( ) 
	
No.: 2 



AL CONTRATO No. 436 DE 2025

De acuerdo con la Resolución Metropolitana No. 1655 de 2023 y 1434 de 2024, se procede por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera, a solicitar al Comité de Contratación, autorizar la Modificación (1 ), Prórroga ( X ) y Adición ( ) No. 2 al Contrato No. 436 de 2025 suscrito el 20 de noviembre de 2025, en los términos que a continuación se presentan:

OBJETO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MIGRACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE HARDWARE Y ELEMENTOS DE SOFTWARE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.

	[bookmark: _Hlk217900959]NOMBRE CONTRATISTA:
	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S

	PLAZO:
	Un (1) mes, sin superar el 31 de diciembre de 2025

	VALOR:
	$1.813.990.781 incluido IVA

	FECHA ACTA DE INICIO:
	20 de noviembre de 2025

	FECHA DE TERMINACIÓN:
	30 de diciembre de 2025

	PRORROGA No. 1:
	Once (11) días calendario contados a partir del 20 de diciembre, hasta el 30 de diciembre de 2025, ambas fechas inclusive.

	MODIFICIACIÓN No. ° 1 SOLICITADA:
	PLAZO: ELIMINAR LA EXPRESIÓN “SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025”

	PRORROGA No. 2 SOLICITADA:
	CUARENTA Y SEIS (46) días calendario, contados a partir de la fecha de terminación de la Prórroga N°1

	RESERVA DE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:
	Por valor de $1.813.990.781 incluido IVA


	NOMBRE SUPERVISOR:
	Hernán Darío Elejalde Lopez





	1. ANTECEDENTES DEL CONTRATO/CONVENIO



[bookmark: _Hlk217901008]La Entidad suscribió con la empresa GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S, el Contrato No. 436 de 2025, el día 20 de noviembre de 2025, el cual tiene como objeto “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MIGRACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE HARDWARE Y ELEMENTOS DE SOFTWARE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ”,  y cuenta con acta de inicio del 20 de noviembre de 2025, con un valor de MIL OCHOCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($1.813.990.781) incluido IVA y con un plazo de UN (1) MES, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

[bookmark: _Hlk217901037]El día 18 de diciembre de 2025 se suscribió Prorroga No. 1 al Contrato No. 436 de 2025 con el fin de ampliar el Plazo del Contrato en Once (11) días calendario contados a partir del 20 de diciembre, hasta el 30 de diciembre de 2025, ambas fechas inclusive.

[bookmark: _Hlk217901065]Al 29 de diciembre de 2025, presenta un avance físico del 30% y un avance financiero del 0%; se precisa que a la fecha no se ha realizado ningún pago al contratista en razón a que no se ha recibido el suministro de ninguno de los ítems contemplado dentro del contrato, por lo tanto, para garantizar la disponibilidad de recursos durante el plazo que se pretende prorrogar el contrato, se cuenta con Reserva Presupuestal que permite ejecutar los recursos en la vigencia 2026.

[bookmark: _Hlk217901095]Previendo que el cumplimiento del objeto contractual es fundamental para el apoyo a la gestión de la Entidad, se presenta la necesidad de ampliar el plazo del contrato, por lo que a continuación se presentan las justificaciones técnicas, administrativas y jurídicas para el presente trámite.

	2. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN N°1 Y PRORROGA N°. 2



[bookmark: _Hlk217901130]El Contrato 436 de 2025, estaría finalizando el próximo 30 de diciembre de 2025, sin embargo, es necesario continuar durante el mes de enero y febrero de 2026 con su ejecución y así contar con un tiempo prudente para que lleguen los Dispositivos Robustos a la Entidad, pues como lo manifiesta el Contratista en su solicitud del 23 de diciembre de 2025, continúan los retrasos en la entrega por parte del Fabricante, que obedecen específicamente a sus tiempos de fabricación y logística, razón misma sustentada en Carta expedida por DELL donde manifiesta la escasez de componentes y ajustes en la cadena de suministro.
 
Estos retrasos siguen siendo ajenos a la voluntad del Contratista, corresponde exclusivamente a la cadena de suministro del Fabricante DELL y no obedece además a incumplimientos por parte de la Empresa GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S, pues ha realizado el seguimiento permanente al pedido y ha gestionado activamente con el fabricante todas las acciones posibles para minimizar el impacto en el cronograma del proyecto. Es más, es el mismo Fabricante de los Dispositivos el que ha confirmado como nueva fecha estimada de entrega el 9 de enero de 2026.

La Supervisión designada por parte del ÁREA, de manera conjunta, con la Subdirectora Administrativa y Financiera como Ordenadora del Gasto, consideran necesaria y viable desde el punto de vista técnico y administrativo la ampliación del plazo solicitado, previendo que no hay cambios en el objeto ni en los alcances contractuales.

Por lo tanto, se solicita al Comité de Contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, recomendar la Modificación N°1 y Prórroga N° 2 del Contrato No. 436 de 2025, en los siguientes términos:

1. [bookmark: _Hlk217901228]MODIFICIACIÓN N° 1 PROPUESTA: Plazo: eliminar la expresión “sin exceder el 31 de diciembre de 2025”.

2. PRÓRROGA N° 2 PROPUESTA: Prorrogar el Contrato, por el término de CUARENTA Y SEIS (46) días calendario, contados a partir de la fecha de terminación de la Prórroga N°1.
Todos los demás términos, condiciones, estipulaciones y cláusulas del Contrato N° 436 de 2025 no se modifican con el presente otrosí y tienen plena vigencia, permanecen inalterados y conservan todo su vigor y efecto.




	3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 



Una vez analizada la solicitud de Modificación N°1 y Prórroga No. 2 al Contrato No. 436 de 2025, se encuentra que se ha desarrollado dentro de los parámetros contractuales y jurídicos establecidos, teniendo en cuenta la siguiente normativa:

De acuerdo con el contenido del Concepto C ─ 062 de 2020, expedido por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente, se tiene respecto de la prórroga lo siguiente: 

“(…) PRÓRROGA DE CONTRATO – Procedencia – Autonomía de la voluntad La Ley 80 de 1993 no se refirió a la posibilidad de prorrogar los contratos estatales, al igual que tampoco lo prohibió. En vista de ello, es necesario partir de las remisiones que hace la Ley 80 de 1993 al derecho privado y al principio de la autonomía de la voluntad para llenar este aspecto ―arts. 13, 32 y 40―. De esta manera, los particulares tienen amplia libertad para prorrogar el plazo de cualquier contrato y, salvo ciertas disposiciones específicas de algunas tipologías contractuales, no existen criterios que determinen límites a esta posibilidad ni a su alcance, de manera que el principio de la autonomía de la voluntad en este aspecto despliega ampliamente sus efectos, lo que a su vez es trasladable, como principio, a los contratos estatales. (…)”

Así las cosas, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, dispone:

“Artículo 40º.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza.

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las Entidades Estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la Ley, el Orden Público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración.

En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la ley. 


Teniendo en cuenta la autorización expresa de la anterior disposición normativa, se infiere que las partes en las relaciones contractuales de carácter estatal podrán realizar las modificaciones adiciones y prórrogas, en ejercicio de la autonomía de la voluntad para el cumplimiento de los fines y cometidos Estatales, contenidos en la Constitución Política de Colombia, por lo cual resulta pertinente llevar a cabo la modificación y prórroga señalada.

A su vez, no se establece dentro del Estatuto Contractual un impedimento para la realización de la Prorroga No. 2 al Contrato No. 436 de 2025, la cual se encuentra justificada dentro del punto de vista técnico y jurídico.

Por último, la solicitud se encuentra sustentada en lo dispuesto la Resolución Metropolitana No. 1434 de 2024, por la cual es delegado(a) para la contratación, de acuerdo con las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1625 de 2013, el Decreto 1082 de 2015 y el Acuerdo Metropolitano No. 010 de 2013.

En virtud de lo anterior, se considera pertinente llevar a cabo la Modificación y Prórroga solicitada, ya que, desde el punto de vista legal y financiero, se da conformidad con el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

	4. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA LA MODIFICACIÓN N°1 Y PRÓRROGA N° 2 



Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en el capítulo de la justificación, se requiere realizar la ampliación del plazo del Contrato a través de la Modificación N°1 y Prórroga No. 2 que se solicita, previendo que, para la presente ampliación del plazo establecido, se mantienen las mismas especificaciones técnicas de los servicios ya estipulados en el contrato inicial. Además, de tener en cuenta lo siguiente:

4.1. VALOR DE LA ADICIÓN:  No Aplica


4.2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:  La Modificación y prórroga en solicitud NO requiere recursos adicionales, sin embargo, la Supervisión y el Ordenador del Gasto, dispondrán los trámites pertinentes para garantizar los recursos para pagos en el año 2026 mediante Reserva Presupuestal de apropiación.   



4.3. FORMA DE PAGO 

Se mantendrán las condiciones establecidas en el Contrato No. 436 de 2025.

Para el seguimiento, control y aprobación de la ejecución financiera de la presente Modificación, se dará cumplimiento a lo contenido y los demás subnumerales de la cláusula tercera (3ra) del Contrato No.436 de 2025.

Todos los demás términos, condiciones, estipulaciones y cláusulas del Contrato No. 436 de 2025 que no sean modificados con la presente prórroga, tienen plena vigencia, permanecen inalterados y conservan todo su vigor y efecto.


	5. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS



En cuanto a los riesgos, se mantendrán las condiciones iniciales establecidas en el Contrato No. 436 de 2025. Por otro lado, se tendrá en cuenta tanto el plazo inicial del contrato, su Prorroga No. 1, como el que se pactará en la Prórroga No. 2.

	6. EXIGENCIAS DE LAS GARANTIAS



Se mantendrán las mismas establecidas en el Contrato No. 436 de 2025.

El artículo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015 indicó que la vigencia de las garantías constituidas
en los Contratos Estatales debe ser por lo menos la misma establecida para la Etapa del Contrato/Convenio o Periodo Contractual respectivo, en consecuencia, la vigencia de los Contratos/Convenios inicia desde el perfeccionamiento del mismo, este requisito entonces se entiende desde la firma de las partes.

Por lo anterior, GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S deberá ajustar las pólizas constituidas de acuerdo con el nuevo plazo del Contrato, con objeto de la presente Modificación N°1 y Prórroga N° 2, según los períodos de vigencia establecidos en cada caso.

	7. ASPECTOS DERIVADOS DEL OBJETO CONTRACTUAL



Todas las demás cláusulas consagradas en el Contrato No. 436 de 2025 continuarán vigentes. 

	8. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN  



La Supervisión recomienda realizar la Prorroga No. 2 al Contrato No. 436 de 2025, para que se cuente con un tiempo prudente para la entrega del Hardware, pues es el mismo Fabricante DELL quien ha manifestado que continúan los retrasos en sus tiempos de fabricación y logística, pues hay escasez de componentes y por ende se deben realizar ajustes en la cadena de suministro.
 

	9. NECESIDAD



De conformidad con lo expuesto, se solicita al Comité de Contratación, autorizar la Modificación N°1 y Prórroga N° 2 del Contrato N°. 436 de 2025, quedando en los siguientes términos:

1. MODIFICIACIÓN N° 1 PROPUESTA: Plazo: eliminar la expresión “sin exceder el 31 de diciembre de 2025”, contenida en la cláusula quinta del CD No. 436 de 2025.

2. PRÓRROGA N°2 PROPUESTA: CUARENTA Y SEIS (46) días calendario, contados a partir de la fecha de terminación de la Prórroga N°1.
Las demás condiciones y cláusulas del Contrato No. 436 de 2025, se mantienen sin modificaciones. 

	10. ANEXOS


· Informe del Supervisor
· Solicitud de Prorroga presentada por el Contratista
· Acta de Comité de Contratación No. 90 del 23 de diciembre de 2025.

	1. FIRMAS




	EQUIPO ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR:
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HERNÁN DARÍO ELEJALDE LÓPEZ
Líder Infraestructura Tecnológica - Supervisor
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VALENTINA GOMEZ TORRES
Dirección Contractual – Financiero
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SANDRA CAROLINA CORZO ZARATE
Profesional Universitario -Dirección Contractual – Jurídico
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