| - TIPO DE INFORME |  |  |
| --- | --- | --- |
| x INFORME PARCIAL INFORME FINAL Cuota Número 01 |  |  |
| - ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN |  |  |
| Contrato No. 4162.010.26.1.3746-2025 |  |  |
| Nombre completo del contratista: SEBASTIAN TASCON VELASQUEZ |  |  |
| Documento de identificación: 1.107.519.668 |  |  |
| Nombre del supervisor: EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA |  |  |
| Organismo: SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION |  |  |
| Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI BP - 26005399 |  |  |
| - INFORME JURÍDICO |  |  |
| Fecha de Inicio 21/oct/2025 |  | Fecha terminación 31/dic/2025 |
| Modificación(es) al contrato: N/A |  |  |
| Suspensión: N/A |  |  |
| Reanudación: N/A |  |  |
| Cesión: N/A |  |  |
| Terminación anticipada: N/A |  |  |
| - INFORME CONTABLE Y FINANCIERO |  |  |
| Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de QUINCE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($15.180.000) |  |  |
| Adición: N/A ¦ |  |  |
| Prórroga: N/A |  |  |
| Información para Retención en la fuente: |  |  |
| Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:; SI; NO. - Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.; X. - Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.; X. |
| Información: Valor Total del Contrato; Valor Cuota a cancelar; Valor Acumulado Cancelado; Saldo por Cancelar. $15.180.000; $3.795.000; $0; $11.385.000. |
| Información del pago de seguridad social: |  |  |
| Obligación | Datos Certificación o Planilla de Pago |  |
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | No. Planilla: 9493249935 - 9493930526 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1856213796 - 1881025839 Operador: APORTES EN LINEA Fecha de Pago: 16/oct/2025 - 27/oct/2025 Periodo de pago de la seguridad social: septiembre 2025 |  |
| Observaciones al informe financiero y contable: El contratista anexa certificado de afiliación a ARL POSITIVA riesgo 4. |  |  |
| - INFORME TÉCNICO |  |  |
| Concepto Supervisor: Durante el desarrollo del contrato de prestación de servicios No. 4162.010.26.1.3746-2025 se pudo verificar que el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones y objeto contractual. 1.Realizar la planimetría necesaria para la construcción de los diseños arquitectónicos y urbanísticos de los proyectos asignados, con el propósito de apoyar la operación y el seguimiento técnico de los procesos de rehabilitación de los escenarios deportivos y recreativos. - El contratista realizó el diseño de los proyectos para PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026 de adecuación a canchas múltiples y juegos infantiles como lo son, en la comuna 6 barrio Gaitán y San Luis; en la comuna 11 barrio el recuerdo y el Jardín; en la comuna 20 barrio Lleras Camargo y La estrella; en las veredas el Saladito y la Buitrera. - El contratista realizó ajustes a diseños de las etapas del proyecto Villa del lago para EMPRESTITO 2026. - El contratista realizó un proyecto tipo de cancha de tenis para el escenario deportivo LA ESTACIÓN, ubicado en la comuna 6, barrio Floralia. Para un total de 10 proyectos realizados. 2. Realizar la planimetría necesaria para la construcción de los diseños arquitectónicos y urbanísticos de proyectos con el propósito de apoyar la operación y el seguimiento técnico de los procesos de rehabilitación de los escenarios deportivos y recreativos. - El contratista realizó en coordinación con el equipo de presupuesto y técnicos la verificación de los proyectos para el diseño final de PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026 de adecuación a canchas múltiples y juegos infantiles como lo son, en la comuna 6 barrio Gaitán y San Luis; en la comuna 11 barrio el recuerdo y el Jardín; en la comuna 20 barrio Lleras Camargo y La estrella; en las veredas el Saladito y la Buitrera. - El contratista realizó la coordinación a diseños de las etapas del proyecto Villa del lago para EMPRESTITO 2026. - El contratista realizó un proyecto tipo, junto con la coordinación de presupuesto y técnicos de cancha de tenis para el escenario deportivo LA ESTACIÓN, ubicado en la comuna 6, barrio Floralia. 3. Realizar visitas de campo a los predios en los cuales se realizarán diseños para verificar y reconocer los lugares donde se implantarán los proyectos. - El contratista realizó una visita junto con el supervisor encargado de la obra del proyecto FOSO DE CLAVADOS EN SECO, ubicado en la unidad deportiva Jaime Aparicio, para verificar unas medidas de ejes en el sitio. 4. Participar en reuniones de seguimiento, comités internos y externos, capacitaciones y las demás que le sean designadas. - El contratista participó en la reunión de revisión de seguimiento de proyectos del EMPRESTITO 2026 y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026. Con adecuación a canchas múltiples, juegos infantiles y polideportivo Villa del lago. - El contratista participó en reunión para proyectos estratégicos sobre el proyecto Villa del lago. 5. Realizar cualquier otra tarea a fin que le sea asignada por el Supervisor del contrato en cumplimiento del objeto del contrato. - El contratista realizó un proyecto tipo de una cancha de tenis en polvo de ladrillo, para la donación que hará el club campestre. - El contratista realizó una presentación para la viabilidad de dos proyectos del EMPRESTITO 2025 ubicados en la comuna 9, parque la virgen y parque Bretaña MEDIO DE VERIFICACION LAS EVIDENCIAS DE LO RELACIONADO SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1_2w8YrbUYtG5qq4iV4VzacGDJZtNSRDQ |  |  |
| Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A |  |  |
| Constancia de Paz y Salvo: N/A |  |  |
| Observaciones al informe técnico: N/A |  |  |
| 6.RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA |  |  |
| Se recomienda pagar la seguridad social dentro de los plazos establecidos |  |  |
| 7.FIRMAS RESPONSABLES |  |  |
| __________________________________ EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA Nombre y firma del Supervisor __________________________________________ Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique) |  |  |
| Fecha de suscripción del informe de supervisión: Distrito de Santiago de Cali, 31/oct/ 2025 |  |  |