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I. INTRODUCCIÓN

La Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, pone a disposición de los interesados, el Pliego de Condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato, cuyo objeto es CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO Y CONFORMACIÓN  DEL FONDO DE AGUA DE LA CIUDAD DE IBAGUE. El presente Proceso de Contratación se encuentra identificado con el número CORTOLIMA-CMA-04-2020.

Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto de Pliego de Condiciones y el Pliego de Condiciones definitivo, así como cualquiera de sus anexos están a disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II–. Los interesados pueden presentar observaciones al presente documento en la oportunidad establecida para el efecto en el Cronograma del pliego electrónico. 

La selección del contratista se realiza a través de Concurso de Méritos Abierto.

II. ASPECTOS GENERALES

A. Invitación a las veedurías ciudadanas
En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, CORTOLIMA, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el SECOP II. 

B. Compromiso anticorrupción
Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2, en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

C. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el proceso de selección estará a cargo exclusivo de los interesados y Proponentes.
D. Comunicaciones
Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse través del Portal Único de Contratación (PUC) link https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx, a través de la opción observaciones al pliego de condiciones.
La comunicación debe contener: (a) el número del Proceso de Contratación; (b) los datos del remitente, que incluyen nombre, dirección electrónica y número telefónico; (c) identificación de los anexos presentados con la comunicación.

Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están en la sección VII del presente documento.

Las solicitudes que no cumplan los requisitos antes enunciados, no generarán para la Corporación la obligación de contestarlas antes de la fecha del cierre del plazo del presente proceso.

E. Idioma
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos y comunicaciones en un idioma distinto deben ser presentados en su lengua original junto con la traducción oficial al castellano.

F. Legalización de documentos otorgados en el Exterior
Los documentos privados otorgados en el exterior no requieren de legalización o apostille, tal como referencia en la Circular Externa Única, expedida por Colombia Compra Eficiente que puede ser encontrada en el siguiente enlace https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf. 

Todos los documentos públicos otorgados en el exterior deben ser apostillados o legalizados por la entidad competente desde el país de origen, para que puedan surtir efectos legales en Colombia.

G. Aceptación de los términos y condiciones
La presentación de la Propuesta comporta, para cada uno de los Proponentes y sus miembros, la aceptación, sin condicionamientos, salvedades y modificaciones de las condiciones y requisitos establecidos tanto en el presente de Pliego de Condiciones como en las Adendas que se publiquen durante el desarrollo del presente proceso, y de los términos y condiciones del contrato que se suscribirá en caso de adjudicación. Así mismo, implica para el Proponente y sus Miembros, en caso de Proponente Plural, el conocimiento de la legislación colombiana en materia de contratación estatal y el régimen jurídico aplicable y vigente de las actividades y servicios objeto del presente proceso.  Por lo tanto, la decisión de presentar o no propuesta, es una decisión exclusiva de los interesados derivada de sus propios análisis, investigaciones, exámenes e inspecciones correspondientes. 

Los Proponentes y sus Miembros, en caso de Proponente Plural, al elaborar su Propuesta, deberán tener en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, cuales quiera que ellos sean, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones. 

En virtud de lo anterior, será responsabilidad de los Proponentes y de sus miembros, en caso de Proponente Plural: 

i. Presentar su Propuesta con estricta sujeción al Pliego de Condiciones, los Documentos del Proceso y la Ley, so pena de rechazo de esta. 
ii. Presentar su Propuesta basada en el previo examen cuidadoso de las características del objeto contractual. 
iii. Evaluar las implicaciones legales, técnicas, de mercado, fiscales, jurídicas, financieras, la distribución de riesgos y en general todos los aspectos que puedan incidir en la determinación de la Propuesta. 
iv. Determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos e implicaciones tributarias y de cualquier otra naturaleza que lleve consigo la celebración del contrato, según la asignación de costos prevista en el Pliego de Condiciones y en la Minuta del contrato, para lo cual se recomienda a los Proponentes obtener asesoría calificada e independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, técnica y de cualquier otra naturaleza que consideren necesaria para la presentación de la Propuesta. 
v. La exactitud, aplicabilidad, confiabilidad o integridad de la información que tenga a bien consultar cada Proponente se encuentra bajo su propia responsabilidad. La documentación que repose en CORTOLIMA no pretende incluir toda la información que un posible Proponente deba tener en consideración. 

Sin perjuicio de la declaración expresa que los Proponentes deberán hacer en la Carta de Presentación de su respectiva Propuesta, con la sola presentación de la Propuesta se considerará que los Proponentes y cada uno de sus miembros -en caso de Proponente Plural:

i. Han realizado el examen completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de la Propuesta. 
ii. Han investigado y asumen plenamente los riesgos y en general, todos los factores determinantes de los costos que incidan en su Propuesta. 

En consecuencia, el Proponente será responsable por los datos, informes, documentos y resultados que se suministren durante el proceso de selección; así como de generar las actividades que soporten la debida diligencia en la determinación de los procedimientos, plazos, y/o trámites que deben agotarse por parte del futuro contratista, para la consecución de permisos, autorizaciones y licencias que deban agotarse ante personas públicas o privadas, así como de aquellos que se entreguen durante la ejecución del contrato, que llegare a suscribirse. 

El sólo hecho de la presentación de las Propuestas no obliga en forma alguna a CORTOLIMA a aceptarlas, ni confiere ningún derecho para celebrar contrato con quienes efectivamente las presenten.

CORTOLIMA se reserva el derecho de verificar la información presentada por los Proponentes, así como de analizar la documentación que en cada caso se presente como sustento de las Propuestas.

H. Conversión de monedas
Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. 
Si está expresado originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de América, debe convertirse a ésta moneda utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa de cambio vigente entre el dólar y dicha moneda a la fecha del cierre del balance. 

Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información se presenta originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe tener en cuenta la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha de corte de los estados financieros

I. Reglas de subsanabilidad
La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas, no será título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos, de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, tal como se indica en la Circular Externa Única proferida por Colombia Compra Eficiente. 
En consecuencia, la Entidad Estatal debe solicitar a los Proponentes subsanar los requisitos de la oferta que no impliquen la asignación de puntaje, y los Proponentes pueden subsanar tales requisitos hasta el término de traslado del informe de evaluación que, para efectos del presente proceso, es de 3 días hábiles.

Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada por la Entidad Estatal hasta el plazo anteriormente señalado 

No hay lugar a aclarar, complementar o corregir la propuesta cuando: 

i. El Proponente pretenda demostrar circunstancias ocurridas con posterioridad a la fecha de presentación de las ofertas.
ii. Cuando la aclaración, complemento o corrección no se refiera directamente al Proponente y busque mejorar o adicionar la oferta. 
iii. Cuando se trate de factores de escogencia. 

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignación de puntaje, incluyendo los necesarios para acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos deben ser aportados por los Proponentes desde la presentación de la oferta. No obstante, pueden ser aclarados o ser objeto de explicación.
III. NORMAS DE INTERPRETACIÓN Y DEFINICIONES

A. Normas de interpretación del pliego de condiciones

Este Pliego de Condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se entienden integrados a éste los Estudios Previos, Anexos, Respuestas a las observaciones y las Adendas que posteriormente se expidan. 
Además, se seguirán los siguientes criterios para la interpretación y entendimiento del Pliego:

1. El orden de los numerales, capítulos y cláusulas de este Pliego no debe ser interpretado como un grado de prelación entre las mismas. 
2. Los títulos de los numerales y capítulos utilizados en este Pliego sirven sólo como referencia y no afectarán la interpretación de su texto. 
3. Las palabras en singular, se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo exija el contexto; y las palabras en género femenino, se entenderán en género masculino y viceversa, cuando el contexto lo requiera.
4. Los plazos en días establecidos en este Pliego, se entienden como días hábiles, salvo que de manera expresa CORTOLIMA indique que se trata de días calendario o meses. 
5. Cuando el vencimiento de un plazo corresponda a un día no hábil para CORTOLIMA o no laboral, el vencimiento del plazo se traslada al día hábil siguiente. 

B. Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente documento, con mayúscula inicial, deben ser entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos, son utilizados en singular y en plural, según lo requiera el contexto, en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial, deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos a continuación, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

Adenda: Es el documento por medio del cual, la Entidad Estatal modifica el pliego de condiciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011.

Adjudicación: Es la decisión final de CORTOLIMA, expedida por medio de un acto administrativo, que determina el adjudicatario del presente Proceso de Contratación. 

Anexo: Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente Pliego de Condiciones y que hacen parte integral del mismo. 

Conflicto de interés: Son las circunstancias que el interesado o Proponente dará a conocer a la Entidad Estatal y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con la que se debe adoptar las decisiones en el curso del proceso.

Consultor: Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del presente Proceso de Contratación. 

Contrato: Es el negocio jurídico que se suscribirá entre CORTOLIMA y el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas y se conceden derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través del presente Proceso de Contratación. 

Contrato principal: Es el contrato objeto de supervisión 

Cuenca hidrográfica. Entiéndase por cuenca u hoya hidrográfica el área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar.

Documentos del Proceso: Son (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) las observaciones y sus respuestas; (f) la oferta; (g) el informe de evaluación; (h) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación.

Especificaciones: Procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, según el caso a los que se debe ceñir EL CONSULTOR durante el desarrollo de la consultoría, para obtener los resultados objeto del contrato.

Oferta: Es la propuesta presentada a CORTOLIMA por los interesados en ser el contratista del Proceso de Contratación objeto del presente Pliego de Condiciones. 

Plan Anual de Adquisiciones: El Plan Anual de Adquisiciones (PAA)  es una herramienta para: (i) facilitar a las Entidades Estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y (ii) diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación.

Pliego de Condiciones: Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su Oferta para participar en el Proceso de Contratación del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente Proceso de Contratación.  

Primer Orden de Elegibilidad: Es la posición que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el presente Pliego de Condiciones. 

Proponente: Es la persona jurídica nacionales o extranjeras, que presenta una Oferta para participar en el Proceso de Contratación.  

Propuesta: Se entiende por tal aquella oferta con carácter irrevocable, presentada conforme a los requisitos establecidos en los estudios previos; debidamente suscrita por quien goza de la representación del proponente y acompañada de una garantía de seriedad de la misma.

Propuesta Admisible: Es aquella propuesta presentada por un proponente que además de cumplir con los requisitos jurídicos, técnicos y financieros señalados en estos estudios previos, cumple con los criterios de evaluación señalados en los mismos.

Propuesta elegible: Es aquella propuesta habilitada, que alcanza el puntaje mínimo en la adjudicación de puntaje.

Propuesta no habilitada: Es aquella propuesta presentada por un proponente que no cumple con alguno de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros habilitantes establecidas en los estudios previos.

Recurso hídrico: Corresponde a las aguas superficiales, subterráneas, meteóricas y marinas


IV. ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

A. Objeto 

La Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA requiere CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO Y CONFORMACIÓN  DEL FONDO DE AGUA DE LA CIUDAD DE IBAGUE

	Alcance: 
· Elaborar un plan estratégico para la operación de los primeros 5 años del Fondo de Agua
· Definir la estructura operativa y administrativa del Fondo de Agua
· Identificar las herramientas de recursos y financiamiento del Fondo de Agua
· Establecer los actores interesados que participaran en el proceso de planificación y consolidación estratégica del Fondo de Agua
· En el caso que se determine la viabilidad del Fondo de Agua realizar acompañamiento durante su creación e implementación

B. Especificaciones técnicas – Anexo técnico

De forma más detallada, se presentan las especificaciones y componentes relacionados con cada actividad:

[bookmark: _Toc46337347]ACTIVIDADES PROYECTO

1) Diseñar una propuesta metodológica del plan de trabajo: Una vez se inicie la ejecución del contrato, el contratista deberá presentar al supervisor la estructura operativa, objetivos específicos en torno a objetivo general, actividades específicas, alcances, entregables, cronograma, roles y responsabilidades de equipo técnico.


2) Elaboración de un documento técnico de diseño: caracterización de la línea base actual de oferta y demanda de servicios ecosistemicos, mediante el uso de herramientas de modelamiento y los mejores datos disponibles, Las sub-actividades son:
 
· Diagnóstico de recursos hídricos: Evaluación de condición de seguridad hídrica de las cuencas de interés: oferta, demanda, calidad, conflictos por uso.
· Modelación SE: Modelación hidrológica de respuesta ecosistema de la cuenca, frente a escenarios de cambios de uso del suelo y escenario de cambio climático. 
· Análisis y conclusiones: Análisis de resultados provisión de servicio ecosistémico

3) Elaboración de un documento con los parámetros económicos y financieros para la operación del Fondo de Agua, en esta actividad el contratista debe desarrollar: 

•	Establecer los actores interesados que participaran en el proceso de planificación y consolidación estratégica del Fondo de Agua.
•	Identificación, caracterización priorización de actores: Inventario y evaluación de actores interesados en la iniciativa, con la finalidad de definir estrategias de comunicación, relacionamiento y vinculación.

•	Diseño e implementación de espacios de socialización, acorde con estrategia definida focalizada en segmentos de actores de interés.

•	Diseño de mecanismos de participación efectiva: Diseño e implementación de espacios de participación para la construcción colectiva de herramienta técnico-financiera para la conservación ambiental de ecosistemas estratégicos de interés.
•	Liderar y formalizar acuerdos para la vinculación de actores para la operación del Fondo de Agua: Seguimiento y gestión a formalización de participación efectiva de actores, según perfilamiento y segmentación por grupos de interés.

•	Definir de innovación aportando a la operación  del Fondo de Agua
•	Caracterización de comunidades asociadas a territorio de interés: Inventario de actores comunitarios y caracterización socioeconómica de grupos de interés.
•	Inventario de iniciativas existentes: Inventario y caracterización de iniciativas socio-ambientales existentes en el territorio
•	Diseño de portafolio de innovación asociado a la operación y consolidación de FA: Diseño concertado de portafolio de iniciativas y actividades relacionadas con desarrollo económico rural comunitario en área de interés. 
•	Definir la estructura operativa y administrativa del Fondo de Agua: Identificación y análisis de Fuentes y usos de recursos y financiamiento del Fondo de Agua

•	Análisis estratégico de fuentes de recursos posibles para establecer estructura financiera de FA y evaluación y priorización de usos de recursos desde el ámbito de la operación en etapa temprana y plena de FA: definición de modelo económico y financiero de operación del Fondo de Agua, teniendo en cuenta los beneficios económicos y sociales  

•	Definición de modelo de funcionamiento del Fondo de Agua con base en modelo de sostenibilidad financiera, análisis de actores interesados y potencialidad en fuentes y usos de recursos.
 
4) Elaborar un Plan Estratégico para la operación de los primero 5 años del Fondo de Agua: 
· Definición de componente estratégico, institucional, operación y financiero, para la operación del FA en sus diferentes etapas de madures y desarrollo. 
· Liderar y formalizar acuerdos para la vinculación de nuevas organizaciones públicas y privadas que aseguren la operación del Fondo de Agua

5) Elaboración de un plan de comunicaciones: Definición, concertación y puesta en marcha de estrategia de comunicaciones del Fondo de Agua, definiendo segmentos de interés, objetivos de comunicación y momentos de evolución y desarrollo.

El plan de comunicaciones se enfoca a difundir las acciones conjuntas que realizan instituciones públicas y privadas en pro de generar conciencia frente a la seguridad hídrica en el departamento del Tolima. Este tiene los siguientes componentes: diseño de la imagen, plan de medios basado en la estructura de una estrategia de comunicaciones  

CONTEXTO GENERAL

Un fondo de agua es básicamente, un mecanismo financiero y de gobernanza que busca reunir a diferentes usuarios del agua para que inviertan de forma voluntaria en actividades de conservación en las cuencas de donde toman el recurso hídrico. La estructura o el arreglo institucional idóneos para formalizar la estructura de este mecanismo financiero dependen de la naturaleza jurídica de cada uno de sus miembros y de la reglas de juego que se estipulen entre los socios del mismo.

Es por ello que se  diseña un Fondo de Agua que sirva como una plataforma de acción colectiva regional donde los interesados ​​de todos los sectores se reúnen, coordinan y colaboran para ayudar a mejorar la seguridad hídrica a través del cambio sistémico basado en la ciencia. Los tres objetivos principales de esta  son:

· Tener un Plan Estratégico convincente y accionable que articule cómo el Fondo de Agua contribuirá a mejorar la seguridad hídrica en la región;

· Tener liderazgos (director, junta directiva, y asesores del Fondo de Agua) comprometidos con la estrategia y los planes del Fondo de Agua con el apoyo suficiente de partes interesadas críticas/prioritarias, donantes/inversionistas junto con recursos y/o compromisos para mover el Fondo de Agua a las Fases de Creación y la de Operación.

· Establecer los actores interesados que participaran en el proceso de planificación y consolidación estratégica del fondo de agua. 

Este arreglo institucional permite una alianza estratégica entre los sectores públicos y privado, que se traduce en una mejor gestión integral del agua.

	Nivel de interés en el área del fondo de agua
	Sector privado:
	Compañía de aguas

	
	- Bebidas
	- Hidroeléctrica

	
	- Ganadería
	- Sector agrícola con uso intensivo de agua

	
	- Organismos multilaterales
	- ONG locales

	
	- Agencias de cooperación
	- Agencia de Áreas Protegidas

	
	- ONG internacionales
	- Organizaciones comunitarias

	
	- Sector privado no relacionado
	- Gobierno local

	
	con agua (químicos, alimentos,
	- Gobierno regional

	
	etc.)
	- Propietarios de predios

	
	- Sector financiero
	- Autoridades ambientales

	
	- Otros
	- Comunidades indígenas y negras



Esquema de análisis de actores para el diseño inicial de un fondo de agua por importancia. • _Fuente: TNC. 2011

METODOLOGÍA 

La consultoría deberá elaborar un portafolio de áreas prioritarias de intervención del Fondo de Agua. El equipo consultor debe formular un marco de análisis y desarrollar las herramientas necesarias que permitan evaluar el impacto potencial que las diferentes opciones de inversión en infraestructura natural, puedan tener sobre la oferta de servicios ecosistémicos para los beneficiarios del Fondo de Agua en la cuenca del rio Coello – Combeima. 

Este marco de análisis deberá ser capaz de:

· Proveer un diagnóstico de la oferta actual, o línea base, de los servicios ecosistémicos asociados a:

· Regulación de la disponibilidad de agua, como función del balance hídrico.
· Regulación de la calidad de agua, como función de:
· El proceso de erosión y exportación de sedimentos en la cuenca hacia el cauce
· Los procesos de retención y filtración de contaminantes (ejemplo Nitrógeno, Fósforo, metales pesados, pesticidas, otros que se consideren relevantes)
· Proveer un diagnóstico de la demanda actual, o línea base, de servicios ecosistémicos a:
· Demanda de cantidad de agua para abastecimiento de las necesidades en la cuenca y los poblados de que abastece (ejemplo: total de agua extraído y retornado en la cuenca; total de agua en usos consuntivos y no-consuntivos, demanda para abastecer los centros poblados)
· Demanda en la regulación hidrológica en la cuenca para el abastecimiento identificado en el punto anterior (ejemplo: grado de vulnerabilidad de la cuenca a eventos climatológicos)
· Demanda en términos de calidad de agua asociados a la carga de sedimentos y sus implicaciones en el tratamiento de agua para el abastecimiento de los centros poblados.

· Proveer escenarios de proyección asociados a la oferta futura de los servicios ecosistémicos del punto anterior, combinando:

· Impactos esperados de cambio climático (sin incorporar esfuerzo alguno del Fondo de Agua).
· Impactos esperados asociados a cambios en el uso y cobertura del suelo que reflejen ó estén basados en las tendencias actuales de transformación de la cuenca como crecimiento poblacional, urbanización (sin incorporar esfuerzo alguno del Fondo de Agua).
· Beneficios asociados a potenciales esfuerzos del Fondo de Agua sobre el territorio: Escenarios que permitan mantener y/o incrementar la oferta de servicios ecosistémicos asociados a los ecosistemas identificados en estos términos de referencia (ejemplo: mitigación de impactos de cambio de uso de suelo/cobertura de suelo sobre paramos y bosques, permitiendo mantener cobertura y calidad de los humedales y servicios asociados a estos sistemas; aumento de oferta en servicios que proveen áreas riparias en función de aumento en su cobertura). 

Con la información marco anterior, esta consultoría deberá formular un portafolio de actividades y áreas estratégicas para su implementación, que permita identificar la oferta actual de servicios ecosistémicos hidrológicos, la demanda actual y proyectada de estos, y en vista de las tendencias observadas en la cuenca, plantear una serie de actividades que ayuden a garantizar e incrementar la oferta de estos servicios ecosistémicos.

Se espera que este marco de análisis esté basado en el uso de herramienta o herramientas de simulación y/o modelamiento hidrológico, hidro sedimentológicas y/o hidráulicas (ej: RIOS, SWAT, WEAP, VIC, InVEST, HEC, MIKE, etc.), y que sean empleadas considerando la incertidumbre en los modelos utilizados al evaluar la respuesta obtenida. 

El proceso de análisis debe generar la siguiente información:

· [bookmark: _Hlk15389560]Caracterizar la línea base actual de oferta y demanda de servicios ecosistémicos: determinar cualitativa y cuantitativamente las funciones ecosistémicas de interés para el fondo de agua:
· Estimar el balance hídrico de la cuenca y sus componentes.
· Caracterizar cualitativa y cuantitativamente el control de procesos de erosión y transporte de sedimentos.
· Caracterizar cualitativa y cuantitativamente los procesos de retención y filtración de contaminantes.
· Formular un portafolio de actividades para el Fondo de Agua: Obtener resultados espacialmente explícitos de tal manera que permita orientar las actividades a implementar por el Fondo de Agua y las áreas de estratégicas donde hacerlo, para así incrementar y/ó mantener la oferta de servicios ecosistémicos .
· [bookmark: _Hlk15389685]Evaluar el impacto de este portafolio (actividades y sitios para realizarlas) de manera conjunta con el equipo de CORTOLIMA mediante las herramientas de modelamiento utilizadas por el quipo consultor, específicamente mas no limitado, a:
· Cambios en el uso y/o cobertura del suelo y su efecto en la exportación y retención de sedimentos en las cuencas.
· Cambios en las prácticas agrícolas asociadas al control de la erosión y el uso de agroquímicos
· Cambio en el consumo y eficiencia en el uso del agua por parte de actividades agrícolas u otras productivas (ejemplo minería)

PRODUCTOS

1. Propuesta metodológica, incluyendo:
Marco conceptual para el desarrollo de esta consultoría, que debe incluir:
· Marco de análisis:
· Línea base de oferta de servicios ecosistémicos hidrológicos
· Línea base de demanda de servicios ecosistémicos hidrológicos
· Escenarios proyectados, futuros, de oferta y demanda de estos servicios ecosistémicos 
· Productos del análisis:
· Caracterizar la línea base actual de oferta y demanda de servicios ecosistémicos mediante el uso de herramientas de modelamiento y los mejores datos disponibles
· Formulación de un portafolio de actividades para el Fondo de Agua espacialmente explícito. 
· Evaluación del impacto de este portafolio en términos de oferta de servicios ecosistémicos
· Herramienta/s de simulación seleccionadas para el desarrollo de esta consultoría y su justificación.
· Definición y justificación de la resolución espacial y temporal seleccionada para el análisis.
· Definición y justificación de los parámetros específicos que la herramienta permitirá evaluar, por ejemplo: selección parámetros químicos, físicos y biológicos, de calidad de agua, disponibilidad de agua superficial y/o disponibilidad de agua subterránea, entre otros.
· Equipo a cargo del desarrollo de la consultoría.
· Carta Gantt con planificación de las actividades y productos a entregar.

Esta propuesta metodológica será ajustada según retroalimentación de CORTOLIMA y reuniones entre CORTOLIMA y el consultor.

3. Informe de avance incluyendo la visión general y factibilidad técnica, jurídica y financiera de diferentes diseños de un mecanismo financiero (fondo de agua), presentando los resultados del estudio, recomendando la opción con mayores beneficios y más adecuada de establecer, manejar y administrar.

4. Documento contentivo de conformación:
a) Diseño del mecanismo financiero (fondo de agua), el cual debe incluir: del marco legal (marco normativo que lo soporta – figura jurídica), institucional (objetivo, visión, misión), administrativo (entidad que se debe constituir en caso de que a ello haya lugar o esquema de funcionamiento administrativo del mecanismo en caso de que no tenga personería jurídica), técnico y financiero del mecanismo.
b) Estatutos que regirán la gobernabilidad del mecanismo financiero (fondo de agua): naturaleza, objeto general y objetivos específicos, término de duración del mecanismo y liquidación del mismo, reglas de acceso de nuevos socios, rentas, órganos de administración y obligaciones, esquema de toma de decisiones, mecanismo de ampliación/cambio de los estatutos y monitoreo y seguimiento, entre otros aspectos.
c) Documento jurídico (acuerdo, convenio, acta de constitución, otro) concertado y listo para firmar que formaliza la creación del mecanismo financiero (fondo de agua).

5. Informe final de actividades en formato Word y su versión resumida en formato Power Point (conforme a actividad 15) que debe incluir los resultados de todas las actividades mencionadas. Para todos los eventos realizados en el marco de la consultoría se deben entregar listas de participantes diferenciadas según género, memorias de los eventos, las bases de datos construidas y copia de la información secundaria utilizada.

INFORMES

Informe de avance 50% de la consultoría incluyendo: entregar propuesta metodológica del plan de trabajo que equivale a un 30% del 50% del primer pago parcial y el avance en la elaboración del documento técnico de diseño que tiene un valor porcentual del 20% equivalente al 50% del primer pago parcial.

Informe final, incluyendo

· Elaboración de un documento técnico con los parámetros económicos y financieros para la operación del fondo de agua 
· Elaboración del plan estratégico para la operación de los primeros 5 años del fondo de agua
· Elaboración de un plan de comunicaciones
· La metodología completa en su versión final
· Resultados asociados a cada ecosistema-servicio ecosistémico evaluado, según los escenarios propuestos.
· Plan de monitoreo en función de las áreas prioritarias obtenidas en el que se detalle: Pregunta (s) de investigación que el Fondo pretende resolver en función de los beneficios potenciales de servicios ecosistémicos 
· Sitios de monitoreo ideales para la medición de indicadores (la metodología debe ser validad con el equipo y la información producida por CORTOLIMA) 
· Estimación de costos de implementación, operación y manejo de monitoreo para un periodo de 5 años
· Conclusiones y recomendaciones, incluyendo la descripción de posibles intervenciones en el territorio (área de intervención, qué hacer, dónde hacerlo y cómo hacerlo) para lograr los potenciales beneficios identificados en los escenarios evaluados.
· Referencias bibliográficas.

HERRAMIENTA/S DE SIMULACIÓN Y COMPILACIÓN DE DATOS

· La información recopilada y procesada por el equipo consultor deberá ser entregada completa y apropiadamente cargada en el sistema de manejo de información que CORTOLIMA destine para para manejar la información del Fondo de Agua de Ibagué y municipios aledaños. Esto incluye:
· Datos de entrada utilizados para la construcción del modelo o herramienta de simulación.
· Archivo ejecutable y parámetros de configuración de la herramienta de modelamiento utilizada.
· Datos de entrada y parámetros de información utilizados para evaluar las actividades propuestas en el plan estratégico.
· Datos de salida que permiten estimar el cambio respecto a la línea base actual tanto de los escenarios evaluados como de la implementación de las actividades del fondo de agua planteadas en el plan estratégico.
· Memoria técnica de modelamiento: donde se relacionan las variables hidrológicas generadas por la herramienta de modelamiento simulada y su función como variable directa o proxy de los servicios ecosistémicos priorizados en estos términos de referencia. Esta memoria también debe presentar la respuesta de estas variables seleccionas ante los escenarios y alternativas planteadas desde el fondo de agua.
· Memoria técnica del portafolio de áreas y actividades idóneas: reporte donde se detallan las áreas y actividades necesarias para conseguir los objetivos de mejora en la oferta de servicios ecosistémicos del fondo de agua, como resultado de evaluar la respuesta de posibles actividades o intervenciones, mediante la herramienta de modelación. Esta memoria debe incluir un portafolio geográficamente explicito que contenga:
· Sitios prioritarios para realizar las actividades recomendadas en el plan estratégico.
· Tipo de actividad a ser implementada en cada área prioritaria.
· Cantidad de área a ser implementada.
· Respuesta o cambio en las variables arrojadas por el modelo respecto a la línea base tras la implementación de estas actividades.

ACTIVIDADES ADICIONALES 

· Presentación presencial de la propuesta metodológica a equipo de CORTOLIMA.
· Un máximo de dos reuniones entre el consultor y CORTOLIMA  para acordar en conjunto posibles ajustes metodológicos a la propuesta.
· Presentación de avance de la consultoría (posterior a la entrega del Informe de Avance según sección “Productos”.
· Presentación final de la consultoría (posterior a entrega de informe final). La audiencia incluirá a grupo de socios firmantes del Fondo de Agua de Ibagué.
· Realización de dos jornadas de capacitación para el equipo consultor y grupo de socios firmantes del Fondo de Agua (audiencia de entre 10 y 15 personas). Será responsabilidad del consultor definir la logística de estas capacitaciones incluyendo: convocatoria, sitio de reunión y materiales requeridos y logística.

ACOMPAÑAMIENTO

En el evento que el resultado del diseño confirme la factibilidad y viabilidad de un Fondo de Agua que genere impactos positivos, medibles y verificables respecto de la seguridad hídrica, el CONSULTOR estará en la obligación de realizar acompañamiento técnico, legal, financiero y en comunicaciones durante la creación y puesta en marcha del Fondo hasta por un máximo de 4 meses, los cuales serán contados a partir de la aceptación del informe final de diseño. 

En el evento que CORTOLIMA determine, una vez analizados los productos de la consultoría, que el FONDO no genera los resultados esperados o los socios potenciales no formalicen su vinculación, se podrá instruir al CONTRATISTA el no desarrollo de esta fase sin que se genere erogación alguna a favor del CONTRATISTA. De igual forma procederá si se decide aplazar la conformación por un plazo mayor a 6 meses de la entrega del informe final, se procederá a la terminación y liquidación del contrato sin que se lleve a cabo el acompañamiento ni reconocimiento económico alguno.

C. Obligaciones del Contratista - 

1. Realizar las actividades descritas en especificaciones técnicas para dar cumplimiento al objeto contractual.
2. Desarrollar todas y cada una de las actividades requeridas y especificadas los documentos del proceso. 
3. Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones indicadas en el Anexo Técnico.
4. Desarrollar, de manera coordinada con la Corporación, las actividades relacionadas con la ejecución contractual 
5. Presentar a la Corporación, informes periódicos del desarrollo del proceso contractual, así como presentarle (s) los productos resultantes de cada una de las fases del citado proceso.
6. Asistir a las sesiones del Comité Técnico Asesor, Grupo Promotor y demás reuniones de coordinación regional relacionadas con el objeto contractual a las cuales que sea citado para realizar seguimiento del contrato. 
7.  Adelantar, con las organizaciones y/o autoridades nacionales, departamentales y locales, las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. 
8. El contratista debe afiliar a su administradora de riesgos profesionales, al personal que empleé en la ejecución de la consultoría.
9. El contratista o su representante legal si se trata de una persona jurídica o a quien él delegue debe recibir inducción por parte de HSEQ de CORTOLIMA, con el fin de que se convierta en factor multiplicador frente al personal empleado para la ejecución del contrato de consultoría, respecto del conocimiento del Manual de calidad y los requerimientos específicos en términos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente.
10. El contratista debe conocer, cumplir y divulgar entre sus colaboradores las disposiciones de HSEQ de la Corporación. 
11. Si en la ejecución del objeto del contrato el personal a cargo del contratista o subcontratista debe realizar trabajos de alto riesgo, como, por ejemplo, trabajos en altura o trabajos eléctricos, el supervisor dejara constancia escrita y evidencia (fotográfica o fílmica) del cumplimiento por parte del contratista de la norma de seguridad y salud ocupacional.  
12. El contratista deberá cumplir las acciones establecidas en el mapa de riesgos y peligros de cada actividad, deberá entregar al Supervisor las evidencias de las acciones desarrolladas, en el numeral anterior.  (registro fotográfico, listado de asistencia). 
13. El contratista se obliga a dotar a todos sus trabajadores de los elementos de protección requeridos para sus labores (Los elementos de protección personal deberán cumplir con la normatividad colombiana como mínimo Certificados).
14. Suministrar por su cuenta y riesgo, todos los materiales, equipos y herramientas que sean necesarios para el total desarrollo del objeto del contrato. 
15. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 
16. Ejecutar los estudios con calidad y en el tiempo contractualmente establecido, disponiendo de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de los estudios. 
17. Suministrar y mantener durante la prestación del servicio de consultoría y hasta la entrega de la misma, el personal profesional ofrecido en la propuesta técnica y económica. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación del CONTRATANTE previo visto bueno del supervisor. 
18. Consultar oportunamente a la entidad contratante, cualquier cambio o corrección a los aspectos técnicos de los estudios. Los cambios o correcciones a los estudios objeto del contrato a celebrar, únicamente podrán ejecutarse después de haber sido aprobadas por el SUPERVISOR designado.  
19. Revisar dentro de la realización de los estudios todas las normas de seguridad que garantice la prevención de cualquier accidente. 
20. Colocar avisos y señales de seguridad en los frentes de trabajo a fin de evitar accidentes que causen daños a las personas o a las cosas. 
21. Firmar el acta de iniciación de común acuerdo con el Interventor y/o supervisor del acto contractual una vez legalizado y perfeccionado el contrato de consultoría. 
22. Realizar oportunamente los pagos al sistema de seguridad social y parafiscales de acuerdo con el artículo 23 de la ley 1150 del 2007 del personal a su cargo.
23. Anexar la certificación de una cuenta bancaria para el manejo del pago de los recursos pagados.
24. Guardar la suficiente reserva profesional sobre la información que se obtenga en desarrollo de las actividades realizadas. 
25. Responder por la calidad de los servicios, sin perjuicio de la respectiva garantía.
26. Presentar informe al interventor y/o supervisor del contrato, sobre el cumplimiento de las obligaciones, para la realización del respectivo pago. 

D. Presupuesto oficial estimado

El presupuesto estimado para el presente proceso se estima en la suma QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES, CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS  ($549.473.173) M/CTE que incluye los pagos por los costos directos e indirectos del contrato y todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar, teniendo en cuenta el costo por unidad de cada uno de los ítems a ejecutar. 

El presente proceso se encuentra amparado a los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal: 

· Corporación Autónoma Regional del Tolima-CORTOLIMA-, certificado de disponibilidad presupuestal N° 2020000720, por un valor de doscientos cincuenta millones cuatrocientos setenta y un mil sesenta y cinco pesos con setenta centavos ($250’471.065,70) m/cte 
· Corporación Autónoma Regional del Tolima-CORTOLIMA-, certificado de disponibilidad presupuestal No. 2020001013 por un valor de trescientos un millones doscientos mil pesos ($301.200.000) m/cte 

E. Forma de pago 

Para este contrato CORTOLIMA establece la siguiente forma de pago:

1. El valor del contrato se pagará mediante pagos parciales previa aprobación por parte del supervisor del contrato, los siguientes productos e hitos contemplados como entregables en el contrato:

Los pagos del presente contrato estarán sujetos a la ejecución de los productos entregables que son base para definir el resultado final del estudio contratado, los productos a recibir objeto del presente concurso de méritos son:

	Descripción
	Productos
	% del presupuesto general componente de diseño

	Primer pago parcial
	Diseñar una propuesta metodológica del plan de trabajo 
	20

	
	Elaboración de un documento técnico de diseño
	30

	Pago final 
	Elaboración de un documento técnico con los parámetros económicos y financieros para la operación del fondo de agua 
	20

	
	Elaboración del plan estratégico para la operación de los primeros 5 años del fondo de agua
	20

	
	Elaboración de un plan de comunicaciones
	10



El pago de los productos está supeditado al cumplimiento de las especificaciones técnicas y obligaciones establecidas en el estudio previo y en el pliego complementario. 

F. Plazo de ejecución.

El plazo de ejecución del contrato es de DOS (2) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio.

V. REQUISITOS HABILITANTES

CORTOLIMA debe verificar en el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la determinación y verificación de requisitos habilitantes en procesos de contratación expedido y adoptado por “Colombia Compra Eficiente”.

CORTOLIMA se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el Proponente, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades respectivas. Cuando exista inconsistencia definitiva entre la información suministrada por el Proponente y la efectivamente obtenida o suministrada a la entidad por la fuente de donde proviene la información que se pretende acreditar en el proceso de selección, el documento que la contenga se entenderá como no presentado.

A. Capacidad Jurídica

En el presente Proceso de Contratación pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o extranjeras; (ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia del Contrato y un año más. 

Los integrantes del consorcio o unión temporal deberán ser personas naturales plenamente capaces y legalmente facultadas para ejercer la profesión u oficio concordante con el objeto del contrato a celebrar, o bien, personas jurídicas legalmente constituidas y que desarrollen dentro de su objeto social actividades relacionadas con el objeto contractual.

Las propuestas de consorcio o unión temporal deberán ser presentadas a través de usuario plural, para lo cual deberán seguir la metodología dispuesta en la Guía rápida para la creación de proponentes plurales en el SECOP II disponible en el portal de la Agencia Colombia Compra Eficiente (https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii)

Los Proponentes manifestarán que no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el Contrato (Anexo 1-Carta de presentación de la oferta).
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste que el representante legal no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la persona jurídica, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social directo que lo faculta.

Los requisitos habilitantes jurídicos están determinados en el pliego de condiciones electrónico, en el formulario “Cuestionario”.

B. Experiencia

Los proponentes deben diligenciar el Anexo Nº 4 y acreditar experiencia registrada en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme, en contratos celebrados, ejecutados, terminados y liquidados,  que sumados sean iguales o superiores al presupuesto oficial del presente proceso y que cuenten con los siguientes códigos identificados en el “Clasificador de Bienes y Servicios” hasta el tercer nivel, así:

	CÓDIGO
UNSPSC
	DESCRIPCIÓN
	Experiencia Mínima

	771016
	Planeación Ambiental
	625,96
SMMLV

	811015
	Ingeniería civil y arquitectura
	

	811518
	Oceanografía e hidrología
	



Para el caso de propuestas de Unión Temporal o Consorcios, se tendrá en cuenta la sumatoria de cada uno de los integrantes, el cual, debe ser igual o superior al presupuesto oficial.
Su resultado será de ADMITIDO o INADMITIDO

C. Capacidad Financiera

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores. Esta información se verificará con los indicadores contenidos en el RUP vigente y en firme.

	INDICADOR

	CONDICIÓN

	Índice de Liquidez
	Mayor o Igual a 1,5

	Índice de Endeudamiento
	Menor o Igual al 0.60

	Cobertura de intereses
	Mayor o Igual 15

	Capital de trabajo
	Mayor o Igual al sesenta por ciento (60%) del presupuesto oficial estimado.



Si el Proponente es un consorcio o una unión temporal acreditará los indicadores financieros se calcularán con la sumatoria de las cifras financieras por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
El índice de Capital de trabajo para el proponente plural (Consorcio o Unión Temporal) se calcula en valor absoluto, es decir la sumatoria del 100% del resultado de dicho indicador para cada integrante de la unión temporal o consorcio que participen en el proceso
Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el Proponente cumple El indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses

D. Capacidad Organizacional 

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores. Esta información se verificará con los indicadores contenidos en el RUP vigente y en firme.

	INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

	ÍNDICE REQUERIDO

	Rentabilidad del patrimonio: Utilidad operacional / Patrimonio
	Mayor o igual a 0.10 

	Rentabilidad del activo: Utilidad operacional / Activo Total.
	Mayor o igual a 0.04



Si el Proponente es un consorcio o una unión temporal acreditará los indicadores de capacidad organizacional se calcularán con la sumatoria de las cifras financieras por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.

Capacidad financiera para proponentes extranjeros

Los proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentra en obligación de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del país de origen.

· BALANCE GENERAL
· ESTADO DE RESULTADOS.

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único De Cuentas para Colombia (PUC). 

E. Requisitos habilitantes técnicos – Equipo de Trabajo

Para la ejecución de la consultoría, se deberá garantizar el equipo de trabajo requerido con los perfiles descritos a continuación:

	ESPECIALISTAS
	TÍTULO PROFESIONAL
	TÍTULO DE POSGRADO (Mínimo)
	EXPERIENCIA GENERAL (MÍNIMA)
	TIEMPO DE DEDICACIÓN

	[bookmark: _Hlk39756250]Director de la Consultoría
	Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental 
	Maestría en Hidrología o en Recursos Hídricos
	Mínima de doce (12) años.
	50%

	Profesional especialista en sistemas de información geográfica
	Ingeniero Geodesta, Civil, Ambiental o afines 
	N/A
	Mínima de cuatro (4) años
	50%

	Profesional
Especialista
en preservación y conservación de recursos naturales 
	Biólogo, Ingeniero
Civil o ambiental
	Maestría afín con su profesión
	Mínima de cuatro (4) años
	50%

	Profesional Especialista en recurso hídrico
	Ingeniero Ambiental o Sanitario
	Maestría afín con su profesión
	Mínima de cuatro (4) años.
	50%

	Profesional especialista en comunicaciones
	Comunicadora social o periodista
	Maestría afín con su profesión
	Mínima de cuatro (4) años.

	50%

	Profesional especialista en administración pública
	Administrados Púplico o Abogado
	Especialización en administración pública
	Mínima de cuatro (4) años
	50%

	Profesional especialista Gerencia de Proyectos
	Administrador de empresas o ingeniero
	Especialización en Gerencia de Proyectos
	Mínima de cuatro (4) años.
	50%



EL CONSULTOR deberá contar con el consentimiento del personal profesional propuesto, para lo cual deberá adjuntar a la hoja de vida soportada, un compromiso debidamente firmado por el profesional, en el evento en que el contrato le sea adjudicado al proponente.
Para que la propuesta se considere habilitada deberá contener y/o presentar todas las hojas de vida del equipo de trabajo que cumplan con los perfiles definidos en la tabla de acreditación equipo de trabajo.

Notas: 
· Si durante la ejecución del contrato, EL CONSULTOR considera necesario cambiar o eliminar alguno de los profesionales propuestos, se deberá solicitar la autorización ante la supervisión para su aprobación. 

1. DIRECTOR DE CONSULTORÍA: El Director tendrá la responsabilidad de coordinar y dirigir técnica y administrativamente al equipo de trabajo, a su vez, tendrá a su cargo la conceptualización y orientación técnica y la realización de actividades propias del diseño. Se requieren fortalezas en hidrología, formulación de proyectos, soluciones basadas en naturaleza y morfología de cuencas, se requiere entonces un profesional en ingeniero civil y/o ambiental quien deberá realizar la planificación, evaluación, control y monitoreo que permita dar cumplimiento con los términos establecidos sobre la materia, se requiere una dedicación del 50%.

1. PROFESIONAL ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA: Debido a que los diseños están soportados en sistemas de información geográfico se requiere de un especialista que sea capaz  de interpretar y presentar la información (técnica, socioeconómica, predial, etc. ) de acuerdo a los requerimientos de CORTOLIMA en sistemas amigables, actualizables y compatibles, deberá tener más allá de conocimientos en SIG experiencia en este tipo de proyectos, por lo tanto se requiere de un profesional en geodesia o ingeniero civil, ambiental o profesiones afines, se requiere una dedicación mínima del 50%.

1. PROFESIONAL ESPECIALISTA EN PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES: Las intervenciones  tradicionales de un Fondo de Agua corresponden a inversiones verdes o ambientales o también conocidas como soluciones basadas en la naturaleza, dentro del diseño y a partir de la situación encontrada y los objetivos que se planteen se requiere definir el tipo de intervención mas costo eficiente y que mejor se adapte a la configuración deseada del ecosistema y de la cuenca, para esto se requiere de un  Biólogo, Ingeniero Civil o Ingeniero ambiental con Maestría, se requiere de una dedicación del 50%.

1. PROFESIONAL ESPECIALISTA EN RECURSOS HÍDRICOS:  Dada la importancia y responsabilidad que implica la realización de los diseños para atender la problemática de seguridad hídrica de la cuenca se requiere de un Ingeniero Civil, ambiental o sanitario con maestría afín que este en las capacidades de diseñar las intervenciones hidráulicas; realizar análisis de riesgos identificando  y midiendo los escenarios no deseables y determine las posibles causas y consecuencias; evaluar el impacto de las intervenciones en cuando a su desempeño hidrogeológico, en todo sentido se requiere dar cumplimiento con  los términos establecidos en las normas vigentes sobre la materia, se requiere de una dedicación del 50%.

1. PROFESIONAL ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES : Dada la importancia y responsabilidad que implica la correcta socialización y promoción de la plataforma colaborativa para la eficaz apropiación por parte de los socios, de la comunidad y de las autoridades  se requiere de un periodista o comunicador social con maestría afín a su profesión con conocimiento y experiencia en estratégicas de marketing tenga experiencia en el desarrollo o implementación de plataformas de acción colectiva en territorios, se requiere de una dedicación del 50%.

1. PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Dada la importancia y responsabilidad que implica la realización de conformación y/o creación del Fondo de Agua, y entendiendo que se pretende la vinculación formal de entidades públicas, privadas y de la sociedad civil, se requiere de un profesional en administración pública y/o abogado con especialización en administración pública con experiencia en  función y finanzas públicas, contratación, desarrollo de convenios interadministrativos, diseño de mecanismo de apropiación, ejecución, seguimiento y reporte de recursos públicos, , en todo sentido se requiere dar cumplimiento con  los términos establecidos en las normas vigentes sobre la materia, se requiere de una dedicación del 50%.

1. PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS: Dada la importancia y responsabilidad que implica la realización del diseño del Fondo de Agua se requiere de un administrador de empresas, economista o Ingeniero especialista en gerencia de proyectos, con experiencia en la formulación de planes de acción, mecanismo de gobernanza, costos y programación que esté en las capacidades de elaborar los presupuestos de todas las intervenciones propuestas producto de la consultoría, con sus respectivos análisis de precios unitarios, en todo sentido se requiere dar cumplimiento con  los términos establecidos en las normas vigentes sobre la materia, se requiere de una dedicación del 50%.


VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La Entidad Contratante evaluará las ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes.

La evaluación de las Ofertas se realizará conforme a la siguiente tabla:


	CRITERIO DE EVALUACIÓN
	PUNTAJE

	Experiencia especifica del equipo de trabajo
	39

	Experiencia especifica del proponente
	50

	Apoyo a la industria nacional
	10

	Vinculación de personas en condición de discapacidad 
	1

	TOTAL
	100



A. Experiencia especifica del equipo de trabajo – 39 Puntos 

	CANTIDAD
	PROFESIONAL
	EXPERIENCIA ESPECÍFICA
(número de proyectos)
	PUNTAJE

	1
	Director de Consultoría:
	Entre 1 y 2 proyectos de diseños de Fondos de Agua
	10

	
	
	Igual o superior a 3 proyecto de diseños de Fondos de Agua
	20

	1
	Profesional especialista en SIG
	1 proyecto de diseño de Fondos de Agua
	10

	
	
	Igual o superior a 2 proyectos de diseños de Fondos de Agua
	12

	1
	Profesional Especialista Preservación y conservación de recursos naturales
	2  proyectos de diseños de Fondos de Agua
	
7

	PUNTAJE MÁXIMO
	39



1. Modo de acreditar la experiencia: 

Para la verificación de todos los perfiles del equipo mínimo de trabajo, el proponente deberá anexar fotocopias legibles de toda la documentación que acredite los requisitos de formación académica y experiencia de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo mínimo. 

Para acreditar la formación académica de cada uno de los miembros del equipo mínimo de trabajo, el proponente deberá presentar con su propuesta los siguientes documentos: 
· Copia del acta de grado o diploma de grado profesional. 
· Copia de la tarjeta o matrícula profesional vigente. 
· Copia del documento de homologación de los títulos obtenidos en el exterior, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia, según corresponda. 
· Copia de la cédula de ciudadanía. 

Para la verificación de la experiencia de cada uno de los miembros del equipo mínimo de trabajo, el proponente deberá presentar las respectivas certificaciones de experiencia, las cuales deberán incluir como mínimo: 

a) Nombre o razón social del contratante. 
b) Nombre o razón social del contratista. 
c) Objeto del Contrato. 
d) Funciones u obligaciones o profesión desempeñada.
e) Fecha de iniciación y de terminación del contrato o plazo del contrato.
f) Dirección y teléfono del contratante. 
g) Firma e identificación (nombre) de la persona que suscribe la certificación y quien debe estar debidamente facultada para expedir la certificación. 

Se acepta como equivalente a la certificación de cumplimiento de los contratos ejecutados, copia de los mismos.

NOTA 1: Para efecto de contabilizar los años de experiencia que se verificarán, se sumarán los intervalos laborados una sola vez, es decir, los tiempos traslapados solo se contarán una vez.  

CORTOLIMA computará la experiencia específica con base en la duración total (desde la fecha de inicio y hasta la fecha de terminación) de los proyectos mediante los cuales el proponente pretenda demostrar que los profesionales que ofrece cumplen dicho requisito; en el evento en que la duración de tales proyectos se traslape, LA CORPORACIÓN únicamente tendrá en cuenta uno sólo de ellos. Para efectos de computar la experiencia, en el evento que no se pueda acreditar la fecha con día, mes y año se tomará como válido el último día del mes.

La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis o asesor de proyectos de tesis no se tendrá en cuenta como experiencia específica de los profesionales. 

El ejercicio de cargos públicos será válido para acreditar: i) experiencia general, siempre y cuando las funciones propias del cargo desempeñado, o las que hubiera ejercido por delegación, incluyan actividades directamente relacionadas con procesos especificados en los requisitos habilitantes. ii) experiencia específica, siempre y cuando las funciones propias del cargo desempeñado, o las que hubiera ejercido por delegación, incluyan la ejecución de actividades de carácter técnico idénticas o similares a la experiencia específica requerida a los profesionales calificables. El ejercicio como director o especialista de proyectos de investigación será válido para acreditar experiencia específica, siempre y cuando las funciones propias del cargo desempeñado, o las que hubiera ejercido por delegación, incluyan la ejecución de actividades de carácter técnico idénticas o similares a la experiencia específica requerida a los profesionales calificables.

NOTA 2:   La experiencia profesional de los miembros del equipo de trabajo mínimo, se contabilizará a partir de la expedición de la tarjeta profesional o documento que lo acredite.
De igual forma, se aclara que el artículo 229 del Decreto 019 de 2012, determinó que, para las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud, la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro profesional.   
Respecto a las profesiones de Ingeniería y afines, la Corte Constitucional a través del Sentencia C-296 del 18 abril de 2012, declaró exequible el Artículo 12 de la Ley 842 de 2003, que establece que la experiencia profesional adquirida para el ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, sólo se computará a partir de la expedición de la Matrícula Profesional - autorización estatal del respectivo ejercicio.   

NOTA 3. Si la experiencia de los integrantes del equipo de trabajo ha sido adquirida con el oferente debe aportar los siguientes documentos:   

· Copia de la certificación expedida por la firma contratista en mención, que acredite las funciones desarrolladas por el profesional como parte del equipo de trabajo para el mencionado contrato.  
· Copia del contrato, en virtud del cual el profesional, prestó o presta sus servicios para la firma contratista.  

NOTA 4. No se tendrán en cuenta certificaciones expedidas por el profesional para sí mismo, ni cuentas de cobro o facturas.   

NOTA 5. Dentro de la propuesta presentada, cada profesional se debe proponer para un solo rol so pena de rechazo de la misma. 
 
NOTA 6. El personal que se vincule para la ejecución del contrato dependerá administrativamente del contratista y no tendrá vínculo laboral con la Corporación Autónoma Regional del Tolima.

Una vez CORTOLIMA apruebe el personal mínimo requerido, éste no podrá ser cambiado durante la ejecución del contrato, a menos que exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada ante la entidad, para su evaluación y posterior autorización. En caso de aprobarse el cambio por parte de CORTOLIMA y la INTERVENTORÍA, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o superior categoría que el de la persona a sustituir.

El contratista conformará el equipo de trabajo con el personal profesional y operativo que considere necesario, adicional al equipo mínimo requerido. No obstante, sólo se evaluará el personal profesional del equipo de trabajo mínimo y el adicional objeto de calificación.  

Para la prestación del servicio, el contratista deberá contar con los equipos de cómputo y la infraestructura técnica que considere necesarios para el óptimo desarrollo del objeto contractual.  

NOTA 7. En el evento que se determine que uno de los miembros del equipo de trabajo presentado por el proponente pueda estar incurso en un conflicto de intereses, CORTOLIMA podrá solicitar el cambio de esta persona por otro que cumpla con un perfil equivalente o superior en términos de la puntuación para dicho cargo.  

NOTA 8. Para todos los integrantes del equipo de trabajo se deberá adjuntar una carta de intención (firmada en original), mediante la cual, cada profesional se comprometa a trabajar en el desarrollo del objeto y alcance del contrato, cumpliendo los requerimientos establecidos en el anexo técnico del presente estudio.  

NOTA 9: El proponente deberá indicar claramente cuál es la experiencia mínima habilitante y cuál es la experiencia objeto de calificación. De no realizarse dicha distinción, la Entidad no permitirá que se subsane la experiencia mínima habilitante pues puede entenderse como una mejora de su propuesta, toda vez que conforme con el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, no se pueden subsanar los requisitos que otorgan puntaje.

Los proponentes deben adjuntar a su propuesta el Anexo Nº 5 “RELACIÓN DE EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES”, completamente diligenciado, y los documentos con los cuales pretendan acreditar los requisitos del personal calificable —tales como hoja de vida, títulos de estudio, certificaciones laborales (en las que conste claramente el tiempo de vinculación y las funciones o tareas cumplidas y, tratándose de certificaciones laborales para certificar el desempeño de funciones de empleos públicos, estas deben incluir específicamente el(los) proyecto(s) (infraestructura vial), en los cuales desempeñó la función con la cual pretende demostrar experiencia, indicando tiempo, monto y duración del proyecto), fotocopia de la tarjeta de matrícula profesional, número de folio en el cual se certifica la experiencia, etc. — y, adicionalmente, una carta o comunicación suscrita por cada uno de los profesionales mediante la cual estos manifiesten, al menos:

· Su anuencia o consentimiento para conformar el equipo de trabajo calificable del proponente en la presente convocatoria.
· Conocen la información, datos, calificaciones, certificaciones, etc., referentes a su experiencia, formación académica, etc., presentados por el proponente en la presente convocatoria.
· Su intención de conformar el equipo de trabajo del proponente para ejecutar el contrato objeto de la presente convocatoria y el cargo o posición que desempeñarán en caso de que aquel resulte adjudicatario de la presente convocatoria.

En caso de que el proponente presente o manifieste intención o compromiso de disponer de una cantidad de profesionales calificables mayor a la requerida en este numeral, CORTOLIMA, para salvaguardar las condiciones de igualdad que le corresponde garantizar a los participantes en esta convocatoria, sólo tendrá en cuenta al primero de los relacionados para un mismo cargo y la calificación que le asigne por concepto de este profesional será la única que computará para establecer el puntaje total del proponente.

b. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE – 50 PUNTOS

	CRITERIO
	Nº CONTRATOS
	PUNTAJE

	Experiencia especifica del proponente

	A los proponentes que acrediten haber ejecutado al menos dos (2) contratos (acreditar mediante acta de recibo final o acta de liquidación o certificación) a la fecha del cierre de esta convocatoria, en diseño de Fondos de Agua cuyo valor contratado sea superior a 250 SMMLV
	25

	
	A los proponentes que acrediten haber ejecutado más de dos (2) fondos adicionales (acreditar mediante acta de recibo final o acta de liquidación o certificación) a la fecha del cierre de esta convocatoria, en diseño de Fondos de Agua cuyo valor contratado sea superior a 250 SMMLV
	50

	TOTAL
	50



b. Apoyo a la Industria Nacional

Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, en la evaluación se asignarán máximos 10 PUNTOS así:  

	Criterio Puntaje
	MAXIMO PUNTAJE

	Ofrece servicios 100% nacionales
	10

	Ofrece servicios extranjeros con Componente Nacional
	5

	Ofrece servicios extranjeros
	0



El proponente que NO adjunte dicha certificación de que los servicios son de origen nacional, tendrá una calificación de cero (0) puntos. (Anexo 7)

c. Incorporación de Trabajadores en Situación de Discapacidad – 1 punto

La Entidad asignará el 1% del puntaje total al Proponente que acredite el mínimo de personas con discapacidad, de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018). 

Se asignará puntaje a los proponentes que acrediten el número mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación:

	Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente
	Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido
	Puntaje

	Entre 1 y 30
	1
	10

	Entre 31 y 100
	2
	10

	Entre 101 y 150
	3
	10

	Entre 151 y 200
	4
	10

	Más de 200
	5
	10



Los proponentes deberán acreditar las siguientes condiciones (Decreto 392 de 2018):

1. Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección: Mediante certificación de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda.
 
2. Número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal: Mediante certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.

Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura: Se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación.

d. Empate 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, la CORPORACIÓN debe escoger el Proponente aplicando las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente, así:

1. El proponente que tenga el mayor puntaje en el factor Técnico - Experiencia especifica del equipo de trabajo
2. El proponente que tenga el mayor puntaje en el factor Técnico Experiencia especifica del proponente
3. El proponente que tenga el mayor puntaje en el factor Técnico Formación académica adicional del equipo de trabajo
Si persiste el empate, CORTOLIMA debe utilizar las reglas y criterios establecidos en el en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del decreto 1082 de 2015, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales.

El método aleatorio seleccionado para el presente proceso es el siguiente: Se procederá a elegir el ganador mediante el sorteo por balotas, para lo cual, en Audiencia, los Representantes Legales (o delegados) de las propuestas empatadas se les asignará un número de la balota y se adjudicará a aquel que sea sustraído por parte de la Corporación.

NOTA: Para efectos del presente título, la acreditación de la condición de vinculación laboral de personal con limitaciones o para la acreditación de condición de Mipyme, se deberá acreditar al momento de la presentación de la oferta, no será subsanable por ser criterio de desempate. En todo caso, la no presentación de la información requerida no restringe la participación del oferente, ni es causal de rechazo de la oferta.

VII. OFERTA, ESTABLECIMIENTO DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

A. Presentación

La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana, acerca de los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones y obligaciones establecidas en el presente proceso de selección, así como la distribución de Riesgos previsibles efectuada por la entidad en el Pliego de Condiciones.

Para la presentación de las propuestas, los interesados deberán seguir la metodología dispuesta en la Guía rápida para presentación de ofertas en el SECOP II, la cual puede ser consultada en el portal de Colombia Compra Eficiente (https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-uso-delsecop-ii)

Sobre N° 1- Requisitos habilitantes jurídicos, experiencia, capacidad financiera y organizacional. El proponente deberá anexar la totalidad de documentos requeridos en el cuestionario dispuesto por SECOP II.

Sobre N° 2 – Requisitos habilitantes técnicos, de evaluación y de desempate. En este sobre el proponente deberá presentar los documentos relacionados con el cumplimiento de aspectos técnicos y de ponderación

Sobre N° 3 – oferta económica: La propuesta económica deberá estar debidamente diligenciada para el proceso, de conformidad con todos y cada uno de los ítems exigidos y relacionados (descripción y/o actividad, unidad y cantidad) en el Anexo Nº 3 “Oferta económica

No serán tenidos en cuenta los sobres que se presenten en físico, y a partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso los proponentes no podrán retirar, adicionar o corregir sus propuestas.
B. Ofertas parciales

Los proponentes no pueden presentar propuestas parciales, es decir, que deben ofrecer todos los servicios y actividades requeridas en el presente pliego.

C. Ofertas condicionadas

No podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en este Pliego de condiciones. En caso de que la propuesta formule condiciones diferentes a las establecidas, se rechazará la oferta respectiva

D. Reserva durante el proceso de evaluación

Los Proponentes son responsables de advertir si la información presentada en la Oferta contiene información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales que le sirven de fundamento. 

CORTOLIMA mantendrá la reserva de la información en el Proceso de Contratación frente a terceros. CORTOLIMA se reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta. 

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Ofertas y la recomendación para la Adjudicación, no puede ser revelada a los proponentes ni a terceros hasta que CORTOLIMA publique el informe de evaluación en el SECOP II para que los Proponentes presenten las observaciones correspondientes.

E. Evaluación de las ofertas

Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección V serán evaluadas, de acuerdo con lo establecido en la sección VI. 

CORTOLIMA debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en la oportunidad señalada en el Cronograma del pliego de condiciones electrónico.

F. Oferta económica

El sobre Nº 3 del proponente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad será abierto en la plataforma del SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx., en reunión en la que se convocará a todos los proponentes de acuerdo con la cronología establecida en pliego de condiciones electrónico.

Los Proponentes deberán presentar, como parte de su propuesta, una oferta Económica en los términos y condiciones descritos en el presente pliego de Condiciones. El valor de la propuesta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la Consultoría del presente Concurso de Méritos Abierto

CORTOLIMA verificará que la propuesta económica cumpla lo siguiente:
 
· Que se hayan consignado y ofrecido todos y cada uno de los ítems y el valor unitario de cada uno de ellos. 
· Que la oferta económica (Anexo Nº 3) se presente suscrita por el representante legal.
· Que el valor total corregido de la oferta económica sea igual o inferior al presupuesto oficial.
· Que el valor de los precios unitarios ofertados no sea cero (0). 
· Que la oferta económica (Anexo Nº 3) no presente tachadura o enmendadura, a menos que las hubiere salvado bajo su firma quien emitió el documento
· Que discrimine el valor del componente de diseño y del componente de acompañamiento, para cada componente no podrá superar el valor del presupuesto oficial para cada componente.

La inobservancia de cualquiera de los requisitos anteriores será causal de RECHAZO. 

Cuando la propuesta no contenga el Anexo Nº 3 “Propuesta Económica”; será RECHAZADA. 

CORTOLIMA sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

· Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. 
· El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica, de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero del peso. 

En el desarrollo de la audiencia, los proponentes o asistentes interesados tendrán una sola oportunidad para intervenir, con una duración máxima establecida en la misma audiencia.

G. Establecimiento del orden de elegibilidad 

Es una actuación administrativa tendiente a establecer el orden de elegibilidad y la Adjudicación. 

La CORPORACIÓN, además de asignar el puntaje a las propuestas habilitadas para el proceso, establecerá el orden de elegibilidad, así: 

CORTOLIMA, para las propuestas que resultaron HÁBILES y cuya oferta económica no se encuentre incursa en causal de rechazo, efectuará el siguiente procedimiento: 
· Si es un sólo proponente, mediante Resolución Motivada, proferida por el Ordenador del Gasto, le adjudicará el contrato correspondiente. 
· Si son varios proponentes, asignará el puntaje de conformidad con el pliego de condiciones, 
H. Adjudicación

Establecido el orden de elegibilidad, la entidad a través del Ordenador del Gasto, por medio de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso, al proponente ubicado en el primer puesto del orden de elegibilidad, y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones. 

Esta decisión será notificada al proponente favorecido y comunicada a los demás proponentes a través del SECOP II. 

La decisión de adjudicación es irrevocable, salvo cuando se presente el supuesto establecido en el artículo 9 de la ley 1150 de 2007. 
 
I. Rechazo.

Será motivo de rechazo de una propuesta la ocurrencia de uno cualquiera de los siguientes eventos: 

1. El incumplimiento al compromiso anticorrupción por parte del proponente o de sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona, que en el proceso de contratación actúe en su nombre. 
2. Se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Constitución y la ley, o este incurso en conflicto de interés.
3. Cuando para éste mismo proceso se presenten varias propuestas por el mismo proponente, por sí o por interpuesta persona, en consorcio, unión temporal o individualmente.
4. Cuando el valor de la propuesta resulte artificialmente bajo, y analizadas las explicaciones del proponente, el comité evaluador considere con fundamentos objetivos y razonables que esa propuesta económica pone en riesgo el proceso y el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de resultar favorecida con la adjudicación y no se soporte el valor ofrecido por el proponente.
5. Cuando la oferta sea presentada en moneda diferente a pesos colombianos.
6. Cuando no allegue o no firme o la allegue firmada por persona distinta a su representante legal o a quien estatutariamente tenga la facultad de comprometer al proponente la carta de presentación de la propuesta prevista en el Anexo Nº 01 del pliego de condiciones.
7. Cuando presenten ofertas parciales frente al objeto y las obligaciones.
8. Cuando no cumplan con los requisitos habilitantes señalados en el pliego de condiciones.
9. Cuando el proponente o uno de sus integrantes hayan sido condenados por lavado de activos o financiación a grupos armados o de terrorismo. 
10. Cuando no presente, no diligencie, no suscriba, o modifique el contenido del Anexo 03 (oferta económica) del presente pliego de condiciones. 
11. Cuando Condicione la oferta. 
12. En todos los demás casos expresamente establecidos en éste pliego de condiciones y en la normatividad vigente. 
13. Cuando se encuentre reportado en el Boletín de responsables fiscales emitido por la Contraloría General de la Nación. 
14. Cuando modifique durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de los integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integración. 
15. Cuando se evidencie inconsistencia a criterio del comité evaluador en algunos de los documentos de la oferta, o cuando el oferente haya realizado o intentado realizar conductas fraudulentas en el proceso de invitación. 
16. Cuando el proponente presente oferta superior al presupuesto estimado por la Corporación para el desarrollo del objeto a contratar. 
17. La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta.
18. No suministrar la información y la documentación solicitada por la entidad estatal o no subsane en los términos del parágrafo 4 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018.
19. Cuando el proponente no haya obtenido como mínimo 65 puntos de los 100 puntos máximos que se puede otorgan a los aspectos objeto de calificación

J. Declaratoria de desierta

La declaratoria de desierta de este proceso de selección se declarará mediante acto administrativo que se publicará en el SECOP II, por alguna de las siguientes causas: 

1. Cuando no se presente oferta alguna dentro del término previsto.
2. Cuando ninguna propuesta cumpla con las condiciones de orden jurídico, financiero, técnico y de experiencia, de acuerdo con los criterios señalados en el pliego de condiciones.
3. Cuando el procedimiento se hubiere adelantado con pretermisión de alguno de los requisitos previstos en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, o en sus normas reglamentarias.
4. Cuando el oferente único o todos los oferentes incurran en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

VIII. ACUERDOS COMERCIALES

NO APLICA
[bookmark: _GoBack]
IX. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, y teniendo en cuenta que el presente Proceso de Contratación es superior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados unidos de América (USD125.000,oo), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la presente convocatoria NO puede limitarse a la participación de Mipymes. 

X. RIESGOS

El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación” en los pliegos de condiciones o su equivalente. 

La administración de Riesgos es el conjunto de procesos dirigidos a proteger a la Entidad Estatal de los eventos en el Proceso de Contratación. La administración de Riesgos permite reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y de su impacto en el Proceso de Contratación.

La matriz de riesgo del presente proceso de selección se encuentra publicado en el estudio previo.
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