ANEXO No. 2

ACUERDO NIVELES DE SERVICIOS

Justificación ANS: El presente documento hará parte integral del contrato suscrito entre el Fondo Nacional del Ahorro S.A. y el proveedor o contratista seleccionado, con la finalidad de fijar niveles y condiciones medibles en las condiciones de calidad, efectividad y oportunidad de la prestación del servicio contratado, de manera que la no satisfacción de las condiciones de calidad por parte del contratista genere un descuento automático en el monto de los pagos o desembolso inmediatamente siguiente al hecho generador del ANS.

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se da a conocer los Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS con la finalidad de asegurar la eficiente prestación del servicio y el cumplimiento del objeto contractual, en los siguientes términos:

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) — PARA MEDICIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se medirán periódica y mensualmente los siguientes ANS para verificar el cumplimiento de las actividades y obligaciones a cargo del contratista durante el plazo de ejecución del contrato:

| ACTIVIDAD | CONDICIÓN | INOBSERVANCIA DE LA CONDICIÓN | DESCUENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Presentación del informe semanal. | El interventor deberá presentar dentro de los dos (2) días hábiles de la siguiente semana, a partir de la primera semana de inicio del proyecto, el informe semanal que contenga la totalidad de la información solicitada en el formato de informe semanal de interventoría del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | No entregar el informe mensual dentro de los dos (2) días hábiles de la siguiente semana, a partir de la primera semana de inicio del proyecto. | 1 % del valor neto de la factura que se deba pagar por el mes en el que se presentó la inobservancia de la condición. |
| Presentación del informe mensual. | El interventor deberá presentar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes el informe mensual de progreso y de soporte de la ejecución de sus obligaciones durante el mes inmediatamente anterior, en medio físico y magnético, donde se consignará el trabajo ejecutado en el período mencionado y evidenciará las tareas de seguimiento y control del contrato de obra objeto de seguimiento. | No entregar el informe mensual dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes. | 1 % del valor neto de la factura que se deba pagar por el mes en el que se presentó la inobservancia de la condición. |
| Presentación del informe final. | El interventor deberá presentar al Fondo Nacional del Ahorro S.A. dentro de los quince (15) días calendario posteriores a la terminación del plazo contractual del contrato de obra objeto de seguimiento un informe final de interventoría que dará cuenta de las actividades realizadas. | No entregar el informe final de interventoría dentro de los quince (15) días calendario posteriores a la terminación del plazo contractual del contrato de obra objeto de seguimiento. | 1 % del valor neto de la última factura. |
| Ajustes de informes o productos entregables. | El interventor deberá efectuar los ajustes a los informes o productos entregables solicitados por la supervisión designada por el Fondo Nacional del Ahorro S.A. dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al requerimiento realizado o dentro del plazo convenido para tal fin. | No efectuar los ajustes a los informes o productos entregables solicitados por la supervisión designada por el Fondo Nacional del Ahorro S.A. dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al requerimiento realizado o dentro del plazo convenido para tal fin. | Descuento del 1% por cada día de retraso, respecto del valor neto de la factura de cada mes en el que persista la inobservancia de la condición. |