| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la Ocurrencia del Evento | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿A quién se le asigna el riesgo? | Tratamiento controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se complementa el tratamiento | Monitoreo y Revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total |  |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | FALSEDAD EN LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA | DECLARATORIA DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ENTIDAD | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / VERIFICACIÓN ESTRICTA DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA, POR PARTE DE LOS EVALUADORES | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | INTEGRANTES DE LOS EVALUADORES (JURÍDICO, ECONÓMICO Y TÉCNICO) | EVALUACIÓN | CON LA PUBLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES TÉCNICA, ECONÓMICO Y JURÍDICA | VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRA LA OFERTA | DE ACUERDO A LA CRONOLOGÍA DEL PROCESO | 1 |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | QUE EL ARRENDATARIO TERMINE EL CONTRATO ANTES DEL PLAZO DE EJECUCION PACTADO | TERMINACION ANORMAL DEL PROCESO DE CONTRATACION Y NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ARRENDATARIO | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA INFORMARA AL ARRENDADOR DESDE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO LAS CONSECUENCIAS DEL NO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | APARTIR DE LA APROBACION DE LA GARANTIA UNICA | TERMINACION CONTRATO | COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO | UNA VEZ CUANDO OCURRA | 2 |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | NATURALEZA | INCENDIOS, INNUNDACIONES, TEMBLORES, LLUVIAS | DAÑO ESTRUCTURAL DE LAS INSTALACIONES | 1 | 5 | 6 | BAJO | ENTIDAD | LA ENTIDAD DEBE CONTAR CON LA RESPECTIVA POLIZA QUE CUBRA LOS EVENTOS SEÑALADOS | 1 | 3 | 4 | MEDIO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | APARTIR DE LA APROBACION DE LA GARANTIA UNICA | TERMINACION CONTRATO | COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO | UNA VEZ CUANDO OCURRA | 3 |
| 4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONOMICO | RIESGOS DERIVADOS AL NO PAGO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO | INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ARRENDATARIO | 1 | 3 | 4 | BAJO | ARRENDATARIO | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIAS SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS PAGOS EFECTUADOS EN CASO QUE NO SE CUMPLA HACER EFECTIVA LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO | 1 | 2 | 3 | MEDIO | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | APARTIR DE LA APROBACION DE LA GARANTIA UNICA | TERMINACION CONTRATO | COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO | UNA VEZ CUANDO OCURRA | 4 |
| 5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | JAMBIENTAL | RIESGOS DERIVADOS DE CONTAMINACION DE LOS ALIMENTOS UTILIZADOS Y/O OFRECIDOS | NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PROCESO | 1 | 3 | 4 | MEDIO | ARRENDATARIO | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO SEGUIMIENTO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEL CUMPLIMIENTO REFERENTE A LA IMPLEMENTACION DE NORMAS Y REGISTROS SANITARIOS ESTABLECIDOS EN LA MANIPULACION DE ALIMENTOS | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | APARTIR DE LA APROBACION DE LA GARANTIA UNICA | TERMINACION CONTRATO | COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO | UNA VEZ CUANDO OCURRA | 5 |
| 6 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | EL NO PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS POR PARTE DEL ARRENDATARIO | EL UNCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ARRENDATARIO | 1 | 4 | 5 | BAJO | ARRENDATARIO | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO SEGUIMIENTO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS PAGOS ESFECTUADOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN CASO QUE NO SE CUMPLA HACER EFECTIVA LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | APARTIR DE LA APROBACION DE LA GARANTIA UNICA | TERMINACION CONTRATO | COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO | UNA VEZ CUANDO OCURRA | 6 |

Nota 1: con la presentación de la oferta, el arrendatario acepta y aprueba los riesgos propuestos por la Policía Nacional, así mismo como el análisis realizado por la entidad para su mitigación y gestión, de igual forma corresponde al estructurador del estudio previo, analizar los riesgos a los cuales se expone la entidad y el arrendatario frente a la ejecución del contrato, por cuanto cada proyecto es único en los factores ambientales, económicos, políticos, sociales, tecnológicos, entre otros.

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones