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	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación Total
	Prioridad
	¿A quién se le asigna el riesgo?
	Tratamiento controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	Afecta la ejecución del contrato
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se complementa el tratamiento
	Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación 
	Calificación total 
	
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	FALSEDAD EN LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA
	DECLARATORIA DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	1
	4
	5
	MEDIO
	ENTIDAD
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / VERIFICACIÓN ESTRICTA DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA, POR PARTE DE LOS EVALUADORES
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	INTEGRANTES DE LOS EVALUADORES (JURÍDICO, ECONÓMICO Y TÉCNICO)
	EVALUACIÓN 
	CON LA PUBLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES TÉCNICA, ECONÓMICO Y JURÍDICA
	VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRA LA OFERTA
	DE ACUERDO A LA CRONOLOGÍA DEL PROCESO
	1

	2
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE EL ARRENDATARIO TERMINE EL CONTRATO ANTES DEL PLAZO DE EJECUCION PACTADO
	TERMINACION ANORMAL DEL PROCESO DE CONTRATACION Y NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
	1
	4
	5
	MEDIO
	ARRENDATARIO
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA INFORMARA AL ARRENDADOR DESDE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO LAS CONSECUENCIAS DEL NO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
	1
	2
	3
	BAJO
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	APARTIR DE LA APROBACION DE LA GARANTIA UNICA
	TERMINACION CONTRATO
	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO
	UNA VEZ CUANDO OCURRA
	2

	3
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	NATURALEZA
	INCENDIOS, INNUNDACIONES, TEMBLORES, LLUVIAS
	DAÑO ESTRUCTURAL DE LAS INSTALACIONES
	1
	5
	6
	BAJO
	ENTIDAD
	LA ENTIDAD DEBE CONTAR CON LA RESPECTIVA POLIZA QUE CUBRA LOS EVENTOS SEÑALADOS
	1
	3
	4
	MEDIO 
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	APARTIR DE LA APROBACION DE LA GARANTIA UNICA
	TERMINACION CONTRATO
	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO
	UNA VEZ CUANDO OCURRA
	3

	4
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	ECONOMICO
	RIESGOS DERIVADOS AL NO PAGO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO
	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ARRENDATARIO
	1
	3
	4
	BAJO
	ARRENDATARIO
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIAS SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS PAGOS EFECTUADOS EN CASO QUE NO SE CUMPLA HACER EFECTIVA LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO
	1
	2
	3
	MEDIO
	NO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	APARTIR DE LA APROBACION DE LA GARANTIA UNICA
	TERMINACION CONTRATO
	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO
	UNA VEZ CUANDO OCURRA
	4

	5
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	JAMBIENTAL
	RIESGOS DERIVADOS DE CONTAMINACION DE LOS ALIMENTOS UTILIZADOS Y/O OFRECIDOS
	NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PROCESO
	1
	3
	4
	MEDIO
	ARRENDATARIO
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO SEGUIMIENTO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEL CUMPLIMIENTO REFERENTE A LA IMPLEMENTACION DE NORMAS Y REGISTROS SANITARIOS ESTABLECIDOS EN LA MANIPULACION DE ALIMENTOS
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	APARTIR DE LA APROBACION DE LA GARANTIA UNICA
	TERMINACION CONTRATO
	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO
	UNA VEZ CUANDO OCURRA
	5

	6
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	EL NO PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS POR PARTE DEL ARRENDATARIO
	EL UNCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ARRENDATARIO
	1
	4
	5
	BAJO
	ARRENDATARIO
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO SEGUIMIENTO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS PAGOS ESFECTUADOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN CASO QUE NO SE CUMPLA HACER EFECTIVA LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO
	1
	3
	4
	BAJO
	NO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	APARTIR DE LA APROBACION DE LA GARANTIA UNICA
	TERMINACION CONTRATO
	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO
	UNA VEZ CUANDO OCURRA
	6



Nota 1: con la presentación de la oferta, el arrendatario acepta y aprueba los riesgos propuestos por la Policía Nacional, así mismo como el análisis realizado por la entidad para su mitigación y gestión, de igual forma corresponde al estructurador del estudio previo, analizar los riesgos a los cuales se expone la entidad y el arrendatario frente a la ejecución del contrato, por cuanto cada proyecto es único en los factores ambientales, económicos, políticos, sociales, tecnológicos, entre otros.




__________________________________
   Firma del representante legal del proponente 
   Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
   Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
   Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
   Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
   Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
   Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
   Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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