| # DATOS BÁSICOS DEL CONVENO |  |
| --- | --- |
| No. CONTRATO Y FECHA | CIA- 252- 2021 DEL 30 DE AGOSTO DE 2021 |
| OBJETO DEL CONTRATO | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR UNA ACCIÓN QUE FORTALEZCA EL PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA YA SU VEZ EJECUTAR PROCESOS DE JARDINERIA Y COBERTURAS VERDES EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 1649 Y 1660 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD |
| No. DE IDENTIFICACIÓN | 860.512.780-4 |
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | JULIALBA ANGEL OSORIO |
| No. DE IDENTIFICACIÓN REP. LEGAL | 30.330.963 |
| FECHA ACTA DE INICIO | 6 de septiembre de 2021 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | 7 meses |
| VALOR INICIAL | $ 1.149.300.900 |
| APORTES DE LAS PARTES | Aportes de FDLRUU $ 1.044.819.000 Aporte de la UNAD $ 104.481.900 |
| No. DEL RUBRO O PROYECTO DE INVERSIÓN (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL) | 133011601240000001649 133011602270000001660 |
| META PROYECTO DE INVERSIÓN | Agricultura urbana productiva y sostenible en Rafael Uribe Uribe Reverdecimiento y mitigación del cambio climático en Rafael Uribe Uribe |
| RP DEL CONTRATO INICIAL (No. y fecha) | RP N°959 2021/09/01 |
| PRORROGAS 1 | prorroga 3 meses, Iniciando el 6 de abril al 5 de Julio del 2022 |
| PRORROGAS 2 | Prorroga 3 meses - Iniciando el 6 de Julio al 5 de octubre del 2022 |
| PRORROGAS 3 | Prorroga 25 días - Iniciando el 6 de diciembre al 31 de diciembre del 2022 |
| PRORROGAS 4 | Prorroga 46 días - Iniciando el 01 enero 2023 al 16 de febrero 2023 |
| PRORROGAS 5 | prorroga 29 días - Iniciando el 17 de febrero 2023 al 17 marzo de 2023 |
| PRORROGAS 6 | prorroga mes y medio - Iniciando el 18 de marzo de 2023 al 02 de mayo de 2023 |
| ADICIÓNES (cuando aplique) | N/A |
| RP DE LA ADICIÓN (No. y fecha) (cuando aplique) | N/A |
| SUSPENSIONES 1 | Suspensión 15 días- Iniciando el 15 de agosto hasta el 29 de agosto 2022 |
| SUSPENSIONES 2 | Suspensión 20 días- Iniciando el 30 de agosto hasta el 18 de septiembre 2022 |
| SUSPENSIONES 3 | Suspensión 20 días- Iniciando el 30 de septiembre hasta el 23 de octubre 2022 |
| OTRO SI (cuando aplique) | N/A |
| TERMINACIÓN ANTICIPADA (cuando aplique) | N/A |
| VALOR TOTAL | $ 1.149.300.900 Aportes de FDLRUU $ 1.044.819.000 Aporte de la UNAD $ 104.481.900 |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL (Incluyendo modificaciones contractuales) | 02/05/2023 |
| PÓLIZAS (cuando aplique) (Incluyendo pólizas de las modificaciones contractuales) | ANEXO 6 – GARANTÍAS DEL CONTRATO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas aplicables, el contrato se encuentra amparado por las siguientes garantías expedidas por Seguros del Estado S.A., a favor del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal – NIT 899.999.061-9:. |
|  | - Amparo de Cumplimiento del Contrato, amparado en la póliza No. 21-44-101359445 (Anexo 6), por un valor asegurado de CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($114.930.090), con vigencia desde el 1° de septiembre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2025. - Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales, amparado en la póliza No. 21-44-101359445 (Anexo 6), por un valor asegurado de CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($114.930.090), con vigencia desde el 1° de septiembre de 2021 hasta el 2 de mayo de 2026. - Amparo de Calidad del Servicio, amparado en la póliza No. 21-44-101359445 (Anexo 6), por un valor asegurado de CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($114.930.090), con vigencia desde el 1° de septiembre de 2021 hasta el 2 de noviembre de 2023. - Amparo de Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes, amparado en la póliza No. 21-44-101359445 (Anexo 6), por un valor asegurado de CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($114.930.090), con vigencia desde el 1° de septiembre de 2021 hasta el 2 de noviembre de 2023. |
|  | ANEXO 4 – GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL El contrato se encuentra igualmente amparado por la póliza No. 21-40-101170894, expedida por Seguros del Estado S.A., constituida a favor del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal – NIT 899.999.061-9. El contrato se encuentra igualmente amparado por la póliza No. 21-40-101170894, expedida por Seguros del Estado S.A., constituida a favor del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal – NIT 899.999.061-9, correspondiente al amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del cumplimiento contractual, por un valor asegurado de CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($181.705.200), con vigencia desde el 2 de septiembre de 2021 hasta el 16 de agosto de 2023. ANEXO 3 – GARANTÍAS DEL CONTRATO El contrato se encuentra respaldado por la póliza No. 21-44-101359445, expedida por Seguros del Estado S.A., constituida a favor del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal – NIT 899.999.061-9, con los siguientes amparos: - Cumplimiento del contrato, por valor asegurado de CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($114.930.090), con vigencia desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 16 de agosto de 2023. - Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, por valor asegurado de CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($114.930.090), con vigencia desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 16 de febrero de 2026. - Calidad del servicio, por valor asegurado de CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($114.930.090), con vigencia desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 16 de agosto de 2023. |
|  | - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes, por valor asegurado de CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($114.930.090), con vigencia desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 16 de agosto de 2023. ANEXO 2 – GARANTÍAS DEL CONTRATO El contrato se encuentra amparado por la póliza No. 21-44-101359445, expedida por Seguros del Estado S.A., a favor del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal – NIT 899.999.061-9, con los siguientes amparos: - Cumplimiento del contrato, por valor asegurado de CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($114.930.090), con vigencia desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 5 de enero de 2023. - Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, por valor asegurado de CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($114.930.090), con vigencia desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 5 de octubre de 2025. - Calidad del servicio, por valor asegurado de CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($114.930.090), con vigencia desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 5 de abril de 2023. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes, por valor asegurado de CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($114.930.090), con vigencia desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 5 de abril de 2023. ANEXO 1 – GARANTÍAS DEL CONTRATO El contrato se encuentra amparado por la póliza No. 21-44-101359445, expedida por Seguros del Estado S.A., a favor del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal – NIT 899.999.061-9, con los siguientes amparos: |
|  | - Cumplimiento del contrato, por valor asegurado de CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($114.930.090), con vigencia desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 5 de enero de 2023. - Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, por valor asegurado de CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($114.930.090), con vigencia desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 5 de julio de 2025. - Calidad del servicio, por valor asegurado de CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($114.930.090), con vigencia desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 5 de enero de 2023. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes, por valor asegurado de CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($114.930.090), con vigencia desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 5 de enero de 2023. ANEXO 0 – GARANTÍAS DEL CONTRATO El contrato se encuentra amparado por la póliza No. 21-44-101359445, expedida por Seguros del Estado S.A., constituida a favor del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal – NIT 899.999.061-9, con los siguientes amparos: - Cumplimiento del contrato, por valor asegurado de CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($114.930.090), con vigencia desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 1 de octubre de 2022. - Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, por valor asegurado de CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($114.930.090), con vigencia desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 1 de abril de 2025. Calidad del servicio, por valor asegurado de CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($114.930.090), con vigencia desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 1 de octubre de 2022. |
| FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO CONTROL DE RETIRO GCO-GCI-F102 (cuando aplique) | N/A |

- SUPERVISIÓN CONTABLE:  Al contratista se le efectuaron 4 pagos, de acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA CUARTA .  FORMA DE PAGO, de la siguiente manera:

| PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGÚN LO PACTADO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚMERO DE ORDENES DE PAGO | PRODUCTOS ENTREGADOS O DESCRIPCION DEL PAGO | FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN | FECHA DE PAGO | VALOR |
| Primera orden de pago No. 3000117937 y 3000117935 | Suscripción de acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. • Conformación del comité técnico coordinador del convenio. • Presentación del plan de trabajo y cronograma de actividades a ejecutar de los proyectos. • Conformación de equipo de trabajo para la ejecución del proyecto (perfiles de los profesionales) • Propuesta preliminar de diseño del Plan curricular y los contenidos programáticos. • Hojas de vida del personal mínimo requerido, de acuerdo con los perfiles definidos en este anexo • Plan de difusión, convocatoria e inscripción del Proyecto. • 3 presentaciones públicas del proyecto (CAL, JAL, a la comunidad) •Inscripción de los 270 beneficiarios del proyecto para los componentes de agricultura urbana y jardinería. •Presentar un informe de ejecución técnico y financiero sobre la ejecución de las actividades y desarrollo del convenio el cual debe ser aprobado por el supervisor del convenio |  | 22/02/2022 | $154.216.000 $54.747.800 |
| Segunda orden de pago No.3000938633 | - 40% de las capacitaciones correspondientes a jardinería urbana. - 40% de las asistencias técnicas para la implementación de jardines urbanos y productos de los mismos. - 40% de las capacitaciones correspondientes a agricultura urbana. - 40% de las asistencias técnicas para los productos de agricultura urbana. - Presentar un informe de ejecución técnico y financiero sobre la ejecución de las actividades y desarrollo del convenio el cual debe ser aprobado por el supervisor del convenio |  | 18/11/2022 | $365.686.650 |
| Tercera orden de pago No. 3000492665 | - 100% de las capacitaciones correspondientes a jardinería urbana. - 100% de las asistencias técnicas para la implementación de jardines urbanos y productos de los mismos. - 100% de las capacitaciones correspondientes a agricultura urbana. - 100% de las asistencias técnicas para los productos de agricultura urbana. - 100% de asistencias en el fortalecimiento de huertas urbanas de agricultores antiguos. - Presentar un informe de ejecución técnico y financiero sobre la ejecución de las actividades y desarrollo del contrato el cual debe ser aprobado por el supervisor del convenio. |  | 23/05/2025 | $365.686.650 |
| Cuarta orden de pago No. |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL CANCELADO FDL |  |  |  | $ 940.337.100 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA |  |  |  | $51.238.180 |
| SALDO A FAVOR DE LA FDL |  |  |  | $53.243.720 |

El saldo a liberar del presente convenio corresponde a la no materialización de los ítems correspondientes que se desglosan a continuación :

| ITEM | VALOR A LIBERAR |
| --- | --- |
| COMPONENTE AGRICULTURA URBANA Diseño, diagramación, impresión y distribución de afiches para informar a la comunidad el proceso de inscripción del convenio, incluyendo nombre, objetivo, descripción general. Características: Afiches impresos en papel reciclado tamaño 1/4 pliego a cuatro (4) tintas | $523.333 |
| COMPONENTE DE JARDINERIA Diseño, diagramación, impresión y distribución de afiches para informar a la comunidad el proceso de inscripción del convenio, incluyendo nombre, objetivo, descripción general. Características: Afiches impresos en papel reciclado tamaño 1/4 pliego a cuatro (4) tintas. | $523.333 |
| TALENTO HUMANO JARDINERIA COORDINADOR | $ 10.500.000 |
| EXPERTO EN TEMAS AGRARIOS / FORESTALES | $ 10.500.000 |
| TALENTO HUMANO AGRICULTURA URBANA EXPERTO EN COMERCIALIZACIÓN | $ 10.500.000 |
| PROYECTO PRIORIZADO No.1 RU071 (salvemos la loma: proyecto de agricultura urbana para la recuperación de tejido social) | $20.697.054 |
| Valor Total A Liberar | $53.243.720 |

Me permito aclarar que no hice parte del equipo encargado de la ejecución del contrato en mención, ni desempeñé funciones de apoyo en el proceso de liquidación del mismo. En ese sentido, cualquier actividad relacionada con la ejecución contractual y su posterior liquidación fue adelantada por las instancias responsables, conforme a lo establecido en el marco normativo vigente.

Asimismo, es importante precisar que el proceso de liquidación se realiza bajo el principio de buena fe, por lo cual se presume que la información suministrada y las actuaciones realizadas por las partes intervinientes obedecen a criterios de veracidad, legalidad y transparencia.

- SUPERVISIÓN FINANCIERA:

De conformidad con la CLÁUSULA  CUARTA VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es $ 1.149.300.900 Mil ciento cuarenta y nueve millones trescientos mil novecientos pesos m/cte.“EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE, se compromete a pagar el valor total del convenio de la siguiente forma: Primer desembolso equivale al veinte por ciento (20%) del aporte del Fondo de Desarrollo Local al convenio, una vez cumplidas las siguientes actividades: • Suscripción de acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. • Conformación del comité técnico coordinador del convenio. • Presentación del plan de trabajo y cronograma de actividades a ejecutar de los proyectos. • Conformación de equipo de trabajo para la ejecución del proyecto (perfiles de los profesionales) • Propuesta preliminar de diseño del Plan curricular y los contenidos programáticos. • Hojas de vida del personal mínimo requerido, de acuerdo con los perfiles definidos en este anexo • Plan de difusión, convocatoria e inscripción del Proyecto. • 3 presentaciones públicas del proyecto (CAL, JAL, a la comunidad) •Inscripción de los 270 beneficiarios del proyecto para los componentes de agricultura urbana y jardinería. •Presentar un informe de ejecución técnico y financiero sobre la ejecución de las actividades y desarrollo del convenio el cual debe ser aprobado por el supervisor del convenio PARAGRAFO: Una vez aprobado el plan de trabajo por parte del supervisor, se hará el desembolso del veinte por ciento (20%) referido, previa presentación de la cuenta de cobro o documento equivalente, certificación de cumplimiento de la supervisión, informe avalado por el supervisor del convenio, certificación de parafiscales, certificación bancaria y demás requisitos solicitados por la oficina de obligaciones por pagar. Segundo desembolso equivale a  los treinta y cinco porcientos (35%) del aporte del Fondo de Desarrollo Local al convenio, una vez cumplidas las siguientes actividades: • 40% de las capacitaciones correspondientes a jardinería urbana. •40% de las asistencias técnicas para la implementación de jardines urbanos y productos de los mismos. • 40% de las capacitaciones correspondientes a agricultura urbana. •40% de las asistencias técnicas para los productos de agricultura urbana. • Presentar un informe de ejecución técnico y financiero sobre la ejecución de las actividades y desarrollo del convenio el cual debe ser aprobado por el supervisor del convenio. Nota: una vez aprobado el plan de trabajo por parte del supervisor, se hará el desembolso del treinta y cinco (35%) referido, previa presentación de la cuenta de cobro o documento equivalente, certificación de cumplimiento de la supervisión, informe avalado por el supervisor del convenio, certificación de parafiscales, certificación bancaria y demás requisitos solicitados por la oficina de obligaciones por pagar. Tercer desembolso equivale al treinta y cinco por ciento (35%) del aporte del Fondo de Desarrollo Local al convenio, una vez cumplidas las siguientes actividades: •100% de las capacitaciones correspondientes a jardinería urbana. • 100% de las asistencias técnicas para la implementación de jardines urbanos y productos de los mismos. •100% de las capacitaciones correspondientes a agricultura urbana.• 100% de las asistencias técnicas para los productos de agricultura urbana. • 100% de asistencias en el fortalecimiento de huertas urbanas de agricultores antiguos. •Presentar un informe de ejecución técnico y financiero sobre la ejecución de las actividades y desarrollo del contrato el cual debe ser aprobado por el supervisor del convenio. PARAGRAFO PRIMERO: una vez aprobado el plan de trabajo por parte del supervisor, se hará el desembolso del treinta y cinco (35%) referido, previa presentación de la cuenta de cobro o documento equivalente, certificación de cumplimiento de la supervisión, informe avalado por el supervisor del convenio, certificación de parafiscales, certificación bancaria y demás requisitos solicitados por la oficina de obligaciones por pagar. Se establecerá como último desembolso el equivalente al diez por ciento (10%) del aporte del Fondo de Desarrollo Local al convenio, una vez se haya recibido y legalizado todos los bienes o servicios a pagar, en todo caso este último pago se efectuará previa firma del acta de liquidación y terminación del presente convenio, para lo cual se expedirá los siguiente: • Certificado de cumplimiento • Acta de recibo a satisfacción • Actas de ingreso y egreso al almacén • Presentación y aprobación por parte del supervisor del informe final de actividades.• Certificado de pago a seguridad social expedido por el Representante Legal. • Certificado Bancario. •Estado de cuenta expedido por el área de presupuesto •Informe Final de supervisión • Informe final de ejecución físico-financiero avalado por supervisiór • Acta de liquidación firmada por las partes. • Demás documentos necesarios o requeridos para la liquidación. PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos deberán sujetarse a la entrega y recibo a satisfacción de un producto o actividad por parte del Supervisor por parte del FONDO, así como la certificación del supervisor del convenio sobre el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones adquiridas por la entidad ejecutora y por la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, en desarrollo al presente convenio. . PARAGRAFO TERCERO: En caso de que el proyecto requiera modificar los porcentajes de distribución de los aportes, en la formulación del mismo deberá justificar las razones e identificar el tipo y la cantidad de elementos que requiera adicionalmente. PARAGRAFO CUARTO De conformidad con artículo 437 del Estatuto Tributario, “Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas –IVA, formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT. Los responsables del impuesto sólo podrán solicitar su retiro del régimen cuando demuestren que en el año fiscal anterior se cumplieron, las condiciones establecidas en la presente disposición”. Deberán presentar factura de venta, con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago.

Detalle información presupuestal del contrato:

| Rubro o proyecto de inversión | Meta proyecto de inversión | Inicial o adición | No. CRP | Valor CRP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 133011601240000001649 Agricultura urbana productiva y sostenible en Rafael Uribe Uribe | 1649 | $ 771.080.000 |  |  |
| 133011602270000001660 Reverdecimiento y mitigación del cambio climático en Rafael Uribe Uribe | 1660 | $ 273.739.000 |  |  |
| Valor total de los CRP |  |  |  |  |

Dentro de las actividades desarrolladas por la Supervisión para el control financiero del convenio, se encuentra el seguimiento a los ítems facturados por el contratista para cada uno de los pagos. A continuación, se presenta el resultado del seguimiento descrito:

Factura de Cobro No. 1

| No Factura | Periodo | Ítems facturados | Valor facturado IVA Incluido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FVGF773 | DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 05 DE MARZO DE 2022 | Valor correspondiente al primer Desembolso (20%) según convenio y/o contrato Interadministrativo CIA 252-2021, entre la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD y el Fondo Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe | N/A | Pagada |
| FVGF922 | 06 DE MARZO DE 2022 A 05 DE MAYO DE 2022 | valor correspondiente al segundo desembolso (35%) según convenio y/o contrato convenio interadministrativo CIA 252 de 2021, entre la Universidad nacional abierta y a distancia-UNAD- y el fondo de desarrollo local de la Alcaldía de Rafael Uribe Uribe |  | Pagada |
| FVGF1787 | 06 DE MAYO DE 2022 AL 14 DE AGOSTO DE 2022, DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y DEL 24 DE OCTUBRE DE 2022 AL 1 DE ABRIL DE 2023 | 1.Malla eslabonada cal 10 hueco 2” 1/2 x 36 m x 2 m de alto (72 m2). 2. Tejas zinc calibre 35 de 80 cmx3m 3. Tornillos autoperforantes 10x1" ½ 4. Grapas kilo 5. Limatones de madera cruda x 3 mts 6. Parales galvanizados calibre 80 de 1" ½ 7. Cerchas galvanizadas calibre 80 de 1" x 6 mts. 8. Torres Galvanizadas calibre 80 de 1" 1/2x g mts. 9. Guaya de 1/8 por metros 10. Cemento gris bulto 11. Mixto para mezcla bulto 12. Templetes de 1/2 acero 13. Puerta metálica para ivernadero de 1 mt x 2mt 14. Plástico para invernadero con filtro UV calibre 7 por metros 15. Kits de fertilización:Fertilizante Foliar Orgánico Lt insecticida Orgánico Lt Herbicida Orgánico Lt. 16. Guadaña Shindaiwa T230.Accesorios:Arnes,kit de seguridad, protector contra piedras, medidor de litro, frasco mezclador,x57g, 1 de aceita shindaiwa 2 tiempos. 17. Tanque de almacenamiento de agua capacidad de 1000 litros en polietileno. en Polietileno. 18. Varas madera 3 mts Cubrimiento 19. Abono liquido San Pio litro 20. Carretillas Buggy Truper llanta antipinchado 21. Malla plástica gallinero 1 metro altura 22. Grapas galvanizadas U x libra 23. Picas con cabo 24. Azadón con cabo 25. Pala Draga con 2 cabos. 26. Guantes Carnaza. 27. Pala cuadrada con cabo. 28. Machete niquelado sin funda. 29. Barra Agrícola 30. Serrucho Tauros 18 Pul diente grande 31. Alicate SODI 8 pulgadas. 32. Martillo metálico (5 tubo,2 mini) 33. Teja Ruralita No.10 (3mts). 34. Manguera transparente 1/4 Rollo 35. Camas en tabla burra.Camas de 3 mtsx 1 mts en tabla burra de 27mm, 4 parales en guadua de 2 mts, y 2 parales en el centro de 40 cm. SE EXCLUYE GASTOS DE MANO DE OBRA E INSTALACION. Debe corresponder a la maqueta presentada por los falicitadores de la iniciativa RUU 072. Cubrimiento en plástico calibre 5,5,25 mts2. Cerramiento e contorno de la cama en malla plástica de 8 mts. Soportes y anglaje en platina de una pulgada por 1/8 en los costados, como se muestra en la maqueta con sus respectivos tornillos. 36. Tierra Negra 6 mts ( se deja en 2 puntos en los barrios Diana Turbay y Marco Fidel Suárez). 37. Kits de fertilizació 38. Pulidora 4 pulgadas Trupper Pro 39. Disco corte metal 4 pulgadas 40. Disco para pulir 4 pulgada 41. Disco corte madera 4 pulgadas. 42. Serrucho curvo. 43. Tijeras cortacesped 10 pulgadas 44. Tijeras de podadora a una mano. U 45. Listones de madera plástica EKOWOOD H50-30 WPC NOGAL 0.03MX 0.05M 46. Regadera Plástica capacidad de 8 Litro 47. Plántulas. 48. Plántulas para control biológico. 49. Cascarilla de arroz. 50. Postes de madera plástica 9 cm x 9cmx3 mts de largo sin punta. 51. Azadón forjado con cabo 52. Kit jardinería manual :piezas Pretul Cuchara, trasplantador y cultivador 53. Poli sombra negra x 100 metros para cubrir camas. Este insumo no puede ser utilizado para encerramiento de la huerta 54. Manguera de jardinería de media pulgada, 30 mts con Pistola metálica multiusos jardinería Trupper 8 tipos de riego 55. Tijeras podadora a una mano 14 pulgadas 56. Pala redonda No 2 con palo 57. Pala para jardinería Truper 6X14 58. Machete tres canales 24 pulgadas 59. Durmientes de pino 4,5 cm x 4,5 x 3mts 60. Pintura Anticorrosiva ALGRECO IND 61. Paladraga Hoyadora Pretul 44 pulgadas 62. Medidor digital para huerta con pila de 9 voltios 63. Cepillo tipo Edis con Cabo 64. Poli sombra negra x 100 metros para cubrir camas. Este insumo no puede ser utilizado para encerramiento, ni delimitación de la huerta. 65. Cosedora de Costal 66. BASCULA CAPACIDAD 200 KL INHALAMBRICA ALFAJOR 67. LONAS BLANCAS PAQUETE X 100 60X90 68. ROLLO DE HILO PARA COSER LONAS 69. GRAPADORA MANUAL 70. CAJA DE GRAPAS 1/4" * 1000 UNIDADES 71. MICORRIZAS BULTO X 50 KILOS 72. ALICATE STANLY 8 PULGADAS 73. Guantes Jardinería reforzados 74. Triturador de residuos orgánicos JTR 200 75. Tierra negra Viaje de Tierra desinfectada 8 mts 76. Cascarilla de arroz Paca x 50 K 77. Cal dolomita Bulto x 50 K 78. Postes de madera plástica 8 x 8 x 3 mts de largo 79. Tanque x 1000 Litros 80. Regadera Plástica Capacidad en Volumen x 8 litros 81. Kit jardinería manual: 3 piezas Pretul Cuchara, trasplantador y cultivador. 82. Palas para jardinería Truper 6X14 83. Pala redonda con cabo 84. Azadón con cabo 85. Machete 16" niquelado 86. Tijera de poda a una mano de 14" 87. Zapapico con cabo de 5 lb 88. Plantulas Diferentes Especies de Consumo- Ciclo Corto 89. Plantulas Aromaticas y medicinales ruda, caléndula, romero Plántulas para control biológico 90. Canecas de 20 litros con tapa 91. Camas en tablas burras secas, cepilladas e inmunizadas 1,20 x 1,50 x 80 Cms Profundidas de la cama. Cubierta plástico Calibre 7. Se excluye valor de mano de obra e instalación 92. Cajas de puntilla Medida 2" ½ 93. Compost Bulto * 40 kls. Aschircales 94. Malla Gallinero 1,80 mts alto 95. Abono Orgánico Liquido San Pio con transporte 96. Hilo guía 97. Azadón forjado con cabo 98. Barra Agrícola 99. Manguera con media pulgada de 10 metros con Pistola metálica multiusos jardinería Trupper 8 tipos de riego. 100. Tijeras cortacesped 10 Pulgadas. 101. Guadaña Shindaiwa T230 Accesorios: Arnes, kit de seguridad, protector contra piedras, medidor de litro, frasco mezclador, x57g, 1 de aceita shindaiwa 2 tiempos Garantia de 1 año por defectos de fabrica (No incluye garantía por mal manejo)" 102. Rastrillo manual 103. RASTRILLO JARDINERO 104. Guantes de carnaza 105. Galon pintura lavable exteriores Tipo 1. Color Blanco, Negro, Amarillo, verde y Rojo 106. Regadera jardinera plástica 1,75 litros 107. Balde Plástico 13 litros 108. Alicates Stanly 8 pul 109. Martillo grande Trupper 110. Serrucho 22 Pulgads 111. Flexometro 8 metros 112. Tanque 500 Litros 113. Planillera con tapa. Tabla de Apunte. Tamaño Oficio 114. Pala con cabo redonda No 2 115. Carretillas Buggy Truper llanta antipinchazo 116. Taladro Inalámbrico Trupper de media pulgada 117. Machete tres canales de 24 pulgadas ( 3) Machete colima (1) 20 pulgadas 118. Bomba fumigadora pulverizadora 5 litros 119. Lima 120. Pica zapapicos con vabo 121. Escalera de 5 pasos en aluminio Trupper 122. Block cuadriculado de 100 h Tamaño Oficio 123. Jeringa de 50 ml 124. Caja de esferos tinta negra X 12 U 125. Camas en tabla burra • Camas de 3mts x 1 mts en tabla burra de 27 mm, 4 parales en guadua de 2 metros, y 2 parales en el centro de 40 cm. SE EXCLUYE GASTOS DE MANO DE OBRA E INSTALACION • Debe corresponder a la maqueta presentada por los facilitadores de la iniciativa RUU 072. • Cubrimiento en plástico calibre 5, 5,25 mts2. • Cerramiento en contorno de la cama en malla plástica de 8 mts. • Soportes y anclaje en platina de una pulgada por 1/8 en los costados, como se muestra en la maqueta con sus respectivos tornillos 126. Tierra abonada con 8 m3 127. Cascarilla paca 50 kilos 128. Cal Dolomita Bulto 50 Kilos 129. Canastilla Fabricada en material polietileno DIMENSIONES 35CM(ANCHO) X 53CM(LARGO) X 13CM (ALTO)" 130. Alambre Dulce Chipa 131. Botas de Caucho talla de 37 al 41 132. Compos bultos x 40 kilos 133. Fertilizante foliar orgánico Litro 134. herbicida Orgánico litro 135. Insecticida Orgánico Litro 136. Plantulas Aromaticas y medicinales, plantulas para consumo. Plántulas para control biológico 137. kit de seguridad y yoyo para guadaña: Overol de proteccion en lona rojo, careta Esmeril larga 13 ", Nylon Shindaiwa y Poly cut 138. Guadaña Shindaiwa T230 Accesorios: Arnes, kit de seguridad, protector contra piedras, medidor de litro, frasco mezclador, x57g, 1 de aceita shindaiwa 2 tiempos Garantia de 1 año por defectos de fabrica (No incluye garantía por mal manejo)" 139. Tanque de agua x 500 litros" 140. "Tubo de agua x metro 1/2 x6m" 141. Llave de paso de agua lisa 142. Limpiador 1/32 pvc 143. Pegante 1/32 pavc 144. Rollo Teflón industrial 145. Tee sencilla 146. Codos 90 x 1/2 presión 147. Uniones pvc de 1/2 presión } 148. Postes rollizos 3m x 10cm 149. Malla eslabonada 150. Postes inmunizados 151. Grapas x libra ( empacada por kilo) 152. Puntilla con cabeza 3" x 400 gramos 153. "Manguera x 10 metros, con pistola de jardinería y acoples macho y hembra 154. Tabla burra 25cmx 3m 155. Bastidor 4cmx4cmx2.5m 156. Plástico negro 4m x 2m 157. Tierra abonada con 6m3 158. Cascarilla 159. Gasolina 160. Aceite 2 tiempos 161. Grasa 6 tubos de 57 gr 162. Machete tres canales 24" Rula 163. Paladraga mango madera TRUPER 44" 164. Serrucho 22 " diente grande 165. Martillo C Fibra TRUPER 27MM 166. Pala redonda No 2 con cabo 167. Diablo 168. Fumigadora de espalda de 20 litros Pretul 169. Pate cabra 170. Kits de fertilización: Fertilizante Foliar Orgánico Lt Insecticida Orgánico Lt Herbicida Orgánico Lt 171. oldo con Cortinas de Poliéster y Metal 3 x 6 m Color Blanco de Home Collection es el complemento perfecto para el patio o terraza, ya que te proporciona un lugar cubierto para realizar todo tipo de celebraciones o reuniones familiares. Su estructura de metal consta de 8 pilares. En caso de vientos fuertes, se recomienda desarmar. Tampoco es apto para dejar bajo la nieve o la lluvia. Está todo cubierto de poliéster, material de buena dureza, capaz de amortiguar ruidos y vibraciones, resistente al desgaste y al calor, por lo que es perfecto para instalar en espacios exteriores. Sus paredes se pueden dejar abiertas o cerradas y tiene la capacidad de albergar a una gran cantidad de personas y muebles," 172. "Letrero Piedra del Amor • Letrero en material resistente a la lluvia e intemperie, cada letra con de 90cms de altura y 15 cms de ancho X 10 cms de profundidad, instaladas sobre una base con dibujos indigenas alusivos a la comunidad, con una cobertura en pintura acrilica para exterior y reflectores para iluminacion nocturna. Pintado. Se excluye valor de mano de obra e instalación" 173. "Letreros en Guadua y Pino Instalados • Nueve Letreros en madera de pino y guadua, cada uno con letras en relieve y según nombre de cada punto. • Base solida instalada y aislada de la humedad del suelo. Tendran una altura de 1, 90 cm y 1.20 ctm de ancho soportados sobre dos postes. • Cada letrero sera elaborado con maderas imunizadas e impermeabilizadas, asi como con aplique de color envejecidos a traves de tintillas para madera. Estaran armados con varilla rosacada, arandelas y tuercas" 174. kit de seguridad y y yoyo para guadaña: Overol de proteccion en lona rojo, careta Esmeril larga 13 ", Nylon Shindaiwa y Poly cut 175. Angulos 1"x1/8" 176. Amarres para tejas ( se entregan 100) 177. Arandelas de ¼ 178. Botas de seguridad punta de acero 179. Brocas para madera 3/8" 180. Broca tugsteno de 3/8" 181. Canal x7 mt.x40 desarrollo 182. Disco de corte 7" 183. Durmientes de madera sajo, cedro o pino pátula 7cmx3cm x 3 mt. Infraestructura de 7x 3 184. Madera rolliza de 3 mt. 185. Malla eslabonada galvanizada cal.10xh. 2"x2,50alto 186. Plástico invernadero x 4 mt.ancho, cal. 8 187. Platinas 1/2"x1/8" 188. Polisombra negra x 4 mt., tipo cobija 189. Puntilla de 2.1/2" 190. Soldadura 6013 x 3/32 191. Teja arquitectónica 3 mt.x1.10, cal.30 192. Thiner 193. Tubo galvanizado 2"x6 mt., cal.18 194. Tornillo auto roscante de 6"x1.1/4 195. Tuercas rosca de ¼ 196. Varilla roscada de 1/4 x 1 metro 197. Alcohol 70% x 20 litros 198. Aserrín de madera sajo, cedro o pino pátula, Bolsa de harina 199. BisturI Grande 200. Bolsas de polipropileno 12x16, calibre 1 201. Cabuya de fique # 3 Kilo 202. Clorox 5% x 20 litros 203. Guantes de nitrilo ( se entregan 50 pares) 204. Plástico tubular de 16" ancho, cal.6 negro 205. Tubo pvc 4" x 6 mt 206. Balanza pedestal de 150 Kg 207. Bomba fumigadora manual de 5 litros 208. Candados grandes para interperie 209. Estante metálico lámina cal.22 210. Gramera de precisión 211. Llave alemana o expensiva de 10" U 212. Marco para segueta 213. Mesa acero inox quirurgico . x 1 mt. U 214. Nevera congelador x 100 litros 215. Palas plásticas antichispas 216. Segueta Sanflex # 18 217. Serrucho de 20" 218. Taladro de percución de ½ 219. Termo higrómetro análogo tipo regleta 220. RefrIgerios 221. Kits de fertilización: Fertilizante Foliar Orgánico Lt Insecticida Orgánico Lt Herbicida Orgánico Lt 222. Batas de tela para el laboratorio dacron talla L y M Blanco 223. Estampado en bolsillo bata laboratorio full color 224. Gorros en tela Blanco 225. Guantes de látex Caja x 50 pares 226. Tapabocas en tela 227. Esferos marcados a una tinta gris metálico 228. Pintura 3 en 1 gris (anticorrosivo gris 229. Azúcar Morena arroba 230. Cal agrícola x bulto 50 kilos 231. Caneca de 15 galones sin tapa 232. Caneca de 55 galones sin tapa 233. Carbonato de calcio x 50 bulto 234. Micelio orellanas en grano kilo 235. Salvado de trigo mogollo x 30 kilos 236. Pendones policromía 60cms x 1,60, con estructura tipo araña 237. Implementación de áreas ajardinadas en la Localidad de RUU: Incluye (sustrato, fertilización, plantas, cerramiento en malla gallinero y postes en madera plástica, insumos para adecuación del terrero) Se excluye mano de obra 238. Recipiente en plastico con capacidad de 5 galones, tapa hermetica con perforaciones laterales inferiores y compuerta pequeña sostenida con remaches metálicos para salida del abon 239. Tijeras marca pretul de podar, mango en plástico con cuchilla en acero inoxidable 240. Palo en medera 50 cms 241. Regadera plástica 242. Bolsas de aserrín 243. Diseño, fabricación de 32 stand individuales fijos, con 5 entrepaños cada uno de 1.70 de altura X 94 de largo, peso 60 kilos, calibre 22, refuerzos y aletas en calibre 16 con pintura electrostática, color blanco. 244 Stikers laminado full color de 1mts de largo x 40 cms de alto de referentes al logo o imagen corporativa los cuales van en la parte superior del Stan en lamina de tres (3) metros por las dos caras. 245. Stikers laminados full color de largo 30 cms X 94 cms de ancho con el diseño del logo o imagen corporativa adhesivos los cuales iran pegados en una de las caras del stand. 246. Diseño, impresión y distribución de 75 afiches publicitarios a full color en un 1/4 de pliego de papel reciclable alusivos a la evitación de la Vitrina Orgánica con dos contenidos temáticos diferentes 247. Diseño, impresión y distribución de ciento cincuenta (150) volantes de 21 x 1 5 cms en papel reciclado full color alusivo a la invitación Vitrina Orgánica con dos contenidos temáticos diferentes 248. Recordatorio encuentro saberes (Llavero Calendario) 249. Jabón lavaloza 250. Esponjillas bombril 251. Frasco grande quitagrasa 252. Bolsas de basura 253. Velas flotantes 254. Velones grandes 255. Esencias 256. Paquete de flores 257. Paquete de ruda 258, Paquete de Yerbas aromáticas 259. Paquete canelones peinado 260. Aceite cuidado del cabello 261, Paquetes de cauchos para peinar 262. Paquetes de accesorios para decoración 263. Tela para turbantes 264. Carretilla Buggy 265. Picas 266, Pala Cuadrada 267. Pala Redonda 268. Pälin 269. Barra Agrícola en Acero 270. Rastrillo Metálico 271 señalización cinta. 272. Conos 273. Rollo Manguera de 700 metros 274. Regadera 275. Rastrillo de Jardinería 276. Guantes de Caucho 277. Tijeras de Podar 278. Azadón con Cabo 279. Atomizadores 280. Palas de Jardinería 281. Pistola para manguera 282. Acoples para manguera 283. Hidroretenedor 284. Tercer Desembolso CIA 252 de 2021 | N/A | Pagada |
| FVGF4153 | Del 02 de abril de 2023 al 02 de mayo de 2023. | VALOR CORRESPONDIENTE AL CUARTO DESEMBOLSO(10%) SEGÚN CONVENIO Y/O CONTRATO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CIA 252 DE 2021,CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA-UNAD Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA ALCALDIA DE RAFAEL URIBE URIBE. | N/A | Por pagar |

- SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA:

En el presente numeral se presenta la Supervisión Administrativa adelantada en desarrollo de la ejecución del convenio No. 252 de 2021, en la cual se presenta la relación de los informes y soportes de supervisión en desarrollo del mismo, las cuales permitieron efectuar el seguimiento al avance y ejecución de este, garantizado el cumplimiento con los requerimientos contractuales y estándares de calidad exigidos por la entidad.

DESCRIPCIÓN INFORMES Y SOPORTES DE SUPERVISIÓN: A continuación, se presenta la relación de los diferentes informes y soportes de supervisión efectuados en el desarrollo del contrato, las cuales permitieron efectuar el seguimiento al avance y correcta ejecución del mismo.

| NÚMERO | FECHA | SOPORTES - ANEXOS DEL INFORME (Describir donde están ubicados los soportes y los anexos) | TEMATICA (Describir el asunto tratado) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informe N1 | Periodo 06 de septiembre a 05 de noviembre de 2021 | Documentación que reposa en el archivo del expediente del Convenio Interadministrativo CIA 252 de 2021, así mismo en la carpeta digital del SECOP del convenio https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False | • Conformación del comité técnico coordinador del convenio • Presentación del plan de trabajo y cronograma de actividades a ejecutar de los proyectos. • Conformación de equipo de trabajo para la ejecución del proyecto (perfiles de los profesionales) • Propuesta preliminar de diseño del Plan curricular y los contenidos programáticos. • Hojas de vida del personal mínimo requerido, de acuerdo con los perfiles definidos en este anexo • Plan de difusión, convocatoria e inscripción del Proyecto. • 3 presentaciones públicas del proyecto (CAL, JAL, a la comunidad) • Inscripción de los 270 beneficiarios del proyecto para los componentes de agricultura urbana y jardinería. • Presentar un informe de actividades con los avances de las actividades realizadas por cada obligación solicitados el cual debe ser aprobado por el supervisor del convenio. |
| Informe N2 | Periodo 06 de noviembre de 2021 a 05 de enero de 2022 | Documentación que reposa en el archivo del expediente del Convenio Interadministrativo CIA 252 de 2021, así mismo en la carpeta digital del SECOP del convenio https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False |  |
| Informe N3 | Periodo 06 de enero de 2022 a 05 de marzo de 2022 | Documentación que reposa en el archivo del expediente del Convenio Interadministrativo CIA 252 de 2021, así mismo en la carpeta digital del SECOP del convenio https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False | • 40% de las capacitaciones correspondientes a jardinería urbana. • 40% de las asistencias técnicas para la implementación de jardines urbanos y productos de los mismos. • 40% de las capacitaciones correspondientes a agricultura urbana. • 40% de las asistencias técnicas para los productos de agricultura urbana • Presentar un informe de actividades con los avances solicitados el cual debe ser aprobado por el supervisor del convenio. |
| Informe N4 | Periodo 06 de marzo de 2022 a 05 de mayo de 2022 | Documentación que reposa en el archivo del expediente del Convenio Interadministrativo CIA 252 de 2021, así mismo en la carpeta digital del SECOP del convenio https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False |  |
| Informe N5 | Periodo 06 de mayo de 2022 al 14 de agosto de 2022, del 19 de septiembre de 2022 al 29 de septiembre de 2022 y del 24 de octubre de 2022 al 1 de abril de 2023 | Documentación que reposa en el archivo del expediente del Convenio Interadministrativo CIA 252 de 2021, así mismo en la carpeta digital del SECOP del convenio https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False | • 100% de las capacitaciones correspondientes a jardinería urbana. • 100% de las asistencias técnicas para la implementación de jardines urbanos y productos de los mismos. • 100% de las capacitaciones correspondientes a agricultura urbana. • 100% de las asistencias técnicas para los productos de agricultura urbana. • 100% de asistencias en el fortalecimiento de huertas urbanas de agricultores antiguos. 100% de las cinco (5) presentaciones públicas (CAL, JAL, COMUNIDAD) • Presentar un informe de actividades con los avances solicitados el cual debe ser aprobado por el supervisor del convenio. |
| Informe N6 | Periodo 02 de abril de 2023 al 02 de mayo de 2023 | Documentación que reposa en el archivo del expediente del Convenio Interadministrativo CIA 252 de 2021, así mismo en la carpeta digital del SECOP del convenio https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False | Certificado de cumplimiento • Acta de recibo a satisfacción • Actas de ingreso y egreso al almacén • Presentación y aprobación por parte del supervisor del informe final de actividades. • Certificado de pago a seguridad social expedido por el Representante Legal. • Certificado Bancario. • Estado de cuenta expedido por el área de presupuesto • Informe Final de supervisión • Informe final de ejecución físico-financiero avalado por supervisión • Acta de liquidación firmada por las partes. |

Agregue o elimine las filas que sean necesarias para relacionar el número de actas adelantadas durante la ejecución del contrato.

- SUPERVISIÓN TÉCNICA:

5.1 En cumplimiento de las obligaciones específicas del Convenio Interadministrativo CIA No.252 de 2021, CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, el Contratista UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, dio cumplimiento de estas así:

| OBLIGACIÓN ESPECÍFICA | COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES |  | UBICACIÓN DE LOS SOPORTES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. . Desarrollar y ejecutar el proyecto de conformidad con los lineamientos y características establecidas en el estudio previo, anexo técnico y la propuesta presentada para las fases transversales para todos los componentes y las fases específicas para cada componente | La verificación documental realizada como apoyo a la liquidación se efectuó con base en los informes técnicos, administrativos y financieros entregados por el contratista y las áreas responsables, sin que ello implique participación en la ejecución directa ni en la validación técnica o presupuestal de los productos. Como resultado de dicha revisión, se evidenció el cumplimiento general de las obligaciones contractuales, así como la existencia de ítems no ejecutados por parte del contratista, los cuales generan un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local, según se detalla en el presente informe. |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False Nota: Los documentos al encontrarse en particiones, se recomienda descargar todas las carpetas y luego descomprimir para obtener acceso a todos los documentos. |  |
| 2..Realizar la planeación, organización, coordinación, programación y realización de las actividades planteadas en el estudio previo, anexo técnico y la propuesta presentada para las fases transversales para todos los componentes y las fases específicas para cada componente |  | La verificación documental realizada como apoyo a la liquidación se efectuó con base en los informes técnicos, administrativos y financieros entregados por el contratista y las áreas responsables, sin que ello implique participación en la ejecución directa ni en la validación técnica o presupuestal de los productos. Como resultado de dicha revisión, se evidenció el cumplimiento general de las obligaciones contractuales, así como la existencia de ítems no ejecutados por parte del contratista, los cuales generan un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local, según se detalla en el presente informe. |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False Nota: Los documentos al encontrarse en particiones, se recomienda descargar todas las carpetas y luego descomprimir para obtener acceso a todos los documentos. |
| 3.Implementar procesos de formación de manera integral virtual y presencial que permitan vincular a 120 personas para el componente de jardinería | La verificación documental realizada como apoyo a la liquidación se efectuó con base en los informes técnicos, administrativos y financieros entregados por el contratista y las áreas responsables, sin que ello implique participación en la ejecución directa ni en la validación técnica o presupuestal de los productos. Como resultado de dicha revisión, se evidenció el cumplimiento general de las obligaciones contractuales, así como la existencia de ítems no ejecutados por parte del contratista, los cuales generan un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local, según se detalla en el presente informe. |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False Nota: Los documentos al encontrarse en particiones, se recomienda descargar todas las carpetas y luego descomprimir para obtener acceso a todos los documentos. |  |
| 4.Procesos de formación de manera integral virtual y presencial que permitan vincular a 150 personas para el componente de Agricultura urbana | La verificación documental realizada como apoyo a la liquidación se efectuó con base en los informes técnicos, administrativos y financieros entregados por el contratista y las áreas responsables, sin que ello implique participación en la ejecución directa ni en la validación técnica o presupuestal de los productos. Como resultado de dicha revisión, se evidenció el cumplimiento general de las obligaciones contractuales, así como la existencia de ítems no ejecutados por parte del contratista, los cuales generan un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local, según se detalla en el presente informe. |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False Nota: Los documentos al encontrarse en particiones, se recomienda descargar todas las carpetas y luego descomprimir para obtener acceso a todos los documentos. |  |
| 5. Ejecutar actividades que permitan implementar la metodología aprendiendo-haciendo correspondiente a las fases de formación y producto de los componentes de jardinería y agricultura urbana | La verificación documental realizada como apoyo a la liquidación se efectuó con base en los informes técnicos, administrativos y financieros entregados por el contratista y las áreas responsables, sin que ello implique participación en la ejecución directa ni en la validación técnica o presupuestal de los productos. Como resultado de dicha revisión, se evidenció el cumplimiento general de las obligaciones contractuales, así como la existencia de ítems no ejecutados por parte del contratista, los cuales generan un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local, según se detalla en el presente informe. |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False Nota: Los documentos al encontrarse en particiones, se recomienda descargar todas las carpetas y luego descomprimir para obtener acceso a todos los documentos. |  |
| 6. Cumplir con la ejecución presupuestal teniendo en cuenta que los ajustes o valores que excedan las cantidades o valores indicados por la propuesta deberán contar con aprobación previa por parte del supervisor del convenio. | La verificación documental realizada como apoyo a la liquidación se efectuó con base en los informes técnicos, administrativos y financieros entregados por el contratista y las áreas responsables, sin que ello implique participación en la ejecución directa ni en la validación técnica o presupuestal de los productos. Como resultado de dicha revisión, se evidenció el cumplimiento general de las obligaciones contractuales, así como la existencia de ítems no ejecutados por parte del contratista, los cuales generan un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local, según se detalla en el presente informe. |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False Nota: Los documentos al encontrarse en particiones, se recomienda descargar todas las carpetas y luego descomprimir para obtener acceso a todos los documentos. |  |
| 7. Estar a paz y salvo durante la ejecución del convenio con el pago de los aportes y cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales | La verificación documental realizada como apoyo a la liquidación se efectuó con base en los informes técnicos, administrativos y financieros entregados por el contratista y las áreas responsables, sin que ello implique participación en la ejecución directa ni en la validación técnica o presupuestal de los productos. Como resultado de dicha revisión, se evidenció el cumplimiento general de las obligaciones contractuales, así como la existencia de ítems no ejecutados por parte del contratista, los cuales generan un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local, según se detalla en el presente informe. |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False Nota: Los documentos al encontrarse en particiones, se recomienda descargar todas las carpetas y luego descomprimir para obtener acceso a todos los documentos. |  |
| 8.llevar los registros de fotos, documentos y actas de reunión de las actividades desarrolladas durante la capacitación virtual y presencial | La verificación documental realizada como apoyo a la liquidación se efectuó con base en los informes técnicos, administrativos y financieros entregados por el contratista y las áreas responsables, sin que ello implique participación en la ejecución directa ni en la validación técnica o presupuestal de los productos. Como resultado de dicha revisión, se evidenció el cumplimiento general de las obligaciones contractuales, así como la existencia de ítems no ejecutados por parte del contratista, los cuales generan un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local, según se detalla en el presente informe. |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False Nota: Los documentos al encontrarse en particiones, se recomienda descargar todas las carpetas y luego descomprimir para obtener acceso a todos los documentos. |  |
| 9. El convenido debe garantizar la ejecución de las dos (2) iniciativas priorizadas en la FASE II de Presupuesto Participativos para el componente de jardinería: la primera RU022 Jardinería y coberturas verdes nuevo Pensilvania JAC y la segunda RU021 Jardines para la paz y la resiliencia ieran, según las obligaciones establecidas en el contrato | La verificación documental realizada como apoyo a la liquidación se efectuó con base en los informes técnicos, administrativos y financieros entregados por el contratista y las áreas responsables, sin que ello implique participación en la ejecución directa ni en la validación técnica o presupuestal de los productos. Como resultado de dicha revisión, se evidenció el cumplimiento general de las obligaciones contractuales, así como la existencia de ítems no ejecutados por parte del contratista, los cuales generan un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local, según se detalla en el presente informe. |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False Nota: Los documentos al encontrarse en particiones, se recomienda descargar todas las carpetas y luego descomprimir para obtener acceso a todos los documentos. |  |
| 10. El convenido debe garantizar la ejecución de las seis (6) iniciativas priorizadas en la FASE II de Presupuesto Participativos para elcomponente de agricultura urbana: la primera RU071 Salvemos la loma: proyecto de agricultura RUU, la segunda RU072 Agricultura urbana para RUU, la tercera RU074 Red de procesos agroecológicos empoderando una estrategia de soberanía alimentaria, la cuarta RU075 Fortaleciendo la agricultura urbana para el bienestar social, económico y ambiental de la LOC 18, la quinta RU077 Sendero ecológico piedra del amor Localidad de Rafael Uribe y la sexta RU078 Cultivo dehongos comestibles para fortalecer la nutrición de la comunidad | La verificación documental realizada como apoyo a la liquidación se efectuó con base en los informes técnicos, administrativos y financieros entregados por el contratista y las áreas responsables, sin que ello implique participación en la ejecución directa ni en la validación técnica o presupuestal de los productos. Como resultado de dicha revisión, se evidenció el cumplimiento general de las obligaciones contractuales, así como la existencia de ítems no ejecutados por parte del contratista, los cuales generan un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local, según se detalla en el presente informe |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False Nota: Los documentos al encontrarse en particiones, se recomienda descargar todas las carpetas y luego descomprimir para obtener acceso a todos los documentos. |  |
| 11. El ejecutor debe garantizar el desarrollo de las actividades propuestas en el anexo técnico, de acuerdo a las iniciativas priorizadas, atendiendo lo establecido en la Guía Metodológica de la Estrategia de Constructores Locales”. | La verificación documental realizada como apoyo a la liquidación se efectuó con base en los informes técnicos, administrativos y financieros entregados por el contratista y las áreas responsables, sin que ello implique participación en la ejecución directa ni en la validación técnica o presupuestal de los productos. Como resultado de dicha revisión, se evidenció el cumplimiento general de las obligaciones contractuales, así como la existencia de ítems no ejecutados por parte del contratista, los cuales generan un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local, según se detalla en el presente informe |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False Nota: Los documentos al encontrarse en particiones, se recomienda descargar todas las carpetas y luego descomprimir para obtener acceso a todos los documentos. |  |
| 12. El ejecutor al finalizar el proyecto se realizará un evento de cierre con la firma protocolaria de un pacto de la sostenibilidad con los compromisos previamente identificados en los acercamientos con la comunidad, que garanticen un co-mantenimiento, uso, cuidado y apropiación de la obra, intervención o acción realizada | La verificación documental realizada como apoyo a la liquidación se efectuó con base en los informes técnicos, administrativos y financieros entregados por el contratista y las áreas responsables, sin que ello implique participación en la ejecución directa ni en la validación técnica o presupuestal de los productos. Como resultado de dicha revisión, se evidenció el cumplimiento general de las obligaciones contractuales, así como la existencia de ítems no ejecutados por parte del contratista, los cuales generan un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local, según se detalla en el presente informe |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False Nota: Los documentos al encontrarse en particiones, se recomienda descargar todas las carpetas y luego descomprimir para obtener acceso a todos los documentos. |  |
| 13. El ejecutor deberá presentar una estrategia de sostenibilidad del proyecto ajustando la inicialmente presentada y ésta, deberá ser dialogada con a la comunidad como insumo final de la ejecución de la iniciativa | La verificación documental realizada como apoyo a la liquidación se efectuó con base en los informes técnicos, administrativos y financieros entregados por el contratista y las áreas responsables, sin que ello implique participación en la ejecución directa ni en la validación técnica o presupuestal de los productos. Como resultado de dicha revisión, se evidenció el cumplimiento general de las obligaciones contractuales, así como la existencia de ítems no ejecutados por parte del contratista, los cuales generan un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local, según se detalla en el presente informe |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False Nota: Los documentos al encontrarse en particiones, se recomienda descargar todas las carpetas y luego descomprimir para obtener acceso a todos los documentos. |  |
| 14. Contratar y poner a disposición para la ejecución del presente convenio el recurso humano necesario para la efectiva y eficiente inversión de los recursos aportados para la intervención en los sitios, lugares y espacios que sean definidos por el Comité Técnico | La verificación documental realizada como apoyo a la liquidación se efectuó con base en los informes técnicos, administrativos y financieros entregados por el contratista y las áreas responsables, sin que ello implique participación en la ejecución directa ni en la validación técnica o presupuestal de los productos. Como resultado de dicha revisión, se evidenció el cumplimiento general de las obligaciones contractuales, así como la existencia de ítems no ejecutados por parte del contratista, los cuales generan un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local, según se detalla en el presente informe |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False Nota: Los documentos al encontrarse en particiones, se recomienda descargar todas las carpetas y luego descomprimir para obtener acceso a todos los documentos. |  |
| 15. Adelantar el trámite correspondiente al interior de la universidad, con el objeto de realizar la efectiva incorporación de los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de presupuesto del Distrito | La verificación documental realizada como apoyo a la liquidación se efectuó con base en los informes técnicos, administrativos y financieros entregados por el contratista y las áreas responsables, sin que ello implique participación en la ejecución directa ni en la validación técnica o presupuestal de los productos. Como resultado de dicha revisión, se evidenció el cumplimiento general de las obligaciones contractuales, así como la existencia de ítems no ejecutados por parte del contratista, los cuales generan un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local, según se detalla en el presente informe |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False Nota: Los documentos al encontrarse en particiones, se recomienda descargar todas las carpetas y luego descomprimir para obtener acceso a todos los documentos. |  |
| 16. Designar el (los) integrante(s) del Comité Técnico del convenio por parte de la universidad | La verificación documental realizada como apoyo a la liquidación se efectuó con base en los informes técnicos, administrativos y financieros entregados por el contratista y las áreas responsables, sin que ello implique participación en la ejecución directa ni en la validación técnica o presupuestal de los productos. Como resultado de dicha revisión, se evidenció el cumplimiento general de las obligaciones contractuales, así como la existencia de ítems no ejecutados por parte del contratista, los cuales generan un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local, según se detalla en el presente informe |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False Nota: Los documentos al encontrarse en particiones, se recomienda descargar todas las carpetas y luego descomprimir para obtener acceso a todos los documentos. |  |
| 17.Administrar adecuadamente los recursos destinados a la ejecución del convenio a suscribir. | La verificación documental realizada como apoyo a la liquidación se efectuó con base en los informes técnicos, administrativos y financieros entregados por el contratista y las áreas responsables, sin que ello implique participación en la ejecución directa ni en la validación técnica o presupuestal de los productos. Como resultado de dicha revisión, se evidenció el cumplimiento general de las obligaciones contractuales, así como la existencia de ítems no ejecutados por parte del contratista, los cuales generan un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local, según se detalla en el presente informe |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False Nota: Los documentos al encontrarse en particiones, se recomienda descargar todas las carpetas y luego descomprimir para obtener acceso a todos los documentos. |  |
| 18. Elaboración del plan de trabajo detallado, cronograma, conformación del grupo humano de ejecución, organización logística de acuerdo con los objetivos y actividades propuestas | La verificación documental realizada como apoyo a la liquidación se efectuó con base en los informes técnicos, administrativos y financieros entregados por el contratista y las áreas responsables, sin que ello implique participación en la ejecución directa ni en la validación técnica o presupuestal de los productos. Como resultado de dicha revisión, se evidenció el cumplimiento general de las obligaciones contractuales, así como la existencia de ítems no ejecutados por parte del contratista, los cuales generan un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local, según se detalla en el presente informe |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False Nota: Los documentos al encontrarse en particiones, se recomienda descargar todas las carpetas y luego descomprimir para obtener acceso a todos los documentos. |  |
| 19. Contratar y/o asignar y seleccionar los profesionales y personal operativo necesarios para la ejecución del presente convenio, teniendo en cuenta criterios técnicos y de experiencia requeridos en la formulación del proyecto | La verificación documental realizada como apoyo a la liquidación se efectuó con base en los informes técnicos, administrativos y financieros entregados por el contratista y las áreas responsables, sin que ello implique participación en la ejecución directa ni en la validación técnica o presupuestal de los productos. Como resultado de dicha revisión, se evidenció el cumplimiento general de las obligaciones contractuales, así como la existencia de ítems no ejecutados por parte del contratista, los cuales generan un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local, según se detalla en el presente informe |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False Nota: Los documentos al encontrarse en particiones, se recomienda descargar todas las carpetas y luego descomprimir para obtener acceso a todos los documentos. |  |
| 20. Garantizar el suficiente recurso físico de aporte logístico para implementar, desarrollar y ejecutar las actividades objeto del convenio | La verificación documental realizada como apoyo a la liquidación se efectuó con base en los informes técnicos, administrativos y financieros entregados por el contratista y las áreas responsables, sin que ello implique participación en la ejecución directa ni en la validación técnica o presupuestal de los productos. Como resultado de dicha revisión, se evidenció el cumplimiento general de las obligaciones contractuales, así como la existencia de ítems no ejecutados por parte del contratista, los cuales generan un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local, según se detalla en el presente informe |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False Nota: Los documentos al encontrarse en particiones, se recomienda descargar todas las carpetas y luego descomprimir para obtener acceso a todos los documentos. |  |
| 21. Entregar un informe bimestral descriptivo sobre la ejecución de las actividades y el desarrollo del convenio, de conformidad con los formatos e instructivos establecidos por la universidad | La verificación documental realizada como apoyo a la liquidación se efectuó con base en los informes técnicos, administrativos y financieros entregados por el contratista y las áreas responsables, sin que ello implique participación en la ejecución directa ni en la validación técnica o presupuestal de los productos. Como resultado de dicha revisión, se evidenció el cumplimiento general de las obligaciones contractuales, así como la existencia de ítems no ejecutados por parte del contratista, los cuales generan un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local, según se detalla en el presente informe |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False Nota: Los documentos al encontrarse en particiones, se recomienda descargar todas las carpetas y luego descomprimir para obtener acceso a todos los documentos. |  |
| 22.Informar al FONDO de manera inmediata novedades que puedan ocasionar la parálisis en la ejecución del presente convenio | La verificación documental realizada como apoyo a la liquidación se efectuó con base en los informes técnicos, administrativos y financieros entregados por el contratista y las áreas responsables, sin que ello implique participación en la ejecución directa ni en la validación técnica o presupuestal de los productos. Como resultado de dicha revisión, se evidenció el cumplimiento general de las obligaciones contractuales, así como la existencia de ítems no ejecutados por parte del contratista, los cuales generan un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local, según se detalla en el presente informe |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False Nota: Los documentos al encontrarse en particiones, se recomienda descargar todas las carpetas y luego descomprimir para obtener acceso a todos los documentos. |  |
| 23. Garantizar el recurso físico y tecnológico necesario para cumplir con las actividades programadas y demás que se requieran y sean afines | La verificación documental realizada como apoyo a la liquidación se efectuó con base en los informes técnicos, administrativos y financieros entregados por el contratista y las áreas responsables, sin que ello implique participación en la ejecución directa ni en la validación técnica o presupuestal de los productos. Como resultado de dicha revisión, se evidenció el cumplimiento general de las obligaciones contractuales, así como la existencia de ítems no ejecutados por parte del contratista, los cuales generan un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local, según se detalla en el presente informe |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False Nota: Los documentos al encontrarse en particiones, se recomienda descargar todas las carpetas y luego descomprimir para obtener acceso a todos los documentos. |  |
| 24. Evaluar y hacer el seguimiento al plan de trabajo y sugerir las recomendaciones pertinentes, centradas con el concepto del supervisor; de igual forma opera para los informes parciales y finales. | La verificación documental realizada como apoyo a la liquidación se efectuó con base en los informes técnicos, administrativos y financieros entregados por el contratista y las áreas responsables, sin que ello implique participación en la ejecución directa ni en la validación técnica o presupuestal de los productos. Como resultado de dicha revisión, se evidenció el cumplimiento general de las obligaciones contractuales, así como la existencia de ítems no ejecutados por parte del contratista, los cuales generan un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local, según se detalla en el presente informe |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False Nota: Los documentos al encontrarse en particiones, se recomienda descargar todas las carpetas y luego descomprimir para obtener acceso a todos los documentos. |  |
| 25. Entregar al supervisor la base de datos de acuerdo con la información y encuestas según el formato concertado y definido en comité | La verificación documental realizada como apoyo a la liquidación se efectuó con base en los informes técnicos, administrativos y financieros entregados por el contratista y las áreas responsables, sin que ello implique participación en la ejecución directa ni en la validación técnica o presupuestal de los productos. Como resultado de dicha revisión, se evidenció el cumplimiento general de las obligaciones contractuales, así como la existencia de ítems no ejecutados por parte del contratista, los cuales generan un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local, según se detalla en el presente informe |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False Nota: Los documentos al encontrarse en particiones, se recomienda descargar todas las carpetas y luego descomprimir para obtener acceso a todos los documentos. |  |
| 26. Ejecutar el convenio de conformidad con lo previsto en los estudios previos, anexo técnico el pliego de condiciones, documentos que forman parte integral del convenio | La verificación documental realizada como apoyo a la liquidación se efectuó con base en los informes técnicos, administrativos y financieros entregados por el contratista y las áreas responsables, sin que ello implique participación en la ejecución directa ni en la validación técnica o presupuestal de los productos. Como resultado de dicha revisión, se evidenció el cumplimiento general de las obligaciones contractuales, así como la existencia de ítems no ejecutados por parte del contratista, los cuales generan un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local, según se detalla en el presente informe |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False Nota: Los documentos al encontrarse en particiones, se recomienda descargar todas las carpetas y luego descomprimir para obtener acceso a todos los documentos. |  |
| 27.Realizar entrega del informe final, para la aprobación del supervisor | La verificación documental realizada como apoyo a la liquidación se efectuó con base en los informes técnicos, administrativos y financieros entregados por el contratista y las áreas responsables, sin que ello implique participación en la ejecución directa ni en la validación técnica o presupuestal de los productos. Como resultado de dicha revisión, se evidenció el cumplimiento general de las obligaciones contractuales, así como la existencia de ítems no ejecutados por parte del contratista, los cuales generan un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local, según se detalla en el presente informe |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False Nota: Los documentos al encontrarse en particiones, se recomienda descargar todas las carpetas y luego descomprimir para obtener acceso a todos los documentos. |  |
| 28.Cumplir con las políticas, protocolos, circulares y demás normativa interna adoptadas por la Alcaldía Rafael Uribe Uribe, para los siguientes temas: bioseguridad, convivencia laboral, uso de los espacios, recursos ambientales y públicos, entre otros | La verificación documental realizada como apoyo a la liquidación se efectuó con base en los informes técnicos, administrativos y financieros entregados por el contratista y las áreas responsables, sin que ello implique participación en la ejecución directa ni en la validación técnica o presupuestal de los productos. Como resultado de dicha revisión, se evidenció el cumplimiento general de las obligaciones contractuales, así como la existencia de ítems no ejecutados por parte del contratista, los cuales generan un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local, según se detalla en el presente informe |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False Nota: Los documentos al encontrarse en particiones, se recomienda descargar todas las carpetas y luego descomprimir para obtener acceso a todos los documentos. |  |
| 29. El ejecutor deberá realizar todos los ingresos al almacén de los insumos adquiridos en la ejecución del convenio. | La verificación documental realizada como apoyo a la liquidación se efectuó con base en los informes técnicos, administrativos y financieros entregados por el contratista y las áreas responsables, sin que ello implique participación en la ejecución directa ni en la validación técnica o presupuestal de los productos. Como resultado de dicha revisión, se evidenció el cumplimiento general de las obligaciones contractuales, así como la existencia de ítems no ejecutados por parte del contratista, los cuales generan un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local, según se detalla en el presente informe |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False Nota: Los documentos al encontrarse en particiones, se recomienda descargar todas las carpetas y luego descomprimir para obtener acceso a todos los documentos. |  |
| 30.Las demás que se deriven de la naturaleza del convenio | La verificación documental realizada como apoyo a la liquidación se efectuó con base en los informes técnicos, administrativos y financieros entregados por el contratista y las áreas responsables, sin que ello implique participación en la ejecución directa ni en la validación técnica o presupuestal de los productos. Como resultado de dicha revisión, se evidenció el cumplimiento general de las obligaciones contractuales, así como la existencia de ítems no ejecutados por parte del contratista, los cuales generan un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local, según se detalla en el presente informe |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209095&isFromPublicArea=True&isModal=False Nota: Los documentos al encontrarse en particiones, se recomienda descargar todas las carpetas y luego descomprimir para obtener acceso a todos los documentos. |  |

- CONCLUSIONES:

El presente informe se emite en calidad de apoyo a la liquidación del Convenio Interadministrativo CIA No. 252 de 2021, en el marco de las funciones de acompañamiento técnico-administrativo, sin que ello implique responsabilidad alguna sobre la ejecución contractual, la toma de decisiones operativas, presupuestales, financieras.

La información aquí contenida ha sido consolidada con base en los documentos aportados por el contratista, los informes de supervisión técnica, administrativa y financiera, así como los registros institucionales disponibles. En tal sentido, la veracidad y legalidad de dicha información es responsabilidad exclusiva de quienes la generaron y suscribieron.

Este informe presume el cumplimiento de los principios de buena fe y confianza legítima respecto de las partes intervinientes, conforme a lo establecido en el marco normativo vigente.

Yo  KATHERINE CALA SANABRIA  en calidad de  Apoyo a la liquidación del convenio Interadministrativo CIA  No. 252 de 2021, certifico que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato, quedando las partes a (paz y salvo o quedando un saldo por el valor de cincuenta y un millones doscientos treinta y ocho mil ciento ochenta pesos m/cte $51.238.180 por liberar a favor del Fondo Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, y con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El presente Informe de Supervisión Final hace parte integral del Acta de Liquidación.

Para constancia, se firma en Bogotá a los tres (3) días del 2025

___________________________________________

DIANA CAROLINA SANCHEZ CASTILLO

CC. N° 52.883.374

SUPERVISION

Proyectó: Katherine Cala Sanabria-Apoyo a la liquidación