
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS
TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL   EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 respecto de la presente contratación, PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA-DTPA, ha tipificado, estimado y asignado provisionalmente los siguientes RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, así:

*RIESGOS JURÍDICOS
	Nº
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quien se asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento 
	¿Afecta la Ejecucion del Contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoracion del riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	RIESGOS JURÍDICOS

	1
	General
	Interno
	Selección
	Operacional
	Seleccionar proponentes que no cumplen con la totalidad de requisitos habilitantes o se encuentren incursos en casuales de inhabilidad o incompatibilidad
	Incumplimiento de los principios de selección objetiva y transparencia. Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades
	1
	2
	3
	riesgo bajo
	Entidad
	Designar personal capacitado y con perfil adecuado para evaluar las propuestas
	1
	1
	2
	Riesgo bajo
	NO
	Comité evaluador
	termino de valuación de ls propuestas
	termino de adjudicacion
	Revision responsable de evaluaciones y observaciones a las mismas
	previo a la adjudicacion

	2
	General
	Externo
	Contratación
	Operacional
	No suscripción del contrato
	Retraso en la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad
	2
	3
	5
	riesgo medio
	Proponente
	Adjudicación del contrato a proponente en segundo menor valor o declaratoria desierto el proceso si no hay mas proponentes. Hacer efectiva póliza de seriedad de la oferta en caso de haberse solicitado
	1
	2
	3
	riesgo bajo
	NO
	Ordenador de gasto CENAC
	termino para la firma del contrato
	vigencia garantia de seriedad
	Seguimiento a proceso de reclarmo de garantia de seriesda y/o revision adjudicacion segundo menor valor
	Posterior a la adjudicacion

	3
	General
	Interno
	Contratación
	Operacional
	Incumplimiento en la expedición del registro presupuestal
	Incumplimiento de pago del contrato
	1
	1
	2
	riesgo bajo
	Entidad
	Gestión oportuna para agilizar la expedición del Registro Presupuestal una vez suscrito el contrato
	1
	1
	2
	riesgo bajo
	SI
	Jefe contratacion
	a partir de la suscirpcion del contrato
	Previo inicio
	verificacion de la expedicion del registro prespuestal
	una vez suscrito el contrato

	RIESGOS TÉCNICOS

	4
	General
	Interno
	Planeación
	Operacional
	Deficiencia en la Planeación de la necesidad
	Que no se armonicen  los bienes o servicios a contratar con cargo al futuro contrato con la necesidad de la entidad y los recursos asignados
	2
	2
	4
	riesgo bajo
	Entidad
	Los bienes o servicios a suministrar deben corresponder a la necesidad de la entidad  
	1
	1
	2
	Riesgo bajo
	NO
	Comités estructuradores
	Ene-20
	Ene-20
	Proyeccion de la necesidad, verificacion presupuesto asignado para la vigencia 2020
	Durante la elaboracion de los Estudios previos

	5
	General
	Interno
	Planeacion
	Operacional
	Deficiente determinación de las condiciones técnicas mínimas
	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad
	2
	2
	4
	riesgo bajo
	Entidad
	Se efectúa verificación del estudio previo presentado realizando observaciones cuando las especificaciones no sean claras
	1
	1
	2
	Riesgo bajo
	SI
	Comités estructuradores
	Con la radicacion del estudio previo
	Cinco dias habiles siguientes a la recepcion
	Documento solicitando aclaracion
	Estudio Previo corregido

	6
	General
	Interno
	Ejecucion
	Tecnico
	Incumplimiento en la entrega de los bienes y/o servicios dentro del plazo de ejecución estimado
	Retraso en la Ejecución del contrato
	2
	2
	4
	Riego bajo
	Contratista
	Seguimiento por parte del supervisor del contrato
	1
	1
	2
	Reisgo Bajo
	SI
	Supervisor
	Con el inicio de ejecuion
	Con el recibo a satisfaccion
	Informes de seguimiento
	Mensual

	7
	General
	Externo
	Ejecucion
	Tecnico
	Derivados de fenómenos naturales, paros, huelgas o protestas que impidan la entrega del bien y/o servicio en las condiciones y lugares pactados
	Retraso en la Ejecución del contrato
	2
	2
	3
	Riego bajo
	Contratista
	Seguimiento por parte del supervisor del contrato
	1
	1
	2
	Reisgo Bajo
	SI
	Supervisor
	Con el inicio de ejecuion
	Con el recibo a satisfaccion
	Informes de seguimiento
	Mensual

	RIESGOS FINANCIEROS

	8
	General
	Externo
	Selección
	Económico
	Presentación de ofertas artificialmente bajas
	Los bienes no cumple con las exigencias y calidades técnicas requeridas. No se justifica adecuadamente el precio artificialmente bajo.
	3
	5
	8
	riesgo extremo
	Proponente
	Analizar estudio de mercado que demuestre si los precios ofertados son artificialmente bajos y de ser así, requerir al proponente para que explique y demuestre porque oferto  y sostendrá dichos precios
	2
	4
	6
	Riesgo alto
	SI
	Comité evaluardor
	Comité evaluardor
	termino de valuacion de las propuestas
	termino de adjudicacion
	revision de evaluaciones y observaciones a las mismas
	previo a la adjudicacion

	9
	General
	Interno
	Contratación
	Económico
	sobrecostos en los bienes o servicios
	los bienes o servicios objeto del futuro contrato no se encuentran acordes a los precios del mercado
	2
	2
	4
	riesgo bajo
	contratista
	realizar un análisis de mercado que permita determinar que los bienes se encuentran de acuerdo con los precios del mercado
	1
	2
	3
	riesgo bajo
	NO
	Comité estructurador/Comité evaluador
	según plazo de ejecucion del contrato
	según plazo de ejecucion del contrato
	Estudio previo/ evaluacion de las ofertas
	previo a la adjudicacion

	10
	general
	Interno
	Ejecución
	Económico
	financieros de mercado
	se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros
	2
	2
	4
	riesgo bajo
	contratista
	realizar un análisis de mercado que permita determinar que los bienes se encuentran de acuerdo con los precios del mercado
	1
	2
	3
	riesgo bajo
	NO
	Comité estructurador/Comité evaluador
	según plazo de ejecucion del contrato
	según plazo de ejecucion del contrato
	Estudio previo/ evaluacion de las ofertas
	previo a la adjudicacion

	11
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Económico
	No pago de la factura presentada por el Proveedor por errores imputables a este en la radicación
	El proveedor omitió documentación o requisitos exigidos por la Entidad Compradora para la aceptación de la factura
	4
	3
	7
	Riesgo Alto 
	Contratista
	proveedor solicite a la Entidad Compradora los documentos y formatos en los cuales debe radicar su facturación
	3
	2
	5
	Medio
	SI
	La Entidad
	En la redacción delos documentos del proceso
	Vigencia del contrato
	Revisar que las entidades seon claras en los procesos de radicación de facturación
	permanente

	12
	General
	Externo
	Ejecución
	Económico
	Cambios en los tributos, aranceles o regulación de precios aplicable
	Modificación de las condiciones económicas del contrato
	1
	3
	4
	Bajo
	Entidad
	Estipulación contractual que permita revisar los precios frente a cambios en tributos, aranceles o regulación de precios aplicables
	1
	1
	2
	Bajo
	SI
	La entidad
	En la redacción de los Documentos del Proceso
	Vigencia del contrato
	Revisando las comunicaciones del contratista
	Permanente
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Fe en la causa    

Entrada Principal  Calle. 5  N°.83-00  ¨Cantón Militar Pichincha¨ 

N°. De teléfono 3240608
Dirección página web .www.ejercito.mil.co – Correo: cenaccali@ejercito.mil.co
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