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MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO MÍNIMA CUANTÍA

Objeto: Renovación de la suscripción por el término de un (1) año de una (1) licencia de la Suite de Adobe Creative Cloud todas las Aplicaciones, para la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción

(Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	¿A Quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implantados
	Impacto Después Del Tratamiento
	¿Afecta la ejecución del Contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el Monitoreo?
	Periodicidad

	G
	I
	P
	RF
	

Establecer el presupuesto por debajo del precio del mercado
	

Falta de criterio al realizar el estudio de mercado.
	2
	2
	4
	4
	A LA CRC
	

Establecer Presupuesto según estudio de mercado
	1
	1
	2
	2
	Si
	La CRC
	Etapa precontractual

	Etapa precontractual

	Supervisión de la entidad
al Presupuesto estimado por el Profesional asignado.
	Se realiza una sola vez y termina con la asignación del presupuesto a dicho contrato

	E
	I
	P
	RO
	
La descripción del objeto del proceso no es clara
	Genera confusión entre los oferentes, conllevando a las debidas observaciones.
	1
	1
	2
	2
	A LA CRC
	Seguimiento en la claridad de los Estudios Previos entregados por el profesional asignado
	1
	1
	2
	2
	No
	La CRC
	Etapa precontractual

	Etapa precontractual

	Supervisión de la entidad a los Estudios Previos entregados por el profesional asignado.
	Semanal durante el proceso de selección.

	E
	I
	P
	RO
	Inclusión de condiciones técnicas de difícil cumplimiento por parte de los posibles proponentes o que contienen requisitos excesivamente restrictivos
	Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no haya participantes, declarándose desierto el proceso.
	2
	2
	4
	4
	A LA CRC
	Supervisión de la entidad a los Estudios Previos entregados por el profesional asignado
	1
	2
	3
	3
	No
	La CRC
	Etapa precontractual

	Etapa precontractual

	Supervisión de la entidad a los Estudios Previos entregados por el profesional asignado.
	Semanal

	G
	EX
	S
	RO
	Cuando alguno de los participantes no esté autorizado para la prestación de los servicios para los que presenta propuesta
	Rechazo de la oferta
	2
	2
	4
	4
	A LA CRC
	Supervisión por parte de la entidad y del Profesional asignado
	1
	2
	3
	3
	Si
	La CRC
	Etapa precontractual

	Etapa precontractual

	Supervisión por parte de la entidad y del Profesional asignados.
	Semanal

	E
	EX
	S
	RO
	La propuesta contiene condicionamientos, requisitos y/o garantías de imposible cumplimiento por parte de la entidad.
	Rechazo de la oferta
	2
	2
	4
	4
	AL PROPONENTE
	Supervisión por parte de la entidad y del Profesional asignados
	1
	2
	3
	3
	Si
	La CRC
	Etapa precontractual

	Etapa precontractual

	Supervisión por parte de la entidad y del Profesional asignados.
	Semanal

	E
	EX
	S
	RO
	El proponente se encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
	Rechazo de la oferta
	2
	2
	4
	4
	AL PROPONENTE
	Supervisión por parte de la entidad.
	1
	2
	3
	3
	Si
	La CRC
	Etapa precontractual

	Etapa precontractual

	Supervisión por parte de la entidad.
	Semanal

	G
	EX
	S
	RO
	No se presenta ninguna propuesta a la presente convocatoria pública
	Declaratoria de desierto del proceso
	2
	2
	4
	4
	A LA CRC
	Supervisión por parte de la entidad, del profesional asignado y estructuración del proyecto de pliegos en su totalidad
	1
	2
	3
	3
	Si
	La CRC
	Etapa precontractual

	Etapa precontractual

	Supervisión por parte de la entidad y del Profesional asignados.
	Semanal

	G
	EX
	E
	RO
	El Contratista incumple el contrato
	Suspende temporalmente y/o dilata los efectos esperados del contrato
	2
	3
	5
	5
	AL CONTRATISTA
	Seguimiento permanente por parte de la Entidad y del supervisor a la ejecución del contrato
	2
	2
	4
	4
	No
	La CRC
	Etapa precontractual

	Etapa precontractual

	Supervisión por parte de la entidad y del Supervisor.
	Semanal

	E
	I
	E
	RO
	Fallas o problemas con los documentos publicados en la PLATAFORMA SECOP II 
	Puede retrasar el cronograma del proceso. 
	1
	4
	5
	5
	A LA CRC
	Seguimiento permanente por parte de la CRC al ambiente productivo, y programación de fechas de publicación
	1
	1
	2
	2
	No
	La CRC
	Etapa precontractual

	Etapa precontractual

	Supervisión por parte de la CRC.
	Semanal
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