# MATRIZ DE RIESGOS

# PROCESO MÍNIMA CUANTÍA

Objeto: Renovación de la suscripción por el término de un (1) año de una (1) licencia de la Suite de Adobe Creative Cloud todas las Aplicaciones, para la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

| Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A Quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implantados | Impacto Después Del Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad |
| G | I | P | RF | Establecer el presupuesto por debajo del precio del mercado | Falta de criterio al realizar el estudio de mercado. | 2 | 2 | 4 | 4 | A LA CRC | Establecer Presupuesto según estudio de mercado | 1 | 1 | 2 | 2 | Si | La CRC | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Supervisión de la entidad al Presupuesto estimado por el Profesional asignado. | Se realiza una sola vez y termina con la asignación del presupuesto a dicho contrato |
| E | I | P | RO | La descripción del objeto del proceso no es clara | Genera confusión entre los oferentes, conllevando a las debidas observaciones. | 1 | 1 | 2 | 2 | A LA CRC | Seguimiento en la claridad de los Estudios Previos entregados por el profesional asignado | 1 | 1 | 2 | 2 | No | La CRC | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Supervisión de la entidad a los Estudios Previos entregados por el profesional asignado. | Semanal durante el proceso de selección. |
| E | I | P | RO | Inclusión de condiciones técnicas de difícil cumplimiento por parte de los posibles proponentes o que contienen requisitos excesivamente restrictivos | Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no haya participantes, declarándose desierto el proceso. | 2 | 2 | 4 | 4 | A LA CRC | Supervisión de la entidad a los Estudios Previos entregados por el profesional asignado | 1 | 2 | 3 | 3 | No | La CRC | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Supervisión de la entidad a los Estudios Previos entregados por el profesional asignado. | Semanal |
| G | EX | S | RO | Cuando alguno de los participantes no esté autorizado para la prestación de los servicios para los que presenta propuesta | Rechazo de la oferta | 2 | 2 | 4 | 4 | A LA CRC | Supervisión por parte de la entidad y del Profesional asignado | 1 | 2 | 3 | 3 | Si | La CRC | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Supervisión por parte de la entidad y del Profesional asignados. | Semanal |
| E | EX | S | RO | La propuesta contiene condicionamientos, requisitos y/o garantías de imposible cumplimiento por parte de la entidad. | Rechazo de la oferta | 2 | 2 | 4 | 4 | AL PROPONENTE | Supervisión por parte de la entidad y del Profesional asignados | 1 | 2 | 3 | 3 | Si | La CRC | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Supervisión por parte de la entidad y del Profesional asignados. | Semanal |
| E | EX | S | RO | El proponente se encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad | Rechazo de la oferta | 2 | 2 | 4 | 4 | AL PROPONENTE | Supervisión por parte de la entidad. | 1 | 2 | 3 | 3 | Si | La CRC | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Supervisión por parte de la entidad. | Semanal |
| G | EX | S | RO | No se presenta ninguna propuesta a la presente convocatoria pública | Declaratoria de desierto del proceso | 2 | 2 | 4 | 4 | A LA CRC | Supervisión por parte de la entidad, del profesional asignado y estructuración del proyecto de pliegos en su totalidad | 1 | 2 | 3 | 3 | Si | La CRC | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Supervisión por parte de la entidad y del Profesional asignados. | Semanal |
| G | EX | E | RO | El Contratista incumple el contrato | Suspende temporalmente y/o dilata los efectos esperados del contrato | 2 | 3 | 5 | 5 | AL CONTRATISTA | Seguimiento permanente por parte de la Entidad y del supervisor a la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | 4 | No | La CRC | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Supervisión por parte de la entidad y del Supervisor. | Semanal |
| E | I | E | RO | Fallas o problemas con los documentos publicados en la PLATAFORMA SECOP II | Puede retrasar el cronograma del proceso. | 1 | 4 | 5 | 5 | A LA CRC | Seguimiento permanente por parte de la CRC al ambiente productivo, y programación de fechas de publicación | 1 | 1 | 2 | 2 | No | La CRC | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Supervisión por parte de la CRC. | Semanal |