El Director Administrativo y Financiero de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como supervisor del contrato Nro. 4233000-1303-2025 presento informe parcial correspondiente a la ejecución del contrato en mención del 06 de enero 2026 al 13 de febrero 2026, en los siguientes términos:

| - INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Contratista: | CONSTRUCTORA GED SAS |  |  |
| Objeto: | Suministro e instalación de los elementos requeridos para mejorar la seguridad de la Manzana Liévano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. |  |  |
| Valor inicial del contrato: | $181.606.350 Incluido IVA | Valor de la adición (si hay lugar a ello): | No Aplica |
| Valor total del contrato: | $181.606.350 Incluido IVA | Valor ejecutado: | $175.666.829 |
| Plazo inicial del contrato: | 2 mes(es) | Prórroga (si se llevó a cabo): | No Aplica |
| Plazo final del contrato: | 2 mes(es) | Fecha de suscripción: | 19/12/2025 |
| Fecha de iniciación: | 06 enero 2026 | Fecha de suspensión (si hay lugar a ello): | No Aplica |
| Fecha de reinicio (si se llevó a cabo): | No Aplica | Fecha de terminación: | 05/03/2026 |
| Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural) | No Aplica | Sede donde presta el servicio (solo para persona natural) | No Aplica |

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico, los estudios previos, invitación pública y el contrato. | Se han seguido los lineamientos técnicos de la propuesta técnico-económica y demás documentos contractuales. Lo cual se puede verificar en el informe técnico de soportes y las fichas técnicas de los productos. | 1.Informe técnico con soportes de entrega – INFORME GED LIEVANO | Soportes informe de supervisión: Obligación No 1 1.1 Informe técnico de soportes – Informe GED Liévano. - Manual garantías cortinas. - Manual uso cortinas enrollables |
| 2. Asistir a las reuniones de seguimiento que sean convocadas por la supervisión del contrato o por quien él designe . |  | 2.1 Actas de visita de reconocimiento y seguimiento | Soportes informe de supervisión: Obligación No 2 2.1 Actas visita de reconocimiento y seguimiento. |
| 3. Elaborar y enviar al supervisor del contrato o a quien este designe, el cronograma de trabajo así mismo, dar cumplimiento al cronograma de acuerdo al objeto del contrato. |  | Programación de suministro e instalación de las puertas y persianas | Soportes informe de supervisión: Obligación No 3 Cronograma 4233000-1303-2025 |
| 4. Suministrar al supervisor o a quien este designe, cuando éste lo solicite, informes sobre cualquier aspecto relacionado con el objeto del contrato. De igual manera, entregar al finalizar el contrato, un informe de cierre sobre las actividades ejecutadas adjuntando los debidos soportes.. | El contratista entregó el informe final pertinente a la ejecución de su contrato. | Ninguna | Soportes informe de supervisión: Obligación No 4 - INFORME GED LIEVANO |
| 5. Ejecutar las actividades de suministro e instalación de las puertas, con mano de obra y personal idóneos con los equipos necesarios, señalización y demarcación del área de trabajo. Así mismo, El CONTRATISTA deberá aportar todas las herramientas e implementos mecánicos y eléctricos, para la ejecución del contrato, aplicando técnicas que impidan el daño a terceros. Es importante aclarar, que en caso de daños en el inmueble, el contratista debe reparar a su costa todos los daños causados a la infraestructura, el mobiliario o elementos de la Entidad adyacentes que le sean imputables. . | El contratista ejecutó las actividades de suministro e instalación de los elementos objeto del contrato con personal calificado, suministró todos los elementos y equipos que se requerían para garantizar la ejecución contractual, dando como resultado la entrega de las actividades a satisfacción. |  | N Soportes informe de supervisión: Obligación No 5 5.1 Actas visita de reconocimiento y seguimiento. |
| 6. Realizar la limpieza del área intervenida al finalizar la jornada, así mismo, establecer con el supervisor o con quien él designe, los sitios de acopio de sobrantes, de tal manera que no interfieran con las actividades de las Sedes de la Secretaría General, ni el espacio público. | El contratista mantuvo orden y aseo durante el tiempo de ejecución de las actividades, por su alcance de ejecución contractual no generó sobrantes que obstaculizaran los pasos o circulaciones del inmueble. | Informe GED Liévano | Soportes informe de supervisión: Obligación No 6 6.1 Informe GED Liévano |
| 7. Serán por cuenta del CONTRATISTA el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que la supervisión y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional exijan y el uso será obligatorio. Así mismo, los elementos para trabajo en alturas, así como las certificaciones del curso de trabajo en alturas, en caso de requerirlo. De igual manera, El CONTRATISTA cumplirá todas las normas referentes a seguridad laboral que contempla la Ley Colombiana. | El contratista suministró durante el tiempo de ejecución de las actividades, los elementos de seguridad necesarios pata la ejecución del contrato. |  | Soportes informe de supervisión: Obligación No 7 7.1 Informe GED Liévano |
| Obligaciones Ambientales: Entregar los informes y la documentación relacionada con la ejecución del contrato de manera digital en cumplimiento de la política cero papel de la Secretaría General, la cual se adopta mediante Resolución 718 del 06 de diciembre de 2023. Informes y/o soportes de la ejecución del contrato. De acuerdo con la periodicidad establecida en el proceso. | Entrega de todos los soportes solicitados para efecto contractual en medio digital. |  | Entregas digitales de: Informe de ejecución técnico Manual de garantías Manual uso motor cortinas Certificados aportes parafiscales Factura Documentos contador Resolución de facturación |
| Obligaciones Ambientales: Suministrar los elementos evitando el exceso de empaques, embalajes y garantizando que estos sean en materiales aprovechables. Catálogo, ficha técnica de los repuestos o verificación visual y aprobación por parte del supervisor. Cada vez que se suministren insumos durante la ejecución del contrato | Entrega de los elementos a instalar, para el caso rejas y puertas, sin envolturas ni embalajes. |  | Informe GED Liévano |

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la Secretaría General debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido, a la fecha 13/02/2026  no se han realizado pagos (0), de acuerdo con la entrega de los bienes, y servicios estipulados en el contrato:

| PAGO Nro. 001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requisitos | Descripción | Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP). |
| Facturas o documentos equivalentes | N.A. | N.A. |
| Anexos (Actas de Comité) (Informes) | N.A. | N.A. |
| Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa) | N.A. | N.A. |
| Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales | N.A. | N.A. |
| Comprobante de ingreso de elementos a almacén. | N.A. | N.A. |
| Orden de pago | N.A. | N.A. |

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de las garantías expedidas por SEGUROS DEL ESTADO, se realizó el día 26/12/2025 la cual se constituyó así:

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| 33-44-101270 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $ 54.481.905 | 19/12/2025 | 19/08/2026 |
| 33-44-101270 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCUALES E INDEMNIZACIONES | $ 90.080.317 | 19/12/2025 | 19/08/2026 |
| 33-44-101270 | CALIDAD DEL SERVICIO | 36.321.270 | 19/12/2026 | 19/08/2027 |
| 33-44-101270 | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 284.700.000 | 19/12/2025 | 19/02/2026 |

4.1 MODIFICACIONES

El contrato 4233000-1303-2025 no ha tenido modificaciones contractuales:

| CLASE DE MODIFICACIÓN | FECHA MODIFICACIÓN | VALOR (En caso de ser adición) | TIEMPO (En caso de que sea prórroga) | Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NA | NA | NA | NA | NA |

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

(Instructivo – eliminar: Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

| TIPO DE INFORME | CUMPLIMIENTO | MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA |
| --- | --- | --- |
| INFORME PARCIAL | El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato. | X |
|  | Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia | X |
|  | Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes | X |
|  | Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en las plataformas de SECOP 1 o SECOP 2 según sea el caso. | X |
|  | Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar. | X |

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato o convenio No__________ de ______ y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión:

| DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES | MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN | FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP) |
| --- | --- | --- | --- |
| NA | NA | NA | NA |

7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

Se deja constancia que, durante la ejecución contractual no se materializó riesgo alguno y que no se presentó siniestro que hubiese afectado la garantía única de cumplimiento que amparó el contrato. Tampoco se evidenció requerimiento alguno por incumplimiento.

8. OBSERVACIONES

Ninguna

9. FIRMAS

| NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR | CARGO | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Mauro Palta Cerón | Director Administrativo y Financiero – Supervisor |  |

En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atención de la Red CADE se deberá diligenciar el siguiente cuadro:

| NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISÓN | CARGO | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| NA |  |  |