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	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCIÓN
	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN
	CATEGORÍA
	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO
	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	MONITOREO Y REVISIÓN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN
	CATEGORÍA
	
	
	
	
	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	PROBABILIDAD

	1
	General
	Externo
	Ejecución
	Regulatorio
	Riesgo por cambios en el régimen de contratación
	Afectación de las condiciones pactadas en el contrato
	1
	2
	3
	Bajo
	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista
	Toda norma de obligatorio cumplimiento para el municipio de Manizales que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones al contratista, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que el municipio de Manizales no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.
	1
	1
	2
	Bajo
	NO
	Municipio de Manizales
	Una vez se conozca la normativa
	Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato
	Revisión periódica de las normas de contratación
	Mensual

	2
	General
	Externo
	Ejecución
	Regulatorio
	Riesgo por cambios en el régimen legal de seguridad social integral.
	Afectación de las condiciones pactadas en el contrato
	1
	2
	3
	Bajo
	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista
	Toda norma de obligatorio cumplimiento para el municipio de Manizales que modifique las condiciones pactadas en el contrato, y que afecte las condiciones de seguridad social integral que el contratista proyectó en su oferta, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que el municipio de Manizales no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.
	1
	1
	2
	Bajo
	NO
	Municipio de Manizales
	Una vez se conozca la normativa
	Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato




	Revisión periódica de las normas de laborales.
	Mensual

	3
	General
	Externo
	Ejecución
	Regulatorio
	Riesgo por suspensión del contrato
	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.       Mayor tiempo de ejecución del contrato o detrimento por deficiente prestación del servicio.
	1
	2
	3
	bajo
	Al municipio de Manizales cuando los motivos de la suspensión obedezcan a acciones u omisiones de la entidad.       al contratista cuando los motivos de la suspensión obedezcan a acciones del contratista
	Cuando la suspensión sea originada por la entidad contratante se notificará al contratista y se procederá a la suscripción por las partes del respectivo documento. Cuando la suspensión sea originada por el contratista se procederá a analizar los motivos de la misma así como las medidas correctivas que deban tomarse y la valoración de los perjuicios que puedan ocasionarse con dicha suspensión. Ambos casos debe analizar el tiempo durante el cual estará suspendido el contrato y las  condiciones de reinicio.
	1
	1
	2
	Bajo
	NO
	Municipio de Manizales
	una vez se conozca la necesidad de suspender.
	Hasta el momento de reinicio del contrato
	Información permanente de la ejecución del contrato por parte de la supervisión o Interventoría 
	Quincenal

	4
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Financiero
	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato.
	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones a la entidad contratante.       mayor tiempo de ejecución del contrato
	1
	1
	2
	Bajo
	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista
	Adelantar los requerimientos al contratista a través de citaciones oficiales y escritas, dejando las constancias en el expediente
	1
	1
	2
	bajo
	NO
	Municipio de Manizales
	Desde el primer retraso del contratista
	Hasta el momento de que el contratista firme los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales
	Citaciones oficiales y escritas.
	Mensual

	5
	General
	Externo
	Ejecución
	Financiero
	Cambios en  la legislación tributaria municipal
	Afectación en los valores liquidados y pagados al contratista como consecuencia de los impuestos, tasas y tarifas aplicados.
	1
	1
	2
	Bajo
	Este riesgo es asumido en el 100% por el contratista
	Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación tributaria, de tal manera que la administración municipal no asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta.
	1
	1
	2
	bajo
	NO
	Municipio de Manizales
	Una vez se conozca el marco normativo
	Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato
	Revisión de las normas y leyes tributarias en forma periódica.
	Mensual

	6
	General
	Externo
	Ejecución
	Financiero
	Se presenta por la situación de cualquier emergencia sanitaria que ocasiona dificultades de tipo económico y social, las cuales inciden en la normal ejecución del contrato.
	Dificultades para el desarrollo y ejecución del contrato.
	1
	1
	2
	mayor
	Este riesgo es asumido en el 100% por el contratista
	Revisión constante de los Decretos Nacionales y, si es del caso, trámite de permisos para el desplazamiento.
	1
	1
	2
	bajo
	NO
	Municipio de Manizales
	una vez se conozca la necesidad de suspender
	Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato
	Verificación constante de las medidas que tome el Gobierno Nacional en el marco de la Emergencia Sanitaria y enviar informes al área de contratación.
	Inmediata
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