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	N°
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	Asignación del riesgo
	Tratamiento
	Impacto después del tratamiento
	Afectación a la ejecución del contrato
	Responsable de implementación del tratamiento
	Fecha inicia tratamiento
	Fecha termina tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza monitoreo?
	Periodicidad

	Análisis de riesgos técnicos

	1
	 
	 
	 
	Riesgos Económicos
	Fluctuación 
de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos
	Desequilibrio contractual
	2
	2
	4
	Bajo
	4
	Transferir el riesgo: hacer un análisis de sector  bien concienzudo que analice los factores del mercado
	1
	1
	1
	1
	SI
	Entidad
	Inicio del Contrato
	Liquidación del contrato
	Seguimiento periódico por parte del supervisor, a través del análisis de los informes de ejecución
	Mensual

	2
	 
	 
	 
	Riesgos Sociales o Políticos
	Cambios de las políticas gubernamentales y de 
cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
	Oferta artificialmente baja
	2
	3
	5
	Medio
	5
	Reducir la probabilidad: Aplicación de la guia de CCE respecto del precio artificalmente bajo
	1
	1
	1
	1
	NO
	Entidad
	Etapa de evaluación de la oferta económica
	Etapa deevaluación de la oferta económica
	Revisión en la evaluación que la oferta no sea inferior al 20% del valor del proceso
	Revisión en etapa precontractual

	3
	 
	 
	 
	Riesgos Operacionales
	Suficiencia del 
presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de 
información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes
	Afectación en la ejecucion
	2
	2
	4
	Bajo
	4
	Transferir el riesgo: el contratista debe garantizar el sostenimiento de precios durante la ejecución del contrato
	1
	1
	1
	1
	SI
	Entidad
	Inicio del Contrato
	Terminación del contrato
	Seguimiento periódico por parte del supervisor, a través del analisis de los informes de ejecución
	Mensual

	4
	 
	 
	 
	Riesgos Financieros 
	Liquidez para 
obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato; condiciones financieras 
establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, 
y refinanciaciones
	Cambios en las políticas del mercado
	1
	1
	1
	Bajo
	1
	Transferir el Riesgo
	1
	1
	1
	1
	NO
	Entidad
	Inicio del Contrato
	Terminación del contrato
	Seguimiento periódico por parte del supervisor, a través del analisis de los informes de ejecución
	Mensual

	5
	 
	 
	 
	Riesgos Regulatorios
	 Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación 
económica del contrato
	Suficiencia del presupuesto
	2
	2
	4
	Bajo
	4
	Transferir el riesgo: hacer un analisis de sector  bien concienzudo que analice los factores del mercado
	1
	1
	1
	1
	SI
	Entidad
	Inicio del Contrato
	Terminación del contrato
	Seguimiento periódico por parte del supervisor, a través del analisis de los informes de ejecución
	Mensual

	6
	 
	 
	 
	Riesgos de la Naturaleza
	Eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana 
que puedan tener impacto en la ejecución del contrato,  los temblores, inundaciones, 
lluvias, sequías, entre otros
	Variacion abrupta de los precios del mercado
	2
	2
	4
	Bajo
	4
	Transferir el riesgo: el contratista debe garantizar el sostenimiento de precios durante la ejecución del contrato
	1
	1
	1
	1
	SI
	Entidad
	Inicio del Contrato
	Terminación del contrato
	Seguimiento periódico por parte del supervisor, a través del analisis de los informes de ejecución
	Mensual 

	7
	 
	 
	 
	Riesgos Ambientales
	Derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter 
ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, 
incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y 
control, entre otras
	Suficiencia del presupuesto
	2
	2
	4
	Bajo
	4
	Transferir el riesgo: el contratista debe garantizar el sostenimiento de precios durante la ejecución del contrato
	1
	1
	1
	1
	SI
	Entidad
	Inicio del Contrato
	Terminación del contrato
	Seguimiento periódico por parte del supervisor, a través del analisis de los informes de ejecución
	Mensual

	8
	 
	 
	 
	Riesgos Tecnológicos
	Fallas en los sistemas de comunicación de voz y de 
datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser 
tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
	Afectación en la ejecucion
	1
	1
	1
	Bajo
	1
	Transferir el Riesgo
	1
	1
	1
	1
	SI
	Contratista - Entidad
	Inicio del Contrato
	Terminación del contrato
	Seguimiento periódico por parte del supervisor, a través del analisis de los informes de ejecución
	Mensual

	
	
	
	
	
	
	Afectación en la ejecucion
	1
	1
	1
	Bajo
	1
	Transferir el Riesgo
	1
	1
	1
	1
	SI
	Entidad
	Inicio del Contrato
	Terminación del contrato
	Seguimiento periódico por parte del supervisor, a través del analisis de los informes de ejecución
	Mensual

	
	
	
	
	
	
	Afectación en la ejecucion
	1
	1
	1
	Bajo
	1
	Transferir el Riesgo
	1
	1
	1
	1
	SI
	Contratista - Entidad
	Inicio del Contrato
	Terminación del contrato
	Seguimiento periódico por parte del supervisor, a través del analisis de los informes de ejecución
	Mensual



R-RI-24
Versión 20
Página 2 de 9

