Anexo 1

| N° | Clase | Fuente |  | Etapa |  | Tipo |  | Descripción |  | Consecuencia de ocurrencia del evento |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Asignación del riesgo | Tratamiento | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afectación a la ejecución del contrato | Responsable de implementación del tratamiento | Fecha inicia tratamiento | Fecha termina tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza monitoreo? | Periodicidad |
| Análisis de riesgos técnicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Riesgos Económicos |  | Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos |  | Desequilibrio contractual |  |  | 2 | 2 | 4 | Bajo | 4 | Transferir el riesgo: hacer un análisis de sector bien concienzudo que analice los factores del mercado | 1 | 1 | 1 | 1 | SI | Entidad | Inicio del Contrato | Liquidación del contrato | Seguimiento periódico por parte del supervisor, a través del análisis de los informes de ejecución | Mensual |
| 2 |  |  |  |  |  | Riesgos Sociales o Políticos |  | Cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato |  | Oferta artificialmente baja |  |  | 2 | 3 | 5 | Medio | 5 | Reducir la probabilidad: Aplicación de la guia de CCE respecto del precio artificalmente bajo | 1 | 1 | 1 | 1 | NO | Entidad | Etapa de evaluación de la oferta económica | Etapa deevaluación de la oferta económica | Revisión en la evaluación que la oferta no sea inferior al 20% del valor del proceso | Revisión en etapa precontractual |
| 3 |  |  |  |  |  | Riesgos Operacionales |  | Suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes |  | Afectación en la ejecucion |  |  | 2 | 2 | 4 | Bajo | 4 | Transferir el riesgo: el contratista debe garantizar el sostenimiento de precios durante la ejecución del contrato | 1 | 1 | 1 | 1 | SI | Entidad | Inicio del Contrato | Terminación del contrato | Seguimiento periódico por parte del supervisor, a través del analisis de los informes de ejecución | Mensual |
| 4 |  |  |  |  |  | Riesgos Financieros |  | Liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato; condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones |  | Cambios en las políticas del mercado |  |  | 1 | 1 | 1 | Bajo | 1 | Transferir el Riesgo | 1 | 1 | 1 | 1 | NO | Entidad | Inicio del Contrato | Terminación del contrato | Seguimiento periódico por parte del supervisor, a través del analisis de los informes de ejecución | Mensual |
| 5 |  |  |  |  |  | Riesgos Regulatorios |  | Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato |  | Suficiencia del presupuesto |  |  | 2 | 2 | 4 | Bajo | 4 | Transferir el riesgo: hacer un analisis de sector bien concienzudo que analice los factores del mercado | 1 | 1 | 1 | 1 | SI | Entidad | Inicio del Contrato | Terminación del contrato | Seguimiento periódico por parte del supervisor, a través del analisis de los informes de ejecución | Mensual |
| 6 |  |  |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza |  | Eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros |  | Variacion abrupta de los precios del mercado |  |  | 2 | 2 | 4 | Bajo | 4 | Transferir el riesgo: el contratista debe garantizar el sostenimiento de precios durante la ejecución del contrato | 1 | 1 | 1 | 1 | SI | Entidad | Inicio del Contrato | Terminación del contrato | Seguimiento periódico por parte del supervisor, a través del analisis de los informes de ejecución | Mensual |
| 7 |  |  |  |  |  | Riesgos Ambientales |  | Derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras |  | Suficiencia del presupuesto |  |  | 2 | 2 | 4 | Bajo | 4 | Transferir el riesgo: el contratista debe garantizar el sostenimiento de precios durante la ejecución del contrato | 1 | 1 | 1 | 1 | SI | Entidad | Inicio del Contrato | Terminación del contrato | Seguimiento periódico por parte del supervisor, a través del analisis de los informes de ejecución | Mensual |
| 8 |  |  |  |  |  | Riesgos Tecnológicos |  | Fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica |  | Afectación en la ejecucion |  |  | 1 | 1 | 1 | Bajo | 1 | Transferir el Riesgo | 1 | 1 | 1 | 1 | SI | Contratista - Entidad | Inicio del Contrato | Terminación del contrato | Seguimiento periódico por parte del supervisor, a través del analisis de los informes de ejecución | Mensual |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Afectación en la ejecucion | 1 | 1 | 1 | Bajo | 1 | Transferir el Riesgo |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | SI |  | Entidad | Inicio del Contrato | Terminación del contrato | Seguimiento periódico por parte del supervisor, a través del analisis de los informes de ejecución | Mensual |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Afectación en la ejecucion | 1 | 1 | 1 | Bajo | 1 | Transferir el Riesgo |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | SI |  | Contratista - Entidad | Inicio del Contrato | Terminación del contrato | Seguimiento periódico por parte del supervisor, a través del analisis de los informes de ejecución | Mensual |  |