ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.

ETAPA PRECONTRACTUAL

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

ETAPA CONTRACTUAL

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garantía única. | Riesgo jurídico. | Cumplimiento del contrato. | Veinte por ciento (20%) del valor del contrato. | contratista. | Vigente por un término igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más. en caso que el contrato no se liquide dentro de este plazo, el contratista deberá ampliar la vigencia de amparo, hasta tanto se logre la liquidación del negocio jurídico | Ampara el riesgo de incumplimiento durante el plazo de ejecución y liquidación del contrato la estimación del riesgo cubre el 20% (veinte porcientos) del valor del contrato como quiera que se pretende el pago parcial o definitivo de los perjuicios que cause a la entidad en los mismos términos de la cláusula penal pecuniaria. |
| Garantía única. | Riesgo operativo. | Calidad del servicio. | Treinta por ciento (30%) del valor del contrato. | Contratista. | Vigente por un término igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más. | Ampara el riesgo de mala calidad del servicio de preparación de alimentos durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más buscando resarcir el detrimento causado a la entidad por mala calidad o insuficiencia del servicio entregado. |
| Garantía única. | Riesgo operativo. | Calidad de los bienes suministrados | Treinta por ciento (30%) del valor del contrato. | Contratista. | Vigente por un término igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más. | Ampara el riesgo de mala calidad de los bienes suministrados durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más buscando resarcir el detrimento causado a la entidad por mala calidad o insuficiencia del producto entregado. |
| Garantía única. | Riesgo jurídico. | Pago de salarios prestaciones e indemnizaciones laborales. | Cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Contratista. | Vigente por un término igual al plazo de ejecución del contrato y tres (1) años más. | Ampara a la entidad de los perjuicios que se le ocasione como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el contratista derivado de la contratación del personal utilizados para la ejecución del contrato. |

CLAUSULAS SANCIONATORIAS

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| multa | riesgo operativo | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. | cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato. | contratista | vigente por un término igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. Contados a partir del recibido a satisfacción del elemento. | ampara el riesgo de mala calidad de los bienes durante el plazo de ejecución y el tiempo que cubre la garantía técnica. la estimación del riesgo cubre el cincuenta por ciento (50%) del valor de los bienes y equipos lo que cubriría el perjuicio administrativo por la posible pérdida de los recursos, los gastos ocasionados por el proceso y la no entrega de los bienes o la prestación del servicio requerido. |
| multa | riesgo jurídico | incumplimiento parcial | multas cuyo valor se liquidará con base en cero puntos cinco (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar | contratista | la multa se aplicará por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario que se descontará del saldo que le adeude la entidad. esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella | ampara la mora o incumplimiento parcial de alguna obligación derivada del contrato por causas imputables al contratista |
| clausula penal pecuniario | riesgo jurídico | incumplimiento total declaratoria de caducidad | veinte por ciento (20%) del valor total del contrato | contratista | el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato | ampara el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista, se busca el pago parcial y definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad |

ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMAS DE MITIGARLO

| NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | JURÍDICO | EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS DEL MISMO O ALTERE SU NATURALEZA COMO QUIERA QUE SE PRETENDA EL PAGO PARCIAL O DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA ENTIDAD, EN LOS MISMOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. | QUE SE PRESENTE INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR EN LA FECHA Y TIEMPO REQUERIDO EL SERVICIO E INCUMPLA LAS CONDICIONES PLANTEADAS | 3 | 6 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / ESTABLECER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACORDE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ESTRUCTURADOR ESTUDIO PREVIO Y COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO | APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | INFORMES O COMUNICACIONES OFICIALES | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | JURÍDICO | EL CONTRATISTA NO TENGA LA CAPACIDAD PARA ATENDER LOS SERVICIOS SOLICITADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO | INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA POLICÍA NACIONAL | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA LA CAPACIDAD PARA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SOLICITADOS POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | INFORMES O COMUNICACIONES OFICIALES | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | JURÍDICO | QUE NO SE CUENTE CON EL PERSONAL IDÓNEO EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE PRODUCCIÓN EMPAQUE Y DISTRIBUCIÓN | INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA POLICÍA NACIONAL | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONA IDÓNEO. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | INFORMES O COMUNICACIONES OFICIALES | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 4 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | QUE EL CONTRATISTA NO REALICE LA DEBIDA DISPOSICIÓN FINAL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE | DAÑO DEL MEDIO AMBIENTE | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA POLICÍA NACIONAL, A ENTREGAR CERTIFICADO AMBIENTAL DE DISPOSICIÓN FINAL | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA | TERMINACIÓN CONTRATO | COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 5 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN, SACANDO PROVECHO PROPIO O DE TERCEROS LA INFORMACIÓN PARA FINES DISTINTOS A LOS PREVISTOS EN EL CONTRATO. | FUGA O FILTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN UTILIZADA POR PARTE DE LOS TÉCNICOS DISPUESTOS POR LA EMPRESA. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERÁ EXTENDER A SUS EMPLEADOS UN ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL GRUPO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | DESDE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | QUE SE PRESENTEN COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS AL TRANSPORTE Y MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ALIMENTOS | INCREMENTO EN LOS PRECIOS | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA AL PRESENTAR SU OFERTA DEBERÁ CONTEMPLAR LOS COSTOS ADICIONALES DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTEMPLADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | ELABORACIÓN DEL CONTRATO | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | VALOR PROPUESTA ECONÓMICA | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 6 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | QUE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SOLICITADOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES NO CUMPLAN LA FICHA TÉCNICA | QUE LA ALIMENTACIÓN NO LLEGA EN CONDICIONES ÓPTIMAS AL USUARIO FINAL | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / ESTABLECER DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LAS FICHAS | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | DESDE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 4 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | AUMENTO DE PRECIOS DE LAS TARIFAS DEL MERCADO DERIVADOS DE LA FLUCTUACIÓN DE LA TASA DE CAMBIO | ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVER ESTA SITUACIÓN Y EN CASO DE PRESENTARSE ASUMIRÁ LOS COSTOS FINANCIEROS QUE ELLOS LE REPRESENTEN | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SI | CONTRATISTA | ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | INFORMES PERIODICOS |
| 7 | ESPECÍFICO | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | NO SE PRESENTEN OFERENTES | DECLARATORIA DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. INICIAR UN NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN. | 2 | 1 | 3 | BAJO | ENTIDAD | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / REALIZAR UN ADECUADO ESTUDIO DE MERCADO. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | NO | ESTRUCTURADOR DEL PROCESO | ESTUDIO DE MERCADO | ESTUDIO PREVIO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ESTUDIO PREVIO |