| PROCESO |  |  |
| --- | --- | --- |
| GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA |  |  |
| NOMBRE DEL DOCUMENTO |  |  |
| PLANTILLA PARA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES NUEVAS Y/O AMPLIACIONES |  |  |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  |  |
| X Pública | Pública Clasificada | Pública Reservada |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN HOTELERIA, TURISMO, GASTRONOMIA Y SERVICIOS DEL CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACÁ

RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ

Director Regional

ROCIO DEL MAR RODRIGUEZ PARRA

Subdirectora

REGIONAL: 			Código 15 – Regional Boyacá

CENTRO DE FORMACIÓN:	Código 9305

Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial

(Ciudad), Fecha

Tabla de Contenido

1.	Caracterización del Proyecto	6

2.	Diagnóstico de la Situación Actual	7

2.1.	Análisis del Entorno del Proyecto	7

2.1.1.	Contexto Externo	¡Error! Marcador no definido.

2.1.2.	Contexto Interno - Institucional y gobernanza	14

2.2.	Antecedentes	15

2.3.	Grupos de Interés	15

2.4.	Cadena de Valor	15

2.5.	Objetivos	16

2.6.	Población Objetivo	17

3.	Justificación del Proyecto	17

4.	Alcance del Proyecto	17

5.	Alternativas	17

6.	Descripción Técnica del Proyecto	18

6.1.	Alineación del proyecto a los objetivos estratégicos y contribución a las metas anuales y plurianuales para el cuatrienio	18

6.2.	Proyección de Programas para implementar / actualizar y nuevos diseños	18

6.2.1.	Proyección de la oferta frente a la demanda de formación (Cupos)	18

6.2.2.	Capacidad docente en la región (Instructores).	19

6.3.	Programa arquitectónico para desarrollar, numero de ambientes, talleres, áreas de bienestar, de apoyo, cuartos técnicos.	19

6.4.	Localización y condiciones del predio,	20

6.4.1.	Identificación del predio, cedula catastral, matricula inmobiliaria, estrato, uso actual.	20

6.4.2.	Legalidad del predio, titulación y certificado de libertad y tradición.	20

6.4.3.	Certificación de que el inmueble no se encuentra en zona de riesgo.	20

6.4.4.	Afectaciones	20

6.4.5.	Norma urbana que aplica al predio acorde al plan de ordenamiento territorial	20

6.4.6.	Licencias y permisos (En el caso de edificaciones existentes).	20

6.4.7.	Área construida, número de pisos.	20

6.4.8.	Avalúo comercial	20

6.4.9.	Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios.	20

6.4.10.	Certificación de pago de Impuestos.	20

6.4.11.	Certificación de pago de servicios públicos.	20

6.5.	Caracterización Ambiental	20

6.5.1.	Aspectos e impactos ambientales del proyecto	20

6.5.2.	Permisos ambientales requeridos para el proyecto.	20

6.5.3.	Equipos e instalaciones que afectan la gestión ambiental y los usos significativos de energía	20

6.6.	Otros estudios que soportan el proyecto	20

6.7.	Talento Humano	21

6.7.1.	Grupos Internos de trabajo	21

6.7.2.	Planta de personal disponible	21

6.7.3.	Planta de Personal requerida (movimientos de personal y/o contratistas)	21

6.8.	Seguridad y salud en el trabajo	21

7.	Análisis de la Inversión en Infraestructura, Mantenimiento y Operación Realizados en los Últimos Tres (3) Años- Gastos de Operación	21

8.	Proyección de las Inversiones	22

8.1.	Proyección de la Inversión en Infraestructura	22

8.2.	Costos de la dotación requerida para satisfacer la demanda.	22

8.3.	Cantidad y el costo de los Instructores, personal administrativo y de mantenimiento	22

8.4.	Proyección de los Costos de Mantenimiento y Operación (5 años)	22

8.5.	Fuentes de financiación y/o convenios con entidades externas	24

8.6.	Organización del proyecto (Cronograma del proyecto completo)	24

8.6.1.	Plan de Trabajo	24

9.	Mapa de Riesgos del Proyecto	25

10.	Registro fotográfico.	26

Instrucciones para el Diligenciamiento	27

## Caracterización del Proyecto

Tabla 1. Caracterización del proyecto

| 1. GENERALIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: | Actual: febrero de 2026 |  |  | REGIONAL SOLICITANTE |  |  | Boyacá |  |
| CENTRO SOLICITANTE | Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial – CEGAFE Tunja |  |  | MUNICIPIO DESARROLLO DEL PROYECTO |  |  | VILLA DE LEYVA |  |
| 2.TIPO DE PROYECTO (Marque con una X) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMPLIACIÓN | X (Restauración) |  | NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN HOTELERIA, TURISMO, GASTRONOMIA Y SERVICIOS DEL CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACÁ |  |  |
| CONSTRUCCIÓN NUEVA | X |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DEL PROYECTO |  |  | Consolidar una oferta educativa y de servicios pertinente, con alto componente innovador para el subsector Hotelero, Turístico y Gastronómico, mediante la creación de un Centro Especializado, que consolide una fuerza laboral emprendedora altamente calificada que contribuya al desarrollo competitivo y productivo del Departamento. |  |  |  |  |  |
| RED DE CONOCIMIENTO |  |  | 18. De Hotelería y Turismo |  |  | PRIORIZACION |  | Cumplimiento de indicadores estratégicos |
| 3. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FORMA ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE (Marque con una X) |  | COMPRAVENTA |  | DONACIÓN |  |  | PROPIO | X |
| DIRECCIÓN |  | Carrera 8 No 15 A-36 |  |  |  |  | ESTRATO |  |
| ZONA GEOGRÁFICA (RURAL/URBANO/SUBURBANO) |  | URBANO |  | MATRICULA INMOBILIARIA |  | 070-89168 | CEDULA CATASTRAL | 01-00-0146-0005-000 |
| 4. DESCRIPCIÓN TECNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA INICIO DE LA OBRA | MAYO DE 2026 |  |  | FECHA FINALIZACIÓN DE LA OBRA |  | DICIEMBRE DE 2026 |  |  |
| ÁREA TERRENO EN M2 | 6440 |  | ÁREA DE CONSTRUCCIÓN ACTUAL EN M2 | 531 | AREA NUEVA A CONSTRUIR EN M2 |  |  | CONSTRUIDA CUBIERTA: 2400 M2 ZONAS VERDES Y ESPACIO PÚBLICO: 4040 M2 |
| 5. FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR $ APORTE SENA |  |  | VALOR $ APORTES ENTIDADES EXTERNAS |  | VALOR TOTAL $ DEL PROYECTO |  |  | 0 |
|  |  |  | NOMBRES DE ENTIDADES EXTERNAS: |  |  |  |  |  |
| 6. VALOR DESAGREGADO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. VALOR $ DOTACION | $0,00 |  | 6.2. VALOR $ ESTUDIOS Y DISEÑOS | $0,00 | 6.3. VALOR TOTAL $ CONSTRUCCION |  |  |  |
| 6.4. PROYECCION COSTOS OPERATIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LISTA DE COSTOS DE MANTENIMIENTO OPERACIÓN |  |  | VALOR OPERATIVIDAD 1 AÑO |  | VALOR OPERATIVIDAD 4 AÑO |  |  |  |
| Ejemplo (enlistar los gastos de la plantilla: Aseo; Vigilancia; Cafetería) |  |  | VALOR OPERATIVIDAD 2 AÑO |  | VALOR OPERATIVIDAD 5 AÑO |  |  |  |
|  |  |  | VALOR OPERATIVIDAD 3 AÑO |  | VALOR $ TOTAL OPERATIVIDAD |  |  | 0 |

## Diagnóstico de la Situación Actual

## Análisis del Entorno del Proyecto

El Departamento de Boyacá, está situado en el centro del país, en la cordillera oriental de los Andes; cuenta con una superficie de 23.189 Km2 lo que representa el 2% del territorio nacional. Limita por el Norte con los departamentos de Santander y Norte de Santander, por el Este con los departamentos de Arauca y Casanare, por el Sur con Meta y Cundinamarca, y por el Oeste con Cundinamarca y Antioquia.

El departamento de Boyacá está dividido en 123 municipios, agrupados en 13 provincias: Occidente, Ricaurte, Centro, Márquez, Lengupá, Norte, Gutiérrez, Valderrama, La Libertad, Oriente, Neira, Sugamuxi y Tundama.

Tabla 2. Provincias del departamento de Boyacá

| PROVINCIA | MUNICIPIOS | POBLACION PROYECTADA 2025 | EXTENSION TERRITORIAL | % EXT DEPTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRO | Chíquiza, Chivatá, Cómbita, Cucaita, Motavita, Oicatá, Samacá, Siachoque, Sora, Soracá, Sotaquirá, Toca, Tunja, Tuta. | 283.778 | 1.640 | 7.07 |
| GUTIERREZ | Chiscas, Cubará, El Cocuy, El Espino, Guacamayas, Güicán, Panqueba. | 32.743 | 3.103 | 13,38 |
| LENGUPA | Berbeo, Campohermoso, Miraflores, Páez, Rondón, San Eduardo, Zetaquira. | 26.158 | 1.480 | 6,38 |
| LIBERTAD | Labranzagrande, Pajarito, Paya, Pisba | 10.671 | 1890 | 8,15 |
| MARQUEZ | Boyacá, Ciénega, Jenesano, Nuevo Colón, Ramiriquí, Tibaná, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada, Viracachá. | 75.160 | 903 | 3,89 |
| NEIRA | Chinavita, Garagoa, Macanal, Pachavita, San Luis de Gaceno, Santa María | 39.081 | 1382 | 5,96 |
| NORTE | Boavita, Covarachía, La Uvita, San Mateo, Sativanorte, Sativasur, Soatá, Susacón, Tipacoque | 32.617 | 1.160 | 5,01 |
| OCCIDENTE | Briceño, Buenavista, Caldas, Chiquinquirá, Coper, La Victoria, Maripí, Muzo, Otanche, Pauna, Puerto Boyacá, Quípama, Saboyá, San Miguel de Sema, San Pablo de Borbur, Tununguá | 180.854 | 3.905 | 16,84 |
| ORIENTE | Almeida, Chivor, Guateque. Guayatá, La Capilla, Somondoco, Sutatenza, Tenza. | 32.814 | 498 | 2,15 |
| -RICAURTE | Arcabuco, Chitaraque, Gachantivá, Moniquirá, Ráquira, Sáchica, San José de Pare, Santa Sofía, Santana, Sutamarchán, Tinjacá, Togüí, Villa de Leyva | 103.404 | 1.553 | 6,71 |
| SUGAMUXI | Aquitania, Cuítiva, Firavitoba, Gámeza, Iza, Mongua, Monguí, Nobsa, Pesca, Sogamoso, Tibasosa, Tópaga, Tota | 224.260 | 2.460 | 10,61 |
| TUNDAMA | Belén, Busbanzá, Cerinza, Corrales, Duitama, Floresta, Paipa, Santa Rosa de Viterbo, Tutazá. | 208.476 | 1.249 | 5,39 |
| VALDERRAMA | Betéitiva, Chita, Jericó, Paz de Río, Socha, Socotá, Tasco. | 40.377 | 1.962 | 8,46 |

Fuente: DANE. Colombia. Proyecciones de Poblaciones Municipales por Área 2005-2020.

## Contexto Externo

- Demografía

Teniendo en cuenta el último censo DANE 2018, la proyección de población en el departamento de Boyacá para el año 2025 será de 1.290.393 habitantes, lo que representa el 2,5 % del total de la población nacional, el departamento muestra grupos etarios donde una base amplia y una cúspide que se angosta al incrementar el número de años, en mujeres y hombres, los cuatro grupos etarios más grandes se sitúan entre los 4 y los 24 años.

- Estructura poblacional: composición etaria y por género, económicamente activa.

La estructura efectivamente piramidal le permite al departamento generar espacios de prospectiva sobre el aprovechamiento del capital humano disponible y fuertes retos para la retención del mismo en sectores productivos. De la misma manera, se puede observar una mayor presencia de población potencialmente activa, es decir, en edades entre los 15 y 59 años, en relación con la población potencialmente inactiva, menores de 15 y mayores de 59 años. Esta proporción es: 61,7% para población potencialmente activa, y 38,3% para población inactiva

Ilustración 1. Datos poblacionales Departamento de Boyacá

Fuente: DANE – www.dane.gov.co

Los índices demográficos en Boyacá muestran las siguientes características: el índice de juventud es 23,9 (26 el nacional). El índice de envejecimiento 50,92 (40,4 el nacional). Índice de dependencia demográfica 50,78 (46,51 el nacional). Índice de masculinidad 96,96 (95,47 el nacional). Índice de Feminidad 108,14 (104,74 el nacional). En otras palabras, en Boyacá hay disponibilidad de jóvenes, crece la población mayor y muchas personas, especialmente con edad superior a 65 años, dependen de las actividades que realice la población en edad de trabajar.

Ilustración 2. Pirámide poblacional

Fuente: DANE – 2018

Tunja, Duitama y Sogamoso, concentran el 33% de la población del departamento, dejando el restante 67% para los otros 120 municipios. Del 33% de la población distribuida en estos tres municipios, el 92% corresponde a personas que habitan en las cabeceras municipales respectivas, y el 8% al resto del territorio municipal. Al realizar el cálculo para los restantes 120 municipios, se observa un comportamiento contrario al general. Es decir, al excluir del cálculo a Tunja, Duitama y Sogamoso, la proporción es: el 40% de las personas habitan en cabeceras municipales y el 60% en resto de los territorios municipales.

La distribución poblacional de Boyacá, junto con los ingresos corrientes de destinación anual, permiten ubicar el Departamento, en la categoría 1. (Plan de Desarrollo 2020 – 2023). Esto implica que el Departamento cuenta con una cantidad importante de habitantes y con valiosas posibilidades de inversión y crecimiento.

Demografía Local: Los resultados del CENSO 2018 y las proyecciones al año 2025 establecen que la población para el Municipio de Villa de Leyva en el año 2025 es de 19.633 habitantes.

La estructura poblacional establece una ligera mayor presencia de población potencialmente activa en con respecto a la departamental, es decir, en edades entre los 15 y 59 años, (63,6%) en relación con la población potencialmente inactiva, menores de 15 (21,2%) y mayores de 59 años (15,2%).

Ilustración 3. Demografía Villa de Leyva - Censo 2018

Fuente: https://geoportal.dane.gov.co/

- Análisis de las tendencias demográfica, composición de población activa.

Las 3 principales actividades económicas del departamento de Boyacá según su participación en el PIB durante el año 2021 fueron: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida con 17,8%, Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales con 13,7%, Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 12,5%, que en suman conjunto suman 44%.

Las 3 actividades que más crecieron en el año 2021 fueron: Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio con 39,3%, Industrias manufactureras con 20,2%, Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida con 20%

Ilustración 5. Indicadores generales del mercado laboral

Fuente: Ministerio del trabajo-FILCO. Información Laboral Colombia.

Es así, como se han analizado las cifras arrojadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), publicó los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de la cual se obtienen los principales indicadores que reflejan la dinámica del mercado de trabajo, en este caso a nivel departamental, para lo corrido del 2021 se observa que la población total proyectada para el 2020 con la base en el marco 2005 era de 1.287.560 y la nueva cifra, con base en 2018, es de 1.242.377, es decir, una reducción cercana a las 45.000 personas.

A nivel poblacional, Boyacá se encuentra en el lugar 15 entre 24 departamentos. Respecto a población económicamente activa (PEA) bajó al puesto 16 y en lo referente a población económicamente inactiva (PEI) se ubica en el lugar 10.

Como reflejo de la participación de la población en el mercado de trabajo se evidencia que la Tasa Global de Participación que para el 2021 fue de 53,2%, un 0.5% menos que en 2020, siendo una de las más bajas del país, solamente superando la presentada por Chocó (38,7%), lo que indica una baja proporción de la Población en Edad de Trabajar (PET) vinculada en la PEA. Lo anterior impacta directamente al resultado de la tasa de ocupación (47,6%) que, igualmente, solo supera la del Chocó (34,1%).

Con relación a la cantidad de ocupados, del 2020 al 2021, Boyacá solo recuperó cerca de 7.000 puestos de trabajo, quedando entre los cinco departamentos con menor avance porcentual en la recuperación; en este grupo también se encuentran Risaralda, La Guajira, Córdoba y Chocó. La mayor recuperación porcentual se presentó en Cesar, Cundinamarca, Antioquia y Cauca.

Ahora bien, la tasa de desempleo para el 2021 se ubicó en 10,6%, es decir, 1,4 puntos porcentuales (pp) menos que la presentada en 2020 (12%). Esta tasa se ubica en el quinto lugar entre las menores, siendo solo mayor a las de los departamentos de Bolívar, Atlántico, Huila y Nariño.

Por actividades económicas en Boyacá, tres sectores alcanzaron resultados similares, con anterioridad a la pandemia y en conjunto sumaron 17.000 empleos más en el 2021: Transporte y almacenamiento; industrias manufactureras y actividades profesionales y de servicios.

De los sectores con pérdida de empleo resalta el de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca que continuó su tendencia decreciente, dejando cerca de 19.000 empleos menos.

Para el periodo enero - diciembre 2025, la tasa de desocupación para las mujeres fue 11,4%, mientras que en enero - diciembre 2024 fue 12,7%. Para los hombres la TD se ubicó en 7,0%, respecto al periodo enero - diciembre 2024 que se ubicó en 8,2%. Por su parte, en el 2025 la tasa de ocupación fue de 71,4% para hombres y 46,7% para mujeres

Ilustración 6. Indicadores laborales por genero total nacional

Fuente: https://ge Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).  Nota: cifras de población en miles de personas.

En cuanto a indicadores laborales para el principal municipio de influencia Tunja capital del departamento de Boyacá la brecha entre mujeres y hombres en la tasa global de participación reporto una reducción de 8,8%, en la tasa de ocupación una reducción de 5% y en la tasa de desempleo una reducción de 550%

- Aspectos sociales:

- Caracterización de los grupos de individuos, incluyendo las poblaciones vulnerables.

En territorio boyacense viven 7.151 indígenas (principalmente en los municipios de Cubará, Güicán y Puerto Boyacá) que constituyen el 0.57% de la población. Así mismo, residen 16.387 afrodescendientes (1.31%). También fueron censados; 18 personas identificadas como ROM, 16 Palenqueros y 62 raizales (DANE, 2020). Para el año 2.020 el Departamento de Boyacá a corte del 30 de abril, tiene registrados 37.477 víctimas del conflicto armado, de las cuales 33.020 están sujetas de atención debido a que cumplen con los requisitos de ley para acceder a las medidas de atención y reparación establecidos. Se cuentan con 5 puntos de atención y centros regionales que tienen como objetivo atender, orientar, acompañar y realizar el seguimiento de las víctimas, a la fecha se han recibido un total de 18.714 solicitudes. (Unidad para la atención y la reparación integral a las víctimas, 2020).

Por lo anterior el Sena Regional Boyacá y el Centro de Gestión administrativa y Fortalecimiento empresarial atiende aprendices de varios municipios del departamento de Boyacá y diferentes tipos de población, entre ellas población vulnerable, población víctima, población desplazada por la violencia y madres cabeza de familia entre otros, tal como se evidencia en la siguiente tabla, donde se muestra que de acuerdo con las metas los porcentajes de atención a este tipo de poblaciones superan el 100%.

El centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial ha contribuido al desarrollo de la educación del departamento de Boyacá y sigue llegando a más poblaciones vulnerables, brindando educación con pertinencia y calidad.

- Aspectos socio culturales

El departamento de Boyacá es prolífero en expresiones artísticas y culturales autóctonas, que se transmiten de generación en generación, como la música que da cuenta de dos líneas o tendencias que hoy cobran vigencia sin desconocer las nuevas propuestas producto de una evolución natural y de la apropiación de contenidos académicos.

Por un lado, el movimiento bandístico y por otro, el movimiento carranguero creado por el Maestro Jorge Velosa, que se mantiene hoy como una expresión fiel y representativa de Boyacá, “Música de Base campesina” interpretada en tiple, requinto, guitarra, guacharaca y voz. De otra parte, la danza, la declamación, el humor, la tradición oral, la gastronomía típica, las artesanías como los tejidos en fique de Guacamayas o, las piezas de barro en Raquira cuentan con la denominación de origen y gran reconocimiento a nivel internacional.

Asimismo, los tejidos del Cocuy, la tagua de Chiquinquirá, los canastos del Valle de Tenza, los balones de Monguí, la talla en carbón de Tópaga, las alpargatas de fique en Boyacá y Ramiriquí, las ruanas de Nobsa, entre otros productos, representan la riqueza cultural del departamento. También revisten gran importancia las comunidades indígenas U’wa, y los Embera Katió-Chami, a través de sus expresiones artísticas, costumbres, manifestaciones ancestrales y saberes que son producto de la cosmogonía que los caracteriza. Así mismo, el departamento se caracteriza por poseer una inmensa riqueza patrimonial arquitectónica de diversas épocas, con algunos vestigios prehispánicos; y, el gran patrimonio documental, custodiado por el Archivo Histórico Departamental, la Academia de Historia y otras entidades.

En cuanto a la literatura, el departamento de Boyacá, históricamente se ha caracterizado por ser la cuna de inspiración y creatividad de grandes escritores como Fernando Soto Aparicio, Jairo Aníbal Niño, Eduardo Caballero Calderón, Julio Flórez, Sor Francisca Josefa de la Concepción del Castillo y Guevara, entre otros; registrándose una gran producción literaria en todos los géneros: narrativa, poesía, cuento ensayo, investigación, entre otros; todos promovidos a través del trabajo permanente del Consejo Editorial de Autores Boyacenses.

En los últimos años, el Proyecto de Artes Plásticas y Visuales de la Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá ha promovido el desarrollo artístico de la población del departamento a través de la consolidación de espacios de formación, producción, creación y circulación de los procesos del sector de las artes visuales en Boyacá y en el país. También ha dinamizado espacios de participación y de formación para el público en las Salas Rafael Tavera y Julio Abril del Palacio de Servicios Culturales. Boyacá ha ganado reconocimiento como un destino fílmico por sus exuberantes locaciones.

No en vano, Villa de Leyva, Tunja, Nobsa y otros municipios han sido escenario de películas, telenovelas y cortometrajes, que han traspasado las fronteras; así mismo, la formalización del Consejo Departamental de Cinematografía y Medios Audiovisuales por parte del Gobierno de Boyacá ha sentado las bases para lograr un futuro promisorio del sector con proyección nacional e internacional. Finalmente, es importante destacar los diferentes eventos culturales como concursos, exposiciones, encuentros, fiestas, rituales, juegos, desfiles, ceremonias y festivales en diversas expresiones artísticas manifestaciones culturales, que se convierten en escenarios para apreciar la multiculturalidad del departamento.

De las múltiples manifestaciones culturales que se realizan en el departamento, han sido declarados como bien de interés cultural inmaterial, a nivel nacional, el Concurso Nacional de Bandas de Música de Paipa y la celebración de la Semana Santa de Tunja. Esta situación permite reflexionar sobre el reto que se deben plantear tanto las comunidades, como los organizadores de los diferentes eventos culturales y las administraciones departamentales y municipales, para adelantar acciones que conduzcan a la declaratoria de manifestaciones de gran transcendencia y significancia simbólica.

El Festival Internacional de la Cultura de Boyacá conocido también por sus siglas 'FIC', es uno de los principales eventos culturales internacionales realizado anualmente en el departamento de Boyacá; promoviendo diversas áreas como Música, Teatro, Danza, Literatura, Academia, Artes plásticas, Cine, Audiovisuales, Patrimonio Cultural y encuentros de intercambios culturales, en diversos escenarios en la ciudad de Tunja y municipios del Departamento. El Festival nace en el año de 1973 bajo el nombre de "Semana Internacional de la Cultura" y en 1981 adoptó su nombre actual.

Respecto a los Espacios de Participación, existen en Boyacá diez Consejos Departamentales de Cultura: Consejo Departamental de Cultura, Consejo Departamental de Patrimonio, Consejo Departamental de Medios Comunitarios y Ciudadanos y siete Consejos de Áreas Artísticas: Música, Danza, Teatro, Literatura, Artes Plásticas, Artes Visuales y Cinematografía, los cuales vienen operando, pero con una baja participación.

En cuanto a los Consejos Municipales de Cultura, 120 de los 123 municipios cuentan con este espacio de participación lo que equivale a un 97.54%, como lo muestra la gráfica: En cuanto a los Consejos Municipales de Cultura, 120 de los 123 municipios cuentan con este espacio de participación lo que equivale a un 97.54%, como lo muestra la figura:

Ilustración 7. Espacios de participación Cultural

Fuente: Estrategia de Promotores Regionales, secretaria de Cultura y Turismo/Ministerio de Cultura

La Estrategia de Promotores Regionales, ha sido una apuesta de la Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, en articulación con el Ministerio de Cultura, para fortalecer los Sistemas Municipales de Cultura, asesorando en terreno, a los entes territoriales e instancias municipales de cultura en temas referentes a: planeación, financiación, rendición de cuentas, espacios de participación cultural, articulación y sostenibilidad de los diferentes planes y programas del Ministerio de Cultura y el departamento. La información recolectada es procesada en una base de datos que permite conocer la evolución del sistema en cada municipio.

Se han identificado como potencialidad la riqueza histórica y patrimonial, el sistema departamental de cultura, el talento humano, los bienes de interés cultural, los espacios de participación como los Consejos departamentales de cultura, turismo y patrimonio, las organizaciones e instituciones entorno al patrimonio, y el momento histórico para el territorio boyacense frente a la conmemoración de los 200 años de independencia. De los 40 municipios que integran la ruta libertadora 20 se encuentran en Boyacá, de los cuales, en Socha, Betéitiva, Corrales, Belén, Duitama, Paipa, Chivatá, Tunja y Ventaquemada, se han identificado 30 Bienes de Interés Cultural (BIC) del ámbito Nacional. No obstante, se requiere de inversión para los Planes Especiales de Protección (PEMP) de los BIC de la Ruta.

El reconocimiento de Boyacá como territorio biodiverso y multicultural permitió la aprobación de una política pública de cultura, por lo tanto, es responsabilidad de la Secretaría de Cultura y Patrimonio del departamento, llevar a cabo el proceso de socialización e implementación. Esta diversidad cultural, se convierte en una herramienta importante para desarrollar proyectos de economía naranja ya que se propone una línea estratégica orientada a reducir la concentración regional de las industrias culturales, mediante el aprovechamiento del potencial local y de experiencias piloto que en ese sentido actualmente se están desarrollando en diferentes regiones del país”. (Ministerio de Cultura, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Departamento Nacional de Planeación, 2010).

Con un correcto avance en las metas programadas para el trimestre, se da la ejecución de forma satisfactoria para el componente de Cultura, el cual tuvo un nivel de desempeño del 98% para el tercer trimestre, lo que quiere decir que se encuentra en un rango de desempeño optimo, para el año se obtuvo un cumplimiento del 57% y para el cuatrienio de 28%, como se observa en el siguiente gráfico:

Ilustración 8. Cumplimiento programas cultura y patrimonio

Fuente: Gobernación de Boyacá-informe de Gestión Plan de Desarrollo Tierra que sigue Avanzando 2020-2023- https://www.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2021/11/INFORMEFINAL3T2021.pdf

De acuerdo con lo anterior el Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena, ayuda que todas estas estadísticas en materia de cultura y turismo se incrementen, por ello El SENA- Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial es miembro de los Consejos provinciales desde el año 2017 hasta la fecha, a continuación, se mencionan los consejos de los que el Centro hace parte y las actividades que se adelantan en conjunto con cada uno de ellos:

El consejo en la Provincia de Márquez con la Participación en el recorrido turístico comunitario para operatividad, el Proyecto Regional del Producto Turístico, Participación en el taller de producto turístico y conformación de paquetes turísticos, Participación en el taller de gastronomía impartido por el chef (Wilmar Sánchez) de la Gobernación de Boyacá y participación en las mesas de concertación del mapa turístico para la oferta del producto turístico de la Provincia.

El Consejo provincial de Sugamuxí, donde el SENA desde el año 2018 ha apoyado la presentación de la ruta “Leyenda el Dorado”, participación en la socialización de los avances proyecto FONTUR - iniciativa de Clúster, participación en la Campaña "Conciencia ambiental para un turismo Responsable" programado por la Gobernación de Boyacá-Secretaría de Cultura y Turismo.

El Consejo Provincial de Lengupa, Participado en las acciones de la planeación presentación, del Proyecto Lengupa Región Museo y presentación de la Ruta Cultural de Lengupa.

El Consejo Provincial de Centro, cuyo propósito ha sido tratar temas afines al desarrollo turístico de la región, acciones de la planeación y presentación de la estrategia de preparación del destino para el Bicentenario especialmente con el producto “Ruta Libertadora”.

El Consejo Provincial de Turismo de la Provincia, con la participación en el Consejo Departamental de Turismo en las reuniones de identificación de la visión, necesidades, metas y prioridades, para el desarrollo turístico del Departamento en la consolidación de las iniciativas regionales para construcción del Plan sectorial de Turismo 2019-2022:

- Participación en la socialización de la matriz de competitividad Turismo (Comisión Regional de Competitividad) y Organización Día Mundial del Turismo y socialización y definición de cronograma para viajes de familiarización hacia la promoción turística del Departamento, gobernanza, turismo comunitario y promoción turística, conformación de la mesa técnica de Proyecto Ruta Libertadora para las provincias de Tundama, Sugamuxí, Valderrama y la Libertad.

- Definición de plan de acción, metodología de investigación a desarrollar en los municipios focalizados como aporte al proyecto Ruta Libertadora.

- Apoyo en la coordinación de los talleres de elaboración de guiones interpretativos, validación de inventarios turísticos, municipios Pisba, Paya, Belén, Cerinza, Corrales, Tópaga, Beteitiva, Ventaquemada, Floresta y Busbanzá.

- Participación en el diseño de la guía del producto turístico Ruta Libertadora.

- Análisis, desarrollo y aprobación de la estructura final del Producto Turístico Ruta Libertadora.

- Participación en la conformación de la mesa técnica interinstitucional de Turismo comunitario para la consolidación de la red de turismo comunitario para Boyacá.

- Se participó en el 1er Encuentro de Turismo de Comunitario en Monguí (primer día) en la aplicación del taller de diagnóstico.

- Se asistió a diplomado de Gestión del Turismo Comunitario para Empresas del Departamento de Boyacá- Convenio SENA –FENALCO.

- Intervención en la conformación de la mesa de guías del departamento para atender la problemática del gremio, en cuanto a control de la prestación del servicio, nivel del inglés de los prestadores sin tarjeta, requisitos académicos y formativos para prestar el servicio, necesidades de capacitación y normatividad actual para los guías de turismo.

El Departamento de Boyacá cuenta con un gran potencial hotelero, donde los aprendices tendrán la oportunidad de hacer su etapa practica o ingresar al mercado laboral, tal es el caso de Municipios como Paipa que cuenta con más de 50 establecimientos Hoteleros con registro Nacional de Turismo, Villa de Leyva considerada la segunda ciudad a nivel Boyacá con la mejor planta Hotelera, municipios como el Cocuy fuertes en Ecoturismo y varias de las provincias del departamento con buena infraestructura Hotelera.

La Gobernación, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo realiza convocatorias relacionadas con ciencia, tecnología e innovación para fortalecer y estimular el sector turístico, como por ejemplo la convocatoria de estímulos a museos públicos y privados, el concurso de los pueblos más lindos de Boyacá y el programa de lucimiento y embellecimiento de fachadas en municipios de mayor vocación turística.

Adicionalmente el Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial apoya todas las actividades culturales, artísticas y eventos de las organizaciones departamentales con el apoyo de los aprendices de las áreas de Turismo y Gastronomía de los diferentes programas que se atienden, lo cual contribuye a la participación y aporte a la economía regional.

- Caracterización social del área de influencia para el proyecto

Villa de Leyva lugar histórico, paleontológico, mágico, ecológico y natural, es uno de los lugares predilectos por los turistas por la diversidad de actividades que pueden llevar a cabo: Practicar deportes de aventura, visitar museos, apreciar la reserva ecológica de flora y fauna, disfrutar de los Spa, conocer la granja de avestruces, el parque temático de los dinosaurios Gondava, el parque arqueológico del Infiernito, montar en buggies, cuatrimotos, ir a cabalgatas, caminatas, espeleología entre muchas cosas más. Así mismo disfrutar de la gastronomía típica colombiana o de comida internacional como la Peruana, Cubana, Italiana, Mexicana, Asiática, Española, entre otras.

Actualmente, este municipio vive las consecuencias de un acelerado cambio en su vocación, de pasar de una economía rural con un pequeño centro histórico se ha convertido en uno de los referentes de la industria turística del país con un acervo patrimonial diverso. El proceso ha derivado en la transformación de las comunidades presentes en el municipio, en donde se observa el empobrecimiento cultural y económico de aquellos pobladores raizales que no estaban preparados para desenvolverse en esta nueva industria, por la falta de formación, instrumentos y mecanismos para adaptarse a las nuevas necesidades y realidades que demanda la actividad.

- Pobreza y desigualdad

En su más reciente Anuario Estadístico, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), presentó a Colombia como uno de los países con mayor pobreza extrema en la región. Más específicamente, según el estudio, el 15 % de la población colombiana vive en situación de extrema pobreza, siendo así la tercera nación con el porcentaje más alto en este apartado, solo siendo superada por Honduras (20%), Nicaragua (18,3%) y Guatemala (15,4%).

Hoy el Plan de Desarrollo Departamental (2020-2023) “Pacto social por Boyacá, tierra que sigue avanzado”, se traza el gran reto de tomar acciones para reducir los índices de pobreza del Departamento de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación DNP 2017 y Departamento de Prosperidad Social. Lo anterior articulado dentro de los planteamientos dados en los objetivos de Desarrollo Sostenible que contribuyen en gran proporción a erradicar la pobreza extrema, implementando sistemas y medidas apropiadas de protección social, garantía de derechos a recursos económicos, servicios públicos básicos, control de tierras y bienes, nuevas tecnologías, necesidades básicas insatisfechas y fomentar resiliencia de la población vulnerable del departamento.

Tabla 3. Índice de pobreza multidimensional

Fuente: Gobernación de Boyacá- Documento Marco Territorial de lucha contra la pobreza extrema en Boyacá- https://www.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2021/04/MARCO-POBREZA-DEPARTA-BOYACA

Como se puede observar en la tabla, las variables que representa mayores inconvenientes a nivel total en Boyacá son: trabajo informal 78,5% bajo logro educativo 55%, rezago escolar 30,1, sin acceso a fuente de agua mejorada 15,9%. Estos datos llaman a la gobernación Boyacá a centrar sus objetivos en disminuir las cifras con respecto a la dimensión de trabajo, dimensión en educación y dimensión de vivienda y acceso a servicios públicos, principalmente.

- Descripción de las variables del Índice de pobreza multidimensional

En Colombia después de dos décadas de crecimiento económico sostenido y reducción de la pobreza, la pandemia de COVID-19 golpeó duramente al país, pero se está recuperando. Esta situación se evidencia en la caída de un crecimiento del 3,6% en 2019 a una contracción del PIB real del 6,8% en 2020 (Banco Mundial, 2022a). Sin embargo, las medidas decisivas que el Gobierno de Colombia tomó para responder a las crisis sanitaria y económica están promoviendo una recuperación de la actividad económica y una disminución de las tasas de pobreza. En el cuarto trimestre de 2021, el PIB creció un 10,8% en comparación con el mismo período de 2020, alcanzando casi el mismo nivel que tenía al cierre de 2019. La pobreza total disminuyó de 42,5% en 2020 a 39,3% en 2021 y la pobreza extrema disminuyó de 15,1% a 12,2% en el mismo período. Sin embargo, la pobreza y la pobreza extrema se mantienen por encima de los niveles previos a la pandemia de 35,7% y 9,6% en 2019 (DANE, 2019).

El buen camino de desarrollo de Colombia no ha beneficiado a todos sus territorios de la misma manera y la crisis del COVID-19 intensificó sus desigualdades territoriales. El país se caracteriza por persistentes desigualdades sociales y territoriales, en el PIB per cápita, en las tasas de pobreza y los niveles de vida entre las regiones y entre las zonas urbanas y rurales, por ejemplo: las tasas de pobreza varían desde el 59,3% en Chocó y el 50,7% en el Cauca hasta el 8% en Santander y el 7,3% en Cundinamarca; la misma tendencia para las tasas de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), mientras que Vaupés, Vichada y Chocó presentan 68,9%, 67,8% y 65,5% respectivamente, la de Bogotá es del 3,5% (DANE, 2018).

También son evidentes las diferencias en el acceso a los servicios básicos, el 17% de los municipios aún utilizan el vertido a cielo abierto para la disposición de residuos sólidos, a pesar de que, en 2017, el 93% de estos residuos producidos en el país, fueron eliminados correctamente: y en 2016 el acceso a fuentes de agua adecuadas osciló entre el 98% de la población en las capitales municipales, y menos del 75% en otras áreas (ONU, 2018).

El rápido crecimiento de la población en áreas urbanas y asentamientos informales sin una adecuada planificación, intensificado por una particular afluencia de migración venezolana y junto con los efectos del cambio climático, está exacerbando los impactos de las inundaciones y los deslizamientos de tierra en el país. La migración desde Venezuela es la segunda crisis activa de desplazamiento internacional más grande del mundo1 y en América Latina, Colombia es el receptor, aproximadamente del 32%, con un estimado de 1,7 millones de migrantes venezolanos (Migración Colombia, 2021).

Esta migración ha ejercido una presión adicional sobre las ciudades que ya estaban luchando con la expansión de los asentamientos informales. La ausencia de controles en la regulación sobre el uso de suelo y en la aplicación de los códigos de construcción han favorecido la presencia de edificaciones con bajo estándares de calidad cerca de áreas de riesgo y propensas a un suministro reducido de servicios básicos, incluidos los servicios de drenaje. Esto ha dado lugar a un aumento de las inundaciones y los deslizamientos de tierra, especialmente en los asentamientos informales de las zonas más pobres del país. En 2021, en Bogotá se vieron afectados por las inundaciones el 1,6% de los hogares, mientras que en el departamento del Chocó ascendió al 28,1% (DANE, 2021).

Ilustración 9. IPM por Departamento

Fuente: DANE Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV)

Para medir la incidencia de la pobreza multidimensional en los hogares Boyacenses, se utilizó la Encuesta de calidad de vida (ECV) realizada por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) 2022, y boletín técnico DANE publicado el 23 de mayo de 2023. De acuerdo con los últimos datos aportados por el DANE, la incidencia de la pobreza multidimensional afectó al 10,9 % de la población boyacense. Esto quiere decir que el número de pobres en términos multidimensionales en Boyacá se encuentra para los años 2021-2022 en un aproximado de 324 mil personas.

Según la información entregada por BBVA Research la cobertura educativa de Colombia está por debajo del promedio de la OCDE. En el país, en lo que corresponde al nivel de primaria, el 89,9 % de los niños tienen acceso y el promedio del organismo internacional es del 98,9 %. Para la secundaria baja la  cifra: está en el 79,4 % en Colombia y en la OCDE el promedio es del 97,8 %. Y en el caso de la educación media, esta se encuentra por debajo del 50%, actualmente está en el 46,7 % y según el organismo internacional está en el 92,7 %

- Economía

La economía del departamento de Boyacá representa el 2.9 por ciento de la producción nacional. La participación agregada de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca es del 13,6% frente al total nacional de este mismo sector, donde los cultivos que sobresalen son de papa, trigo, maíz, cebolla, caña panelera y frutales.

El crecimiento económico del departamento es impulsado principalmente por actividades de servicios como la administración gubernamental y municipal, la educación universitaria, la turística y la comercial, también desarrolla actividades agropecuarias y tiene relaciones comerciales estrechas con ciudades como Bucaramanga, Yopal y Bogotá. Los sectores con mejores infraestructuras públicas y privadas han traído consigo la inversión de capital nacional y extranjero, aprovechando la valorización de la finca raíz y sumados a la tranquilad y calidad de vida y por supuesto su ubicación estratégica cerca de la capital Bogotá, los Santanderes y los Llanos Orientales.

- Actividad de los Sectores económicos territoriales en el conjunto de la economía

En cuanto a la participación por los sectores económicos para el año 2013, el Ministerio      de Agricultura y Desarrollo Rural en la actividad agrícola reporta 42.298 hectáreas sembradas en cultivos permanentes, dentro de los que se destacan caña panelera, café, cacao, plátano y banano; así como 47.383 hectáreas sembradas en cultivos transitorios entre ellos papa, maíz, cebolla en rama, arveja y fríjol.

En relación con el sector pecuario, para el año 2015 el ICA reporta 754.999 cabezas de ganado bovino; 235.607 porcinos, de los cuales el 61% corresponde a producción tecnificada y el 39% a producción en traspatio. En otras especies pecuarias hay principalmente ganado equino con 48.268 cabezas, caprino con 46.076 ejemplares, ovino con 105.937 cabezas y bufalino con 3.507 ejemplares. En el sector avícola existen 645.219 aves de postura y 1.403.800 de engorde. Por otra parte, en la producción acuícola, las principales especies que se cultivan son alevinos, bocachico, carpa, mojarra, tilapia negra, tilapia roja, trucha, cachama y yamu, reportando una producción total de 397.458 kg.

En la actividad minera se explotan el petróleo (en el territorio Vásquez); en el occidente se explotan las esmeraldas (consideradas las más famosas del mundo por su calidad y belleza). Existen en Boyacá alrededor de 6.800 explotaciones mineras, en su mayoría de carácter artesanal, principalmente de carbón coquizable, arcilla, roca fosfórica, arena, yeso, mármol y caliza de hierro; el carbón extraído técnicamente tiene reservas importantes en 19 municipios.

Los renglones destacados de la actividad industrial son la producción de acero en las siderúrgicas Paz de Río, Sideboyacá y Sidehornasa, las más importantes y modernas del país; cemento, motores para vehículos, metalmecánica, cervecería, bebidas gaseosas, prefabricados para la construcción, ladrillos, carrocerías para camiones y buses, trefilados, muebles, calzado, artículos de cuero y productos alimenticios

La producción artesanal es muy laboriosa especialmente en cerámica, tejidos de lana de oveja y fique, tagua, tapices, instrumentos musicales y cestería, entre otros.

Todos estos sectores económicos del Departamento potencian la economía de la región, por ello se hace necesario seguir trabajando y a través de la formación profesional integral que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena, y fortalecer estos sectores con personal altamente calificado. .

- Descripción de las industrias y empresas territoriales

Boyacá es uno de los departamentos más productivos del país, especialmente, en materia de minería y agricultura, el comercio y el turismo, la economía está basada en la producción agrícola, ganadera, la explotación de minerales, la industria siderúrgica, el comercio y el turismo.

Para el logro de esta apuesta, el departamento ha realizado acciones principales, como brindar asistencia técnica sobre metodología para la formulación de planes de desarrollo turístico; se avanza en la realización del mapa de actores y se viene adelantando el reconocimiento de recursos y atractivos. (base para inventarios turísticos), en los municipios de La Uvita, Mongua y Paz del rio.

De igual forma, convocatoria Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa, para promover la certificación de competencias laborales en el área de Servicio al Cliente, por medio de los procesos gratuitos que adelanta el SENA – CEGAFE, en 13 municipios del departamento, beneficiando a empresarios y emprendedores de los municipios. Además, desarrollo de bootcamps para el fortalecimiento de las empresas beneficiadas del proyecto "Incremento en la innovación en las MiPymes del departamento de Boyacá " en los servicios de innovación: Desarrollo de Nuevos productos, Prototipos y pruebas especializadas, Vigilancia, tecnología e Inteligencia competitiva, Extensión tecnológica y Propiedad Intelectual y transferencia de Tecnología, en municipios de Duitama, Sogamoso, Tunja, con una inversión de $ 43.541.298, beneficiando a empresas del departamento.

Otro aporte del Centro de Gestión Administrativa y fortalecimiento Empresarial a las empresas territoriales del departamento fue la Convocatoria a cursos de Formación Complementaria en Bordado Español y Elaboración de Productos Artesanales, en 36 municipios, beneficiando a unidades productivas. Además, fortalecimiento del sector artesanal con asesoría en producción, diseño y comercialización de productos artesanales elaborados por artesanas del municipio de Saboyá en alianza con Artesanías de Colombia, a través de asesoría personalizada para mejoramiento de producto, con el fin de incrementar la productividad y competitividad de las artesanías, protegiendo la identidad cultural del territorio. Al igual, el acompañamiento con la cámara colombo árabe a alcaldes y empresarios de la región en el marco de la misión expo Dubai y concretar asistencia con proyectos productivos, Guateque, Sogamoso, Villa de Leyva y Paipa, con una inversión de $4.952.624, con una asistencia de 215 personas

- Concentración o diversificación de la actividad productiva

El departamento a pesar de tener buenos niveles de competitividad, la contribución de al Producto Interno Bruto (PIB) del país no ha sido tan amplia y además registra una considerable   disminución en las últimas décadas, pasando de 4,6% en 1961 a 2,9% en 2014. Su actividad económica ha estado tradicionalmente relacionada con el sector agrícola, el cual fue durante mucho tiempo su base productiva; sin embargo, en los últimos años, el sector terciario ha tomado mucha fuerza y por ello, se puede decir que la economía del departamento de Boyacá es terciaria debido a que el comercio  y varias actividades de servicios generan el 35,5% del PIB, por su parte, la industria dentro de la economía del departamento representa el 14,4% ocupando así, el tercer renglón de las principales actividades productivas del departamento, por otro lado, la minería y construcción han ganado participación y en el 2022 estas dos actividades sumaron el 14,8% ocupando el cuarto renglón.

Los municipios de mayor importancia económica al interior de su territorio en 2013 fueron Puerto Boyacá (por la explotación de petróleo) con una participación en el PIB departamental de 14,6%; Tunja (11,7%) por ser la capital y principal centro de comercio y gobierno; Duitama (8,6%) por su parque industrial, el comercio y los servicios, y Sogamoso (10,5%) por la presencia de la industria siderúrgica y de cementos.

Tabla 4. PIB de Boyacá por sectores

| ACTIVIDADES ECONÓMICAS | Miles de Millones de $ | Participación en (%) |
| --- | --- | --- |
| Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida | 6.932 | 17,7 |
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 5.730 | 14,6 |
| Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales | 4.613 | 11,8 |
| Industrias manufactureras | 4.087 | 10,4 |
| Explotación de minas y canteras | 4.065 | 10,4 |
| Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y saneamiento ambiental | 2.944 | 7,5 |
| Construcción | 2.507 | 6,4 |
| Actividades inmobiliarias | 1.866 | 4,8 |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 1.595 | 4,1 |
| Actividades financieras y de seguros | 639 | 1,6 |
| Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios | 608 | 1,5 |
| Información y comunicaciones | 525 | 1,3 |

Fuente: DANE – Cuentas departamentales 2022, valores en miles de millones de pesos

- Capacidades territoriales para la empleabilidad y el emprendimiento

De igual manera, la Gobernación de Boyacá, en lo que corresponde al cuatrienio, nos indica el avance de las empresas e industrias territoriales en cada uno de los componentes, así:

Desarrollo Agrario, a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento a la productividad y competitividad de pequeños productores agropecuarios como mecanismo para la reactivación económica y garantía de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento de Boyacá;

El componente Turismo, con el objetivo conjugar esfuerzos y de posicionar a la región y al departamento como uno de los destinos más apetecidos por nacionales y extranjeros.

El componente Minería, permitiendo el fomento de la cultura empresarial productiva y competitiva en el departamento de Boyacá y

El componente Reactivación Económica y Generación de Ingresos (43%) generando un clima favorable para los negocios, con oportunidades para la instalación de nuevas empresas y generación de empleo, aprovechando las ventajas comparativas y competitivas en el ámbito nacional e internacional, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

Ilustración 10. Cumplimiento componentes línea económica y de oportunidades

Tomado de Gobernación de Boyacá. (21 de Julio de 2023). Documento Marco Territorial de lucha contra la pobreza extrema

https://www.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2021/04/MARCO-POBREZA-DEPARTA- BOYACA_compressed.pdf

- Grado de tecnología en la actividad económica

Cabe señalar que actualmente el departamento se ubica en la posición 10 en el índice de competitividad departamental que mide el consejo privado de competitividad, dicha posición se ha mantenido en los últimos 5 años y esto se debe a la disponibilidad de recursos que han tenido el departamento para invertir en ciencia y tecnología sin embargo la brecha para el desarrollo e innovación y elevar los niveles de competitividad siguen siendo muy complejos y por ello los niveles de exportación y son muy bajos frente al PIB.

La educación superior en Tunja ofrece una gran variedad de universidades que tienen además una amplia oferta institucional en formación universitaria, especializaciones, maestrías y doctorados, albergando estudiantes foráneos de departamentos como Cundinamarca, Arauca, Casanare, Santanderes y Costa Atlántica, al igual que de las diferentes provincias del departamento, razón por la cual a Tunja la denominan ciudad universitaria. Finalmente, las universidades con mayor número de estudiantes matriculados son: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), Universidad de Boyacá (Uniboyacá), Fundación Universitaria Juan de Castellanos y Universidad Santo Tomás

- Estrategias para mejorar Infraestructura y creación de nuevas empresas.

Es importante resaltar que el 16 de marzo de 2023, se dio a conocer una noticia positiva  para los empresarios del departamento de Boyacá, quienes presentaron su nueva estrategia para fortalecer la economía de esta parte del país, apostándole a la creación de nuevas fuentes de desarrollo en pro del bienestar de sus habitantes, las empresas más representativas de Boyacá se unieron para crear ‘Pro Boyacá Región Libertadora’, una alianza liderada desde el empresariado para trabajar de la mano con la gente, los gobiernos regionales y las autoridades nacionales con el propósito de construir una visión  compartida de aquí al 2050, que guíe la transformación y el progreso social del departamento y de la región. Es así como el futuro para las industrias y empresas territoriales del departamento presenta un panorama muy positivo, por lo que se requiere seguir aportando a este crecimiento desde el sector de la formación de personal calificado que apunte a las demandas de crecimiento de los sectores económicos de Boyacá.

- Mercado Laboral

- Tasa de empleo y desempleo de la región

En cuanto al mercado laboral, Boyacá mantiene una tasa de desempleo del 9,9% esto quiere decir que existen aproximadamente 58 mil boyacenses que están buscando empleo, y este hecho impacta directamente a la productividad de la Pymes, puesto que el 80% de estas están direccionadas al mercado local y por ello, su demanda se ha visto deteriorada, por otro lado, la ocupación en el 2022 alcanzó un nivel del 54,2% bajando 0,8 puntos porcentuales con respecto al año anterior, se debe resaltar que el subempleo dentro de esta dinámica aumentó significativamente a un 55%, lo que quiere decir que la generación de empleo en el departamento es poco atractiva para la oferta de mano de obra teniendo en cuenta que la población económicamente activa o fuerza de trabajo del departamento asciende a 584 mil personas y por lo tanto, la fuerza productiva con baja competitividad no genera los empleos atractivos para la mano de obra altamente calificada.

Tabla 5. Mercado laboral para el departamento de Boyacá

| CONCEPTO | 2023 (%) |
| --- | --- |
| % población en edad de trabajar | 77,5 |
| Tasa Global de Participación (TGP) | 59,5 |
| Tasa de Ocupación (TO) | 53,6 |
| Tasa de Desocupación (TD) | 9,9 |
| Tasa de Subocupación (TS) | 9,5 |
| CONCEPTO | 2023 (Miles) |
| Población total | 1.267 |
| Población en edad de trabajar (PET) | 982 |
| Fuerza de trabajo | 584 |
| Población ocupada | 526 |
| Población desocupada | 58 |
| Población fuera de la fuerza de trabajo | 398 |
| Subocupados | 55 |
| Fuerza de trabajo potencial | 60 |

Fuente: DANE – Gran Encuesta integrada de hogares

Según la gran encuesta integrada de hogares, y las proyecciones y verificaciones efectuadas por el DANE, en el departamento de Boyacá se encuentran ocupadas laboralmente 526.000 personas y los sectores más ocupados en su orden son: 1. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, 2. Comercio y reparación de vehículos y 3. Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana con el 54,4% de la oferta laboral del departamento. El siguiente cuadro detalla tal condición:

Tabla 6. Población ocupada según ramas de actividad CIIU 4 A.C. (en miles)

| CONCEPTO | 2023 (En miles) |
| --- | --- |
| OCUPADOS | 526 |
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 132 |
| Comercio y reparación de vehículos | 94 |
| Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana | 60 |
| Explotación de minas y canteras | 38 |
| Construcción | 32 |
| Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios | 32 |
| Alojamiento y servicios de comida | 31 |
| Industrias manufactureras | 31 |
| Transporte y almacenamiento | 27 |
| Actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos | 27 |
| Actividades financieras y de seguros | 7 |
| Información y comunicaciones | 7 |
| Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos | 6 |
| Actividades inmobiliarias | 2 |

Fuente: DANE – Gran Encuesta integrada de hogares

- Tasa de desempleo en el municipio de influencia

Por su parte, el desempleo en Tunja bajó a la mitad según el boletín técnico realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), al compararlo con el primer trimestre de 2022 con el 2023 paso de una tasa de 18,8 a 9,4 puntos. Este cambio reside en que se ha visto influenciado por la reactivación económica postpandemia, porque comparado con el año 2022 se encuentra un nivel estable de desempleo, similar a los años anteriores a la crisis causada por el COVID – 19.

“La Tasa de Desempleo en Tunja para el trimestre móvil marzo-mayo 2023 se ubicó en 9,4%, representando una disminución de 1,0 punto porcentual con respecto al trimestre móvil anterior (feb - abr 2023). Por otra parte, en comparación al mismo trimestre móvil del año pasado (mar- may 2022) corresponde a una disminución de 3,3 puntos porcentuales, significando una disminución considerable de la tasa de desempleo anualizada en Tunja.

La TD en Tunja para el trimestre móvil marzo – mayo 2023 se ubicó 1,7 puntos porcentuales por debajo de la TD de las 23 ciudades capitales y sus áreas metropolitanas, y 1,0 punto porcentual por debajo de la TD a nivel nacional; es importante destacar cómo la TD en Tunja se encuentra por debajo de la TD de las 23 ciudades y sus áreas metropolitanas y de la TD a nivel nacional desde el periodo móvil feb - abr.

Ilustración 11. Tasa de Desempleo (TD) – Trimestre móvil marzo – mayo 2023

Fuente: Breves del desempleo en Tunja. Trimestre móvil marzo -mayo 2023

- Análisis de la demanda laboral y la oferta educativa existente

Según el observatorio laboral y ocupacional del SENA para el año 2023 en el departamento de Boyacá, el número de vacantes disminuyo con respecto al año inmediatamente anterior un 11% para los hombres y un 5% para las mujeres, se evidencia una alta demanda para ocupaciones en el nivel tecnológico y técnico, así como nivel calificado y nivel elemental, como se puede evidenciar en la siguiente tabla:

Tabla 7. Vacantes de la APE nivel directivo, profesional, tecnólogos, calificados y elemental

| NOMBRE DE LA OCUPACIÓN | No. DE INSCRITOS ENERO - DICIEMBRE |  | PARTICIPACIÓN (%) |  | % VARIACIÓN 2023 VS 2022 |  | CONTRIBUCIÓN A LA VARIACIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 |  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  | MUJERES | HOMBRES | MUJERES | HOMBRES | MUJERES | HOMBRES | MUJERES | HOMBRES |
| TOTAL BOYACÁ | 11.562 | 11.966 | 100% | 100% | -11% | 5% | -11% | 5% |
| Total inscritos en ocupaciones de nivel directivo | 123 | 121 | 1,1% | 1,0% | -18,0% | -16,6% | -0,2% | -0,2% |
| Total inscritos en ocupaciones de nivel profesional | 2.100 | 1.906 | 18,2% | 15,9% | 17,6% | 20,6% | 2,4% | 2,9% |
| Total inscritos en ocupaciones de nivel técnicos profesionales – tecnólogos | 3.245 | 2.859 | 28,1% | 23,9% | 10,4% | 14,2% | 2,3% | 3,1% |
| Total inscritos en ocupaciones de nivel calificados | 4.426 | 5.288 | 38,3% | 44,2% | -30,7% | -4,1% | -15,0% | -2,0% |
| Total inscritos en ocupaciones de nivel elemental | 1.668 | 1.792 | 14,4% | 15,0% | -5,9% | 11,8% | -0,8% | 1,7% |

Fuente: Aplicativo WEB de la Agencia Pública de Empleo.  Cálculos OLO.

- Nuevos proyectos y potencialidades de generación de formación o empleo.

El Plan Estratégico Institucional 2023 – 2026 se formuló a partir de un diagnóstico institucional orientado a garantizar una construcción con enfoque pluralista y diferencial que permita la creación de valor público. Se utilizó una metodología hibrida con elementos de prospectiva y de diseño de pensamiento, desarrollada bajo un enfoque sistémico que buscó comprender las tendencias posibles o factores de cambio determinantes para escenarios futuros en el SENA

El Plan Estratégico 2023 – 2026 SENA SEMBRANDO EL CAMBIO; POR LA INCLUSIÓN, LA SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD HUMANA, tiene como puesta fundamental el campesinado del país; su accionar estará orientado a propiciar el reconocimiento de la población campesina en la vida social, cultural y económica del país con líneas de acción transversales para atender a esta población y generar capacidades para la articulación y consolidación de modelos asociativos campesinos. Para lograrlo ha formulado la estrategia campeSENA, cuya finalidad es contribuir a la soberanía alimentaria del país y a la calidad de la vida de la población campesina, mediante la trasformación productiva y sostenible de la economía aportando al logro de la paz total y la justicia social

Las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 consignan las apuestas del gobierno nacional para lograr la paz total y la justicia social. El plan de gobierno fue concebido con miras a desarrollar 5 grandes trasformaciones: 1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental. 2. Seguridad humana y justicia social. 3. Derecho humano a la alimentación. 4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática. 5. Convergencia regional.

El SENA por su misionalidad y presencia a nivel nacional tiene relación con todas las trasformaciones; sin embargo, su alineación principal está con la transformación de Seguridad Humana y Justicia Social, seguidas por las transformaciones de Seguridad Alimentaria, Transformación Productiva y la Convergencia Regional, conectadas a los actores diferenciales del cambio.

- Desempleo juvenil

La tasa de ocupación (TO) para el total de personas entre 15 y 28 años fue 44,5%, presentando una disminución de 1,3 p.p. comparada con el trimestre móvil diciembre 2022 - febrero 2023 (45,8%).

La tasa de desocupación de la población joven en la media nacional se ubicó en 19,3%, registrando un aumento de 0,6 p.p. frente al trimestre móvil diciembre 2022 - febrero 2023 (18,7%).

Analizando la zona de influencia del proyecto, El Departamento Nacional de Estadísticas afirma que la tasa de ocupación (TO) para el total de personas entre 15 y 28 años en la Ciudad de Tunja, para el trimestre Dic 23 a Feb24 presenta un porcentaje de 35,4% muy por debajo de la media nacional que es del 44,5%. En lo que refiere a la tasa de ocupación del primer trimestre del 2024 para la ciudad de Tunja, tenemos 21,1% diferencia negativa con respecto a la media nacional de 1,8 p.p.

A continuación, se presenta comparativo de la tasa de ocupación y desocupación de la población joven y su variación en el último año en el área de influencia del proyecto.

Tabla 8. Tasa Ocupación y desocupación juventud área de influencia

| CONCEPTO | Dic 22- Feb 23 (%) | Dic 23- Feb 24 (%) |
| --- | --- | --- |
| % población en edad de trabajar | 30,0 | 29,0 |
| Tasa Global de Participación (TGP) | 46,7 | 44,8 |
| Tasa de Ocupación (TO) | 38,0 | 35,4 |
| Tasa de Desocupación (TD) | 18,8 | 21,1 |
| % Fuera de la fuerza de trabajo / PET 15 a 28 años | 53,3 | 55,2 |
| Población en edad de trabajar (PET) | 139 | 141 |
| Población en edad de trabajar (PET) de 15 a 28 años | 42 | 41 |
| Fuerza de trabajo | 19 | 18 |
| Ocupados | 16 | 14 |
| Desocupados | 4 | 4 |
| Fuera de la fuerza de trabajo | 22 | 23 |
| % población en edad de trabajar | 30,0 | 29,0 |
| Tasa Global de Participación (TGP) | 46,7 | 44,8 |

Fuente: DANE – Gran Encuesta integrada de hogares

- Seguimiento a egresados SENA: nivel de vinculación laboral de los egresados SENA.

Se observa que en las vacantes relacionadas el indicador más alto para el año 2023 corresponde a las vacantes de nivel calificados, espacio para personal formado en ocupaciones específicas de acuerdo con los programas ofertados en el centro. La siguiente tabla muestra la participación y variaciones de los inscritos en ocupaciones durante el año 2023.

Tabla 9. Vacantes Nivel calificado

| NOMBRE DE LA OCUPACIÓN | NÚMERO DE INSCRITOS ANUAL ENERO - DICIEMBRE |  | PARTICIPACIÓN (%) |  | % VARIACIÓN 2023 VS 2022 |  | CONTRIBUCIÓN A LA VARIACIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 |  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  | M | H | M | H | M | H | M | H |
| Inscritos en ocupaciones de nivel Calificados | 4.426 | 5.288 | 100% | 100% | -31% | -4% | -31% | -4% |
| Secretarios | 21 | 3 | 0,5% | 0,1% | -56,3% | 200,0% | -0,4% | 0,0% |
| Recepcionistas y operadores de conmutador | 7 | 0 | 0,2% |  | -22,2% | -100,0% | 0,0% | 0,0% |
| Digitadores | 9 | 8 | 0,2% | 0,2% | 350,0% | 60,0% | 0,1% | 0,1% |
| Auxiliares contables, de tesorería y financieros | 284 | 187 | 6,4% | 3,5% | 25,7% | 125,3% | 0,9% | 1,9% |
| Cajeros de servicios financieros | 11 | 6 | 0,2% | 0,1% | -45,0% | 20,0% | -0,1% | 0,0% |
| Auxiliares de servicios financieros | 16 | 7 | 0,4% | 0,1% | -20,0% | -61,1% | -0,1% | -0,2% |
| Auxiliares de cartera y cobranzas | 1 | 3 | 0,0% | 0,1% | -87,5% | -25,0% | -0,1% | 0,0% |
| Auxiliares de nómina y prestaciones | 0 | 0 |  |  | -100,0% | -100,0% | 0,0% | 0,0% |
| Auxiliares administrativos | 723 | 623 | 16,3% | 11,8% | -41,1% | -22,0% | -7,9% | -3,2% |
| Auxiliares de talento humano | 54 | 10 | 1,2% | 0,2% | 63,6% | -9,1% | 0,3% | 0,0% |
| Auxiliares de tribunales | 2 | 0 | 0,0% |  | 100,0% | -100,0% | 0,0% | 0,0% |
| Auxiliares de archivo y registro | 38 | 15 | 0,9% | 0,3% | -81,6% | -87,5% | -2,6% | -1,9% |
| Auxiliares administrativos en salud | 32 | 5 | 0,7% | 0,1% | -23,8% | -66,7% | -0,2% | -0,2% |
| Auxiliares de biblioteca | 2 | 1 | 0,0% | 0,0% | -60,0% | -66,7% | 0,0% | 0,0% |
| Auxiliares de publicación y afines | 5 | 2 | 0,1% | 0,0% | 150,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| Auxiliares de información y servicio al cliente | 235 | 165 | 5,3% | 3,1% | -78,5% | -77,3% | -13,5% | -10,2% |
| Auxiliares de estadística y encuestadores | 7 | 3 | 0,2% | 0,1% | 250,0% | 200,0% | 0,1% | 0,0% |
| Auxiliares de correo y servicio postal | 0 | 0 |  |  | -100,0% |  | 0,0% |  |
| Carteros y mensajeros | 0 | 4 |  | 0,1% |  | 33,3% |  | 0,0% |
| Auxiliares de almacén | 40 | 105 | 0,9% | 2,0% | 17,6% | -41,3% | 0,1% | -1,3% |
| Auxiliares de compras e inventarios | 8 | 7 | 0,2% | 0,1% | 100,0% | 133,3% | 0,1% | 0,1% |
| Técnicos en asistencia y soporte de tecnologías de la información | 149 | 171 | 3,4% | 3,2% | -40,2% | -40,0% | -1,6% | -2,1% |
| Auxiliares en enfermería | 86 | 12 | 1,9% | 0,2% | -80,1% | -83,8% | -5,4% | -1,1% |
| Auxiliares de salud oral | 6 | 3 | 0,1% | 0,1% | -66,7% | -25,0% | -0,2% | 0,0% |
| Auxiliares en salud pública | 33 | 6 | 0,7% | 0,1% | 175,0% | 20,0% | 0,3% | 0,0% |
| Auxiliares de laboratorio clínico | 3 | 1 | 0,1% | 0,0% | -57,1% | 100,0% | -0,1% |  |
| Auxiliares en servicios farmacéuticos | 18 | 3 | 0,4% | 0,1% | -21,7% | -50,0% | -0,1% | -0,1% |
| Otros auxiliares de servicios a la salud | 0 | 1 |  | 0,0% | -100,0% | 100,0% | 0,0% |  |
| Auxiliares en mecánica dental | 1 | 0 | 0,0% |  | 100,0% |  |  |  |
| Auxiliares de educación para la primera infancia | 62 | 0 | 1,4% |  | 21,6% | -100,0% | 0,2% | 0,0% |
| Vendedores de mostrador | 71 | 20 | 1,6% | 0,4% | 69,0% | -39,4% | 0,5% | -0,2% |
| Mercaderistas e impulsadores | 920 | 858 | 20,8% | 16,2% | -4,2% | 75,8% | -0,6% | 6,7% |
| Cajeros de comercio | 30 | 16 | 0,7% | 0,3% | -23,1% | 0,0% | -0,1% | 0,0% |
| Recreadores | 13 | 9 | 0,3% | 0,2% | 333,3% | 125,0% | 0,2% | 0,1% |
| Acompañantes domiciliarios | 30 | 7 | 0,7% | 0,1% | 172,7% | 100,0% | 0,3% |  |
| Auxiliares del cuidado de niños | 14 | 0 | 0,3% |  | 55,6% |  | 0,1% |  |
| Manicuristas y pedicuristas | 10 | 1 | 0,2% | 0,0% | 150,0% | 100,0% | 0,1% |  |
| Cosmetólogos esteticistas | 3 | 0 | 0,1% |  | 50,0% |  | 0,0% |  |
| Técnicos instaladores de redes y líneas de telecomunicaciones | 9 | 4 | 0,2% | 0,1% | 800,0% | 33,3% | 0,1% | 0,0% |
| Auxiliares técnicos de instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de telecomunicaciones | 3 | 5 | 0,1% | 0,1% | 0,0% | -44,4% | 0,0% | -0,1% |
| Oficiales fontaneros y plomeros | 0 | 3 |  | 0,1% | -100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Instaladores de redes y equipos a gas | 3 | 16 | 0,1% | 0,3% | 100,0% | 1500,0% |  | 0,3% |
| Soldadores | 6 | 76 | 0,1% | 1,4% | 100,0% | 81,0% | 0,0% | 0,6% |
| Montadores de estructuras metálicas | 0 | 10 |  | 0,2% |  | 400,0% |  | 0,1% |
| Ornamentistas, forjadores y herreros | 0 | 4 |  | 0,1% | -100,0% | -20,0% | -0,1% | 0,0% |
| Tuberos | 0 | 0 |  |  |  | -100,0% |  | 0,0% |
| Carpinteros | 23 | 37 | 0,5% | 0,7% | 53,3% | -68,1% | 0,1% | -1,4% |
| Ebanistas | 0 | 1 |  | 0,0% | -100,0% | -75,0% | 0,0% | -0,1% |
| Oficiales de construcción | 2 | 79 | 0,0% | 1,5% | 0,0% | 11,3% | 0,0% | 0,1% |
| Trabajadores en concreto, hormigón y enfoscado | 0 | 0 |  |  |  | -100,0% |  | 0,0% |
| Enchapadores | 0 | 0 |  |  |  | -100,0% |  | -0,1% |
| Instaladores de material aislante | 0 | 1 |  | 0,0% |  | 0,0% |  | 0,0% |
| Pintores y empapeladores | 0 | 2 |  | 0,0% | -100,0% | -71,4% | 0,0% | -0,1% |
| Instaladores de pisos | 0 | 2 |  | 0,0% |  | 100,0% |  | 0,0% |
| Mecánicos industriales | 18 | 69 | 0,4% | 1,3% | -57,1% | -42,5% | -0,4% | -0,9% |
| Mecánicos de maquinaria textil, confección, cuero, calzado y marroquinería | 0 | 1 |  | 0,0% | -100,0% | -75,0% | 0,0% | -0,1% |
| Mecánicos de equipo pesado | 1 | 7 | 0,0% | 0,1% | -97,7% | -77,4% | -0,7% | -0,4% |
| Electricistas de vehículos automotores | 0 | 2 |  | 0,0% |  | 0,0% |  | 0,0% |
| Mecánicos de motos | 9 | 43 | 0,2% | 0,8% | 800,0% | 975,0% | 0,1% | 0,7% |
| Latoneros | 0 | 5 |  | 0,1% |  | -37,5% |  | -0,1% |
| Reparadores de aparatos electrodomésticos | 0 | 1 |  | 0,0% |  | 100,0% |  |  |
| Mecánicos electricistas | 5 | 14 | 0,1% | 0,3% | -16,7% | 7,7% | 0,0% | 0,0% |
| Auxiliares técnicos en electrónica | 26 | 47 | 0,6% | 0,9% | 8,3% | -9,6% | 0,0% | -0,1% |
| Mecánicos de otras pequeñas máquinas y motores | 0 | 2 |  | 0,0% |  | 100,0% |  | 0,0% |
| Operadores de máquinas para la preparación de fibras textiles | 1 | 1 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% |  |  |
| Operadores de telares y otras máquinas tejedoras | 1 | 1 | 0,0% | 0,0% | -50,0% | -50,0% | 0,0% | 0,0% |
| Operadores de máquinas de tintura, acabado textil y prendas | 1 | 1 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% |  |  |
| Analistas de calidad, textiles | 0 | 1 |  | 0,0% | -100,0% | 100,0% | -0,1% |  |
| Operadores de máquinas para coser y bordar | 24 | 9 | 0,5% | 0,2% | -7,7% | 100,0% | 0,0% |  |
| Cortadores de tela, cuero y piel | 26 | 12 | 0,6% | 0,2% | -68,7% | 500,0% | -0,9% | 0,2% |
| Operadores de máquinas y trabajadores relacionados con la fabricación de calzado y marroquinería | 0 | 1 |  | 0,0% | -100,0% | 100,0% | 0,0% |  |
| Inspectores de control de calidad, fabricación de productos de tela, piel y cuero | 0 | 1 |  | 0,0% | -100,0% | 100,0% | 0,0% |  |
| Operadores de control de procesos y máquinas para la elaboración de alimentos y bebidas | 11 | 10 | 0,2% | 0,2% | 120,0% | 233,3% | 0,1% | 0,1% |
| Operarios de planta de beneficio animal | 0 | 1 |  | 0,0% |  | 0,0% |  | 0,0% |
| Operarios de planta de procesamiento y empaque de pescado y mariscos | 1 | 8 | 0,0% | 0,2% | -80,0% | 700,0% | -0,1% | 0,1% |
| Operarios de máquinas para la elaboración de productos de tabaco | 0 | 0 |  |  |  | -100,0% |  | 0,0% |
| Procesadores fotográficos y de películas | 1 | 0 | 0,0% |  | 100,0% |  |  |  |
| Ensambladores de vehículos automotores | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Ensambladores de productos electrónicos | 14 | 15 | 0,3% | 0,3% | 100,0% | 1400,0% |  | 0,3% |
| Ensambladores e inspectores de aparatos y equipo eléctrico | 15 | 23 | 0,3% | 0,4% | 100,0% | 100,0% |  |  |
| Ensambladores, fabricantes e inspectores de transformadores y motores eléctricos industriales | 0 | 2 |  | 0,0% |  | 0,0% |  | 0,0% |
| Ensambladores e inspectores de productos mecánicos | 0 | 3 |  | 0,1% | -100,0% | 50,0% | 0,0% | 0,0% |
| Ensambladores e inspectores de ensamble de aeronaves | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Operadores de máquinas e inspectores de la fabricación de productos y componentes eléctricos | 1 | 0 | 0,0% |  | 100,0% |  |  |  |
| Ensambladores e inspectores de embarcaciones | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliares de producción gráfica | 35 | 48 | 0,8% | 0,9% | 6,1% | 77,8% | 0,0% | 0,4% |
| Instaladores residenciales y comerciales | 20 | 28 | 0,5% | 0,5% | 122,2% | 64,7% | 0,2% | 0,2% |
| Operarios de mantenimiento de instalaciones de abastecimiento de agua y gas | 0 | 1 |  | 0,0% |  | 100,0% |  |  |
| Vidrieros | 0 | 2 |  | 0,0% |  | 100,0% |  |  |
| Ayudantes electricistas | 33 | 111 | 0,7% | 2,1% | -25,0% | -35,1% | -0,2% | -1,1% |
| Ayudantes de mecánica | 14 | 69 | 0,3% | 1,3% | 16,7% | 15,0% | 0,0% | 0,2% |
| Otros reparadores nca | 0 | 1 |  | 0,0% |  | 0,0% |  | 0,0% |
| Tapiceros | 1 | 1 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -50,0% | 0,0% | 0,0% |
| Sastres, modistos, peleteros y sombrereros | 9 | 0 | 0,2% |  | 0,0% | -100,0% | 0,0% | 0,0% |
| Conductores de vehículos pesados | 0 | 95 |  | 1,8% | -100,0% | -20,8% | -0,1% | -0,5% |
| Operadores de bus, metro y otros medios de transporte colectivo y masivo | 1 | 41 | 0,0% | 0,8% | -66,7% | -41,4% | 0,0% | -0,5% |
| Conductores de vehículos livianos | 2 | 156 | 0,0% | 3,0% | -71,4% | 28,9% | -0,1% | 0,6% |
| Conductores de transporte de alimentos | 2 | 22 | 0,0% | 0,4% | 100,0% | 15,8% |  | 0,1% |
| Operadores de pequeñas embarcaciones | 0 | 1 |  | 0,0% |  | 100,0% |  |  |
| Operarios de rampa de transporte aéreo | 0 | 2 |  | 0,0% | -100,0% | -50,0% | 0,0% | 0,0% |
| Operarios portuarios | 0 | 0 |  |  |  | -100,0% |  | -0,2% |
| Operarios de cargue y descargue de materiales | 0 | 19 |  | 0,4% | -100,0% | 11,8% | -0,1% | 0,0% |
| Aparejadores | 0 | 3 |  | 0,1% |  | 50,0% |  | 0,0% |
| Operadores de máquinas para el trabajo de la madera | 2 | 18 | 0,0% | 0,3% | 100,0% | 800,0% |  | 0,3% |
| Operadores de máquinas para el trabajo del metal | 4 | 1 | 0,1% | 0,0% | 100,0% | -50,0% |  | 0,0% |
| Operadores de máquinas de soldadura | 1 | 3 | 0,0% | 0,1% | 100,0% | 200,0% |  | 0,0% |

Fuente: Aplicativo WEB de la Agencia Pública de Empleo.  Cálculos OLO.

- Contratos de aprendizaje

Se ha analizado el comportamiento de los contratos de aprendizaje celebrados en el
Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial de Tunja, durante los últimos 5 años, evidenciando que dicha ejecución está en el rango de los 2000 a 2500 aproximadamente; aunque las metas en los años 2021 y 2023, fueron menores a las de lo demás años, se evidencia el comportamiento ente las metas y la ejecución de los contratos lo que da como resultado los porcentajes de ejecución para cada uno de los años analizados.

Tabla 10. Contratos de aprendizaje y su ejecución en el centro de formación durante los últimos 5 años

| AÑO | CÓD. REGIONAL | REGIONAL | CÓD. CENTRO | CENTRO | METAS CONTRATOS APRENDICES SENA (INCLUYE CONTRATOS VOLUNTARIOS) | EJECUCIÓN | % EJECUCIÓN (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 15 | REGIONAL BOYACÁ | 9305 | CEGAFE | 2.669 | 2.538 | 95,09% |
| 2020 | 15 | REGIONAL BOYACÁ | 9305 | CEGAFE | 2.590 | 2.094 | 80,85% |
| 2021 | 15 | REGIONAL BOYACÁ | 9305 | CEGAFE | 1.235 | 2.415 | 195,55% |
| 2022 | 15 | REGIONAL BOYACÁ | 9305 | CEGAFE | 2.370 | 2.102 | 88,69% |
| 2023 | 15 | REGIONAL BOYACÁ | 9305 | CEGAFE | 1.770 | 2.402 | 135,71% |

Fuente: Aplicativo WEB de la Agencia Pública de Empleo.  Cálculos OLO.

Ilustración 12. Contratos de aprendizaje y su ejecución en el centro de formación durante los últimos 5 años

Fuente: Elaboración propia a partir de Aplicativo WEB de la Agencia Pública de Empleo.  Cálculos OLO.

- Organización territorial

- Localización y características geográficas del área de influencia

- Organización del territorio

- Infraestructura de transporte

- Características de la oferta educativa en la región

- Cobertura educativa,

- niveles de desescolaridad de la población

- Calidad de la formación

- Tasas de deserción

- Oferta de entidades de formación

## Contexto Interno - Institucional y gobernanza

- Gestión Misional o institucional del Centro de Formación

- Relación del proyecto con las políticas, orientaciones estratégicas, planes, programas y proyectos de la entidad

- Portafolio de respuesta a las demandas de los sectores productivo y social

- Capacidad actual y déficit de formación ofertada (en las líneas definidas para el proyecto)

- Programas ofertados y cupos por jornada

- Caracterización de ambientes y equipos

- Condiciones actuales en infraestructura: Aulas convencionales, aulas especializadas, talleres y otros espacios.

- Demanda insatisfecha (últimos 5 años)

- Número de aspirantes a programas de formación complementaria y titulada.

- Talento humano actual (planta y prestación de servicios)

- Análisis de las brechas de talento humano para la oferta

- Condiciones técnicas de los sistemas de información

- Gastos realizados durante los últimos tres (3) años en infraestructura, mantenimiento, operación y demás gastos por inversión. (Diligenciar Cuadro No. 1 anexo en Excel – Costos Históricos).

## Antecedentes

## Grupos de Interés

| Grupo de Interés | Interés o expectativa del grupo | Problemas percibidos por el grupo | Estrategia para responder a la expectativa del Grupo | Descripción de los espacios de participación (fechas y número de personas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Cadena de Valor

| Problema Central |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción de las Causas Directas | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |
| Descripción de los Efectos Directos | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |

## Objetivos

| Objetivo General |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fines | a. |  |
|  | b. |  |
|  | c. |  |

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS | PRODUCTOS |  | INDICADORES | META |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a. |  |  |  |  |
|  | b. |  |  |  |  |
|  | a. |  |  |  |  |
|  | b. |  |  |  |  |
|  | a. |  |  |  |  |
|  | b. |  |  |  |  |

*Si lo requiere inserte más filas para objetivos específicos, productos o indicadores.

## Población Objetivo

- Descripción de la Población Objetivo

Si la nueva construcción es para trasladar una sede o subsede existente, describir la siguiente información:

| No. Aprendices | No. Instructores | No. Personal Administrativo | Otro tipo de Población |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Descripción: Número: | Descripción: Número: |

## Justificación del Proyecto

## Alcance del Proyecto

## Alternativas

| Alternativas Analizadas | Descripción general de la alternativa | Seleccionada / Descartada | Criterios de selección de la alternativa |
| --- | --- | --- | --- |

Una vez definida la alternativa

## Descripción Técnica del Proyecto

## Alineación del proyecto a los objetivos estratégicos y contribución a las metas anuales y plurianuales para el cuatrienio

## Proyección de Programas para implementar / actualizar y nuevos diseños

## Proyección de la oferta frente a la demanda de formación (Cupos)

- Titulada (tecnólogos)

- Técnicos

- Operarios y auxiliares

- Complementaria

Proyección de la oferta en los distintos niveles a 10 años

| Nivel de formación | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecnólogos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Complementaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(La proyección de la oferta que se atenderá con la nueva construcción, se debe estructurar en cupos de acuerdo con los históricos e incrementos % anuales)

## Capacidad docente en la región (Instructores).

## Programa arquitectónico para desarrollar, numero de ambientes, talleres, áreas de bienestar, de apoyo, cuartos técnicos.

- Sistemas (Puntos de Conexión, Cuartos Técnicos)

- Caracterización de ambientes y equipos

- Capacidad de conectividad del Sector

- Recursos para los puntos de conexión del inmueble

- Capacidad de Energía eléctrica regulada (EER)

| Infraestructura propia directa de formación | Número de ambientes | Número de cupos | Total metros cuadrados |
| --- | --- | --- | --- |
| Aulas |  |  |  |
| Talleres |  |  |  |
| Insertar filas según programa arquitectónico del proyecto |  |  |  |

## Localización y condiciones del predio,

## Identificación del predio, cedula catastral, matricula inmobiliaria, estrato, uso actual.

## Legalidad del predio, titulación y certificado de libertad y tradición.

## Certificación de que el inmueble no se encuentra en zona de riesgo.

## Afectaciones

## Norma urbana que aplica al predio acorde al plan de ordenamiento territorial

## Licencias y permisos (En el caso de edificaciones existentes).

## Área construida, número de pisos.

## Avalúo comercial

## Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios.

## Certificación de pago de Impuestos.

## Certificación de pago de servicios públicos.

## Caracterización Ambiental

## Aspectos e impactos ambientales del proyecto

## Permisos ambientales requeridos para el proyecto.

| Descripción | Observación |
| --- | --- |
| Requiere licencia ambiental |  |
| Requiere diagnóstico ambiental |  |
| Requiere permisos ambientales |  |
| Requiere plan ambiental |  |

## Equipos e instalaciones que afectan la gestión ambiental y los usos significativos de energía

## Otros estudios que soportan el proyecto

| Descripción |  |
| --- | --- |
| Observación |  |
| Relación de Anexos |  |

## Talento Humano

## Grupos Internos de trabajo

## Planta de personal disponible

## Planta de Personal requerida (movimientos de personal y/o contratistas)

## Seguridad y salud en el trabajo

En este punto es necesario diligenciar el formato GIL-F-032 el cual se encuentra cargado en la plataforma CompromISO.

## Análisis de la Inversión en Infraestructura, Mantenimiento y Operación Realizados en los Últimos Tres (3) Años- Gastos de Operación

| CONCEPTO POR REVISAR | VIGENCIAS POR REVISAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 202.. | 202.. | 202.. | PROMEDIO MENSUAL UV Última Vigencia |
| ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES |  |  |  | $ - |
| APOYOS DE SOSTENIMIENTO - ALUMNOS |  |  |  | $ - |
| ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES |  |  |  | $ - |
| CAPACITACIÓN NO FORMAL |  |  |  | $ - |
| COMPRA DE SEMOVIENTES |  |  |  | $ - |
| CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES |  |  |  | $ - |
| DOTACIÓN Y ROPA DE TRABAJO |  |  |  | $ - |
| ENERGÍA |  |  |  | $ - |
| EQUIPO DE SISTEMAS |  |  |  | $ - |
| GAS NATURAL |  |  |  | $ - |
| GASTOS BIENESTAR ALUMNOS |  |  |  | $ - |
| IMPUESTO DE VEHÍCULO |  |  |  | $ - |
| IMPUESTO PREDIAL |  |  |  | $ - |
| MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES |  |  |  | $ - |
| MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO, TRANSPORTE Y SOFWARE |  |  |  | $ - |
| MAQUINARIA INDUSTRIAL |  |  |  | $ - |
| MATERIALES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL |  |  |  | $ - |
| MOBILIARIO Y ENSERES |  |  |  | $ - |
| MONITORES |  |  |  | $ - |
| OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS |  |  |  | $ - |
| OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NÓMINA |  |  |  | $ - |
| OTROS IMPUESTOS |  |  |  | $ - |
| OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |  |  |  | $ - |
| OTROS SERVICIOS PÚBLICOS |  |  |  | $ - |
| PAGOS SERVICIOS MÉDICOS CONVENCIONAL |  |  |  | $ - |
| PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA |  |  |  | $ - |
| SENTENCIAS |  |  |  | $ - |
| SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA |  |  |  | $ - |
| SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL-ACTIVIDADES CULTURALES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS |  |  |  | $ - |
| SERVICIOS MÉDICOS CONVENCIONALES |  |  |  | $ - |
| SERVICIOS PARA ESTÍMULOS |  |  |  | $ - |
| SERVICIOS PERSONALES - GASTOS BIENESTAR APRENDICES |  |  |  | $ - |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS |  |  |  | $ - |
| SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES |  |  |  | $ - |
| TELEFONÍA MÓVIL, TELÉFONO, FAX Y OTROS |  |  |  | $ - |
| VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR |  |  |  | $ - |
| VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR ÁREA ADMINISTRATIVA |  |  |  | $ - |
| VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL |  |  |  | $ - |
| VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE SINDICALES |  |  |  | $ - |
| OTROS |  |  |  | $ - |
| Total general | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Fuente: CEN Compromisos a 31 de diciembre de cada vigencia |  |  |  |  |

## Proyección de las Inversiones

## Proyección de la Inversión en Infraestructura

## Costos de la dotación requerida para satisfacer la demanda.

## Cantidad y el costo de los Instructores, personal administrativo y de mantenimiento

## Proyección de los Costos de Mantenimiento y Operación (5 años)

| CONCEPTO POR REVISAR | VALOR PROYECTADO VIGENCIA PROYECTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VALOR PROYECTO AÑO 1 | VALOR PROYECTO AÑO 2 | VALOR PROYECTO AÑO 3 | VALOR PROYECTO AÑO 4 | VALOR PROYECTO AÑO 5 | VALOR TOTAL HORIZONTE PROYECTO |
| ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES |  |  |  |  |  | $ - |
| APOYOS DE SOSTENIMIENTO - ALUMNOS |  |  |  |  |  | $ - |
| ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES |  |  |  |  |  | $ - |
| CAPACITACIÓN NO FORMAL |  |  |  |  |  | $ - |
| COMPRA DE SEMOVIENTES |  |  |  |  |  | $ - |
| CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES |  |  |  |  |  | $ - |
| DOTACIÓN Y ROPA DE TRABAJO |  |  |  |  |  | $ - |
| EQUIPO DE SISTEMAS |  |  |  |  |  | $ - |
| ENERGÍA |  |  |  |  |  | $ - |
| GAS NATURAL |  |  |  |  |  | $ - |
| ACUEDUCTO Y ASEO |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS BIENESTAR ALUMNOS |  |  |  |  |  | $ - |
| IMPUESTO DE VEHÍCULO |  |  |  |  |  | $ - |
| IMPUESTO PREDIAL |  |  |  |  |  | $ - |
| MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES |  |  |  |  |  | $ - |
| MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO, TRANSPORTE Y SOFWARE |  |  |  |  |  | $ - |
| MAQUINARIA INDUSTRIAL |  |  |  |  |  | $ - |
| MATERIALES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL |  |  |  |  |  | $ - |
| MOBILIARIO Y ENSERES |  |  |  |  |  | $ - |
| MONITORES |  |  |  |  |  | $ - |
| OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS |  |  |  |  |  | $ - |
| OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NÓMINA |  |  |  |  |  | $ - |
| OTROS IMPUESTOS |  |  |  |  |  | $ - |
| OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |  |  |  |  |  | $ - |
| OTROS SERVICIOS PÚBLICOS |  |  |  |  |  | $ - |
| PAGOS SERVICIOS MÉDICOS CONVENCIONAL |  |  |  |  |  | $ - |
| PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA |  |  |  |  |  | $ - |
| SENTENCIAS |  |  |  |  |  | $ - |
| SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA |  |  |  |  |  | $ - |
| SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL-ACTIVIDADES CULTURALES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS |  |  |  |  |  | $ - |
| SERVICIOS MÉDICOS CONVENCIONALES |  |  |  |  |  | $ - |
| SERVICIOS PARA ESTÍMULOS |  |  |  |  |  | $ - |
| SERVICIOS PERSONALES - GASTOS BIENESTAR APRENDICES |  |  |  |  |  | $ - |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS |  |  |  |  |  | $ - |
| SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES |  |  |  |  |  | $ - |
| TELEFONÍA MÓVIL, TELÉFONO, FAX Y OTROS |  |  |  |  |  | $ - |
| VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR |  |  |  |  |  | $ - |
| VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR ÁREA ADMINISTRATIVA |  |  |  |  |  | $ - |
| VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL |  |  |  |  |  | $ - |
| VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE SINDICALES |  |  |  |  |  | $ - |
| OTROS |  |  |  |  |  | $ - |
| Total general | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |

## Fuentes de financiación y/o convenios con entidades externas

## Organización del proyecto (Cronograma del proyecto completo)

## Plan de Trabajo

| ÍTEM | FASE O COMPONENTES Y ACTIVIDADES | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | VALOR APORTE SENA | VALOR APORTE EXTERNO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fase / Componente 1: |  |  | $ | $ | $ |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | HITO (Producto o entregable): |  |  |  |  |  |
| 2 | Fase / Componente 2: |  |  | $ | $ | $ |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | HITO (Producto o entregable): |  |  |  |  |  |
| 3 | Fase / Componente 3: |  |  | $ | $ | $ |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | HITO (Producto o entregable): |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

Si el proyecto requiere un horizonte mayor a la vigencia en el que se presenta y requiere su ejecución por fases, registre en la siguiente tabla

| Programación otras vigencias | Año 1 | Año 2 | Vr Año 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Numero de Fase |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |
| Valor que financia |  |  |  |
| Justificación |  |  |  |

## Mapa de Riesgos del Proyecto

| ÍTEM | Riesgos del Proyecto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descripción | Estrategia de Mitigación | Probabilidad | Impacto | Riesgo |
| Riesgo Técnico | Se pueden insertar varias filas según la cantidad de riesgos técnicos identificados, los cuales pueden relacionarse con el alcance, los requisitos, las estimaciones - presupuesto - restricciones, Tecnología, Procesos Técnicos, entre otros relacionados. |  |  |  | 0 |
| Riesgo de Gestión | Se pueden incluir varias casillas según la cantidad de riesgos de gestión identificados, los cuales pueden relacionarse con la dirección del proyecto, programas, portafolios, operaciones, organización, recursos, Comunicación. |  |  |  | 0 |
| Riesgo Financiero / contractual | Se pueden incluir varias casillas según la cantidad de riesgos financiero - contractual identificados, los cuales pueden relacionarse con contratación, proveedores, beneficiarios, entre otros relacionados |  |  |  | 0 |
| Riesgo Externo | Se pueden incluir varias casillas según la cantidad de riesgos externos identificados, los cuales pueden relacionarse con legislación, tasa de cambio, Ambiental, Sanitario, entre otros relacionados |  |  |  | 0 |

## Registro fotográfico.

## Instrucciones para el Diligenciamiento

- Generalidades:

El presente formato tiene por objetivo, estandarizar y guiar la formulación de proyectos de gestión que las dependencias de la Dirección General, Regionales y/o Centros de Formación realizan para la asignación de recursos ante la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo y su respectivo trámite en el Banco de Proyectos SENA.

El formato se diligencia una vez por cada proyecto a presentar. NO requiere ser impreso, sólo debe anexarse como soporte y posteriormente seguir su tránsito para validación y/o evaluación de las áreas competentes.

Cuando concluya el diligenciamiento del formato, por favor BORRE ESTAS INSTRUCCIONES y EL CUADRO DE CONTRO DE CAMBIOS y guarde el documento para el cargue en el aplicativo.

- Contenido del Formato:

| Nombre de la casilla o campo a diligenciar | Instrucción | Tener en cuenta |
| --- | --- | --- |
| - Caracterización del proyecto. | - Generalidades: Diligencie el cuadro con la información general del proyecto. | Esta información debe coincidir con la detallada más adelante en cada numeral correspondiente. |
|  | - Tipo de Proyecto: Marque con una (X) según aplique si el proyecto corresponde a una ampliación o a una construcción nueva. Escriba el objetivo principal del proyecto y el nombre de la Red de conocimiento que se enfocará el proyecto. Priorización: Asigne una posible condición que le otorgue prioridad al proyecto presentado | Nombre: Defina el nombre del proyecto. Se debe asignar un nombre corto que refleje el objetivo. No se debe adoptar el objetivo general como nombre del proyecto. Para identificar las redes de conocimiento del SENA, consulte: https://www.sena.edu.co/es-co/formacion/Paginas/redesConocimiento.aspx Clases de priorización: -Cumplimiento de indicadores estratégicos -Corresponde a una fase posterior para dar continuidad a un proyecto -Otra. Describir |
|  | - Información del Inmueble: Escriba la identificación del inmueble donde se pretende desarrollar el proyecto. Forma de adquisición: Marque con una (X) el tipo de adquisición con el que se recibe o se tiene el bien inmueble. Dirección/Matrícula Inmobiliaria/ Cédula Catastral: Escriba según la información que se relaciona en el CTL, Impuesto predial, escritura, resolución, certificación de nomenclatura, entre otros. Zona Geográfica: Escoger la opción entre Rural, Suburbana o Urbana. | Tener en cuenta la información que se relaciona en los documentos de tenencia del bien inmueble, así como los certificados expedidos por las oficinas correspondientes. |
|  | - Descripción Técnica: Relacionar las fechas proyectadas para iniciar o terminar la obra. Áreas: Relacionar las áreas actuales y las proyectadas. | Las fechas deben coincidir con el cronograma. Las áreas actuales relacionadas deben coincidir con las relacionadas con el avalúo comercial, en el caso de ser propio coincidir con lo registrado en los estados financieros del SENA. |
|  | - Fuentes de Financiación: Corresponde a los aportantes para la ejecución del proyecto. Si el proyecto solo lo ejecuta el SENA se deja en blanco el campo de entidades externas. - Valor desagregado: Se debe hacer una relación de los costos que tendrá el proyecto a detalle para verificación de rubros y proyección de gastos en operatividad y dotación. | Los financiadores pueden ser varios y corresponder a diferentes niveles: nacional, internacional, territorial, público o privado. Debe coincidir con lo relacionado en el ítem 8.5. La proyección de costos de operatividad debe coincidir con el ítem 8.4. |
| 2. Diagnóstico de la situación actual 2.1. Análisis del entorno del proyecto | 2.1.1. Contexto Externo: a) Demografía: Se deben describir las condiciones demográficas y la estructura poblacional del departamento, discriminando por grupo etario, género, | Con la información, se debe dar respuesta a: ¿Cuáles son las principales tendencias demográficas? ¿Cuáles son los factores determinantes de esta evolución demográfica? ¿Cuál es la composición de la población activa y cuál su evolución dentro de cada sector? |
|  | b) Aspectos sociales. Se deben caracterizar los grupos de individuos en la región de influencia, incluyendo las poblaciones vulnerables | Se debe describir: Porcentaje de población víctima del conflicto armado en el área de influencia del centro, teniendo en cuenta la atención realizada. Presencia y atención a población desmovilizada y/o en proceso de reincorporación: en el área de influencia del centro como zonas ZOMAC, ETCR, PDET, etc. Presencia de población perteneciente a grupos étnicos dentro del área de influencia del Centro: Afrodescendientes, Indígenas, entre otros. |
|  | c) Aspectos socio - culturales Identificar elementos de la cultura local y/o regional de importancia para el funcionamiento de una nueva sede, subsede u otra | La caracterización debe reflejar elementos como: ¿Existe alguna característica cultural que de relevancia a la zona? En caso de que exista, ¿es tal su relevancia que puede vender una imagen de marca determinada de la zona? En ese mismo contexto físico y geográfico, ¿cuál es el nivel de accesibilidad, así como de intercambio y relación con el interior y con el exterior? Las características naturales geofísicas, así como la herencia económica o patrimonio industrial, ¿contribuyen a ofrecer una imagen determinada del lugar (deportes, ecología, eco-museos, etc.)? ¿Existe una universidad o institución de renombre capaz de atraer empresas o técnicos de alto nivel? |
|  | d) Pobreza y desigualdad Describir las condiciones de pobreza y desigualdad de la zona, mediante la referencia a indicadores como el Índice de Pobreza multidimensional, GINI, u otros. | De acuerdo con las condiciones, justificar que las condiciones de marginamiento y pobreza en el territorio ameritan una acción institucional del SENA para liderar acciones de formación, emprendimiento y empresarismo, mediante el análisis del Índice de pobreza multidimensional. |
|  | e) Economía Describir cada uno de los elementos listados, haciendo uso de estadísticas oficiales. | Se debe describir la vocación productiva de la región por actividad económica, la estructura productiva según participación en el PIB y las principales apuestas productivas, mediante el análisis de: Las capacidades territoriales para la empleabilidad y el emprendimiento ¿Cuál es el porcentaje de actividad de cada sector en el conjunto de la economía y por tanto cuál es su base principal? ¿La actividad productiva está concentrada en unos pocos productos o es diversificada? ¿Cuáles son las características que definen la actividad económica, la estructura de las explotaciones, el tamaño de las empresas, etc.? ¿Se trata de sectores competitivos y con futuro? ¿Son sectores que están creando puestos de trabajo? ¿Cuáles son las condiciones de los sectores económicos menos relevantes? ¿Cuál es el grado de tecnología en la actividad económica? ¿Hay una infraestructura adecuada para desarrollar un nuevo tipo de actividades diferentes de las tradicionales? ¿Se mantienen las explotaciones o se están creando nuevas empresas?; ¿se crean y surgen empresas proveedoras de los nuevos servicios requeridos por el mercado? |
|  | f) Mercado laboral Describir cada uno de los elementos listados, haciendo uso de estadísticas oficiales. | Empleo: Identificar la tasa de desempleo en el municipio de influencia.: Determinar el análisis del contraste entre la demanda laboral y la oferta educativa existente en el área de influencia del centro de formación. Identificar los proyectos nuevos en expansión de inversión con el fin de identificar las potencialidades de generación deformación o empleo. ¿Qué perfiles caracterizan la oferta de trabajo? ¿coincide ésta con la demanda existente en la zona? ¿Encuentra trabajo la población activa en la localidad, o por el contrario existen movimientos migratorios importantes? ¿Cuál es la demanda de trabajo por sexos? ¿Cuál es el nivel de desempleo de la zona? Desempleo juvenil Identificar el porcentaje de desempleo de la población menor de 25 años, independientemente de su nivel de formación. Seguimiento a egresados SENA Identificar el nivel de vinculación laboral de los egresados SENA en el período de estudio en la zona de impacto, mediante el cruce de la información de Sofía Plus y aportes a la seguridad social del PILA. Contratos de aprendizajes Verificar el aseguramiento del número de aprendices matriculados en formación titulada cuenten con Contrato de Aprendizaje o se establezcan las alternativas de la realización de la etapa productiva en ambientes reales (numeral 7 del Acuerdo 000012 de 2006) |
|  | g) Organización territorial Describir cada uno de los elementos listados, haciendo uso de información oficial. | Es necesario identificar cómo las condiciones geográficas del territorio pueden afectar la formación a brindar, por factores de conectividad vial para el desplazamiento de la población beneficiaria de la nueva oferta, distancias, seguridad, los servicios que se prestan en el territorio, entre otros. |
|  | h) Características de la oferta educativa en la región Describir cada uno de los elementos listados, haciendo uso de estadísticas oficiales. | Al identificar las características de la oferta educativa en la región, se busca conocer la cobertura educativa, niveles de desescolaridad de la población, calidad de la formación y tasas de deserción, entre otros, como mecanismo para proyectar la demanda futura. |
|  | i) Oferta de entidades de formación. | Identificación de la competencia de entidades de formación y su oferta formativa en la región. |
|  | 2.1.2. Contexto Interno – Institucional y Gobernanza SENA a) Gestión Misional o institucional del Centro de Formación: Describir la vocación del Centro de Formación | La gestión misional del Centro debe corresponder con la vocación del territorio |
|  | b) Relación del proyecto con las políticas, orientaciones estratégicas, planes, programas y proyectos de la entidad | Identificar el aporte que el proyecto realizará a la proyección institucional, con el Plan Estratégico Institucional-PEI-SENA, así como la articulación con las políticas nacionales, regionales y locales. Adicionalmente describir si la propuesta tiene fundamento en planes tecnológicos y elementos de prospectiva. |
|  | C) Portafolio de respuesta a las demandas de los sectores productivo y social Desarrollar los elementos listados -Articulación con la planeación territorial y/o agendas productivas -Esquema institucional regional / local (instancias administrativas) | Identificar la oferta institucional y la coherencia con las condiciones territoriales, y fundamentados en los planes tecnológicos y elementos de prospectiva. |
|  | d) Capacidad actual y déficit de formación ofertada (en las líneas definidas para el proyecto) | -Programas ofertados y cupos por jornada -Caracterización de ambientes y equipos -Condiciones actuales en infraestructura: Aulas convencionales, aulas especializadas, talleres y otros espacios. |
|  | e) Demanda insatisfecha | Número de aspirantes a programas de formación certificada y titulada |
|  | f) Talento humano actual |  |
|  | g) Análisis de las brechas de talento humano para la oferta. |  |
|  | h) Condiciones técnicas de los sistemas de información |  |
|  | i) Gastos realizados durante los últimos tres (3) años en infraestructura, mantenimiento, operación y demás gastos por inversión. | Es necesario diligenciar el cuadro anexo: Históricos de gastos de operación por cada grupo de ítems: Costos de Operación vigilancia Identificar la cantidad de servicios requeridos para la edificación o predio, establecido en el proyecto. Una vez identificada la necesidad aplicar las tarifas vigentes, establecidas por la super intendencia de vigilancia para los servicios a prestar con el fin de obtener el valor mensual. Para el año 1 establecer el número de meses de la vigencia en los cuales se prestarán los servicios, partiendo desde la fecha de operación de la sede hasta el mes de diciembre de dicho año. Para las siguientes vigencias se debe proyectar los costos de los servicios establecidos con el incremento anual por IPC. Incluir los datos por vigencia en la tabla x. Costos de servicios de aseo y cafetería. Identificar la cantidad de servicios y de insumos requeridos para la edificación o predio, establecido en el proyecto. Una vez identificada la necesidad aplicar las tarifas vigentes, establecidas en el Acuerdo Marco de Precios para los servicios a prestar con el fin de obtener el valor mensual. Para el año 1 establecer el número de meses de la vigencia en los cuales se prestarán los servicios, partiendo desde la fecha de operación de la sede hasta el mes de diciembre de dicho año. Para las siguientes vigencias se debe proyectar los costos de los servicios establecidos con el incremento anual por IPC. Incluir los datos por vigencia en la tabla x. Servicios Públicos. Identificar el consumo estimado de energía, agua y gas (si es el caso), aplicarlo a la tarifa vigente establecida en el municipio o ciudad para tener el costo mensual. Para el año 1 establecer el número de meses de la vigencia en los cuales se prestarán los servicios, partiendo desde la fecha de operación de la sede hasta el mes de diciembre de dicho año. Para las siguientes vigencias se debe proyectar los costos de los servicios establecidos con el incremento anual por IPC. |
|  | 2.2 Antecedentes Se refiere a las situaciones preexistentes que llevan a la situación problema y a los intentos de solución se han realizado anteriormente, haciendo referencia a las acciones emprendidas o en curso, para solucionar o enfrentar el problema | Si es el caso, señale si el proyecto corresponde a alguno de los siguientes antecedentes: Da continuidad a un proyecto de vigencias anteriores (fases) Responde a una acción de mejora derivada de una auditoría interna o externa. Responde al cumplimiento de una directiva nacional coyuntural |
|  | 2.3 Grupos de Interés. Se debe construir una MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES relacionados con la situación problemática y con la ejecución de acciones para su posible solución, señalando el papel que podrían desempeñar, así como sus intereses, expectativas y posición frente al problema y las posibles soluciones. Identificar potenciales alianzas con entidades públicas o privadas, que aporten en la creación del centro o en el fortalecimiento de su proceso formativo de educación superior. | Para la elaboración de la matriz de identificación de participantes, se deben considerar preguntas como: ¿Cuál es la naturaleza de los grupos o individuos con interés en el Proyecto? El análisis de grupos de interés debe realizarse de manera paralela a la identificación del problema. Los actores participantes de un proyecto son todas las personas, grupos y organizaciones que están relacionados tanto con el problema identificado como con la ejecución de acciones que se deriven de su posible solución. Así, Los actores participantes pueden clasificarse en beneficiarios, cooperantes, oponentes y perjudicados dependiendo de su posición frente a la problemática, oportunidad o posibles soluciones. Es determinante observar no solo los actores participantes sino también el relacionamiento entre sí, planteando potenciales planes de acción para abordar posibles conflictos. ¿Se observa una disposición por parte del sector privado a invertir? ¿Existe algún otro tipo de fuente de recursos posible? |
|  | 2.4 Cadena de valor |  |
|  | 2.5. Objetivo | Describa los objetivos Generales y específicos del proyecto planteado. |
|  | 2.6 Población Objetivo: | A quién beneficia el proyecto. |
| - Justificación del Proyecto. | Identificar los beneficios y costos socioeconómicos: describir los cambios en clave de beneficios económicos y sociales para el territorio. |  |
| - Alcance del Proyecto | Definir las grandes acciones que se requiere realizar para obtener la obra solicitada. |  |
| - Alternativas | Describir qué alternativas existen diferentes a la creación de una obra |  |
| - Descripción Técnica del Proyecto | Corresponde a los elementos técnicos que componen el desarrollo del proyecto. - Parte de la descripción de la cadena de valor y la identificación de la alineación del proyecto a los objetivos estratégicos y contribución a las metas anuales y plurianuales para el cuatrienio. - Proyección de Programas para implementar / actualizar y nuevos diseños. | Cruzar la información de la demanda del sector con la oferta formativa vigente y proyectada en la propuesta. |
|  | 6.2.1 Proyección de la oferta, frente a la demanda de formación, frente al déficit o demanda insatisfecha de 5 años en cada uno de los niveles En este caso se debe diligenciar 1 tabla: Proyección de la oferta, demanda de formación. - Análisis de los indicadores de aprendices a formar en los distintos niveles de la oferta del SENA, frente a la inversión propuesta en un horizonte de 5 a 10 años. 6.2.2 Capacidad docente en la región. | Se requiere describir los sectores que requieren actualizar la oferta de formación considerando factores tecnológicos, proyectos productivos, ambientales, alianzas estratégicas, fuentes de energía, entre otros, de tal manera que se puedan identificar las ocupaciones con mayor relevancia de acuerdo con los criterios de pertinencia y proyección de los sectores. - Proyección de la oferta frente a la demanda de formación, estableciendo proyecciones de matrícula según el proyecto de infraestructura y lineamientos técnicos. - Contrastar los Indicadores de aprendices a formar en los distintos niveles de la oferta del SENA, frente a la inversión propuesta en un horizonte de 10 años. |
|  | 6.3. Programa arquitectónico para desarrollar, numero de ambientes, talleres, áreas de bienestar, de apoyo, cuartos técnicos. (Diligenciar tabla, insertar filas según el programa arquitectónico del proyecto) Describir las proyecciones técnicas y anexar estudios y diseños | -Sistemas (Puntos de Conexión, Cuartos Técnicos) -Caracterización de ambientes y equipos -Capacidad de conectividad del Sector -Recursos para los puntos de conexión del inmueble -Capacidad de Energía eléctrica regulada (EER) |
|  | 6.4. Localización y condiciones del predio, estrato, uso actual. Por cada uno de los ítems relacionados, se deben anexar los documentos solicitados. | Si el proyecto requiere un proceso de adquisición por modalidades de compra, donación o comodato, ser debe describir en la |
|  | 6.5. Caracterización Ambiental | Aspectos e impactos ambientales a partir de las actividades realizadas del proyecto. Permisos ambientales requeridos para el proyecto Equipos e instalaciones que afectan la gestión ambiental y los usos significativos de energía Especificar las redes hidrosanitarias Normativa relacionada al aspecto ambiental (nacional y Local), describir el estado de cumplimiento del requisito normativo. |
|  | 6.6 Otros estudios que soportan el proyecto |  |
|  | 6.7 Talento Humano Contrastar el talento humano disponible y requerido y si se requiere ampliar la cantidad de personas para la nueva sede: | 6.7.1. Grupos Internos de Trabajo 6.7.2. Planta de personal disponible. 6.7.3. Planta de personal Requerida (movimiento de personal y/o Contratistas) |
|  | 6.8. Seguridad y salud en el trabajo | Diligenciar el formato GIL-F-032. |
| - Análisis de la Inversión en Infraestructura, Mantenimiento y Operación Realizados en los Últimos Tres (3) Años- Gastos de Operación | Anexar el presupuesto general por componentes o fases, desagregando las grandes actividades | -Proyección Costos de Operación vigilancia: Aplicar las tarifas vigentes, establecidas por la super intendencia de vigilancia para los servicios a prestar con el fin de obtener el valor mensual. Para el año 1 establecer el número de meses de la vigencia en los cuales se prestarán los servicios, partiendo desde la fecha de operación de la sede hasta el mes de diciembre de dicho año y Para las siguientes vigencias se debe proyectar los costos de los servicios establecidos con el incremento anual por IPC. -Proyección Costos de servicios de aseo y cafetería: Aplicar las tarifas vigentes, establecidas en el Acuerdo Marco de Precios para los servicios a prestar con el fin de obtener el valor mensual. Para el año 1 establecer el número de meses de la vigencia en los cuales se prestarán los servicios, partiendo desde la fecha de operación de la sede hasta el mes de diciembre de dicho año y para las siguientes vigencias se debe proyectar los costos de los servicios establecidos con el incremento anual por IPC. -Proyección Servicios Públicos: Identificar el consumo estimado de energía, agua y gas (si es el caso), aplicarlo a la tarifa vigente establecida en el municipio o ciudad para tener el costo mensual. Para el año 1 establecer el número de meses de la vigencia en los cuales se prestarán los servicios, partiendo desde la fecha de operación de la sede hasta el mes de diciembre de dicho año y para las siguientes vigencias se debe proyectar los costos de los servicios establecidos con el incremento anual por IPC. |
| 8. Proyección de las Inversiones | 8.1 Proyección de las Inversiones en la infraestructura. 8.2 Costos de la dotación requerida para satisfacer la demanda. |  |
|  | 8.3 Cantidad y el costo de los Instructores, personal administrativo y de mantenimiento |  |
|  | 8.4 Proyección de los Costos de Mantenimiento y Operación (5 años) |  |
|  | 8.5 Fuentes de financiación y/o convenios con entidades externas |  |
|  | 8.6 Organización del proyecto 8.6.1 Diligenciar la tabla de acuerdo con las grandes actividades a lo largo del horizonte del proyecto y sus costos |  |
| - Mapa de Riesgos del Proyecto | Diligenciar la tabla de acuerdo con la metodología de riesgos del SENA. |  |
| - Registro fotográfico | Adjuntar registro fotográfico completo del bien inmueble en su estado actual, fotos internas y externas | Las imágenes deben estar a color y contar con buena resolución. Fotografías de diferentes ángulos en los cuales se pueda detallar el área de intervención, inclinación, entorno, vías, afectaciones. En caso de ser ampliación adjuntar registro fotográfico interno del bien inmueble existente. |

Control De Cambios

| VERSION | FECHA DE ENTRADA EN VIGENTE | NATURALEZA DEL CAMBIO |
| --- | --- | --- |
| 01 |  | Creación del documento |
| 02 | 2024/08/08 | Actualización Plantilla |
| 03 | 2025/06/30 | Actualización plantilla incluyendo etiquetado y Versión. |