OTROSI No.1 MODIFICATORIO AL CONTRATO DE MINIMA CUANTÍA No. MCT-016-2025 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TURBANA – BOLÍVAR Y M & H INVERSIONES Y PROYECTOS SAS NIT 901.600.280-4

| MODIFICATORIO | 001 |
| --- | --- |
| No. | MCT-016-2025 |
| Contratante | MUNICIPIO DE TURBANA REP. LEGAL MAICOL ANDRES OLASCUAGA ARRIETA |
| Contratista | M & H INVERSIONES Y PROYECTOS SAS REP. CRISTINO ALBERTO JARABAS MARTÍNEZ |
| NIT | 901.600.280-4 |
| Objeto | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL DE TURBANA SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. |
| Valor Contrato | TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 40/100 ($31.871.966,40) M/CTE. |
| Valor adición | QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($15.869.588,oo) M/CTE. |
| Plazo de Ejecución Inicial | Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y la suscripción del acta de inicio. |
| Plazo adicional | Un (01) mes. |
| Supervisor | SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |

| Entre los suscritos a saber: MAICOL ANDRES OLASCUAGA ARRIETA, Mayor de edad, con domicilio y residencia en el Municipio de Turbana, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.051.443.798 expedida en Turbana , obrando en su calidad de Alcalde Municipal de Turbana Bolívar mediante acta de posesión de fecha 19 de Diciembre de 2023 , por tanto representante constitucional y legal del mismo, quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO, por una parte y de otra parte CRISTINO ALBERTO JARABAS MARTÍNEZ, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No 73.204.838, quien obra en nombre de M & H INVERSIONES Y PROYECTOS SAS identificado con NIT No 901.600.280-4, hemos convenido la celebración del presente Otrosí No. 01, de conformidad con las siguientes consideraciones: - Que el contrato fue suspendido el día 29 de diciembre de 2026. - Que el contrato fue reiniciado el día 17 de febrero de 2026, habiéndose superado todas las causales de la suspensión. - Que mediante acta de ajustes No. 1 del trece (13) de enero de 2026, las partes acuerdan realizar modificaciones al contrato que implican adición presupuestal equivalente a QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($15.869.588,oo) M/CTE, valor que no supera el 50% del inicialmente contratado, y para su ejecución se requiere prórroga en tiempo por un (01) mes más. - Que es viable realizar la presente acta de acuerdo con las solicitudes establecidas. En consecuencia, este acto administrativo se regirá por las siguientes clausulas: CLAUSULAS: |  |
| --- | --- |
| PRIMERA.- OBJETO: | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL DE TURBANA SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. |
| SEGUNDA.- PRORROGA EN EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN: | Un (01) mes. |
| TERCERA- ADICIONAR AL CONTRATO: | QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($15.869.588,oo) M/CTE |
| CUARTA.- GARANTÍA | EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigente las garantías estipuladas en la cláusula decima quinta del contrato, durante todo el tiempo que demande su ejecución, en consecuencia, se obliga a modificar las garantía en virtud de esta adición y prórroga. |
| QUINTA.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: | Las demás cláusulas del Contrato de Prestación de servicios continuaran vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes. |
| SEXTA.- PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN: | El presente Otrosí No. 1 se perfecciona con la respectiva firma de las partes y se legalizará con los documentos necesarios requeridos por parte de la alcaldía municipal de Turbana para tal fin. |
| ANEXO: | Solicitud de disponibilidad presupuestal, Justificación, Copia del anexo técnico y CDP correspondiente al adicional del contrato No 231 de fecha 13-02-2026. |
| Para constancia se firma por los partes el presente acto administrativo, en la plataforma Secop II. |  |
| LA ENTIDAD | MAICOL ANDRES OLASCUAGA ARRIETA ALCALDE MUNICIPAL DE TURBANA |
| EL CONTRATISTA | CRISTINO ALBERTO JARABAS MARTÍNEZ CC No 73.204.838 REP. LEGAL M & H INVERSIONES Y PROYECTOS SAS NIT. No. 901.600.280-4 |

Proyectó: KLGP, Secretaria de Planeación y O.P.

Revisó y aprobó: RAG, Asesor Jurídico Externo de Contratación.