MATRIZ DE RIESGO

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | GENERAL | Interno | Planeación | Operacional | Que se presenten errores involuntarios en los documentos previos o en sus anexos. | Dilatar o imposibilitar la celebración o ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Entidad Estatal | Verificar la documentación de los encargados del proceso en la etapa de planeación | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Inicio de la etapa precontractual. | Una vez publicado el proceso | Mediante la verificación de los estudios y documentos previos conforme a la ley | Hasta la adjudicación del contrato |
| 2 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Que el contratista no realice adecuadamente el mantenimiento de los equipos a la Administración Departamental | Insatisfacción de la necesidad de la entidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Solicitar al contratista garantía de cumplimiento del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista / Entidad Estatal | Desde la celebración del contrato | Desde el inicio del contrato | La verificación del cumplimiento del objeto mediante las actas de supervisión | Durante la ejecución del contrato |
| 3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Que los elementos suministrados a la entidad presenten mala calidad o deficiencias o que no cumplan con los requerimientos exigidos | Que los servicios prestados por el contratista no tengan las condiciones requeridas o sean deficientes. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Solicitar al contratista la garantía de Calidad de los bienes. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista / Entidad Estatal | Desde la Celebración del Contrato | Una vez legalizado el contrato | Aprobación de las garantías constituidas | Durante de ejecución del contrato |
| 4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Que el contratista no realice los pagos de los salarios y prestaciones sociales a sus trabajadores | Retraso en la ejecución del contrato, posibles litigios por el pago de acreencias laborales | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Solicitar al contratista la garantía del pago de Salarios y prestaciones sociales Revisión por parte del supervisor del contrato del cumplimiento de la obligación | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista / Entidad Estatal | Desde la Celebración del Contrato | En la liquidación del Contrato | Aprobación de las garantías constituidas Revisión del cumplimiento del pago de las prestaciones sociales | Durante ejecución del contrato |
| 5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | No entregar los servicios de mantenimiento y/o repuestos del contrato, de acuerdo con la oferta presentada y a lo establecido en la invitación pública | Incumplimiento del contrato | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Requerimientos del supervisor para el cumplimiento contractual, especificaciones y elementos del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista | Inmediato | Hasta su Liquidación | Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor | Desde la fecha de suscripción del Contrato hasta su Liquidación |
| 6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | No realizar los mantenimientos dentro del plazo del contrato | Incumplimiento del contrato. | 3 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Requerimientos del supervisor para el cumplimiento contractual, especificaciones técnicas del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista | Desde el Inicio del Contrato | En la liquidación del Contrato | Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor | Desde la fecha de suscripción del Contrato hasta su Liquidación |