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DESCRIPCION
	


CONSECUENCIA
	
PROBABILIDAD
	
	
VALORACION DEL RIESGO
	CATEGORIA
	
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	



Tratamiento / Controles a ser implementados
	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
	
¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	MONITOREO Y REVISION

	No
	CLASE
	
FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	
	
	
	IMPACTO
	
	
	
	
	
Probabilidad
	Impacto
	
Valoración del riesgo
	


Categoría
	
	
	
	
	

¿Cómo se realiza el monitoreo?
	

Periodicidad

	







1
	Especifico
	
interno
	Ejecución
	Operacional
	







Pago rechazado o Incorrecto
	







No satisfacción de la Necesidad
	







3
	







4
	







7
	Alto
	
Entidad Contratante
	






Obligación de Validación de la información por parte de la Fiduciaria
	







1
	







1
	







2
	


Bajo
	







SI
	







supervisor del contrato
	





Desde la fecha de suscripción del acta de inicio
	






Hasta la terminación del plazo contractual
	


A través de informes parciales que se genere el supervisor del contrato y comunicación con las demás personas que manejan la información a fin de canalizarla correctamente
	






de acuerdo al plazo de ejecución

	





2
	General
	Interno
	Planeación
	Financiero
	




No disponibilidad de los recursos en la diferentes vigencias correspondientes a la duración del contrato
	




Vulneración a los principios de planeación y legalidad
	





2
	





7
	





8
	Alto
	
Entidad Contratante
	




Planeación del presupuesto y análisis de los recursos.
	





1
	





1
	





2
	

Bajo
	






SI
	





Área financiera/Contra tante
	




Desde la planeación del contrato
	




Última vigencia duración del contrato.
	



Control por parte del Área Financiera, aprobación vigencias futuras.
	



Duración de vigencias del contrato.










	







3
	General
	
Interno
	Planeación
	Operacional
	






Terminación anormal del proceso de selección por indebida planeación
	



No suscripción del contrato afectando la prestación del servicio y la reputación y legitimidad de la entidad
	







2
	







2
	







4
	Bajo
	
Entidad Contratante
	




Asesoría en la elaboración de estudios previos, debida planeación del plan de adquisiciones, estudio revisión y aprobación por parte del ordenador del gasto
	







1
	







1
	







2
	


Bajo
	







SI
	






Área Jurídica
	





Desde el cargue al SECOP
	






Hasta la fecha de suscripción del contrato
	





Control plan de adquisiciones calidad y completitud de estudios previos y demás documentos que hagan parte del proceso de selección
	






diario durante el proceso

	







4
	Especifico
	
Interno
	Ejecución
	Operacional
	
Riesgo por entrega de información errada. Se materializa cuando la entidad entrega, para la ejecución del contrato, información errada o desactualizada y el contratista ejecuta actividades propias del objeto contractual y de sus obligaciones con dicha información.
	






No satisfacción de la necesidad de la Entidad.
	







2
	







2
	







4
	Bajo
	
Entidad pública contratante
	
Revisión continúa de la información entregada al contratista y verificación de fuentes. Unificación de criterios para el manejo de la información, usando como medio las reuniones técnicas que se efectúen.

Asignación de una persona enlace para canalizar la información.
	







1
	







1
	







2
	


Bajo
	







SI
	




Supervisor / Interventor del contrato.
	





Desde la suscripción del acta de inicio.
	





Hasta la finalización del plazo contractual
	

A través de los informes parciales que se generen del contrato e interventoría y/o supervisión, con el fin de canalizar la información proporcionada durante la ejecución contractual.
	




Semanal y/o mensual durante la ejecución del contrato.
















	







5
	Especifico
	
Interno
	Ejecución
	Operacional
	
Riesgo por uso de información errada. Al contrario del anterior se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones debe recopilar la información entregada por el MUNICIPIO y esta no corresponde con lo requerido para el
desarrollo del contrato.
	





Incumplimiento de las obligaciones del contrato
	







3
	







4
	







7
	Alto
	
Contratista
	



proyección de planes de contingencia, revisión periódica al cumplimiento de las obligaciones, solicitud de informes del contratista, verificación de la información con los directamente beneficiados
	







1
	







1
	







2
	


Bajo
	







SI
	




Supervisor / Interventor del contrato.
	





Desde la suscripción del acta de inicio.
	





Hasta el cumplimiento de plazo contractual
	

A través de informes parciales que se generen en la ejecución del contrato con el fin de canalizar la información proporcionada durante la ejecución del contrato
	







Mensual

	












6
	Especifico
	
Externo e Interno
	Ejecución
	Operacional
	


Riesgo de liquidez de fondeo: Contingencia de no poder cumplir plenamente de manera oportuna y eficiente los flujos de caja esperados e inesperados, vigentes y futuros sin afectar el curso de las operaciones diarias o la condición financiera de la entidad. Se manifiesta en insuficiencia de activos líquidos disponibles. Este riego se aplicará siempre y cuando se deban a acciones u omisiones atribuibles a la fiduciaria
	




No poder cumplir plenamente, de manera oportuna y eficiente los flujos de caja esperados e inesperados, vigentes y futuros sin afectar las operaciones diarias o la condición financiera de la entidad
	












2
	












3
	












5
	Moderado
	
Contratista
	







Para mitigar el riesgo se debe implementar un modelo de liquidez el cual establece los límites mínimos de liquidez en diferentes horizontes de tiempo y entorno de mercado y determina en caso de ser necesario al máximo retiro probable
	












2
	












1
	












3
	


Bajo
	












SI
	











Contratista - Supervisor del contrato.
	











Desde la adjudicación
	










Hasta la finalización del plazo contractual
	











Verificación de implementación de modelo de liquidez
	











de acuerdo al plazo de ejecución

	

7
	Especifico
	
Externo
	Ejecución
	Financiero
	Pérdida en el valor del portafolio por efectos de cambios en el precio de los instrumentos financieros (Riesgo de mercado).
	Afectación en los recursos de inversión del proyecto
	

2
	

4
	

7
	Medio
	
Contratista
	Seguimiento al comportamiento de la economía mundial y el desempeño de las distintas variables que afectan las inversiones.
	


1
	


1
	

2
	

Bajo
	

SI
	

Contratista
	
Desde la adjudicación
	Hasta la finalización del plazo contractual
	Seguimiento por parte del Comité Fiduciario
	
Trimestral
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8
	Especifico
	
Interno
	Ejecución
	Operacional
	Pérdidas de información por deficiencias, fallas o inadecuaciones en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.
	Incumplimiento de las obligaciones del contrato
	




2
	




3
	




3
	Moderado
	
Contratist a
	




Realizar copias de seguridad de toda la información generada producto de la
ejecución del contrato.
	


1
	


1
	

2
	Bajo
	

SI
	

Contratista
	
Desde la adjudicación
	Hasta la finalización del plazo contractual
	
Controles internos por parte del contratista
	

Mensual

	

9
	Especifico
	
Interno
	Ejecución
	Operacional
	Pérdidas de recursos por falta de seguimiento del uso de los recursos.
	Incumplimiento de las obligaciones del contrato
	




3
	




4
	




7
	Alto
	
Contrat ista
	



Realizar seguimiento de los recursos por cada fuente de financiación mediante
conciliaciones bancarias.
	


1
	


1
	

2
	

Bajo
	

SI
	

Área financiera/Contra tante
	
Desde la adjudicación
	Hasta la finalización del plazo contractual
	
Seguimiento por parte del Comité Fiduciario
	

Trimestral
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