Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20255620024063

Fecha: 26-12-2025

*20255620024063*

MEMORANDO

(562)

Bogotá, D.C.,

PARA: 		LADY JOHANNA MEDINA MURILLO

Jefe Oficina de Control Interno

DE: 		CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSAN

Alcaldesa Local de Tunjuelito

ASUNTO:  	Respuesta a socialización informe preliminar de seguimiento y/o monitoreo al proceso FDLT-LP-220-2024 – Contrato N° 623 de 2024 – Alcaldía Local de Tunjuelito – radicado 20251500492143.

Cordial saludo,

En atención al Memorando No. 20251500492143 del 23 de diciembre de 2025, mediante el cual se socializa el Informe Preliminar de Seguimiento y/o Monitoreo al Proceso FDLT-LP-220-2024 – Contrato No. 623 de 2024, y dentro del término establecido, me permito presentar de manera respetuosa y unificada las siguientes consideraciones, con el ánimo de aportar elementos aclaratorios que contribuyan a una lectura integral del expediente contractual, en coherencia con el enfoque preventivo que orienta el ejercicio adelantado por esa Oficina.

En primer lugar, para el ítem 7.1. Etapa precontractual – Comité de contratación, es importante señalar que algunas de las situaciones advertidas en el informe preliminar se encuentran asociadas a decisiones y análisis realizados en escenarios colegiados, específicamente en el Comité de Contratación del Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, instancia en la cual se evaluó y avaló el alcance del proceso de obra, incluyendo la definición de los segmentos viales objeto de intervención. En este sentido, se informa que se adjunta el Acta del Comité de Contratación de fecha 14 de agosto de 2024, la cual no hizo parte de los insumos revisados durante la elaboración del informe preliminar, toda vez que para ese momento no se contaba con dicha información dentro del acervo documental remitido.

Dicho documento permite contextualizar y complementar varios de los aspectos señalados en el informe, en particular aquellos relacionados con la continuidad técnica del proyecto, la definición de los CIV a intervenir y la justificación administrativa y presupuestal para adelantar un proceso independiente que permitiera culminar la ejecución de los segmentos pendientes, en concordancia con los productos derivados del contrato de consultoría previo.

De manera complementaria, para los capítulos 6.5Acta de reunión – Aprobación diseños paisajísticos, 6.6 Acta de compromiso – Secretaría Distrital de Movilidad, 6.8 Consulta a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, y frente a los señalamientos del informe preliminar sobre la no referencia de los CIV 6002161 y 6002163 en actas y documentos previos, es pertinente precisar que, conforme a la información técnica y de trazabilidad del corredor, los segmentos viales CIV 6002161 y CIV 6002163 corresponden a la misma unidad funcional y continuidad del corredor previamente identificado como CIV 6000621, en el entendido de que se trata de una equivalencia/convalidación técnica y de identificación vial del mismo tramo, derivada de procesos de actualización y/o armonización de codificación. En consecuencia, la referencia del CIV 6000621 en soportes sectoriales constituye un antecedente directamente relacionado con la intervención prevista para los CIV 6002161 y 6002163, por corresponder a la misma solución vial dentro del corredor objeto de intervención.

Así mismo, para el capítulo 6.7 Apropiación de los estudios y diseños por parte del contratista del Contrato No. 623 de 2024 frente a las observaciones relacionadas con la fase de apropiación de estudios y diseños, resulta pertinente indicar que, aunque no se consolidó un informe final de apropiación, sí se adelantaron actuaciones técnicas documentadas, materializadas a través de comunicaciones formales del contratista de obra a la interventoría y de esta a la Entidad, en las cuales se pusieron de presente observaciones, solicitudes de aclaración y vacíos de información en distintos componentes técnicos. Estas comunicaciones evidencian un ejercicio de revisión y gestión técnica que, si bien no logró culminarse, fue desarrollado dentro de los canales formales previstos en el contrato.

En este contexto, se considera que las situaciones descritas deben analizarse como riesgos de planeación y coordinación técnica, identificados oportunamente y gestionados de manera transparente, más que como omisiones deliberadas, lo cual resulta consistente con la naturaleza preventiva y de advertencia temprana del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno.

Con fundamento en lo anterior, y con el mayor respeto por las funciones misionales de esa Oficina, se solicita que la información adicional que se adjunta sea tenida en cuenta en la consolidación del Informe Final de Seguimiento, en aras de fortalecer la trazabilidad, la comprensión integral de las decisiones adoptadas y el aprendizaje institucional.

Agradezco de antemano la atención prestada y quedo atenta a cualquier aclaración adicional que se considere necesaria.

Atentamente,

CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSAN

Alcaldesa Local de Tunjuelito

Alcalde.tunjuelito@gobiernobogota.gov.co

Anexos: Anexos.rar

Proyectó: Julian Alejandro Beltrán Gamboa - Profesional Área de Infraestructura FDLT CPS 425-2025

Aprobó: Diego Caballero Rojas - Profesional Especializado FDLT CPS 391-2025