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LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA

PROCESO No. SI-SI-LP-002-2026


OBJETO:

“CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN VIAL CARRERA 24 CON ACCESO AL BARRIO DIAMANTE II DE LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA, SANTANDER”


VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 2.455.460.788,00), equivalente a 1.209.124,51 SMMLV

	

PLAZO DEL CONTRATO:

EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN ESTIMADO SERÁ DE CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO


BUCARAMANGA 
MARZO DE 2026

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.


Matriz de Riesgos
	




N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	

Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)
	

Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	
¿A quién se le asigna?
	




Tratamiento/Controles a ser implementados
	
Impacto después del tratamiento
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del
	Categoría
	
	
	
	
	
¿Cómo se realiza el monitoreo?
	
Periodicidad
¿Cuándo?

	





3
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	
Incumplimiento del Servicio:

Cuando los trabajos no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada, es decir la aptitud de los mismos no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados.
	




Falencias en las labores establecidas
	





3
	





4
	





7
	RIESGO ALTO
	
CONTRATISTA
	


El contratista asumirá su responsabilidad sobre las actividades ejecutadas que no cumplan con las calidades y cantidades.
	





2
	





1
	





3
	RIESGO BAJO
	





NO
	
CONTRATISTA
	
EN LA JECUCION DEL CONTRATO
	





N/A
	Se deberá hacer por parte del supervisor recibo a satisfacción de los trabajos y dejar anotación de todos los requerimientos exigidos al contratista sobre las diferentes labores
ejecutadas.
	




Durante la ejecución del contrato.
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