
MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO
Mantenimiento de equipos tecnológicos y de oficina para la Dirección Territorial Andes Nororientales de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

	
IMPACTO

	


CALIFICACIÓN CUALITATIVA
	

Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente
	
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual
	

Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes
	

Obstruye la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
	

Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución objeto contractual.

	CALIFICACIÓN MONETARIA
	
	
	
	
	

	

CATEGORIA
	

VALORACIÓN
	Insignificante
	Menor
	Moderado
	Mayor
	Catastrófico

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	RARO (Excepcionalmente)
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	IMPROBABLE (Ocasionalmente)
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	POSIBLE (Cualquier momento futuro)
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	PROBABLE (Probablemente va ocurrir)
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
CASI CIERTO (Mayoría de las circunstancias)
	
5
	
6
	
7
	
8
	
9
	
10



	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CATEGORIA DEL RIESGO

	8,9 Y 10
	EXTREMO

	6 Y 7
	ALTO

	5
	MEDIO

	2,3 y 4
	BAJO
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CLASE
	
FUENTE
	
ETAPA
	
TIPO
	










DESCRIPCIÓN
	










CONSECUENCIA
	
PROBABILIDAD
	
IMPACTO
	
VALORACIÓN
	
CATEGORIA
	
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	









TRATAMIENTO / CONTROLES
	




Impacto después del Tratamiento
	

¿AFECTA LA EJECUCIÓN?
	

RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO
	








FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO
	








FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	




Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

PROBABILIDAD
	

IMPACTO
	

VALORACIÓN
	

CATEGORIA
	
	
	
	
	



¿Cómo se realiza el monitoreo?
	



Prioridad.
¿Cuándo?

	




1
	General
	
Externo
	
Ejecución
	
Operacional
	



Que se presente un retraso en el plazo contratado
	



Impacto negativo en el logro de objetivos pretendidos a través de la contratación.
	
2
	
2
	
4
	
Bajo
	
Contratista
	



Reunión entre las partes con el fin de definir si es necesario realizar prórroga del contrato.
	

1
	

1
	

2
	

Bajo
	

Si
	

Entidad
	



Durante la ejecución del contrato
	



Plazode ejecución del contrato
	

Seguimiento	al cumplimiento del objeto contractual a través de los reportes o alertas presentados por el contratista y supervisor durante el desarrollo del contrato.
	




Durantela ejecución del contrato

	




2
	Especifico
	
Externo
	
Ejecución
	
Económico
	


Riesgo de liquidez del contratista o de las	condiciones financieras
	

La ocurrencia de una fuerza mayor o caso fortuito, que impida al contratista el cumplimiento de la obligación.
	
1
	
1
	
21
	
Bajo
	
Contratista
	


Seguimiento	al cumplimiento del objeto contractual a través del informe presentado por el contratista.
	

1
	

2
	

2
	

Bajo
	

No
	

Contratista
	



Apartir del inicio del contrato
	



Plazode ejecución del contrato
	

Seguimiento	al cumplimiento del objeto contractual, a través de informes presentados por el contratista al supervisor del contrato
	



Durantela ejecución del contrato

	





3
	General
	
Externo
	
Ejecución
	
Operacional
	




Incumplimiento en la entrega del bien o servicio
	




No prestar el servicio en los tiempos programados
	
2
	
3
	
5
	
Medio
	
Contratista
	




Seguimiento a la entrega del bien mediante la garantía de cumplimiento
	

1
	

3
	

3
	

Bajo
	

Si
	

Entidady contratista
	


Desde que se notifica el riesgo o se produce el incumplimiento
	



Enla entrega del bien
	





Contactopermanentecon el contratista
	





En laentrega de los bienes y servicios





	
	
CLASE
	
FUENTE
	
ETAPA
	
TIPO
	










DESCRIPCIÓN
	










CONSECUENCIA
	
PROBABILIDAD
	
IMPACTO
	
VALORACIÓN
	
CATEGORIA
	
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	









TRATAMIENTO / CONTROLES
	




Impacto después del Tratamiento
	

¿AFECTA LA EJECUCIÓN?
	

RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO
	








FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO
	








FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	




Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

PROBABILIDAD
	

IMPACTO
	

VALORACIÓN
	

CATEGORIA
	
	
	
	
	



¿Cómo se realiza el monitoreo?
	



Prioridad.
¿Cuándo?

	





4
	General
	
Externo
	
Ejecución
	
Operacional
	



Calidad d e l producto no
satisface las necesidades
	




Bienes que no satisfacen las necesidades
	
2
	
3
	
5
	
Medio
	
Contratista
	



Seguimiento a las calidades del producto por medio de comunicación que se remita el contratista
	

2
	

5
	

5
	

Bajo
	

SI
	

Entidad
	



Desde el perfeccionamiento del contrato
	



Plazo de ejecución
	




Informe de supervisión y recibo aentera satisfacción
	




Durante la etapa de ejecución

	






5
	General
	
Externo
	
Ejecución
	
Económico
	





Desabastecimiento de los insumos
	





Falta de los insumos que afecten el funcionamiento
	
1
	
2
	
3
	
Bajo
	
Contratista
	





Inventariosde seguridad por parte del contratista
	

1
	

2
	

2
	

Bajo
	

SI
	

Entidady contratista
	



Desde el perfeccionamiento del contrato
	



Plazo de ejecución
	





Informeyreunión de supervisor
	






Permanente

	




6
	General
	
Interno
	
Ejecución
	
Corrupción
	


Configuración de cualquiera de los delitos contra la administración publica
	


Contratos	que adolecen de nulidad y defraudación		del recurso público y la moralidad administrativa
	
2
	
2
	
4
	
Medio
	
Contratista
	
Prevenir la ocurrencia extremando	mayores controles de revisión de lo que se publica haciendo varios filtros lo cual puede lograrse con la realización de flujos de aprobación y revisión de los documentos previos antes de su publicación
	

2
	

3
	

3
	

Bajo
	

Si
	

Entidad
	


Desde el inicio de laejecución del contrato
	



Hasta la terminación del contrato
	



Con la verificación de los controles y revisiones realizados
	

Cada que se firme un documento publicado por el contratista, observando quien proyecta y quien aprueba
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7
	Especifico
	
Externoeinterno
	
Precontractual
	
Financiero y económico
	
El  valor  del
contrato	no
corresponde a los precios del mercado
	
Que se declare desierto el proceso de contratación
	
2
	
2
	
2
	
bajo
	
Entidad
	

Hacer un adecuado estudio del sector
	
2
	
2
	
1
	
Bajo
	Si
	Entidad
	


Cuando se requiera
	


Cuando se requiera
	
El área encargada deb realizar una verificació de posibles ofertante que permita establece un valor referente.
	

En los estudios previos

	




8
	Especifico
	
Externo
	
Contractual
	
Legales
	
Demora en la expedición de las garantías.
	
Se retrasa el inicio de ejecución de contrato
	
5
	
5
	
7
	
alto
	
Contratista
	

Establecer	en	el
cronograma	de preprocesó, las fecha para allegar las garantía solicitadas-
	
2
	
2
	
1
	
mediano
	si
	contratista
	


Cuando se requiera
	


Cuando se requiera
	



Declarar	e
incumplimiento	de contrato
	




Cuando  no  s
presenten la garantías por part del contratista

	



9
	Especifico
	
Interno
	
Contractual
	
Financieros
	
Demoras en el trámite	de
aprobación de la factura por parte del supervisor de contrato.
	Se afectan las obligaciones pactadas en el contrato
	
2
	
2
	
2
	
Medio
	
Entidad
	

Informar al superviso del contrasto la obligaciones que l asisten por ley.
	
3
	
3
	
2
	
mediano
	si
	Entidad
	


Cuando se requiera
	


Cuando se requiera
	
Capacitaciones a lo supervisores de lo contratos
	
Comunicación designación como supervisor	de contrato

	



10
	Especifico
	
Interno
	
Contractual
	
Financieros
	
Tramites financieros para pagos. Tramites internos para pagos SIIF Nación
	
Retraso en el pago de	facturas
documentos.
	
2
	
2
	
3
	
bajo
	
Entidad
	

Área encargada d pagos, deberá informa las fallas al administrado deL SIIF
	
2
	
2
	
1
	
Bajo
	si
	Entidad
	


Cuando se requiera
	


Cuando se requiera
	
Comunicando la falla al administrador del SIIF.
	


Cuando se present la falla

	




11
	Especifico
	
Externo
	
Post-contractual
	
Legales
	
Demora en el cumplimiento de las obligaciones y de	los
mantenimiento
	
Incumplimiento de los	plazos
establecidos en el contrato
	
4
	
4
	
7
	
Alto
	
Contratista
	

Citar al contratista a proceso	de
incumplimiento
solicitar la garantía d cumplimiento.
	
2
	
2
	
1
	
Bajo
	si
	Contratista
	


Cuando se requiera
	


Cuando se requiera
	
Se debe requerir contratista en los plazo establecidos
	
La entidad deb solicitar	l
expedición de la garantías dentro d los	plazo
establecidos ene cronograma.




	



12
	Especifico
	
Externo
	
Post-contractual
	
Económicos
	
Aumento	en tarifas, impuestos, tasas, contribuciones
	
Aumentos en lo costos de ejecución del contrato
	
4
	
4
	
5
	
Alto
	
Contratista
	

Hacer un adecuado anal del sector.
	
2
	
2
	
1
	
mediano
	si
	Contratista
	


Cuando se requiera
	

Cuando se requiera
	
Realizar un análisis del sector.
	
Elaboración de los estudios previos
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