ACTA REUNIÓN

(PRIMER COMITÉ DE SUPERVISIÓN - CONVENIO GGC-1858-2026 - ASOCIATIVIDAD PARES)

Ciudad: Bogotá D.C.

Lugar: Sala de Juntas de Viceministerio de Minas 6 piso

Ministerio de Minas y Energía

Calle 43 # 57 – 31 CAN

Fecha: 9 de marzo de 2026

Hora: De las 04:00 p.m a las 05:20 p.m

Asistentes:

Alexander Reina Otero – Director Formalización Minera

Camila Andrea Barrios Ovalle - Contratista DFM

Eiver Tomas González Gómez - Funcionario DFM

Eliana Milena Quintero Buitrago - Contratista DFM

Juan Bernardo Rosado Duque – Funcionario OAAS

Laura Marcela Arango Eguis - Contratista DFM

León Valencia Agudelo – Director Fundación PARES

Luisa Fernanda Pinzón Gamboa - Contratista DFM

Marly Ginneth Urbina Arias - Contratista DFM

Miguel Alejandro Mórelo Hoyos – Contratista DFM

Nashry Zahgui Ibn Mucktafi – Coordinador Fundación PARES

Sandra Milena Sánchez Zuluaga – Funcionaria DFM

Invitados:

Alexander Reina Otero – Director Formalización Minera

Camila Andrea Barrios Ovalle - Contratista DFM

Carlos Eduardo Bermúdez Ocampo- Funcionario DFM

Eiver Tomas González Gómez - Funcionario DFM

Eliana Milena Quintero Buitrago - Contratista DFM

Héctor Guillermo Bermúdez Ocampo - Funcionario DFM

Juan Bernardo Rosado Duque - Funcionario OAAS

Laura Marcela Arango Eguis - Contratista DFM

Luis Alexander Sarmiento Vásquez - Funcionario DFM

Luisa Fernanda Pinzón Gamboa - Contratista DFM

Marly Ginneth Urbina Arias - Contratista DFM

Miguel Alejandro Morelo Hoyos - Contratista DFM

Miguel Ángel Moreno Moreno - Contratista DFM

Sandra Milena Sánchez Zuluaga – Funcionaria DFM

Ausentes:

Carlos Eduardo Bermúdez Ocampo – Funcionario DFM

Héctor Guillermo Bermúdez Ocampo - Funcionario DFM

Luis Alexander Sarmiento Vásquez - Funcionario DFM

Miguel Ángel Moreno Moreno – Contratista DFM

ORDEN DEL DÍA

- Instalación de comité y presentación de participantes.

- Contextualización del convenio GGC-1858-2026 suscrito con la Fundación PARES.

- Revisión y ajustes cronograma de ejecución convenio GGC-1858-2026.

- Conformación equipo técnico encargado de ejecución del convenio GGC-1858-2026.

- Revisión y ajustes al plan de trabajo y entregables iniciales.

- Establecimiento mecanismos de seguimiento, supervisión y reportes de avances.

- Articulación de convenio GGC-1858-2026 con otros procesos y convenios institucionales.

- Definición de próximos espacios de trabajo y acuerdos operativos.

- Cierre de comité.

DESARROLLO:

- Instalación de comité y presentación de participantes:

La reunión inició con la presentación de los asistentes, quienes manifestaron su nombre, dependencia y rol dentro del proceso. En este espacio participaron funcionarios vinculados a la Dirección de Energía, la Dirección de Formalización Minera y la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales del Ministerio de Minas y Energía, así como integrantes del equipo de la Fundación PARES y del grupo técnico que apoyará la ejecución del convenio GGC-1858-2026.

Este espacio permitió identificar las responsabilidades de cada actor dentro del proceso de ejecución y supervisión del convenio, así como establecer un primer escenario de coordinación entre las partes involucradas.

- Contextualización de convenio GGC-1858-2026 suscrito con la Fundación PARES:

En este punto se explicó el estado actual del convenio de asociatividad, señalando que el mismo ya fue formalizado y que se encuentra en la fase inicial de implementación.

Durante la intervención se indicó que, aunque el convenio tiene una duración aproximada de un año, existe el interés institucional de avanzar de manera significativa en su ejecución durante los primeros meses, con el fin de garantizar resultados concretos en el corto plazo.

Asimismo, se resaltó la importancia de que el convenio se articule con otras iniciativas y convenios institucionales que se desarrollan en el marco de las políticas de transición energética y de trabajo con comunidades en territorio.

- Revisión y ajustes al cronograma de ejecución del convenio GGC-1858-2026:

Posteriormente se abordó la revisión del cronograma inicialmente planteado para la ejecución del convenio. En este punto se señaló la necesidad de ajustar las actividades previstas con base en las discusiones técnicas adelantadas durante la reunión.

Se indicó que el cronograma debe permitir organizar de manera adecuada las diferentes fases del proyecto, incluyendo las actividades de diagnóstico territorial, la realización de talleres con comunidades y la elaboración de productos técnicos asociados al convenio.

En este sentido, se solicitó al equipo ejecutor revisar y ajustar el cronograma con el fin de presentarlo nuevamente para validación por parte del Ministerio de Minas y Energía.

- Conformación del equipo técnico encargado de la ejecución del convenio GGC-1858-2026:

En este punto se analizó la necesidad de definir roles y perfiles del equipo de profesionales que participará en la ejecución del convenio.

Se señaló que el equipo ejecutor deberá presentar el listado completo de profesionales que conformarán el grupo de trabajo, junto con sus respectivas hojas de vida, con el propósito de que el Ministerio de Minas y Energía pueda realizar la revisión correspondiente y verificar que los perfiles propuestos cumplen con los requisitos establecidos en los estudios previos.

Durante la discusión también se resaltó que, debido al alcance territorial del convenio, será necesario contar con un equipo con capacidad para desarrollar actividades simultáneamente en diferentes regiones del país.

- Revisión y ajustes al plan de trabajo y entregables iniciales:

En el desarrollo de este punto se explicó la estructura de los productos o entregables contemplados dentro del convenio de conformidad con el plan de trabajo presentado.

Se indicó que el primer entregable relacionado con la consolidación del plan de trabajo que fue remitido fue objeto de revisión y se solicitaron ajustes, se hace necesario atender las solicitudes efectuadas. Se indició la relevancia de contar con algunos productos técnicos iniciales, entre los cuales se encuentra el diagnóstico de las condiciones territoriales y la definición de la metodología para el desarrollo de talleres y espacios de participación con comunidades para efectos se dé cumplimiento al cronograma de las actividades dentro de los términos establecidos.

Igualmente, se precisó que el cumplimiento y aprobación por parte de la supervisión de estos entregables será determinante para la realización de los desembolsos establecidos en el convenio.

- Establecimiento mecanismos de seguimiento, supervisión y reportes de avances:

Durante este punto se definieron los mecanismos mediante los cuales se realizará el seguimiento a la ejecución del convenio.

Se acordó que, durante la etapa inicial del proyecto, se realizarán reuniones de coordinación técnica con mayor frecuencia con el propósito de revisar los avances y resolver oportunamente los aspectos operativos que se presenten.

Adicionalmente, se estableció que el comité de supervisión del convenio se reunirá periódicamente para evaluar el cumplimiento de los productos y revisar el estado general de ejecución del proyecto.

De igual manera, el equipo ejecutor deberá presentar informes periódicos de avance en los que se describa el desarrollo de las actividades y los resultados obtenidos.

- Articulación del convenio GGC-1858-2026 con otros procesos y convenios institucionales:

En este punto se destacó la importancia de generar mecanismos de articulación entre el convenio objeto de la reunión y otros convenios o iniciativas que el Ministerio se encuentra adelantando en temas similares.

El objetivo de esta articulación es compartir metodologías, herramientas técnicas e instrumentos de caracterización territorial que puedan fortalecer la implementación de las actividades en territorio y optimizar el uso de los recursos institucionales.

Asimismo, se planteó la posibilidad de generar espacios técnicos de coordinación entre los diferentes equipos responsables de estas iniciativas.

- Definición de próximos espacios de trabajo y acuerdos operativos:

En este punto se acordó realizar una reunión técnica adicional con el fin de revisar en detalle algunos aspectos operativos del convenio.

Entre los temas que se abordarán en dicho espacio se encuentran la revisión del cronograma ajustado, el análisis de los perfiles profesionales propuestos y la definición de los mecanismos de articulación con otros convenios.

También se propuso la creación de un canal de comunicación o grupo de coordinación entre los equipos participantes para facilitar el intercambio de información durante la ejecución del convenio.

- Cierre de comité:

Finalmente, los participantes reiteraron la importancia de continuar avanzando en la estructuración de los ajustes al plan de trabajo previamente presentado y en la consolidación del equipo técnico que ejecutará el convenio.

Con base en los acuerdos alcanzados, se dio por finalizada la reunión, dejando establecidos los próximos pasos necesarios para avanzar en la implementación del convenio GGC-1858-2026.

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |
| Presentar el cronograma de trabajo ajustado conforme a lo discutido en la reunión | Fundación PARES | Viernes 13 de marzo de 2026 |
| Remitir el listado completo del equipo profesional con hojas de vida para revisión del Ministerio de Minas y Energía. | Fundación PARES | Antes del viernes 13 de marzo de 2026 |
| Revisar y validar los perfiles profesionales propuestos para la ejecución del convenio | Supervisores del Ministerio de Minas y Energía a través de los enlaces contractuales | En la reunión técnica del viernes 13 de marzo de 2016 |
| Consolidar los ajustes solicitados al plan de trabajo inicial del convenio | Ministerio de Minas y Energía y Fundación PARES | Viernes 13 de marzo de 2026 |
| Definir el mecanismo de articulación con otros convenios y procesos institucionales | Equipo técnico del Ministerio de Minas y Energía | En la reunión técnica del viernes 13 de marzo de 2026 |
| Establecer el grupo de coordinación y comunicación entre los equipos | Equipos del Ministerio de Minas y Energía y Fundación PARES | Inmediatamente después de la reunión del viernes 13 de marzo de 2026 |
| Presentar informes trimestrales de avance del convenio | Fundación PARES | Cada tres (3) mese durante la ejecución del convenio. |

Firmas (líder(es) del espacio realizado y de los participantes si así lo considera necesario):

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Alexander Reina Otero | Director Formalización Minera |  |
| Camila Andrea Barrios Ovalle | Contratista DFM |  |
| Eiver Tomas González Gómez | Funcionario DFM |  |
| Eliana Milena Quintero Buitrago | Contratista DFM |  |
| Juan Bernardo Rosado Duque | Funcionario OAAS |  |
| Laura Marcela Arango Eguis | Contratista DFM |  |
| León Valencia Agudelo | Director Fundación PARES |  |
| Luisa Fernanda Pinzón Gamboa | Contratista DFM |  |
| Marly Ginneth Urbina Arias | Contratista DFM |  |
| Miguel Alejandro Mórelo Hoyos | Contratista DFM |  |
| Nashry Zahgui Ibn Mucktafi | Coordinador Fundación PARES |  |
| Sandra Milena Sánchez Zuluaga | Funcionaria DFM |  |

Anexos:

Elaboró Acta: Miguel Alejandro Mórelo Hoyos – Contratista Cto. GGC-1395-2026