Bello, 24 de marzo de 2026

Doctor,

JORGE IVAN LOAIZA OROZCO

Director ejecutivo

Asociación de Municipios Corporación Agencia para el Desarrollo de los Municipios de la Subregión de Bosques “CORPOBOSQUES”.

Asunto: 	Solicitud prorroga al contrato CMI-008-2026

Respetados señores,

De acuerdo a la evaluación inicial al proyecto del asunto, me permito hacer la siguiente solicitud basada en lo siguiente.

| Dentro del alcance inicial del proyecto se tiene definido la “ ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PRODIGIO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA” se han presentado dificultades en la expedición de las garantías solicitadas, por lo tanto solicitamos una prórroga de 45 días mas para llevar a feliz término la contratación. |  |
| --- | --- |

Quedamos atentos a cualquier negociación y consideración que consideren pertinente,

________________________________			_______________________________

JUAN PABLO VILLA ROLDAN			LUIS HERNANDO HENAO G.

C.C. 71.336.740					Coordinador de obras

Representante Legal					Alma D & C S.A.S.

Alma D & C S.A.S.